**Załącznik nr 1 do pisma ZPP.50.2021 z dnia   
27 października 2021 r.**

**Wytyczne do sporządzenia oferty w sprawie wykonania zadania „Odnowienie wybranych powierzchni lasów gminnych Gminy Żnin – pododdziału 3c, obrębu Dochanowo ”.**

1. **Nazwa i adres zamawiającego.**

Zamawiającym w sprawie zadania „**Odnowienie wybranych powierzchni lasów gminnych Gminy Żnin – pododdziału 3c, obrębu Dochanowo”.** jest Gmina Żnin   
z siedzibą przy ul. 700-lecia 39, 88-400 Żnin.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Zadanie polega na odnowieniu powierzchni leśnej - pododdziału 3c obrębu Dochanowo, na łącznej powierzchni 1,15 ha. Wydzielenie usytuowane jest na terenie dz. ewid.   
nr 62 obrębu Dochanowo. Wskazany teren znajdujący się po prawej stronie drogi prowadzącej z miejscowości Gorzyce do miejscowości Dochanowo. Łączna powierzchni pododdziału 3c wynosi 3,75 ha. Powierzchnia przeznaczona do odnowienia wynosi 1,15 ha.

Odnowienie polegać będzie na:

1. Usunięciu roślinności krzewiastej tj. głównie czeremchy amerykańskiej z całego terenu przewidzianego do odnowienia.
2. Przygotowanie gleby poprzez wykonanie orki pługiem leśnym na całej powierzchni.
3. Zakupie oraz posadzeniu:

* sosny zwyczajnej jednorocznej lub dwuletniej na powierzchni 0,92 ha   
  w więźbie wynoszącej 1,5 m x 0,7 m. Liczba sadzonek przewidzianych   
  do posadzenia wynosi 8760 szt.
* buku zwyczajnego dwuletniego lub trzyletniego na powierzchni wynoszącej 0,17 ha w więźbie wynoszącej 1,5m x 1,0 m. Liczba sadzonek przewidzianych do posadzenia wynosi 1130 szt.
* klonu zwyczajnego dwuletniego lub trzyletniego na powierzchni wynoszącej 0,06 ha w więźbie wynoszącej 1,5 m x 1,2 m. Liczba sadzonek przewidzianych do posadzenia wynosi 330 szt.

1. Wykonaniu strefy ekotonowej polegającej na posadzeniu 100 szt. dzikiej róży jednorocznej.
2. Wykonaniu grodzenia siatką leśną uprawy buka oraz klonu na powierzchni 0,23 ha.
3. **Termin realizacji zamówienia.**

Całość prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z wystawieniem faktury VAT należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r. Poprawność wykonania prac zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego.

1. **Dokumenty i oświadczenia jakie muszą złożyć wykonawcy.**

Dokumentem, który należy złożyć jest poprawnie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy. Należy przedłożyć także poświadczenie wykonania przynajmniej jednej usługi polegającej na odnowieniu dowolnej powierzchni leśnej (np. kopia faktury).

1. **Warunki udziału w postępowaniu.**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie poprawnie uzupełnionego oraz podpisanego formularza ofertowego przez platformę zakupową Open nexus.

1. **Wymagania dotyczące sposobu sporządzenia oferty.**

Formularz ofertowy powinien posiadać uzupełnione wszystkie miejsca, przeznaczone   
do wypełnienia przez biorącego udział w postępowaniu. Formularz powinien zawierać także datę wypełnienia oraz być poświadczony własnoręcznym podpisem. Przez platformę zakupową należy zamieścić skan poprawnie wypełnionej oferty.

1. **Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do pisma ŚR.ZPP.50.2021 należy złożyć przez platformę zakupową Open nexus do dnia 29 października 2021 r. do godziny 13.00.

1. **Opis sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zwłaszcza w zakresie wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, możliwości jego modyfikacji**.

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować drogą elektroniczną na adres [p.kowalczyk@gminaznin.pl](mailto:p.kowalczyk@gminaznin.pl) lub telefonicznie pod numerem 516 994 567 lub 52 30 31 301 wew. 136. Jednocześnie informuję o możliwości dokonania wizji lokalnej po wcześniejszym wyznaczeniu terminu oraz miejsca przez Zamawiającego.

1. **Miejsce i termin otwarcia ofert.**

Otwarcie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 29 października 2021 r.   
o godzinie 13.15.

1. **Kryteria oceny oferty z podaniem ich znaczenia.**

W toku postępowania w sprawie wykonania zadania zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo.

1. **Zamawiający zastrzega sobie prawo umorzenia postępowania w całości lub w części wraz z unieważnieniem wyboru oferty, od chwili wszczęcia postępowania do momentu podpisania przez Wykonawcę stosownego zlecenia lub umowy.**