WZP.271.9.2022

GMINA WOŁÓW

Rynek 34

56-100 Wołów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(zwana dalej „SWZ”)

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji,o wartości zamówienia nieprzekraczającej

progów unijnycho których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

##### na wykonanie usługi pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych br. drogowej planowanych do realizacji przez Gminę Wołów:

Część 1 – „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a Wiśniową w m. Mojęcice”

Część 2 - „Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 340”

Część 3 - „Budowa dróg na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie”

Część 4 - „Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej w Wołowie”

Część 5 - „Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu”

Część 6 - „Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu”

ZATWIERDZAM:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Składanie ofert następuje przy użyciu Platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow;

Wołów, dnia 01.04.2022 r.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 		GMINA WOŁÓW
Adres zamawiającego 		RYNEK 34
Kod Miejscowość 		56-100 WOŁÓW

Telefon: 				71 319 13 05

Faks: 				71 319 13 03
adres strony internetowej 	www.wolow.pl

Godziny urzędowania:		od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,

we wtorki w godz. 08:00 – 16:00

II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanieoudzieleniezamówieniapublicznegoprowadzonejestwtrybiepodstawowym,napodstawieart.275pkt1ustawyzdnia11września2019r.–Prawozamówieńpublicznych(Dz.U.z2021r.,poz.1129 ze zm.)zwanejdalejtakże „Pzp”.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 ustawy Pzp.

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ" lub „specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.

- Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej OpenNexus.Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę.

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow; http://bip.wolow.pl zakładka zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130.000 złotych.

- Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych br. drogowej planowanych do realizacji przez Gminę Wołów w podziale na sześć części:

Część 1 –opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolnąa Wiśniową w m. Mojęcice”

Część 2 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 340”

Część 3 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa dróg na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie”

Część 4 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej w Wołowie”

Część 5 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu”

Część 6 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu”

- Zakres przedmiotu zamówienia objętego usługą opracowania dokumentacji projektowej obejmuje poniższe zestawienie dla poszczególnych części:

Część 1–opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku pomiędzy ul. Szkolnąa Wiśniową w m. Mojęcice”

Odcinek chodnika objęty dokumentacją projektową od ok. km 20+840 do ok. km 20+950 wraz                     z kanalizacją deszczową, zgodnie z kilometrażem drogi wojewódzkiej nr 338.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznejw formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK), uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.     w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Zespołu Oceny Projektów DSDIK,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez DSDiK w trakcie opracowania na każdym etapie realizacji:

- na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,

- na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego oraz sporządzania zgłoszenia/wniosku o pozwolenie na budowę/wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- sporządzania przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na etapie opracowywania projektu technicznego.

Dokumentacja musi być opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735ze zm.),

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609).

Część 2 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa chodnika w m. Rudno przy drodze wojewódzkiej nr 340”

Odcinek chodnika objęty dokumentacją projektową od ok. km 11+400,00 do ok. km 12+200,00

wraz z kanalizacją deszczową, zgodnie z kilometrażem drogi wojewódzkiej nr 340.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK), uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Zespołu Oceny Projektów DSDIK,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez DSDiK w trakcie opracowania na każdym etapie realizacji:

- na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,

- na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego oraz sporządzania zgłoszenia/wniosku o pozwolenie na budowę/wniosku o uzyskanie decyzji ZRID,

- sporządzania przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na etapie opracowywania projektu technicznego.

Dokumentacja musi być opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609).

Część 3 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Budowa dróg na ul. Bocianiej, Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie”

W zakresie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Bocianiej Sokolej, Kruczej, Skowronkowej i Gołębiej w Wołowie wraz z miejscami postojowymi, chodnikami, miejscami na odpady segregowane, zieleńcami oraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym i przebudową infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją. W zakresie dokumentacji należy zaprojektować dwa włączenia ul. Bocianiej do drogi powiatowej oraz jedno włączenie ul. Kruczej również do drogi powiatowej.

Działki drogowe nr 25/63, 25/60, 23, 24/5, 25/32, 25/48, 26, 25/11, 25/6, 25/16, 27/4, 3/2, 25/44, 25/21, 25/26 AM-51, obręb Wołów-Miasto, znajdują się we władaniu Gminy Wołów.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego, uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.     w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzachw formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych               w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja musi być opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609).

Część 4 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Parking na terenie gminnym przy ul. Trzebnickiej w Wołowie”

W zakresie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla budowy parkingu na terenie działek stanowiących własność Gminy Wołów, dz. nr  70/2 71/2 AM-35, obręb Wołów-Miasto, przy skrzyżowaniu ul. Trzebnickiej, Wrocławskiej i Jana Pawła II w Wołowie.                          W zakresie dokumentacji należy zaprojektować maksymalną ilość miejsc postojowych na wskazanych działkach z uwzględnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza korektę geometrii i remont nawierzchni ul. Kąpielowej oraz dojazdu do Starostwa Powiatowego w Wołowie w celu wygospodarowania większej ilości miejsc postojowych. Zadanie projektowe należy skoordynować z planowaną budową u zbiegu dróg wojewódzkich nr 339 i 340.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego, uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonychw programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja musi być opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609).

Część 5 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi przy ul. Mickiewicza w Lubiążu”

W zakresie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla przebudowy ulicy Mickiewicza w Lubiążu wraz z miejscami postojowymi, chodnikami, miejscami na odpady segregowane, zieleńcami oraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym i przebudową infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją.

Działki nr 89/22, 89/6, 85, 88/5, 84/2, 88/4, 228/2 AM-1, obręb Lubiąż, znajdują się we władaniu Gminy Wołów.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                                          w formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego, uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.     w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzachw formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja musi być opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609).

Część 6 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg w obrębie ul. Stawowej, Glinianej, Słonecznej i Składowej w Wołowie wraz ze zmianą organizacji ruchu”

W zakresie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa ulicy Stawowej, Słonecznej                i Glinianej w Wołowie wraz z miejscami postojowymi, chodnikami, miejscami na odpady segregowane, zieleńcami oraz kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym i przebudową infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją.

Ul. Słoneczna ma stanowić drogę dwukierunkową, natomiast ul. Gliniana i ul. Stawowa drogi jednokierunkowe. W zakresie zadania należy zaprojektować przebudowę skrzyżowań tych ulic z droga powiatową ul. Leśną wraz z zaprojektowaniem przejścia dla pieszych na ul. Leśnej. Odcinek ul. Glinianej, na którym znajduje się nowa nawierzchnia jezdni należy pozostawić, przebudować jedynie włączenie do drogi powiatowej oraz łącznik z ul. Stawową i Słoneczną. Należy również zaprojektować nową docelową organizację ruchu zgodnie z założeniami dróg jedno i dwukierunkowych.

Działki nr 1, 2/1, 3, 16, 29 AM-39, 8/12, 8/13, 1, 8/10, 8/7, 10, 12/67 AM-38, 36/2 AM-32 obręb Wołów-Miasto, znajdują się we władaniu Gminy Wołów.

W zakresie ul. Składowej (dz. nr 41, 42 AM-32 oraz 1, 5/7 AM-33 obręb Wołów-Miasto), należy zaprojektować jezdnię dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej na długości około 250m. Projekt należy skoordynować ze zrealizowaną dokumentacją projektową przebudowy ul. Witosa.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

- wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                                                w formacie pdf,

- inwentaryzację stanu istniejącego,

- wykonanie, niezbędnej do realizacji projektu technicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie koncepcji i uzyskanie pozytywnej opinii zamawiającego, uprawniającej do dalszej realizacji dokumentacji projektowej,

- opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem decyzji (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (o ile będzie zachodziła taka potrzeba),

- opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.     w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609), w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami wykonawczymi umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz uzyskaniem zatwierdzenia – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej                    w formacie pdf,

- wykonanie projektu wycinki i nasadzeń oraz uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew niezbędną do realizacji inwestycji – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, opinii, zatwierdzeń i uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać zgodnie                                       z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonychw programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389) – w 2 egzemplarzach w formie papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie pdf.

- uzyskanie pozwolenia na budowę, ZRID lub braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Dokumentacja musi być opracowana stosownie do zakresu w szczególności w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.               w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

- Ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2351),

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                     (t. j. Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1609).

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Niniejsza SWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca - http://bip.wolow.pl

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę na każdą z części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8ustawy Pzp.

6.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

- Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań  dotyczących zamówienia polegających na:

- opracowaniu dokumentacji projektowej tj. części opisowej oraz rysunkowej projektu zagospodarowania terenu, dla poszczególnych części zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą według zasad określonych Kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści postanowień umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, sporządzenie oferty ryczałtowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Dysponowanie niezbędną wiedzą, kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem technicznym oraz osobowym koniecznym dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy terminowo,  z dochowaniem należytej staranności.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości przedmiotu niniejszej umowy osobie trzeciej ani przenieść jakiejkolwiek wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy na osobę trzecią, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, jak za własne działania i zaniechania.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie może być podstawą do żądania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i mailowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę (w tym również podwykonawców) podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowegowykonania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami  niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty, opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, standardów i norm oraz zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami.

- Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
Stosownie do art. 95 ustawy, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

9. Wymagania dot. gwarancji
 Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi projektowe. Minimalny okres gwarancji ustala się na 36 miesiące.

Okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z opisem kryteriów oceny ofert zawartym w Rozdziale XIV SWZ.

W kryterium gwarancja ocenie poddany zostanie okres gwarancji na usługi projektowe zaoferowane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia w podziale na części:

- Część 1 – 8 miesięcyod daty zawarcia umowy

- Część 2 – 8 miesięcyod daty zawarcia umowy

- Część 3 – 8 miesięcyod daty zawarcia umowy

- Część 4 – 6 miesięcyod daty zawarcia umowy

- Część 5 – 7 miesięcyod daty zawarcia umowy

- Część 6 – 8 miesięcyod daty zawarcia umowy

V. Podstawy wykluczenia

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku, do którychzachodzi którakolwiekz okolicznościwskazanychw art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych;

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

  - podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

  - niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

  - który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, w poniżej przedstawionym zakresie:

Wiedza i doświadczenie wykonawcy.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dwa zadania projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulicwraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 25.000,00 zł brutto każda– dotyczy każdej części.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi dwoma zadaniami projektowymi w zakresie każdej części.

Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić zrealizowanie wskazanych w warunku usług na wezwanie Zamawiającego.

- Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona:

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie:

- co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonałana stanowisku projektanta min. dwa zadania projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulicwraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości min. 25.000,00 zł brutto każda(funkcja projektanta)– dotyczy każdej części.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi dwoma zadaniami projektowymi w zakresie każdej części.

Wykonawca wykazując wykonanie większej liczbyzadań (usług) projektowych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości min. 25.000,00 zł brutto w ramach danej części, będzie miał możliwość uzyskaniapunktów w kryterium doświadczenie – wg załącznika nr 7 do SWZ (dotyczy wszystkich części).

Zamawiający zastrzega, że odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca wykaże zrealizowanie mniej niż 2 usług projektowych – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI.

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego orazKonfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a orazinnych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn. zm.)  jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa.

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą odrzuceniu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno być załączone do oferty.

7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VII. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- Wykaz osób – załącznik nr 7 do SWZ (składany w celu uzyskania punktów w kryterium doświadczenie projektanta).

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

- ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówieniajeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik/ doreprezentowaniawpostępowaniuWykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniezamówienia – dotyczyofertskładanychprzezWykonawcówwspólnieubiegającychsięoudzieleniezamówienia.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

2. W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie: 
- oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, 
- podmiotowych środków dowodowych, 
- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 SWZ, należy na wezwanie zamawiającego, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) wykaz usług projektowychodpowiadających opisowi warunku określonemu w RozdzialeVI ust. 2 pkt 4 litera a wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

2) wykaz osób, odpowiadających opisowi warunku określonemu w RozdzialeVI ust. 2 pkt 4 litera bskierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ;

5. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych
1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w Rozdziale VII ust. 4  nie są dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

- w sprawach formalnych: Anna Mykowska – Wydział Zamówień Publicznych

- w sprawach merytorycznych: Aleksander Korcz – Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/wolow

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zp@wolow.pl

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
1)	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2)	Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow
3)	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

IX. Wymagania dotyczące wadium

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.05.2022 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Forma oferty oraz oświadczenia:
Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.

##### Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

##### Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.

##### W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z2019r.poz.1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny  zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek o kreślonych w art.11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

- .zip

- .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Zamawiający jeżeli będzie mieć możliwość pobrania wymaganego oprogramowania do odczytania plików z sieci Internet za darmo, przyjmie dokumenty złożone przez Wykonawcę, w innym wypadku dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca, aby niewprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

2) Przygotowanie oferty:

- Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w Rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt 7.

3) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

4) Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

- Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia: 11.04.2022 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia: 11.04.2022 r., o godz. 9:10.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza ofertowego i dołączeniu  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego,  która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania nahttps://platformazakupowa.pl/pn/wolow

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

  - wniesiono poprawnie wadium (jeżeli było wymagane)

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium | Symbol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 | C |
| 2 | Gwarancja | 20 | G |
| 3 | Doświadczenie projektanta | 20 | D |

5. W kryteriumcena punkty zostaną przyznane według wzoru:

C = (C min/C o) x 60 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

6. W kryteriumgwarancjajakości liczba punktów zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji.

Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji w następującym przedziale 36–60miesięcy.

Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji, maksymalnie 60 miesięcy gwarancji licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesiące, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 60 miesiące, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda (nie wpisze) w formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny (wymagany) 36-miesięczny okres gwarancji, a w przypadku wyboru oferty Wykonawcy okres ten zostanie uwzględniony w umowie.

W kryterium gwarancja ocenie poddany zostanie okres gwarancji na usługi zaoferowane przez Wykonawcę na formularzu ofertowym a zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:

Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji w wysokości co najmniej 36 miesięcy otrzyma0 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji w wysokości co najmniej 48 miesięcy otrzyma10 pkt.

Wykonawca, który zaoferuje termin gwarancji w wysokości co najmniej 60 miesięcy otrzyma 20pkt.

7. W kryterium doświadczenie projektanta ocenie zostaniepoddane doświadczenie zawodowe projektanta wyznaczonego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punkty za wykonane usługi projektowe w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości min. 25.000,00 zł brutto, w następujący sposób:

- 2 usługi projektowe - 0 pkt

- 3 usługi projektowe - 10 pkt

- 4 usługi projektowe - 20 pkt

Zamawiający zastrzega, że odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca wykaże zrealizowanie mniej niż 2 usług projektowych – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi zadaniami projektowymi w zakresie każdej części.

Wykonawca deklaruje doświadczenie osób wyznaczonych do funkcji projektanta w załączniku nr 7 do SWZ „Wykaz osób” składany w celu oceny oferty z zastosowaniem kryterium – doświadczenie projektanta (przedmiotowy środek dowodowy).

Niezłożenie w/w załącznika skutkować będzie przyznaniem 0 punktów w tym kryterium. Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

Łączną liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

P = C + G + D

8. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:

- imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej:https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

- Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona zostanie również zostanie na stronieinternetowej https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

- 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

- 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

- w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie zamawiającego:

- dokumenty potwierdzające uprzednie oświadczenia wykonawcy tj. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień projektanta wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, Zamawiający uzna uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej i obecnie obowiązujących przepisów oraz uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65 z późn. zm.)  jeżeli będą potwierdzać wymagany zakres. Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania umowy, do skierowania do pracy osób wskazanych w wykazie. W przypadkach losowych wykluczających zatrudnienie osób wskazanych w wykazie, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ.

- umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załączniknr 8do SWZ.

- Zakres zmian umowy został szczegółowo opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8do SWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie przysługuje od:

- niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego -  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

XIX. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenie RODO

- Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

- dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

- udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

- archiwizacji postępowania.

- Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

- prawo dostępu do danych (art. 15),

- prawo sprostowania danych (art. 16),

- prawo do usunięcia danych (art. 17),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

- prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

- Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

- Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe pozyskane w postępowaniu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

- Dane osobowe pozyskane w postępowaniu  nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz instytucji międzynarodowych.

XX. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

- Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia do BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

- Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,

- udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje, co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXI. Załączniki do SWZ

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

- Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby (jeśli dotyczy złożyć wraz z ofertą)

- Zobowiązanie podmiotu trzeciego(jeśli dotyczy złożyć wraz z ofertą)

- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp(jeśli dotyczy złożyć wraz z ofertą)

- Wykaz usług

- Wykaz osób

- Wzór umowy