**Załącznik nr 1 do SWZ**

Przedmiot postępowania: rozbudowa posiadanego ZSI poprzez dostawę, instalację i wdrożenie modułów medycyny pracy, wizyty mobilnej, modułu kolejkowego, pulpitu pielęgniarskiego, portal wyników badań laboratoryjnych oraz aplikacji mobilnych dla lekarza prowadzącego obchód   
i anestezjologa wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu informatycznego dla SPZOZ Mogilno

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## INFORMACJE OGÓLNE

Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej i lepsze dostosowanie się SPZOZ Mogilno do działalności w sektorze ochrony zdrowia. Zamawiający przewiduje, że modernizacja zintegrowanego oprogramowania i wdrożenie dodatkowych modułów pozwoli na usprawnienie procesów medycznych, administracyjnych i rozliczeniowych. Rozwiązanie musi zapewnić obsługę Placówki w zakresie świadczeń zdrowotnych obejmujących opiekę lekarska, pielęgniarską, terapeutyczną i diagnostyczną. Wykonawca musi zapewnić w ramach dostarczonej funkcjonalności możliwość tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, wystawiania e-recept i e-skierowań   
w domu pacjenta w ramach wizyty mobilnej.Rozwiązanie o takich możliwościach przyniesie następujące korzyści:

* Uporządkowanie i ujednolicenie oraz łatwość aktualizacji dokumentacji medycznej.
* Nowoczesne narzędzie do zarządzania placówką medyczną, personel medyczny uzyska dostęp do pełnej informacji o pacjencie (wyniki badań, konsultacji, zleceń) w każdym miejscu w placówce jak również podczas przeprowadzania wizyt domowych.
* Wyższy komfort pracy personelu dzięki dostosowaniu wyglądów ekranu do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także możliwości korzystania z urządzeń mobilnych podczas wizyt domowych.
* Oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii.
* Ułatwienie procesu rejestracji dla pacjenta dzięki wykorzystaniu systemu kolejkowego.
* Pełen dostęp do informacji, dopasowanie form raportowania do oczekiwań menedżera.
* Optymalizacja wykorzystania zasobów dzięki dostępności i łatwej analizie informacji obejmującej pełną ewidencję zdarzeń medycznych, przebiegu leczenia, a także profesjonalną analizę potrzeb i wczesne wykrywanie zagrożeń.
* Racjonalizacja kosztów leczenia poprzez automatyczne przenoszenie danych z innych systemów niezbędnych do analizy wyników finansowych.

## Słownik pojęć i skrótów

1. **Zamawiający** – oznacza SPZOZ w Mogilnie.
2. **Wykonawca** - podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia, złożył ofertę albo zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
3. **Strony** - podmioty bezpośrednio uczestniczące w umowie zawiązanej na podstawie rozstrzygnięcia podstępowania dotyczącego zamówienia publicznego.
4. **OPZ –** Opis Przedmiotu Zamówienia.
5. **Umowa** – umowa zawarta w ramach realizacji OPZ.
6. **SWZ** – Specyfikacja Warunków Zamówienia.
7. **System informatyczny** - zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej. W skład systemu wchodzą najczęściej elementy: Sprzęt serwerowy, Oprogramowanie narzędziowe, Oprogramowanie dziedzinowe.
8. **Zintegrowany System Informatyczny** (zwany dalej **ZSI** lub **Systemem**) – system informatyczny wspomagający zarządzanie, w skład którego wchodzą zintegrowane systemy/moduły dziedzinowego oprogramowania aplikacyjnego (np. HIS, RIS, LIS itd.), działający na Sprzęcie komputerowymz wykorzystaniem Oprogramowania Narzędziowego.
9. **HIS** - Szpitalny System Informatyczny (ang. Hospital Information System)
10. **Gwarancja i Serwis Oprogramowania** – Oznacza całokształt świadczonych przez Wykonawcę usług (gwarancyjno-serwisowych) związanych z zapewnieniem poprawnej pracy ZSI   
    i pozostałych składników będących przedmiotem zamówienia, szczegółowo określone w SWZ oraz w projekcie umowy.
11. **Sprzęt komputerowy** – zestaw komputerów (w tym stacje robocze, sprzęt serwerowy)  
    i oprzyrządowania, na którym pracuje ZSI określony w SWZ.
12. **Serwer** – specjalizowany komputer przeznaczony do gromadzenia i przetwarzania danych, wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, a także innym oprogramowaniem koniecznym do pracy oprogramowania aplikacyjnego oraz motoru bazy danych.
13. **Stacja Robocza** - oznacza komputer klasy PC lub/i terminal z monitorem, na którym pracuje ZSI określony w SWZ.
14. **Motor bazy danych** – program komputerowy dedykowany do zarządzania bazami danych.
15. **Oprogramowanie Narzędziowe** – elementy oprogramowania zainstalowane na Sprzęcie Serwerowym, obejmujące w szczególności:
16. systemy operacyjne (np. Windows, LINUX),
17. system zarządzania bazą danych (SZBD), zwane też oprogramowaniem bazodanowym (np. MSSQL, Oracle),
18. oprogramowanie służące do administracji i zarządzania Sprzętem Serwerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych,
19. oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie stacji dostępowych do serwera bazy;
20. **Oprogramowanie aplikacyjne** – zbiór programów komputerowych (Aplikacji) wykonujących swoje procedury w interakcji ze sobą, składających się na produkt chroniony znakiem towarowym o nazwie oraz będący w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem, do którego prawa autorskie i majątkowe przysługują autorowi.
21. **Aplikacja** – program komputerowy będący częścią składową (modułem) Oprogramowania aplikacyjnego charakteryzujący się spójnym zakresem merytorycznym realizowanych funkcji, wykonujący swoje procedury w interakcji z innymi Aplikacjami wchodzącymi w skład Oprogramowania aplikacyjnego.
22. **Użytkownik** - osoba należąca do personelu Zamawiającego, posiadającą uprawnienia do korzystania z danego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego, nadane jej przez Wykonawcę lub Zamawiającego.
23. **Wdrożenie** – etap cyklu życia systemu informatycznego, polegający na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań Zamawiającego, a także migracji danych oraz testowaniu   
    i uruchomieniu systemu informatycznego. Podstawowe etapy procesu wdrożenia:
24. Przygotowanie dokumentacji,
25. Przygotowanie i skonfigurowanie infrastruktury technicznej,
26. Zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego do eksploatacji,
27. Testowanie systemu,
28. Migracja danych,
29. Uruchomienie produkcyjne systemu.
30. **Zadanie** – przedmiot zamówienia (przedmiot Umowy) wynikający łącznie z SWZ, Oferty Wykonawcy, Umowy.
31. **Etap** – główny element części Zadania, stanowiący funkcjonalną całość, podlegająca odrębnym odbiorom.
32. **Faza** – element Etapu, stanowiący funkcjonalną całość, podlegający odrębnym odbiorom
33. **Protokół Zdawczo – Odbiorczy** – protokół przygotowany przez Wykonawcę, będący potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanych przez Wykonawcę prac będących przedmiotem zamówienia.
34. **Protokół Uzgodnień** – dokument tworzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Strony, na podstawie zapisu ze spotkania lub ustaleń zdalnych (mailowych, telefonicznych)   
    z Zamawiającym. Dokument ten używany jest w trakcie prowadzenia analizy wymagań Zamawiającego i stanowi zobowiązanie obu Stron. Zamawiający zobowiązany jest, że wymagania zapisane w/w protokole nie zostaną zmienione, natomiast Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zawartych w nim wymagań Zamawiającego. W przypadku zajścia konieczności wykonania zmian lub innych czynności niż te, które zostały opisane w Protokole Uzgodnień, należy utworzyć nowy Protokół Uzgodnień zawierający te zmiany. W Protokole Uzgodnień można zamieścić inne uzgodnienia, niezwiązane z wymaganiami projektu, tj. ustalenia organizacyjne.
35. **Protokół Rozbieżności –** dokument przez Zamawiającego, zawierający precyzyjnie wyspecyfikowane przyczyny mające źródło w Systemie i wskazując nieprawidłowo działające funkcje Systemu, wraz z opisem tych nieprawidłowości, uniemożliwiające podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego.
36. **Dzień Roboczy** – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
37. **Błąd aplikacji** – reakcja programu komputerowego użytkowanego we właściwych warunkach eksploatacji na prawidłowe działanie użytkownika, polegająca na wykonaniu procedur   
    w sprzeczności z dokumentacją lub przewidzianą (założoną) funkcją a nie powodowana, przez co najmniej jedną z następujących przyczyn:
    1. zastosowanie Aplikacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem,
    2. błędne wprowadzenie przez użytkownika danych,
    3. użytkowanie Aplikacji na sprzęcie serwerowym nie spełniającym ogólnie przyjętych w branży norm technicznych oraz bezpieczeństwa,
    4. użytkowanie Aplikacji na sprzęcie serwerowym nie spełniającym minimalnych parametrów wydajnościowych określonych dla wskazanej ilości stanowisk   
       i producenta motoru bazy danych.
    5. użytkowanie Aplikacji w pomieszczeniach z niesprawną lub niewydolną instalacją elektryczną i zasilaniem elektrycznym,
    6. działanie wirusa komputerowego,
    7. wdrożenia Aplikacji wykonanego w sposób wadliwy, z wyłączeniem sytuacji,   
       w której to było wykonywane przez WYKONAWCĘ,
    8. niedomaganie Aplikacji wykryte po wgraniu upgrade jeśli ZAMAWIAJĄCY dokonywał w okresie poprzedzającym wgrania powyższych modyfikacji, ingerencji w strukturę bazy danych,
    9. działanie osób spoza organizacji ZAMAWIAJĄCEGO,
    10. działanie siły wyższej,
    11. użytkowanie Aplikacji ze złamaniem obwarowań licencyjnych nałożonych na ZAMAWIAJĄCEGO postanowieniami umowy licencyjnej.

Ze względu na uciążliwość błędy Aplikacji zostały podzielone na trzy grupy: awarie, wady, usterki.

1. **Awaria (błąd krytyczny)** – nieprawidłowość w pracy Aplikacji lub motoru bazy danych uniemożliwiająca wykonywanie pracy przez oprogramowanie aplikacyjne w całości lub jego elementów mające kluczowe znaczenie, bez których poprawne działanie   
   i użytkowanie systemu komputerowego przestaje być zasadne.
2. **Wada** - nieprawidłowość w pracy Aplikacji uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca wykonanie jej poszczególnych funkcji, za sprawą, której eksploatacja Aplikacji staje się nie ergonomiczna, nie uniemożliwia jednak poprawnego zapisu oraz odczytu danych.
3. **Usterka** – nieprawidłowość w pracy Aplikacji o znaczeniu marginalnym bez usunięcia, której aplikacja może normalnie funkcjonować, lecz jej użytkowanie jest uciążliwe.
4. **Upgrade aplikacji** - obejmuje zmiany zakresu funkcjonalnego i użytkowego oprogramowania   
   w ramach poszczególnych Aplikacji oznaczające przynajmniej jedną z poniższych modyfikacji:
   1. usprawnienia dotychczasowych mechanizmów,
   2. poszerzenia funkcjonalności zastosowanych mechanizmów,
   3. dodanie nowych mechanizmów,
   4. zmiany estetyczne i formalne.
5. **Nośnik** – fizyczny środek (materiał lub urządzenie) przechowujący lub przeznaczony do przechowywania w nim danych: CD, DVD, PenDrive.

## OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu ZSI poprzez dostawę i wdrożenie modułów medycyny pracy, wizyty mobilnej, modułu kolejkowego, pulpitu pielęgniarskiego, portal wyników badań laboratoryjnych oraz aplikacji mobilnych dla lekarza prowadzącego obchód i anestezjologa które będą stanowiły element ZSI, wraz z dostawą i uruchomieniem sprzętu informatycznego, które obejmuje dostawę fabrycznie nowych, kompletnych urządzeń i licencji, wyszczególnionych poniżej   
i spełniających wymagania niniejszego szczegółowego OPZ.

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wparcia technicznego, aktualizacji dostarczanego oprogramowania oraz serwisu eksploatacyjnego dla dostarczanych modułów przez okres 36 miesięcy.

Ewentualne wskazane w opisach nazwy określają jedynie minimalne/maksymalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego w załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.

Zakres zamówienia obejmuje:

* Dostawa i uruchomienie sprzętu:
  1. Infokiosk,
  2. Wokandery,
  3. Tablety
  4. Drukarka termiczna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganego sprzętu informatycznego znajduje się w Załączniku Nr 1.1

* Dostawa i wdrożenie nowych modułów wraz z integracją z posiadanym przez Zamawiającego ZSI:
  1. Oprogramowanie kolejkowo-przywoławcze.
  2. Medycyna Pracy
  3. Wizyta mobilna
  4. Pulpit pielęgniarski
  5. Mobilny moduł anestezjologa
  6. Mobilny obchód lekarski
  7. Portal wyników badań laboratoryjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań funkcjonalnych dla dostarczanych nowych modułów ZSI znajduje się w Załączniku nr 1.2

## WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA ORAZ USTALENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie dostarczanych nowych elementów ZSItj. rozbudowa posiadanego przez **SPZOZ Mogilno** ZSI, w ramach której realizowane będą:

1. wykonanie analizy przedwdrożeniowej,
2. dostarczenie i uruchomienie sprzętu,
3. zainstalowanie, skonfigurowanie i wdrożenie dostarczanych nowych modułów ZSI,
4. wykonanie integracji nowych modułów z posiadanym przez Zamawiającego ZSI,
5. zainstalowanie, skonfigurowanie i uruchomienie systemu tworzenia kopii zapasowych dostarczanych modułów,
6. udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia, materiały oraz wykonane prace na zasadach określonych w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do urządzeń.

Zamawiający oczekuje aby wszystkie dostarczane moduły posiadały licencje zgodnie z Tabelą 1, udzielone na czas nieokreślony.

Dla zachowania spójności przetwarzanych danych, zbiory informacji przechowywanych przez ww. elementy oprogramowania muszą stanowić wspólną bazę danych, z której poszczególne usługi Systemu będą korzystać. System w wyżej wymienionym zakresie musi więc posiadać jeden spójny zbiór danych, do którego dostęp mają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca na podstawie informacji i danych przekazanych przez Zamawiającego podczas analizy wdrożeniowej przygotuje konfigurację dostarczonych modułów ZSI w taki sposób, aby spełniały one wszystkie wymagania zdefiniowane w OPZ i przez to umożliwiały rozpoczęcie pracy personelu Zamawiającego z dostarczonymi podsystemami bez zakłócania pracy jednostek Zamawiającego.

## WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO:

1. Instalacji i konfiguracji oprogramowania aplikacyjnego oraz konfiguracji oprogramowania bazodanowego na potrzeby wdrażanych modułów.
2. Świadczenia usługi nadzoru autorskiego i serwisowego przez okres min. 36m-cyod daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy na warunkach opisanych w punkcie 10  
   (WARUNKI SERWISU ORAZ ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH)
3. Udzielenia bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego. Szczegółowy wykaz licencji jest zawarty w Tabelach nr 1 -Wykaz licencji
4. Dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, iż producent oprogramowania aplikacyjnego ZSI spełnia określone wymogi bezpieczeństwa informacjico najmniej w zakresie projektowania i produkcji systemów informatycznych, np.: certyfikat ISO 27001:2013 lub równoważny,
5. Dostarczenia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, iż podmiot świadczący usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania aplikacyjnego spełnia określone wymogi jakościw zakresie dostarczania, wdrażania i uruchomienia systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych, np.: certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny.
6. Zamawiający wymaga aby w ramach ZSI:

* Dostarczone moduły systemu ZSI pochodziły od jednego producenta oprogramowania
* Dostarczony moduł wizyty mobilnej sytemu ZSI działał także w trybie bez dostępu do internetu (tryb offline) i z możliwością automatycznej synchronizacji danych wprowadzonych podczas wizyty domowej po uzyskaniu dostępu do internetu
* Dostarczone moduły systemu ZSI działały na jednym silniku bazy danych
* Dostarczone nowe moduły zostały zintegrowane z posiadanym przez Zamawiającego systemem ZSI.

## DOSTAWA LICENCJI MODUŁÓW ZSI – ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

**Tabela 1: Wykaz licencji będących przedmiotem zamówienia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Moduł** | **Ilość wymagana** |
|  | Wizyta mobilna | 5 |
|  | Medycyna pracy | 2 |
|  | System kolejkowy (obsługa do 10 stanowisk) | 1 |
|  | Wspomaganie rozliczeń umów AOS w systemie JGP | 8 |
|  | Pulpit Pielęgniarski | 6 |
|  | Aplikacja mobilna dla lekarza prowadzącego obchód | 6 |
|  | Aplikacja mobilna dla lekarza anestezjologa | 1 |
|  | Portal online wyników badań laboratoryjnych | 1 |

Funkcjonalność systemów oczekiwana w ramach postępowania opisana zostaław Załączniku nr 1.2.

Wszystkie moduły oferowanego ZSI muszą być ze sobą zintegrowane. Zamawiający dopuszcza wszystkie technologie i protokoły integracji modułów systemów.

## DOSTAWA SPRZĘTU

Wykaz funkcjonalny sprzętu znajduje się w Załączniku nr 1.1.

Prace obejmują:

* Uruchomienie i konfigurację sprzętu,
* Prace na stanowiskach użytkownika, instalację, konfigurację w związku z przygotowaniem ich do pracy z oprogramowaniem aplikacyjnym,
* Pozostałe prace związane z przygotowaniem sprzętu do rozpoczęcia prac wdrożeniowych.

## WDROŻENIE - INSTALACJA, KONFIGURACJA I WARSZTATY WDROŻENIOWE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

1. Pod pojęciem wdrożenia Zamawiający rozumie wszystkie usługi niezbędne do uruchomienia ZSI, w opisanym w SWZ zakresie funkcjonalnym. Usługi wdrożeniowe realizowane będą według wymagań określonych w SWZ oraz według załączonego do oferty Ramowego harmonogramu.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w ofercie ramowy harmonogram wdrożenia. Szczegółowy harmonogram wdrożenia i podziału prac zostanie sporządzony przez Wykonawcę   
   w konsultacji z Zamawiającym do 21 dni od daty podpisania umowy i będzie stanowił jej integralną część. Harmonogram powinien być podzielonyna etapy. Każdy etap będzie zakończony podpisaniem protokołu odbioru etapu. Po zakończeniu realizacji wszystkich etapów wskazanych przez Wykonawcę oraz po stwierdzeniu poprawności działania całości przedmiotu zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego.
3. W ramach wdrożenia zrealizowane zostaną:

* analiza procesów
* instalacja aplikacji
* konfiguracja bazy danych na potrzeby aplikacji oraz konfiguracja samych aplikacji
* konfiguracja kopii bezpieczeństwa dla dostarczanych aplikacji
* konfiguracja uprawnień użytkowników
* ustanowienie praw dostępu do poszczególnych funkcji modułów dla ich użytkowników   
  w komórkach organizacyjnych (utworzenie grup uprawnień)
* konfiguracja elementów leczenia, badań, paneli zleceń
* warsztaty wdrożeniowe – instruktaż,
* zarządzanie projektem,
* testy pokonfiguracyjne,
* nadzór nad uruchomieniem dostarczanych modułów w trakcie pracy produkcyjnej   
  w zakresie opisanym w specyfikacji oprogramowania

## INTEGRACJA POMIĘDZY DOSTARCZANYMI MODUŁAMI A POZOSTAŁYMI MODUŁAMI ZSI

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić integrację dostarczanych modułów z użytkowanymi modułami ZSI w zakresie i na zasadach opisanych w Załączniku nr 1.3.

## WARUNKI SERWISU ORAZ ZAKRES USŁUG SERWISOWYCH

**Objęcie gwarancyjnym nadzorem autorskim i serwisem dostarczonych modułów ZSI przez okres 36 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy**

* **Warunki nadzoru autorskiego**

Usługa ma być realizowana w szczególności poprzez:

1. zapewnienie wsparcia zdalnego i telefonicznego w godzinach od 8:00 do 16:00
2. doradztwo w zakresie rozwoju sieci oraz oprogramowania, planowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej
3. zapewnienie prawa do aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się nowej wersji systemu lub zmian przepisów prawa w tym rozporządzeń NFZ,
4. możliwość rejestracji zgłoszeń poprzez portal www, kontakt telefoniczny oraz pocztę elektroniczną
5. możliwość stałej kontroli postępu w realizacji zgłoszeń
6. możliwość przeglądu zgłoszeń historycznych

1. Procedura realizacji Nadzoru autorskiego – NA:

* 1. Zamawiający przesyła Zgłoszenie Serwisowe za pomocą portalu www, z zaznaczeniem statusu zgłoszenia według następujących kryteriów:
     + - 1. Dysfunkcja
         2. Usterka
         3. Stan Awaryjny
         4. Stan Krytyczny
  2. Wykonawca potwierdza za pośrednictwem portalu przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego   
     w terminie:
     + - 1. 24 godzin roboczych w przypadku Dysfunkcji lub Usterki,
         2. 8 godzin roboczych w przypadku Stanu Awaryjnego,
         3. 4 godzin roboczych w przypadku Stanu Krytycznego.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Zgłoszenia Serwisowego w następujących terminach:
     + - 1. Dysfunkcja w terminie do kolejnej edycji Wersji oprogramowania aplikacyjnego,
         2. Usterka w terminie do kolejnej edycji Wersji oprogramowania aplikacyjnego,
         3. Stan Awaryjny w terminie do 24 godzin roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
         4. Stan Krytyczny w terminie do 16 godzin roboczych od chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

1. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą zamawiającego, czas dokonania napraw będzie uzgodniony pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Zgłoszenie błędu przez Zamawiającego odbywać się będzie w sposób uzgodniony przez strony.
3. Wykonawca zapewni rozwój oprogramowania aplikacyjnego zgodnie ze zmieniającymi się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub przepisami prawa wewnętrznie obowiązującymi wydanymi na podstawie delegacji ustawowej, z zastrzeżeniem, że wykonawca zobowiązany jest do:

4.1. przekazania Zamawiającemu informacji o nowych wersjach oprogramowania aplikacyjnego, ukazujących się średnio cztery razy w roku, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail zamawiającego;

4.2. udostępniania uaktualnień oprogramowania aplikacyjnego (nowych wersji oprogramowania aplikacyjnego).

## DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy harmonogram dostaw, wdrożenia i podziału prac zostanie sporządzony przez Wykonawcę w konsultacji z Zamawiającym do 21 dni od daty podpisania umowy i będzie stanowił jej integralną część. Po stwierdzeniu poprawności działania całości przedmiotu zamówienia, podpisany zostanie protokół odbioru końcowego.

Wykonanie analizy przedwdrożeniowej.

Wykonawca dostarczy sprzęt serwerowy wraz z instalacją i konfiguracją zgodnie z Załącznikiem Nr 1.1

Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na dostarczane moduły ZSI   
o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku nr 1.2

Wykonawca zapewni dostawę, instalację oraz wdrożenie systemu ZSI o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku nr 1.2

Wykonawca udzieli bezterminowej licencji na sieciowe użytkowanie wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego.

Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia pełną funkcjonalność systemu (również po zmianie przepisów) poprzez usuwanie błędów w oprogramowaniu przez okres obowiązywania umowy od daty zakończenia wdrożenia, a także dostarczanie nowych wersji oprogramowania przez okres obowiązywania umowy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego poprzez ciągłą adaptację do wymogów przepisów prawa.

Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie, przeprowadzenie prób i testów oraz dokona uruchomienia produkcyjnego przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez wyznaczonych pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.

Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamówienia dokona instruktażu dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi, prawidłowego wykorzystaniai utrzymania, konserwacji przedmiotu zamówienia.

Wymagania w zakresie przygotowania instruktażu dla personelu Zamawiającego z obsługi dostarczanego systemu ZSI:

1. Instruktaż dla personelu Zamawiającego musi być zorganizowany i przeprowadzony   
   w siedzibie Zamawiającego.
2. Założenia:

* przygotowanie i przedstawienie szczegółowego harmonogramu instruktażu,
* instruktaż dot. ZSI, musi być prowadzony przez certyfikowanych przez producenta oprogramowania konsultantów. Zamawiający może zażądać przedłożenia certyfikatów przed rozpoczęciem instruktażu,
* instruktaż użytkowników systemu musi być prowadzony w pomiędzy godziną 8.00 i 15.00, w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Dopuszcza się inne godziny, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym,

1. Terminy instruktaży będą uprzednio ustalane z Zamawiającym w taki sposób, aby nie dezorganizować pracy jednostki.
2. Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia instruktażudla personelu Zamawiającego.

Przy czym ustala się następujące warunki:

1. instruktaż zakończy się nie później niż na 14 dni roboczych przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.
2. instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego.
3. Zakres instruktażu będzie obejmował - co najmniej - następujące tematy:
   * przekazanie podstawowych informacji o systemie i interfejsie użytkownika,
   * omówienie cech oraz funkcji nowego systemu informatycznego,
   * omówienie i praktyczne przećwiczenie obsługi programów,
   * wprowadzanie danych, tworzenie raportów, wykonywania analiz i sprawozdań, tworzenia dokumentów i przekazywania danych innym jednostkom organizacyjnym zakładu oraz instytucjom do tego upoważnionym,
   * omówienie możliwości konfiguracyjnych

Koszt dostawy, ubezpieczenia dostawy, oraz instruktażu leży po stronie Wykonawcy i nie jest podstawą zwiększenia kwoty podanej w ofercie za wartość przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych, oraz obciążeń prawami osób trzecich i objęty gwarancją producenta.

Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim, zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.

W przypadku wskazania w opisie przedmiotu znaków towarowych, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych   
w przedmiocie zamówienia.

Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi, deklarację zgodności i inne dokumenty, instrukcjei pozwolenia określone prawem, które otrzyma od producenta przedmiotu zamówienia, dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.