# UMOWA nr ………..

zawarta w dniu ……………….. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne                                        REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza - Bartosza Romowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a

………………………………………………

………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

W oparciu o regulamin wydatkowania środków publicznych w Gminie Ustrzyki Dolne                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł. Strony zawarły umowę następującej treści:

§1.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania ‘’Budowa kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Jasień, Jałowe, Hoszów’’.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- inwentaryzację istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu,

- opracowanie informacji technicznej o założeniach projektowych i jej uzgodnienie 
z Zamawiającym,

- projekt koncepcyjny, składający się z części opisowej oraz rysunkowej zawierający m.in.:

  - charakterystykę zlewni

  - bilans ścieków dla stanu istniejącego i perspektywicznego

  - schemat obliczeniowy układu kanalizacji

  - wybór odbiornika ścieków (włączenie do istniejącej oczyszczalni ścieków bądź zaprojektowanie alternatywnego rozwiązania)

  - dobór wielkości charakterystycznych układu kanalizacji (średnice, spadki, długości) i ewentualny dobór pomp i średnic rurociągów tłocznych.

  - wstępne uzgodnienie lokalizacji urządzeń z właścicielami terenu

  - oszacowanie nakładów inwestycyjnych

- Zakres dokumentacji wymieniony w ust. 1 należy również wykonać na nośniku CD                   w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej, natomiast wersja elektroniczna przedmiaru robót oraz zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych z MS Excel. (Do płyty CD należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową).

- Opisów w dokumentacji Wykonawca nie możne dokonywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Wspólny słownik zamówień (CPV):

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- Dodatkowe prace, nie objęte niniejszą umową, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji zamówienia i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu umowy, traktowane będą przez Strony jako prace dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na prace dodatkowe.

- Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do:

  - Sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia

  - Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dotyczących istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji

§2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- umową

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej

- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- wiedzą techniczną,

- ofertą Wykonawcy

- Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości innym Wykonawcom.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, 
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji zadania.

§3.

## Terminy realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.07.2022 r. wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonawca przekaże Zamawiającym kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie Protokołu zdawczo-  odbiorczego.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania Projektu, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

- Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury za przekazany Projekt.

- Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- W przypadku niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

§4.

    - Przed przekazaniem Projektu Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu opracowanie projektowe w całości lub w części bądź jego roboczą wersję w celu akceptacji lub sformułowania uwag.

    - Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokonuje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia przekazania opracowania.

    - Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność Projektu Zamawiający może w kolejności:

- żądać poprawienia lub uzupełnienia Projektu w uzgodnionym przez Strony terminie,

- po upływie powyższego terminu, jeżeli Projekt nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli Projekt nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od Umowy.

    - Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w odpowiednim, uzgodnionym przez Strony terminie, wszelkie wady i usterki Projektu, których istnienie zostało ujawnione 
w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania czynności sprawdzających.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 mają zastosowanie procedury opisane w ust. 3.

§5.

# Zmiany w umowie

- Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów 
w niżej wymienionych przypadkach:

- Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 ust. 1 dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku:

- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp. w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji, opinii czy uzgodnień,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek,

- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek,

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek,

- przedłużające się branżowe uzgodnienia projektu,

- Zmiany w zakresie przedmiotu umowy w przypadku, gdy zmiana zakresu przedmiotu umowy stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, 
w szczególności z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach Umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy z odpowiednio pomniejszonym wynagrodzeniem przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaźników,

- W sytuacjach opisanych w ust. 2 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy.

§6.

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane 
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy, całość autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy jak i udziela zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym 
w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem 
i nazwiskiem autora.

- Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji:

- używać i wykorzystywać Przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 
o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych,

- sporządzać kopie, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- wykorzystywać do celu, innego niż wyżej wymienione, niezbędnego 
i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

- rozpowszechniać dokumentację poprzez publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach, a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i remitować w każdej możliwej formie urzeczywistniania,

- przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję.

§7.

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto …………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………………………

wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………… zł

i  podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę: …………………. zł

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wykonawca nie może wystawiać faktur częściowych.

- Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

- Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: pisemne oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym                    z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura                        z podanym numerem konta, na który Zamawiający przeleje wynagrodzenie Wykonawcy.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane usługi zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora tutejszego Wydziału Inwestycji 
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w PLN na rachunek bankowy wykonawcy: Nr …………………………………………………

- Gmina  Ustrzyki Dolne jest  podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP …………………….

§8.

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności 
z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§9.

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

  - za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy po udokumentowaniu ich wykonania przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§10.

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego oraz przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony zamawiającego wykonawca nie realizuje zadania zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

  - właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 pkt d) :

- Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do tego czasu prace, po udokumentowaniu ich wykonania przez Wykonawcę,

- żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu,

- na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy.

§11.

## Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w granicach unormowania niniejszą umową oraz zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części, wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§12.

### Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem realizacji zadania,

### - oferta wykonawcy

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA