Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa V –Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu,

działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa

###### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia przekraczającej 221 000 euro

ŚWIADCZENIE USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ

ZADANIA PN.:

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku

Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

CPV 71 54 00 00-5 Usługi zarządzania budową

CPV 71 52 00 00-9 Usługi nadzoru budowlanego

Nr referencyjny nadany w sprawie przez Zamawiającego: ZDW.N4.363.21.2019

otwarcie ofert dnia: 27.11.2019 r. godz. 10:00

Nie wnoszę uwag: 											Zatwierdzam:

________________											________________

Sebastian Borowiak										Przemysław  Dąbrowski
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych                                            			Dyrektor Zarządu Dróg 																Wojewódzkich

Załączniki do SIWZ:

| LP. | SKŁADNIKI | NR WZORU ZAŁĄCZNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formularz Ofertowy | ZAŁĄCZNIK NR 1 |
| 2 | Tabela kosztorysowa | ZAŁĄCZNIK NR 2 |
| 3 | Wstępne Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ” Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (xml) (dalej JEDZ xml) wygenerowany przez Zamawiającego*; | ZAŁĄCZNIK NR 3 |
| 4 | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (przykład) Oświadczenie składane przez Wykonawcę 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z przebiegu przetargu | ZAŁĄCZNIK NR 4 |
| 5 | Istotne postanowienia umowy | ZAŁĄCZNIK NR 5 |
| 6 | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik do umowy | ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy |
| 7 | Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) | ZAŁĄCZNIK NR 6 |
| 8 | Opis przedmiotu zamówienia | ZAŁĄCZNIK NR 7 |

*JEDZ  może zostać sporządzony za pomocą formularza internetowego dostarczanego przez Komisję Europejską. Zamawiający udostępnia wygenerowany przez Zamawiającego plik xml, – Załącznik nr 3 – JEDZ (xml), który ułatwi wypełnienie JEDZ.

Zamawiający poniżej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:

- Pobrany ze strony Zamawiającego plik JEDZ (Załącznik nr 3) z rozszerzeniem XML należy zapisać na komputerze.

- Następnie należy otworzyć stronę: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

- Wskazać, że ‘jesteśmy’ wykonawcą.

- Wskazać, że chcemy zaimportować ESPD.

- Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" należy wskazać pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem XML.

- Następnie wypełniamy formularz, który później należy wydrukować i zapisać na dysku twardym

(EXPORTUJ).

Wyrazy i zwroty użyte w Instrukcji dla Wykonawców przypisane, będą również stosowane w umowie
 i warunkach umowy i będą  miały następujące oznaczenie:

Na oznaczenie Robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na dwie części:

część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” używa się pojęcia „Zadania”

Na oznaczenie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na dwie części:

część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” używa się pojęcia „Wykonawca robót budowlanych”

Na oznaczenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na dwie części:

część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” używa się pojęcia „Wykonawca”

Na oznaczenie zespołu nadzoru składającego się z koordynatora, inspektorów nadzoru, specjalistów oraz obsługi techniczno – administracyjnej, używa się pojęcia „Inżynier Kontraktu”.

Na oznaczenie  przedstawiciela stojącego na czele zespołu nadzoru, używa się pojęcia „Koordynator”.

Na oznaczenie Podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszego Podwykonawcy robót budowlanych używa się pojęcia „Podwykonawca robót budowlanych”

Na oznaczenie Podwykonawcy usługi oraz dalszego Podwykonawcy usługi na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania  używa się pojęcia „Podwykonawca”

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa V – Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działanie 5.1 – Infrastruktura Drogowa

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE	6

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCY	6

II.	INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCĄ	6

III.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W art. 10C-10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	6

IV.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	8

VI.	TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ	9

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA	10

I.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	10

ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM	11

I.	WYSOKOŚĆ WADIUM	11

II.	FORMA WADIUM	11

III.	TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM	12

IV.	ZATRZYMANIE WADIUM	12

ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA	13

I.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	13

II.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	19

RODZIAŁ V WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA	20

RODZIAŁ VI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY	24

RODZIAŁ VII OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	26

RODZIAŁ VIII INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	26

RODZIAŁ IX KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT	27

RODZIAŁ X ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	29

RODZIAŁ XI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY	30

RODZIAŁ XII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	30

RODZIAŁ XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	31

RODZIAŁ XIV WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU z art. 29 ust. 3a USTAWY PZP	33

RODZIAŁ XV INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6	34

RODZIAŁ XVI INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA	34

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.	34

RODZIAŁ XVIII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH	34

RODZIAŁ XVIII INFORMACJE DODATKOWE	36

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCY

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

NIP 9561969536

w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

tel. 52-37-05-717, faks 52-37-05-716

e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl 
strona internetowa  https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz

godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

# INFORMACJA O OSOBACH UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCĄ

Piotr Jaworski – Naczelnik Wydziału Inwestycji

tel. 52 37-05-738

e-mail:	p.jaworski@zdw-bydgoszcz.pl

Dariusz Fąfara – Kierownik Projektu

tel. 52 37-05-727

e-mail: d.fafara@zdw-bydgoszcz.pl

w sprawach procedury przetargowej:

Anna Kominiak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

tel. 52 37-05-718  fax. 52 37-05-716

e-mail:	a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl 
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Sylwia Pietrzak – Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel. 52 37-05-717

e-mail:	s.pietrzak@zdw-bydgoszcz.pl 
https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W art. 10C-10E USTAWY PZP, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz  i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz  Zamawiający nie może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

- Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone 
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

- Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych folderów.

- Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1320; dalej: Rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz udostępniania 
i przechowywania dokumentów elektronicznych), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

                - a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

          - b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

          - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

          - d) włączona obsługa JavaScript,

          - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

          - Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf,

          - Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

                - a) dokumenty w formacie .pdf zaleca   się podpisywać formatem PAdES;

          - b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

          - Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

          - Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazapukpowa.pl dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp.

          - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdwbydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania na zadane pytanie, przesyłając treść pytania 
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na platformie platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

          - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

          - Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany siwz, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

          - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

          - Wykonawca nie musi szyfrować oferty. System dokonuje szyfrowania automatycznie.

Link do regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin

Link do pełnej instrukcji składania ofert przetargowych poprzez platformę zakupową:

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 1.	Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw.  z art. 39, na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).– zwana dalej „ustawa Pzp”, aktów wykonawczych do ustawy Pzp - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. (Dz. U. 2016r. poz. 1126) oraz Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1993) w sprawie rodzajów  dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej „SIWZ”.

- 2.	Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.

- Szacunkowa wartość zamówienia publicznego przekracza równowartości kwoty 221 000 euro.

- Postępowanie prowadzone będzie wyłącznie z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom składając Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązany jest wypełnić pkt 7 oraz JEDZ  - załącznik nr 3.

- Wykonawca zobowiązany jest przesłać JEDZ Zamawiającemu w postaci elektronicznej   opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez podwykonawcę.

- Zamawiający, nie żąda od Wykonawcy dokumentów wg § 5 pkt 1- 9 rozporządzenia 
ws. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem  na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp jedynie jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji zgodnie z art. 36ba, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 – Wstępne Oświadczenie podwykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – JEDZ złożone w wersji papierowej 
w oryginale.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z   odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w JEDZ o ile są znane.

- Jeżeli zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie je spełnia w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania  o udzielenie zamówienia,

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

- Powyższe przepisy w zakresie pkt 3 i 7 stosuje się również wobec dalszych podwykonawców,

# TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłożenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Nazwa zamówienia:

ŚWIADCZENIE USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ  ZADANIA PN.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

  - Usługa obejmuje:

- Zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6  oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji;

- Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020;

- Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania oraz administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Zadania po jego zakończeniu;

- Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych  w trakcie przeglądów.

  - W celu realizacji, Wykonawca utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będzie wchodzić Przedstawiciel Wykonawcy – Koordynator, stojący na czele zespołu składającego się z inspektorów nadzoru, specjalistów, kosztorysanta, prawnika oraz obsługi techniczno - administracyjnej. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym OPZ, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane.

  - Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty na poszczególnych etapach realizacji Zadania oraz sprawować kontrolę finansową 
i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji zadania.

  - CHARAKTERYSTYKA ZADANIA - zgodnie z zamieszczoną na stronie Zamawiającego https://platformazakupowa.pl/transakcja/259827 dokumentacją projektową.

  - Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwane dalej „OPZ”)  załącznik nr 7 do SIWZ.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie: wykonywania robót budowlanych, rozliczenia Zadania i w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Przewidywany początek obowiązywania zamówienia: 15.01.2020 r.

  - Termin wykonania robót budowlanych wg umowy na roboty budowlane wynosi 15 miesięcy od dnia podpisania umowy ZDW.N4.363.20.2019 + 30 dni na rozliczenie zadania + gwarancja udzielona przez Wykonawcę robót budowlanych (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 84 miesiące) zgodnie z umową nr ZDW.N4.363.20.2019). Do terminu wykonania zamówienia ROBÓT BUDOWLANYCH nie wlicza się okresu zimowego, tj. od 15-tego grudnia o 15-tego marca. Powyższe dane należy uwzględnić 
w cenie ryczałtowej na niniejsze zadanie, załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Wydłużający termin zakończenia robót budowlanych jak i różne terminy zakończenia dla części I- Etap I od km 1+500 do km 12+500 i części II - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień) nie wpływają na zwiększenie wynagrodzenie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

# WYSOKOŚĆ WADIUM

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium 
w wysokości: 13 000,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

# FORMA WADIUM

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) 	pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez:

PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zadania (nr drogi, ulica, miejscowość), numerem sprawy.

Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany powyżej rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem

b) 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) 	gwarancjach bankowych,

d) 	gwarancjach ubezpieczeniowych ,

e) 	poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 110).

- Pełna nazwa i adres Beneficjenta, na jaki należy wnieść wadium w formie innej aniżeli podana w punkcie 1 lit. a) niniejszego rozdziału:

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

- Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

# TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM

- Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.

- Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 1 (poniżej).

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy.

- Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

# ZATRZYMANIE WADIUM

            - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

            - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) 	odmówił podsiania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) 	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu;

- nie podlegają wykluczeniu z uwagi na okoliczności wskazane przepisem ustawy Pzp:

- art. 24 ust. 1

- art. 24 ust 5 pkt 1 i 8

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

  - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

  - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

  - Zdolności technicznej lub zawodowej:

    - W zakresie zdolności technicznej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

    - W zakresie zdolności zawodowej:

1.3.2.1 Doświadczenie zawodowe

- Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Zrealizował lub w przypadku usług okresowych lub ciągłych realizuje 1 usługę polegającą na świadczeniu usługi nadzorowania nad inwestycją, w skład których wchodziła:

- budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00  PLN brutto

1.3.2.2	Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

Dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego, na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadających następujące wykształcenie, uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje zawodowe

1) minimum 1 osoba (Koordynator) posiadająca minimum:

Wykształcenie:

techniczne bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,

Kwalifikacje zawodowe:

-  doświadczenie zdobyte na stanowisku/stanowiskach: Inżynier Kontraktu lub Inżynier Rezydent lub Konsultant lub Koordynator lub Dyrektor Kontraktu lub w randze równorzędnej w bezpośrednim zarządzaniu* realizacją:

- minimum 1 inwestycji, w skład której wchodziła budowa, rozbudowa lub przebudowa drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto ,

*przez zarządzanie realizacją inwestycji należy rozumieć pracę na stanowisku kierowniczym w bezpośrednim zarządzaniu i kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia danej inwestycji.

2) minimum  1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Drogowych) posiadająca minimum:

Wykształcenie:

wykształcenie techniczne bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

Kwalifikacje zawodowe:

- posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

- doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robót drogowych na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót drogowych lub kierownika budowy/robót drogowych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN  brutto.

3) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Mostowych) posiadająca minimum:

Wykształcenie:

wykształcenie techniczne bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

-  doświadczenie	w kierowaniu/nadzorowaniu robót na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót mostowych lub kierownika budowy/robót mostowych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmniej 1 obiektu mostowego o wartości robót mostowych co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.

4) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych) posiadająca minimum:

Wykształcenie:

wykształcenie techniczne bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami telekomunikacyjnymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót telekomunikacyjnych.

5) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych) posiadająca minimum:

Wykształcenie:

wykształcenie techniczne bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robotami elektrycznymi i elektroenergetycznymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót elektrycznych i elektroenergetycznych.

6) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Wodno - Kanalizacyjnych) posiadającą  minimum:

Wykształcenie:

wykształcenie techniczne bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

-  doświadczenie	w kierowaniu/nadzorowaniu robót na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót wodno – kanalizacyjnych lub kierownika budowy/robót wodno – kanalizacyjnych polegających na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej o wartości robót wodno – kanalizacyjnych co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto,

7) minimum 1 osoba (Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych) posiadająca minimum:

Kwalifikacje zawodowe:

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu lub nadzorowaniu badań laboratoryjnych gruntu przy budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy lub obiektów budowlanych.

8) minimum 1 osoba (Geolog) posiadająca minimum:

Kwalifikacje zawodowe:

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego  w zakresie wykonywania lub nadzorowania prac geologicznych przy budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy lub obiektów budowlanych.

9) minimum 1 osoba (Inżynier ds. materiałowych – technolog) posiadająca minimum:

Kwalifikacje zawodowe:

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu lub nadzorowaniu badań laboratoryjnych materiałów budowlanych w tym dotyczących nawierzchni drogowych

10) minimum 1 osoba (geodeta) posiadająca minimum:

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu 1) geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2) rozgraniczenia 
i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, 4) geodezyjna obsługa inwestycji bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

- minimum 2 lata doświadczenia w geodezyjnych pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, minimum 2 lata doświadczenia w rozgraniczaniu 
i podziałach nieruchomości (gruntów) oraz w sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych, minimum 3 lata doświadczenia w geodezyjnej obsłudze inwestycji.

11) minimum 1 osoba (radca prawny lub adwokat) posiadająca minimum:

Wykształcenie:

wykształcenie wyższe prawnicze bądź odpowiednie wykształcenie uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych

Kwalifikacje zawodowe:

- uprawnienia radcy prawnego lub adwokata,

- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego (lata czynne zawodowo w wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata)  w obsłudze prawnej podmiotów: zarządców dróg publicznych lub organów administracji realizujących inwestycje liniowe lub inwestora zastępczego lub Inżyniera Kontraktu.

Uwaga:

Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie stanowisk i specjalności w ramach stanowisk : z pkt 7 i 8;

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 2272) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, 1669).

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o  drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068.) lub drogi będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest  Unia Europejska.

W przypadku podania wartości za wykonanie robót budowlanych w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 
o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt. 1.3. mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę. W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu 
w realizację zadania.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy korzystający z zasobów podmiotów trzecich na zasadach określonych 
w art. 22a-22d Ustawy Pzp

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (informacje zawarte w części IV JEDZ), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów –  załącznik nr 3.

  - Wykonawca zobowiązany jest przesłać JEDZ Zamawiającemu podmiotów udostępniających potencjał w postaci elektronicznej   opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp.  i przesłanym w postaci elektronicznej.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust.5 pkt. 1 i 8 Ustawy Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądać, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności  techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 1.3.2 SIWZ.

  - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczącym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1.3.2 SIWZ oraz pkt 7 SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ załącznik nr 3 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają wstępnie spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przesłać JEDZ Zamawiającemu w postaci elektronicznej   opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez każdego z Wykonawców.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

  - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

- Dodatkowo z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę (art. 24 ust. 5 ppkt 1 i 8):

      - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. z dnia 23 sierpnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1574 z późn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zmianami);

      - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać 
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności.

3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi:

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.13 a-c  i pkt. 14, gdy osoba, o której mowa w przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt. 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia.

- W przypadkach, o których mowa:

- w art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d i pkt. 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt. 13 lit.d Ustawy Pzp,

- w art. 24 ust.1 pkt 15 Ustawy Pzp,

- w art. 24 ust. 5 pkt. 5 – 7 Ustawy Pzp.

Jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia lub dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

- w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,

- w przypadku, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.21 jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

- w przypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5, może przestawić dowody jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o i dzielenie zamówienia oraz nie upłynął w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

RODZIAŁ V
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

      - Do oferty Wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - załącznik nr 3. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

      - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać 
z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

        - Wykonawca zobowiązany jest przesłać JEDZ Zamawiającemu w postaci  elektronicznej   opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

        - W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

        - Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

        - Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy Wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy”  Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

- przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181 – 188 Kodeksu karnego;

- przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218 – 221 Kodeksu karnego;

- przestępstwa, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

        - W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C JEDZ „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”.

      - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu 
o udzielenie zamówienia. Zaleca się wskazanie w jednolitym dokumencie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania, w którym dokumenty zostały złożone.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

      - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

      - Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty

|  | UWAGA Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenianą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: |
| --- | --- |

6.    	W celu POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu:

6.1. 	Wykaz usług o których mowa w IV pkt. 1.3.2.1 SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.  	Wykaz osób o których mowa w IV pkt. 1.3.2.2 SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

7. 	W celu POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

7.1.   Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

7.2.   	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7.3. 	Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.4.  	Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.5.   Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.6.  Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.7.     Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

7.8.  	Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - DOTYCZY WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA  POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w V pkt 7.1, 7.3. i 7.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 7.2. SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13,14, 21 Ustawy Pzp.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 litera b)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 litera a)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem  tego terminu.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.3 stosuje się.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 7.2, składa dokumenty, o którym mowa w ppkt. 8.2.  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w V pkt  7.1., 7.2., 8.1  ogłoszenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne.

  - Jeżeli wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w  V pkt  7.1., 7.2., 8.1  ogłoszenia, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

RODZIAŁ VI
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (również dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotów trzecich, podwykonawców) stanowiący wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

  - Tabela kosztorysowa – załącznik nr 2 do SIWZ,

  - Zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów;

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

  - Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. z dnia 24 lutego 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zmianami), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

  - W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty.

  - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;

  - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązku informacyjnego (RODO) – załącznik nr 6 do SIWZ

  - Podpisany OPZ przez Wykonawcę – załącznik nr 7

  - Inne dokumenty: BRAK

- Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ewentualnym zmianom przekazanym przez Zamawiającego jako wyjaśnienia i uzupełnienia do SIWZ. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

- Zleca się, aby oferta oraz każdy z dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą umieścić w osobnym pliku tj. wszystkie strony formularza oferty stanowić będą jeden plik, wszystkie strony kosztorysu ofertowego stanowić będą kolejny plik, wszystkie strony JEDZ stanowić będą następny plik itd. Wszystkie otrzymane pliki należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformie platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz  w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku Zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, 
w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Plik zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa winien zostać złożony 
w osobnym pliku w odpowiednim polu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa na platformie zakupowej platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.odt, *.pdf, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z Platformy Zakupowej. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie oferty (ofert) Wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można ich edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

RODZIAŁ VII
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

- Wycena usługi ma być zgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia tj. załącznik Nr 8 do SIWZ i ma uwzględniać wszystkie koszty i materiały konieczne do realizacji zamówienia wynikających z analizy przeprowadzonej przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu objętego zamówieniem. Wykonawca, dokonując wyceny za przedmiot zamówienia powinien uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty, w tym również wszelkie koszty towarzyszące, w szczególności:

- wynagrodzenia wraz z narzutami,

- urządzenia stanowiska pracy, szkoleń personelu nadzoru,

- zakwaterowania i delegacji,

- wyposażenia bhp,

- transportu i łączności,

- wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczającego poza zakres wskazany w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z zatrudnieniem i pracą tych osób,

- koszty związane z przeprowadzeniem dodatkowych badań laboratoryjnych i pomiarów, niezależnych od badań i pomiarów przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przez Wykonawcę,

- związanych z długością okresu świadczenia usługi w zakresie czynności w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane,

- wszystkie inne koszty związane z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, związane z prawidłowym wykonaniem usługi, a także związane z robotami budowlanymi w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6  oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Cena należy wpisać w Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ, musi być podana w złotych polskich liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie, oparta o załącznik nr 2 – Tabelę kosztorysową.

- Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie  będą podlegały waloryzacji.

- W przypadku złożenia oferty, dla której powstanie obowiązek podatkowy Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RODZIAŁ VIII
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I
OTWARCIA OFERT

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania.

  - Termin składania ofert upływa dnia  27.11.2019 r. o godz.  09:45

  - Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 
w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” 
i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

  - W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający postąpi zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Pzp.

- Miejsce i termin otwarcia ofert

  - Zamawiający otworzy oferty sporządzone w języku polskim, jawnie w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 27.11.2019 r. o godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego.

  - Otwarcie ofert następuje za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny oferty, termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności i okres gwarancji.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej 
w zakładce „Komunikaty” informacje o których mowa w pkt 3 i 4.

RODZIAŁ IX
KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

- tryb oceny ofert

Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt c), będzie podlegała odrzuceniu.

- KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            - Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: | Maksymalna liczba przyznanych punktów w danym kryterium: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena (Pc) | 60% | 60 |
| 2 | Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót drogowych (Pd) | 20 % | 20 |
| 3 | Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót mostowych (Pm)) | 20 % | 20 |

- ZASADY OCENY OFERT WG USTALONYCH KRYTERIÓW

- Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium |  |  | Wzór: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt |
| Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. |  |  |  |
| 2 |  | Pd = Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót drogowych (max. 20 pkt.) |  |
| W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Oferty z doświadczeniem inspektora nadzoru robót drogowych w kierowaniu/nadzorowaniu robotami drogowymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót drogowych lub kierownika budowy/robót drogowych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy o wartości robót budowlanych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego - na 1 inwestycji otrzymuje liczbę punktów – 0 pkt, - na 2 lub 3 inwestycjach otrzymuje liczbę punktów – 10 pkt, - na 4 lub powyżej inwestycjach otrzymuje liczbę punktów – 20 pkt. W przypadku niewskazania doświadczenia Inspektora nadzoru robót drogowych Zamawiający przyjmie, iż Inspektor nadzoru robót drogowych nie posiada wskazanego doświadczenia. Doświadczenie Inspektora nadzoru robót drogowych nie będzie podlegało uzupełnieniu w trybie Ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dotyczących Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i prowadzić to będzie do zmiany Inspektor nadzoru robót drogowych wskazanego w Formularzu Ofertowym, to w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. |  |  |  |
| 3 | Pd = Doświadczenie Inspektora Nadzoru robót mostowych (max. 20 pkt.) |  |  |
| W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 pkt. Oferty z doświadczeniem inspektora nadzoru robót mostowych w kierowaniu/nadzorowaniu robotami mostowymi na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót mostowych lub kierownika budowy/robót mostowych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego o wartości robót mostowych co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego - na 1 inwestycji otrzymuje liczbę punktów – 0 pkt, - na 2 lub 3 inwestycjach otrzymuje liczbę punktów – 10 pkt, - na 4 lub powyżej inwestycjach otrzymuje liczbę punktów – 20 pkt. W przypadku niewskazania doświadczenia Inspektora nadzoru robót mostowych Zamawiający przyjmie, iż Inspektor nadzoru robót mostowych nie posiada wskazanego doświadczenia. Doświadczenie Inspektora nadzoru robót mostowych nie będzie podlegało uzupełnieniu w trybie Ustawy Pzp. Jeżeli Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp lub w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dotyczących Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i prowadzić to będzie do zmiany Inspektor nadzoru robót mostowych wskazanego w Formularzu Ofertowym, to w tym kryterium Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów. |  |  |  |

- Przyjmuje się, w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, 1% wagi kryterium = 1 pkt.

- Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pd + Pm spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki.

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

RODZIAŁ X
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny w:

- pieniądzu w formie wpłaty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zadania,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
	kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancji bankowej,

- gwarancji ubezpieczeniowej,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 	Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

Zamawiający informuje, że przyjmowane będą m.in. formami dopuszczonymi 
w ustawie Pzp - gwarancje nieprzenośne, bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 
na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminie i wysokościach jak niżej:

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie nie później niż  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W związku, że okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia  zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w pkt. 4 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających Zamawiającego (beneficjenta).

7. 	Oryginał gwarancji musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy i uwzględniać zapisy wynikające z pkt. 5 i 6.

8.	Zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) Ustawy Pzp.

RODZIAŁ XI
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiącym Załącznik nr 5.

- W wyniku niniejszego postępowania zostanie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści zawartej umowy. Warunki zmiany umowy, szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.

RODZIAŁ XII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone  w Dziale VI Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.

  - Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

    - 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

    - 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

  - Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy Pzp.

  - Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. 	Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

RODZIAŁ XIII
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

a) 	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)  	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

c) 	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1) powyżej, na stronie internetowej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż termin podany w ppkt 1 niniejszego punktu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta;

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego dostarczy:

- zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ. W przypadku składania gwarancji z kraju innego niż Polska należy tą gwarancję złożyć przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego.

- Oświadczenie, jak niżej:

Oświadczam, że w przypadku wyboru oferty, zatrudnię na podstawie umowy 
o pracę/zobowiążę podwykonawcę do zatrudnienia ….. (ilość) osób - wykonujących niezbędne czynności w trakcie realizacją przedmiotu zamówienia (koordynator, pracownik biurowy).

polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 917).  (oświadczenie należy uzupełnić o odpowiednią liczbę osób).

- W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.

- O terminie złożenia dokumentu, o którym mowa w pkt 4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem.

- Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważnia Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

RODZIAŁ XIV
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZWIĄZKU z art. 29 ust. 3a USTAWY PZP

a) 	Wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).

- Powyższe wymagania określają w szczególności:

- sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp,

- uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a  Ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

- rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koordynator, kosztorysant, pracownik biurowy) w ilości osób niezbędnej do realizacji ww. przedmiotu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany jeden 
z poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w punkcie c) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

LUB

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Jeżeli powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

RODZIAŁ XV
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

RODZIAŁ XVI
INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

RODZIAŁ XVIII
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

I. KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z WPROWADZENIEM ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 
Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH 
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1), DALEJ „RODO”

1. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuje, że:

a) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713, e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl;

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Pan Witold Antosik tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl ;

c) Dane osobowe przekazane Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

d) odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

e) Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 10 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji;

f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) Wykonawcy, jak i osobom których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jak i osób których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXX. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z RODO

      - Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

      - Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. pkt. 13 Załącznika nr 6 do SIWZ – OŚWIADCZENIE 
W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ( RODO).

RODZIAŁ XVIII
INFORMACJE DODATKOWE

- Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z formularzem oferty na wykonane zadania.

- Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane 
w art. 93 ust.1, 1b, 1c ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej 
w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Ustawy Pzp Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące 
z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.

- Zamawiający informuje, że nie przeprowadził dialogu technicznego dla postępowania.

| Odpowiedzialny/a za określenie opisu przedmiotu zamówienia: ……………….. Piotr Jaworski ………………….….. Dariusz Fąfara | Opiniował/a pod względem proceduralnym: ……………….. Anna Kominiak Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Odpowiedzialny/a za określenie warunków udziału w postępowaniu: ……………….. Piotr Jaworski ……………………… Dariusz Fąfara | Opiniował/a pod względem formalno- prawnym: ……………….. Maciej Świerczyński Radca Prawny Odpowiedzialny/a za określenie kryteriów oceny ofert: ……………….. Piotr Jaworski ……………………… Dariusz Fąfara | Opiniował/a pod względem przedmiotu zamówienia: ……………….. Piotr Jaworski Naczelnik Wydziału Inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 do SIWZ

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby Wykonawcy |  |
| Ulica |  |
| Miejscowość, kod pocztowy |  |
| Województwo |  |
| Adres do korespondencji |  |
| NIP |  |
| REGON / KRS |  |
| Nr telefonu do kontaktu |  |
| Nr faksu do kontaktu |  |
| Adres e-mail do kontaktu |  |
| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym |  |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1 (tak/nie; jeżeli tak – wskazać odpowiednie) |  |

FORMULARZ  OFERTY

Województwo Kujawsko – Pomorskie

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

w imieniu którego działa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

ŚWIADCZENIE USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ

ZADANIA PN.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku

Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

My niżej podpisani

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

KRYTERIUM CENA

- Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, cena oferty – wynagrodzenie ryczałtowe wynosi (w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ):

NETTO:	_____________________________

VAT 23%	_____________________________

BRUTTO	_____________________________

KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU ROBÓT DROGOWYCH

- Deklarujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty: Funkcję Inspektora Nadzoru robót  drogowych – pełnić będzie

Pani/Pan………………..……………………..

posiadająca/cy doświadczenie w wykonaniu na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót drogowych lub kierownika budowy/robót drogowych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy o łącznej wartości robót budowlanych co najmniej 
10 000 000,00 PLN  brutto przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego, na:

| L.p. | Funkcja pełniona na inwestycji | Nazwa inwestycji | Wartość robót brutto | Czy inwestycja została odebrana ostatecznie przez jej inwestora (tak/nie) | Nazwa Inwestora na rzecz, którego była wykonywana inwestycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

KRYTERIUM DOŚWIADCZENIE INSPEKTORA NADZORU ROBÓT MOSTOWYCH

- Deklarujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty: Funkcję Inspektora Nadzoru robót  mostowych – pełnić będzie

Pani/Pan………………..……………………..

posiadająca/cy doświadczenie w wykonaniu na stanowisku/stanowiskach inspektora nadzoru robót mostowych w kierowaniu/nadzorowaniu robotami mostowymi na stanowisku/ stanowiskach inspektora nadzoru robót mostowych lub kierownika budowy/robót mostowych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu mostowego o wartości robót mostowych co najmniej 1 000 000,00 PLN  brutto przy czym inwestycja winna być odebrana ostatecznie przez jej Zamawiającego

| L.p. | Funkcja pełniona na inwestycji | Nazwa inwestycji | Wartość robót brutto | Czy inwestycja została odebrana ostatecznie przez jej inwestora (tak/nie) | Nazwa Inwestora na rzecz, którego była wykonywana inwestycja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Akceptujemy następujące warunki płatności: zgodnie z postanowieniami istotnych warunków umowy kwota wynikająca z faktury płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia 
i przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

- Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie: wykonywania robót budowlanych, rozliczenia Zadania i w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego  zamówienia jest  następujący:

....................................................................................................................................................

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

- Niżej wymienione prace zrealizujemy sami / przy udziale następujących podmiotów*:

| Lp. | Cześć prac, które mają być powierzone podwykonawcom | Inne informacje |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Cześć prac, które mają być powierzone podmiotom lub nazwy (firm) podmiotów na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, | Inne informacje |
| --- | --- | --- |

- Jeżeli Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom wówczas podaje:

Wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: _______________________________________________________

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Informujmy, że2:

11.1     wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

11.2     wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów*: …………………………………

Wartość towarów powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………….. zł netto.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych 
w zgodnej z niniejszą ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny określonej w pkt. 1  formularza oferty w następującej formie/formach:

……………………………………………………………………………………………………

- Informujemy o wniesieniu wadium w wysokości 13 000,00 zł brutto w formie:

…………………………………………………………………………………………………

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto nr:

…………………………………………………………………………………………………
w banku ……………………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w formie: …………………………………………………………………………………………………
                                                                                                 (inna niż pieniężna)

należy zwrócić na adres:

…………………………………………………………………………………………………

- Informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji załączone są do oferty w sposób następujący

…………………………………………………………………………………………………

oraz zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane.

- Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie art. 8 ust 3. W przypadku zaniedbania przez wykonawcę wykazania, że zastrzeżone przez niego w ofercie informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa prowadzi do tego, że zastrzeżenie tajemnicy będzie nieskuteczne.

- Ofertę niniejszą składamy na .................... kolejno ponumerowanych stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

*  uzupełnić zgodnie z ofertą /niepotrzebne skreślić

_________________ dnia __ __ 2019 roku

……………………………………………………....................................................................

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania pliku PDF w formacie PADES

- 1 Na potrzeby odpowiedzi na to pytanie należy skorzystać z definicji zawartych w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2013r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str.36)

- Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

- Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

- Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

2 Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

2. mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

3. importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Załącznik nr 2 do SIWZ

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500 | ryczałt |  |
| 2 | ŚWIADCZENIE USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień). | ryczałt |  |
| Netto (wiersz 1 + 2) |  |  |  |
| Vat 23% (wiersz 1 + 2) |  |  |  |
| BRUTTO (wiersz 1 + 2) |  |  |  |

Powyższa kwota dotyczy całego Zespołu Nadzoru, tj. łącznie wszystkich osób wskazanych do pełnienia funkcji wymaganych przez Zamawiającego oraz dodatkowego personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia, a nie wskazanego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót budowlanych wg umowy na roboty budowlane wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy ZDW.N4.363.20.2019 + 30 dni na rozliczenie zadania + gwarancja udzielona przez Wykonawcę robót budowlanych (minimum 60 miesięcy, maksymalnie 84 miesiące) zgodnie z umową nr ZDW.N4.363.20.2019). Do terminu wykonania zamówienia ROBÓT BUDOWLANYCH nie wlicza się okresu zimowego tj. od 15-go grudnia do 15-go marca. Powyższe dane należy uwzględnić w cenie ryczałtowej na niniejsze zadanie, załącznik nr 2 do SIWZ.

Wydłużający termin zakończenia robót budowlanych jak i różne terminy zakończenia dla części I- Etap I od km 1+500 do km 12+500 i części II - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień) nie wpływają na zwiększenie wynagrodzenie Wykonawcy.

_________________ dnia __ __ 2019 roku

…………………………………………………….............................................................................

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania pliku PDF w formacie PADES

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ) został załączony na stronie Zamawiającego jako osobny, edytowalny plik z rozszerzeniem *.xml

Bezpośredni link do wyżej wskazanego pliku JEDZ - załącznika nr 3 do SIWZ

Zaleca się sporządzenia JEDZ za pomocą formularza internetowego dostarczanego przez Urząd Zamówień Publicznych (http://espd.uzp.gov.pl/) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego oraz złożenia wraz z ofertą w formacie *.pdf.

Zaleca się również zapoznanie się z ogólnodostępnej, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych instrukcji wypełniania JEDZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE -

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w rat. 24 ust. 1 pkt. 23

(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ

ZADANIA PN.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku

Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

oznaczonego nr ZDW. N4.363.21.2019

w imieniu Wykonawcy:

oświadczam, że*:

 	nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu

 	należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu

1. ……………………………………………..……………………

2.……………………………………………..……………………

3. ……………………………………………..……………………

- Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- …………………………………………………………………………………………………………

__________________ dnia __ __ 2019 roku

…………………………………………………….............................................................................

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania pliku PDF w formacie PADES

Uwaga:

Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego).

UWAGA: 	niniejszy „Formularz” składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa ją każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

W  przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), oświadczenie 
o przynależności do grupy kapitałowej nie jest dokumentem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej składane jest po złożeniu oferty i dotyczy jedynie więzi z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje

            - Na oznaczenie Robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na dwie części:

część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” używa się pojęcia „Zadania”

- Na oznaczenie Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, z którym została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na dwie części:

część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” używa się pojęcia „Wykonawca robót budowlanych”

- Na oznaczenie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy – granica województwa z podziałem na dwie części:

część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500,

część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” używa się pojęcia „Wykonawca”

- Na oznaczenie zespołu nadzoru składającego się z koordynatora, inspektorów nadzoru, specjalistów, kosztorysanta, prawnika oraz obsługi techniczno – administracyjnej, używa się pojęcia „Inżynier Kontraktu”.

- Na oznaczenie  przedstawiciela stojącego na czele zespołu nadzoru, używa się pojęcia „Koordynator”.

- Na oznaczenie Podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszego Podwykonawcy robót budowlanych używa się pojęcia „Podwykonawca robót budowlanych”

- Na oznaczenie Podwykonawcy usługi oraz dalszego Podwykonawcy usługi na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania  używa się pojęcia „Podwykonawca”

- Umowa jest zawierana i realizowana w oparciu o przepisy prawa polskiego.

- Płatność i rozliczenia będą dokonywane w PLN.

- Językiem dokumentów i porozumiewania się będzie język polski.

- Obowiązuje następująca kolejność pierwszeństwa dokumentów:

a) niniejsza umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

c) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

d) Oferta Wykonawcy,

- Jeżeli w trakcie realizacji Usługi w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność lub rozbieżność mająca wpływ na wykonanie umowy, to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 
o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów 
jw. Dokumenty opisujące Przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające 
i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera jakiekolwiek wieloznaczności bądź niejasności mające wpływ na wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od Zamawiającego przed przystąpieniem do dalszych działań.

- Strony zobowiązane są do:

a) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,

b) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 2

Ogólne zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego

      - Zamawiający udostępni Wykonawcy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 
z Wykonawcą w celu sporządzenia kopii, następujące dokumenty:

- dokumentację projektową pierwotną dla Zadania,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację Zadania,

- umowę na Zadanie oraz aneksy do tej umowy,

- umowę na nadzór autorski,

- inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Po sporządzeniu kopi powyższych dokumentów należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od przekazania zwrócić  je Zamawiającemu. Zamawiający może udostępnić także dokumenty w postaci elektronicznej, na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail, bez konieczności zwrotu.

      - Wyznaczeni przez Zamawiającego Przedstawiciele mają, w każdym czasie, prawo wstępu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli realizacji Usługi.

      - Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy odpowiedzi na jego pisemne wystąpienia w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania danego wystąpienia.

4. 	Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy z roszczeniem regresowym dotyczącym pokrycia żądań finansowych Wykonawcy zadania: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 559 NA ODCINKU LIPNO - KAMIEŃ KOTOWY – GRANICA WOJEWÓDZTWA z podziałem na dwie części: część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500, część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)” w sytuacji, gdy Wykonawca dopuściłby do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych jakichkolwiek usług/robót nie objętych zamówieniem podstawowym a prace te nie zostały potwierdzone umową/aneksem zawartym z Zamawiającym.

5. Zamawiający zobowiązany będzie do:

a)	zapewnienia prawa dysponowania terenem, na którym będą prowadzone roboty budowlane, 
w zakresie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

b) 	zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach (Wykonawca przygotuje projekty pełnomocnictwa);

c) 	zapewnienia wsparcia w sprawach dot. aspektów formalnych Zadania,

d) 	zapewnienie wsparcia i wyjaśnień ze strony projektantów w zakresie opracowań projektowych;

e) 	wyznaczenia osób powołanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiającego przy realizacji Zadania.

§ 3

Ogólne zobowiązania Wykonawcy

1. Przedmiot umowy obejmuje:

- Zarządzanie budową, rozliczanie, kontrolę, obsługę prawną i nadzór nad przebiegiem wykonania Zadania reprezentując Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umowy, w tym zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, również nad robotami w zakresie zamówień realizowanych z art.67 ust. 1 pkt.6  oraz w trybie art. 144 ust. 1, niezbędnych do wykonania Zadania wynikłymi w trakcie jego realizacji;

- Wsparcie Zamawiającego w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, wynikających 
z procedur współfinansowania projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 ÷ 2020;

- Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem Zadania oraz administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Zadania po jego zakończeniu;

- Udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych  w trakcie przeglądów.

- W celu realizacji, Wykonawca utworzy jeden zespół nadzoru. W skład zespołu nadzoru będzie wchodzić Przedstawiciel Wykonawcy – Koordynator, stojący na czele zespołu składającego się z inspektorów nadzoru, specjalistów, kosztorysanta, prawnika oraz obsługi techniczno - administracyjnej. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą, jaka została określona w niniejszym OPZ, oraz w zakresie uprawnień i obowiązków wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności:

a) kontrolowania zgodności prowadzenia robót z umową i dokumentami budowy,

b) kontrolowania jakości robót i zastosowanych materiałów,

c) kontrolowania przestrzegania przepisów budowlanych i odpowiedniego prowadzenia dokumentów budowy,

d) kontrolowania rozliczeń finansowych inwestycji – sprawdzania związanych z realizacją zadań faktur

częściowych i końcowej,

e) współpracy z organami nadzoru budowlanego,

f) opiniowania wszelkich wniosków składanych do Zamawiającego przez wykonawcę zadania,

g) uzgodnienia z Zamawiającym spraw wymagających jego akceptacji / zatwierdzenia.

oraz są uprawnieni i jednocześnie zobowiązani do wszelkich działań opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ).

- Wykonawca niniejszego zamówienia jest zobowiązany przygotowywać raporty na poszczególnych etapach realizacji Zadania oraz sprawować kontrolę finansową i przygotowywać związane z nią rozliczenia, uwzględniając w przedmiotowych raportach przewidywane koszty końcowe na różnych etapach wdrażania i realizacji zadania.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, przepisami prawa, a zwłaszcza ustawy Prawo budowlane, innych aktów prawnych regulujących wykonanie Zadania oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny. Zmiany (zastępstwa) dokonane w składzie personelu muszą być zgodne z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Inspektorzy Nadzoru będą również pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane. Koordynator będzie koordynował czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

- Wykonawca nie ma prawa:

a) zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umów zawartych z Zamawiającym,

b) dopuścić by Wykonawca robót budowlanych wykonywał jakiekolwiek prace nie objęte zamówieniem podstawowym, a prace te nie zostały potwierdzone umową/aneksem zawartą z Zamawiającym,

c) wyrażać samodzielnie bez akceptacji Zamawiającego wyrażonej na piśmie zgody na powierzenie przez Wykonawcę robót budowlanych części robót Podwykonawcom,

d) zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za pełniony nadzór nad wykonywanymi robotami w ramach Zadania,

- Wykonawca jest zobowiązany do składania raportów, dokonywania przeglądów i wykonywania wszelkich innych czynności określonych Opisem Przedmiotu Zamówienia,

§ 4

Termin wykonywania umowy

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminie: wykonywania robót budowlanych, rozliczenia Zadania i w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

§ 5

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, a powstałe w związku z wadami wykonawczymi wykonanych usług na cały okres rękojmi i gwarancji.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- odpowiedzialność cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku 
z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Strony uzgadniają iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez osób trzecich.

§ 6

Kary umowne

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej z tytułu:

  - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - opóźnienia  w usunięciu wad – w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - opóźnienia w przygotowaniu i dostarczeniu dokumentów do rozliczenia częściowego, liczonej od daty wpływu dokumentów do siedziby Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie, jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - opóźnienia  w przygotowaniu i dostarczeniu dokumentów do rozliczenia końcowego, liczonej od daty wpływu dokumentów do siedziby Zamawiającego – za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie, jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - opóźnienia za każdy rozpoczęty dzień w czynnościach wskazanych Umową, a w szczególności opisem przedmiotu zamówienia, dla których oznaczono termin ich wykonania – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia , liczonej od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - opóźnienia w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku wypełnienia obowiązku, wynikającego z Umowy, w tym opisu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia upływu wyznaczonego w wezwaniu  Zamawiającego terminu do jego wykonania , jednak nie więcej niż 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - braku dotrzymania terminów weryfikacji dokumentów, a szczególności terminów określonych 
w OPZ, dotyczących: dokumentów do rozliczenia, projektów umów oraz umów zawieranych przez Wykonawcę robót budowlanych z podwykonawcami oraz dokumentów do zatwierdzenia materiałów – w wysokości  500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia rejestru podwykonawców wykonawcy robót budowlanych, kontroli i monitoringu podwykonawców wykonawcy robót budowlanych w zakresie wskazanym w umowie na roboty budowlane dla realizacji zadania, sprawdzania prawidłowości 
i kompletności wniosków dotyczących zatwierdzenia podwykonawców wykonawcy zgodnie z umową na roboty budowlane, a w szczególności wartości i zakresu rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawcę, wspierania Zamawiającego w zakresie rozliczeń z podwykonawcami w przypadku, gdy wykonawca robót budowlanych nie uregulował tych należności – w wysokości 7 500,00 zł za każdy taki przypadek,

  - odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy  – w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

  - nieusprawiedliwionej nieobecności na budowie inspektorów nadzoru robót drogowych, mostowych 
i inspektorów nadzoru robót branżowych w trakcie prowadzenia ich robót, a także podczas odbiorów, prowadzonych przez wykonawcę robót budowlanych ulegających zakryciu, badań dopuszczających dany asortyment robót do odbioru i prowadzenia dalszych prac oraz innych wymaganych 
w STWiORB – w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy rozpoczęty dzień nieobecności każdej z ww. osób.

  - za nieprzystąpienie do wykonywania Usługi w okresie gwarancji i rękojmi dla robót wskazanych 
w § 4 Umowy w wysokości 3 000,00 zł za każdorazowe nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania Usługi na wezwanie Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Usługi w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania Usługi osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

  - za nieprzekazanie protokołu z narad w terminie 3 dni roboczych od dnia narady Zamawiającemu 
i Wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z OPZ, pkt 5 ppkt m) w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

  - za nieprzekazanie raportu z dokonanego w terenie przeglądu wprowadzonej przez Wykonawcę robót budowlanych tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni roboczych od dokonanego przeglądu Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z OPZ, pkt 5 ppkt n) w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

  - za nieprzekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na pisma dotyczące: zjazdów, przepustów, itp. od mieszkańców przyległych do drogi działek i administracji terenowej oraz opinii do wniosków o zjazdy, chodniki, ścieżki rowerowe, itp. w terminie 7 dni kalendarzowych od zaistnienia problemu zgłoszonego przez Kierownika Projektu (zgodnie z OPZ, pkt 9 ppkt e) w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Niewykonanie obowiązku dokumentowania zatrudnienia osób, wykonujących czynności wskazane 
w § 9 niemniejszej umowy, w wysokości 0,25 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w §  7 ust. 1 umowy za każdy przypadek nieokazania dokumentów.

- Kary wskazane wyżej mogą być naliczane kumulatywnie, jednakże łączna, maksymalna wysokość kar umownych z ww. tytułów nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto dla całości zadania, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie określonym w nocie księgowej wystawionej przez Zamawiającego zawierającej żądanie zapłaty kary.

- W razie zwłoki w zapłacie kary umownej  Zamawiający może potrącić należną wymagalną  mu karę 
z dowolnej należności Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody rzeczywistej, wraz z odsetkami.

§ 7

Wynagrodzenie

      - Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie:

_________________ PLN

powiększonej o podatek VAT (23%)

_________________ PLN

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:

_________________ PLN

z rozbiciem na części odpowiednio do robót budowlanych tj.:

| część 1 - Etap I od km 1+500 do km 12+500 | część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień) |
| --- | --- |
| Netto: ____________________ | Netto: ____________________ |
| Vat 23% ____________________ | Vat 23% ____________________ |
| Brutto ____________________ | Brutto ____________________ |

      - Dopuszcza się możliwość fakturowania częściowego.

      - Rozliczenie za wykonanie usługi będzie realizowane okresowo, jednakże nie częściej jak co 3 miesiące, a za zgodą Zamawiającego można okres skrócić.

      - Jeżeli świadczenie usługi obejmuje część miesiąca wynagrodzenie będzie liczone proporcjonalnie.

      - Jeżeli realizacja umowy zakończy się w terminie wcześniejszym niż przewidywany, wynagrodzenie zostanie wypłacone tylko za okresy rozliczeniowe, w których usługa była wykonywana.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej jest zatwierdzenie przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego odpowiednio zbiorczego zestawienia czynności personelu Wykonawcy wraz z raportem miesięcznym lub zbiorczego zestawienia czynności personelu Wykonawcy  z całości zrealizowanego nadzoru wraz z raportem końcowym (sporządzonym zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia) i Protokołem odbioru częściowego lub końcowego robót.

      - Zamawiający zapłaci faktury częściowe lub końcową przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty ich otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych wytworzonych w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 13 Umowy.

      - Strony ustanawiają wynagrodzenie na zasadzie ryczałtowej, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w oferowanej cenie ryczałtowej wszelkie niezbędne wydatki potrzebne do wykonania umowy jakie mogą być poniesione.

      - Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

      - Wykonawca może realizować przedmiot zamówienia, wyłącznie z udziałem podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego.

      - Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub zaniechania Wykonawcy. Zlecenie wykonania części Usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Usługi.

§ 8

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach w zakresie art. 144  ust. 1 pkt Ustawy Pzp:

  - ZMIANY OGÓLNE

1. Możliwa jest:

a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,

b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy,

c) zmiana numeru rachunku Wykonawcy,

d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

  - Dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy pod warunkiem połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, 
o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy.

  - Dopuszcza się możliwość zmiany lub rezygnację z Podmiotu Udostępniającego Zasoby na etapie realizacji zamówienia, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany  wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usług. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Jeżeli zmiana dotyczy Inspektora Nadzoru Robót Drogowych, Inspektora Nadzoru Robót Mostowych, na którego ilości doświadczenia wykazanego w formularzu oferty jako kryterium powoływał się Wykonawca, również wskazać spełnienie tego kryterium w ilość zapewniającej tyle samo punktów.

  - Konieczność wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy na Zadanie lub odstąpienia od umowy na Zadanie przez  którąkolwiek ze stron i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania umowy na Wykonawcę do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy Robót Budowlanych nowym.

- ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY

  - Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: przekazania odpowiednich dokumentów.

- ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE

4.1 Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze:

- zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT);

- zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

- zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, 
w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak 
i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 
o której w pkt b),

- pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak
i po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt c).

4.2 	Przewiduje się zmianę wynagrodzenia - ze względu na niewyłonienie Wykonawcy robót budowlanych na poszczególną z części Zadania (przypadek dotyczy wybory Wykonawcy na jedną część i/lub unieważnienie części drugiej) – a tym samym dokonanie pomniejszenia wartości wynagrodzenia adekwatnie do pomniejszenia zakresu świadczenia usługi.

§ 9

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koordynator, kosztorysant, pracownik biurowy) 
w ilości osób niezbędnej do realizacji ww. przedmiotu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia (koordynator, pracownik biurowy). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany jeden z poniżej dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koordynator, pracownik biurowy) w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

LUB

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koordynator, pracownik biurowy).

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Jeżeli powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę 
o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, 
a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Inspektora Nadzoru i podpisaną przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 10

Odstąpienie i rozwiązanie umowy

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

      - W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, co stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

      - Zamawiający może od umowy odstąpić w każdym czasie, a zwłaszcza Zamawiający zastrzega sobie, że może w części lub całości odstąpić od realizacji niniejszej umowy - w przypadku braku pełnej kwoty na sfinansowanie Zadania ze środków RPO.

      - Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego.

      - Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

  - ogłoszono likwidację Wykonawcy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

  - Wykonawca pomimo pisemnych żądań Przedstawiciela ze strony Zamawiającego nie wykonuje Usługi zgodnie z umową, warunkami umownymi i opisem przedmiotu zamówienia,

  - Wykonawca przerwał świadczenie usługi na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych,

  - został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się majątku na rzecz wierzycieli, w stopniu uniemożliwiającym dalsze wykonywanie umowy

  - Wykonawca świadczy Usługi przy pomocy podwykonawców, nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń wydanych przez Kierownika Projektu (w tym zataja nieobecność na budowie personelu Wykonawcy).

  - Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy.

6.    Wykonawca  może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

a. 	Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązywać się z zobowiązań umownych,

b.  	Zamawiający odmawia odbioru przedmiotu zamówienia, bez uzasadnionych przyczyn, mimo pisemnego wezwania go do odbioru przedmiotu zamówienia

c.   Zamawiający bez uzasadnienia nie wypłaca Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury częściowej lub końcowej w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności.

7. 	W razie rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający dokona odbioru całości dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i zapłaci wynagrodzenie za wykonane czynności w oparciu o zatwierdzony przez Przedstawiciela ze strony Zamawiającego raport końcowy sporządzony zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

§ 11

zabezpieczenie należytego wykonania umowy

      - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% oferowanej ceny ryczałtowej (brutto), które wynosi: ………………………………. zł.

      - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

- okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w formularzu oferty i wynosi ………….. ………………………………….od daty odbioru końcowego.

§ 12

przedstawiciele stron

1. Przedstawicielami stron w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia są:

a) ze strony Zamawiającego – Kierownikami Projektu są: Dariusz Fąfara, Sławomir Kowalczyk

b) ze strony Wykonawcy – Koordynator: _________________

§ 13

prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

            - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji  przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, (dalej „utwory”), na wszelkich znanych polach eksploatacji wskazanych w ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) , w szczególności wskazanych niżej w ustępie 2, oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

            - Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje z chwilą faktycznego przekazania Zamawiającemu poszczególnych utworów oraz :

    - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

    - użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją  Umowy oraz zadań Zamawiającego,

    - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

    - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

    - wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

    - wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,

    - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

    - nadawanie za pośrednictwem satelity,

    - reemisja,

    - wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

    - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

    - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy oraz w sporach sadowych i sporach pozasądowych,

    - wprowadzanie zmian, skrótów,

    - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

    - publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie określonym w ust. 2.

- Po zakończeniu robót i rozliczeniu zadania lub po rozwiązaniu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać wszystkie dokumenty, związane z realizacją zadania (korespondencja prowadzona w związku z budową, pisma, raporty, inne dokumenty budowy) w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD – 1 egz. oraz nośnik zewnętrzny – pendrive – 1 egz.). W trakcie realizacji zadania, na polecenie Zamawiającego, Wykonawca przekaże dokumenty w formie elektronicznej.

- Wykonawca  jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących Przedmiotu Umowy oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie.

- Wykonawca  zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669, 2245, 2339.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 14

rozstrzyganie sporów

      - Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu nad sąd polubowny.

      - Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Termin ten liczy się od dnia odbioru listu poleconego, 
a w wypadku nie odebrania go przez Stronę, od daty pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej.

      - W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 
w terminie, o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

      - W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 1-3 nie następuje, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

zasady przesyłania korespondencji i przekazywania poleceń

            - Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz ust. 5, każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.

            - Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonania Umowy w imieniu Zamawiającego w szczególności wydawania zgód, decyzji i zatwierdzeń lub zaświadczeń jest Przedstawiciel wskazany w § 12 Umowy.

            - Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, drogą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe, na adresy wymienione poniżej

Dla Zamawiającego:

Nazwisko: 	Dariusz Fąfara

Adres: 		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,

ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Telefon: 		609-510-477, 52-370-57-27

Fax.: 			52 370-57-16

e-mail:		d.fafara@zdw-bydgoszcz.pl

Nazwisko: 	Sławomir Kowalczyk

Adres: 		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,

ul. Dworcowa 80, 85 – 010 Bydgoszcz

Telefon: 		501-713-504, 52-370-57-27

Fax.: 			52 370-57-16

e-mail:		s.kowalczyk@zdw-bydgoszcz.pl

Dla Wykonawcy:

Nazwisko: 	________________________

Adres:		________________________

Telefon: 		________________________

Fax.: 			________________________

e-mail: 		________________________

      - Korespondencja wysłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

      - Każde polecenie Przedstawiciela wskazanego w § 12 Umowy przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia roboczego od jego przekazania.

      - Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Przedstawiciela wskazanego § 12 Umowy. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Przedstawiciela wskazanego § 12 Umowy wykracza poza uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego.

      - Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną.

      - Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 7-8, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 16

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ……………………………………………………………………………………………
Na taki sam okres Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym  licząc od daty  odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 17

- Postanowienia końcowe

- Dokonanie przez Wykonawcę przelewu wierzytelności przysługujących mu z niniejszej umowy od Zamawiającego na rzecz osób trzecich dopuszczalne jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiający. Przed wyrażeniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o przelew wierzytelności. Dokonanie przelewu wierzytelności bez zgody Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Strony zgodnie postanawiają co następuje:

  - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy,

  - wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z niniejszą umową wysyła się na adres wskazany w Umowie,

  - w przypadku zmiany adresu po zawarciu Umowy oraz powiadomieniu Zamawiającego o tym fakcie, zawiadomienia będą wysyłane na nowy adres,

  - odmowa przyjęcia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty „nie przyjęto w terminie” (awizo) wywołuje skutki doręczenia. Strony postanawiają, iż za termin doręczenia w  takim wypadku uznają datę pierwszego awizowania przesyłki poleconej niedoręczonej. Skutki doręczenia wywołuje także doręczenie, zastępcze określone w art. 138-139 kodeksu postępowania cywilnego,

  - Zamawiający pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doręczenia jeżeli Wykonawca nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wysłane zawiadomienie wróci z adnotacją „adresat nie znany „ lub temu podobną. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne.

- Umowę niniejszą zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY 										WYKONAWCA

Załącznik Nr 1

do umowy nr ZDW.N4.363.21.2019 z dnia ………………

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia  ………….r.

(zwana dalej „Umową”)

pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

NIP 956-196-95-36

w imieniu którego działa:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez:

Przemysław Dąbrowski – Dyrektor

a

……………………………………

……………………………………

……………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowany przez:

…………………………………….

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych- RODO (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane:

  - Wykaz właścicieli nieruchomości przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajęcia 
w związku z budową drogi wojewódzkiej,

  - Decyzje administracyjne,

  - Dane osobowe ujęte w dokumentacji przetargowej,

  - Dane osób fizycznych współpracujących z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 
w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło),

  - Umowy.

- Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.363.21.2019 z dnia ……………………..

§ 3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 
w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż 48h .

§ 4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych może przeprowadzić kontrolę w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum (5)pięciodniowym jego uprzedzeniem o planowanej kontroli i zakresie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje 
i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, 
o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło.

§ 7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej ZDW.N4.363.21.2019

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich 
w wyznaczonym terminie;

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

__________________________                                  		 ________________________

Administrator danych 									Podmiot przetwarzający

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………

- (pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA 
OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ( RODO)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

ŚWIADCZENIE USŁUGI  INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ

ZADANIA PN.: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku

Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

_________________ dnia __ __ 2019 roku

…………………………………………………….............................................................................

Miejsce do ewentualnego wstawienia znaku graficznego w przypadku podpisywania pliku PDF w formacie PADES

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treść oświadczenia należy przekreślić i podpisać je zgodnie z załącznikiem

Na podstawie „Instrukcji Wypełniania Jednolitego Europejski Dokument Zamówienia (European Single Procurement Document ESPD)” dostępnej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.