Opis przedmiotu zamówienia

Kontrola roczna stanu technicznego obejmuje wszystkie niżej wymienione obiekty budowlane, należące do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, pod adresem ul. Sabinowska 62/64
w Częstochowie,  zgodnie z art. 62  Prawa Budowlanego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Kontrola  obejmuje:

-  sprawdzenie stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania, estetyki obiektu                        i  jego otoczenia;

- przeglądy kominiarskie (sprawdzenie przewodów dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych)

Wszelkie materiały i urządzenia, niezbędne do realizacji kontroli,  zapewnia  Wykonawca.

Wykaz obiektów budowlanych wraz z powierzchniami użytkowymi należących do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

Budynki podlegające przeglądowi do 15.06.2024r.

1. budynek bazy noclegowej (bud.nr 7) - powierzchnia 791m2

2. budynek hotelowy (bud.nr 2) - powierzchnia 791,6m2

3. budynek administracyjny (bud.nr 4) - powierzchnia 1000m2

4. budynek ambulatorium (bud.nr 5) - powierzchnia 610m2

5. budynek laboratorium (bud.nr 27) - powierzchnia 842m2

6. budynek stołówki (bud.nr 22) - powierzchnia 1037m2

7. Budynek JRG (bud.nr 24) - powierzchnia 2472m2

8. budynek garażowy (bud.nr 32) - powierzchnia 1187m2

9. budynek garażowy (bud.nr 31) - powierzchnia 914m2

10. budynek komora p-gaz dym (bud.nr 38) - powierzchnia 421m2

11. budynek magazynowy (bud.nr 14) - powierzchnia 752m2

12. sala sportowa (bud.nr 13) - powierzchnia 443m2

13. budynek biura magazynu (bud.nr 12) - powierzchnia 34m2

14. budynek dydaktyczno-hotelowy (bud.nr 1) - powierzchnia 5390m2 – przegląd półroczny do  31.05.2024r.

15. budynek dydaktyczno-hotelowy (bud.nr 40) - powierzchnia 11386m2 - przegląd półroczny do 31.05.2024r.

16. internat garnizonowy (budynek mieszkalno-hotelowy) (WAM) - powierzchnia 1369,8m2

17. stolarnia – magazyn sprzętu (bud.nr 39) - powierzchnia 235,75m2

18. wieża strażacka

19. boisko z bieżnią tartanową (stadion)

20. budynek spikerni - powierzchnia 158m2

21. budynek magazynu sprzętu (bud.nr 42) - powierzchnia 21m2

22. budynek magazynu (bud. nr 17) - powierzchnia 576m2

23.budynek magazynu gospodarczego (bud. nr 29) - powierzchnia 896m2

24. budynek naziemny (bud. nr 48) - powierzchnia 20m2

25. trenażer + (Olsztyński ALKO) +

26. trenażer 1 – budynek do ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych

27. trenażer 2 – budynek do ćwiczeń gaszenia pożarów wewnętrznych

28. wiata poligonowej sali wykładowej z wiatą zaplecza gospodarczego

29. wspinalnia

30. stacja bazowa z budynkiem

Budynki podlegające przeglądowi do 30.11.2024r.

1. budynek dydaktyczno-hotelowy (bud.nr 1) - powierzchnia 5390m2 – przegląd półroczny do  30.11.2024r.

2. budynek dydaktyczno-hotelowy (bud.nr 40) - powierzchnia 11386m2 - przegląd półroczny do 30.11.2024r.

Budynki podlegające przeglądowi do 31.03.2025r.

1. budynek magazynowy (bud. nr 37) - powierzchnia 50m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

2. budynek magazynowy (bud. nr 30) - powierzchnia 50m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

3. budynek magazynowy (bud. nr 36) - powierzchnia 50m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

4. budynek magazynowy (bud. nr 34) - powierzchnia 50m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

5. magazyn przykryty ziemią (bud.nr 18) - powierzchnia 100m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

6. magazyn przykryty ziemią (bud.nr 19) - powierzchnia 100m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

7. magazyn przykryty ziemią (bud.nr 20) - powierzchnia 100m2 - protokoły budowlane 3-miesięczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają prawo do wykonania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia i zapewnią wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby uprawnione. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wskazać osoby, posiadające uprawnienia (imię i nazwisko), które przeprowadzą czynności kontroli.

Dodatkowe wytyczne:

- Wystawienie faktury nastąpi po protokolarnym odbiorze dokumentów z przeglądu i dokonaniu wpisów do książek obiektów budowlanych z zachowaniem terminów przewidzianych dla poszczególnych grup obiektów.

-  80%  wartości całego wynagrodzenia wypłacone zostanie po wykonaniu kontroli, protokołów                              i wpisów dla obiektów z  terminem realizacji do 15.06.2024 r.

- 10% wartości całego wynagrodzenia wypłacone zostanie po wykonaniu kontroli, protokołów                              i wpisów do książek obiektów budowlanych dla obiektów z terminem realizacji do 30.11.2024 r.

- 10% wartości całego wynagrodzenia wypłacone zostanie po wykonaniu kontroli, protokołów                              i wpisów do książek obiektów budowlanych dla obiektów z terminem realizacji do 31.03.2025 r.

- Termin płatności faktury (rachunku)  - 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającej faktury (rachunku)

Termin składania ofert:

- Termin składania ofert: do dnia 24.04.2024r. do godz. 9:00

Przed złożeniem oferty, Oferent winien w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zamawiającym, osobiście dokonać wizytacji wszystkich  obiektów objętych zamówieniem, w celu zorientowania się co do zakresu kontroli. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie dokonał wizytacji, zostanie pominięta.

Terminy realizacji zamówienia: jak w podanych wyżej wykazach dla poszczególnych grup obiektów – 15.06.2024 r. 30.11.2024 r. i 31.03.2025 r.

Telefon kontaktowy: Arkadiusz Holi, Piotr Szerszeń (34) 34-77-000, (34) 34-77-609