# UMOWA .../…/2021/B

zawarta w dniu ………… 2021 r. w  Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Gminą Ustrzyki Dolne

ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, 
którą reprezentuje:

Burmistrza – Bartosz Romowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Kaczmaryk - Elmerych

REGON 370440070, NIP 6891190300

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a

.................................................................

………………………………………………

zwany w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

W oparciu o regulamin wydatkowania środków publicznych w Gminie Ustrzyki Dolne                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł. Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

Przedmiotem umowy jest Inwestycja związana ze stadionem w sołectwie Jałowe (zakup i montaż piłkochwytów) w ramach Funduszu Sołeckiego 2021.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące elementy:

Piłkochwyt o wymiarach 6x24 m, odległość rozstawienia słupów 6,0 m, w tym:

- słup uniwersalny S6 (profil stalowy 80x80 mm), L = 6000 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005 – szt. 5,

- adapter nasadowy do osadzenia w betonie, L = 1000 mm, cynkowany ogniowo – szt. 5,

- siatka ochronna polietylenowa, oko 100x100 mm, gr. splotu 3 mm – pow. 108,0 m2,

- komplet linek, śrub rzymskich, uchwytów oraz karabińczyków teflonowych (7 szt./ 2mb) – dł. 49,0 mb

- zastrzał uniwersalny Z6 (profil stalowy 60x40 mm), L = 6000 mm, cynkowany oraz malowany proszkowo w kolorze ciemnozielonym RAL 6005 – szt. 2,

- montaż słupów do mocowania siatek ochronnych wraz z siatkami na boiska zewnętrzne (słup, olinowanie, tuleja) w typowej stopie fundamentowej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.1333 z późn. zmianami).

- Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową 
to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 2.

## Termin realizacji:

1. - rozpoczęcie robót                       -   w dniu podpisania umowy

- zakończenie całości robot          -   23 lipca 2021 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie jak wyżej.

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w pkt 2. dopuszczalne jest wyłącznie

w przypadku:

- działania siły wyższej

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, powodujących utrudnienia technologiczne w prowadzeniu przedmiotu umowy,

- zmiany będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów       o kompetencjach zbliżonych do organów administracji.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga
     pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  
     Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli
     Zamawiającego i Wykonawcy.

- Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 7 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1.

Zmiany w umowie:

6. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
      na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności
      które przemawiają  za  koniecznością  zmiany  postanowień  umowy.  Zamawiający
      dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
      których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących
      przypadkach:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność

przerwania robót, potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego w oparciu 
o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),

- zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami Wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót,

c) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących 
            po   stronie   Zamawiającego   lub   osób   trzecich   (w   tym  również  trudnej sytuacji

finansowej  Zamawiającego  spowodowanej  mniejszymi  niż  planowane  dochodami

budżetowymi).

Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia 
i zawarcia aneksu do umowy.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

- Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania.

- Wskazać  niezbędny  plac  z  wyznaczeniem  miejsca  na  zaplecze i  składowisko
materiałów.

§ 4.

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne.

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1. ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  z opisem przedmiotu umowy  -  przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2. niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, 
oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

§ 5.

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: ……………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………..)

kwota netto: ………. zł i podatek VAT 23% w wysokości ………………...

Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie podlegać waloryzacji.

## 2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy,
     określoną w § 1.

## 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany  
     przez uprawnionego przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne.

4. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez
     Wykonawcę  gotowości do odbioru.

5. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty 
     i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów.

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona 
     w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami    
     rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.

7. Gmina Ustrzyki Dolne jest podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300.

8.  Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP ………………………..

9. Zapłaty kwot będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy 
     Nr ………………………………………….

§ 6.

## Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

§ 7.

# Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje wykonanie robót dobrych jakościowo, zgodnie z zamówieniem, normami technicznymi i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość robót lub uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca na wykonane roboty określone w § 1 niniejszej umowy udziela                      36 miesięcznej gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt. 2, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

6.   Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

7.   Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy

gwarancyjnej.

8.  Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę 
       o dacie odbioru pogwarancyjnego.

9. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem   
  Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego 
  oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.

10. O stwierdzonych usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

11. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany  
  jest do przystąpienia usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

12. Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo   
       Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko  
       Wykonawcy.

§ 8.

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

- za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego 
w ustawie z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn                    w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2.  a niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, 
które  zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10.

## Postanowienia końcowe

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 11.

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Oferta Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA