*Załącznik nr 7 do SWZ*

*Wzór umowy*

Umowa nr …./2024

Zawarta w dniu ………………... 2023 r. w Miączynie pomiędzy:

**Gminą Miączyn** z siedzibą: Miączyn 107, 22-455 Miączyn,

NIP 922-294-30-08, REGON: 950368523

reprezentowaną przez:

**Ryszarda Borowskiego – Wójta Gminy Miączyn**

przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Makuch

zwaną dalej **Zamawiającym**,

**a**

(Firmą........................................z siedzibą w .............................., ul. …................................, REGON ..............................., NIP ........................................,

reprezentowaną przez: ……………………………..............................................................)

lub

(Panią/Panem ............................. zam. .........................................., PESEL ........................., prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ....................................... z siedzibą w ............................................ przy ul. .............................................. , REGON ................... NIP.............)

zwanym/zwaną dalej „**Wykonawcą**”,

zwanych łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”,

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym nr RZ-III.271.1.2.2024, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).

§1

**Przedmiot umowy**

Przedmiotem umowy jest wykonania na rzecz Zamawiającego:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 – 31,5 mm w ilości około 2 000 ton wraz z wbudowaniem. Dostarczone kruszywo stosowane w budownictwie musi posiadać aprobaty techniczne. Kruszywo przeznaczone będzie na remonty dróg gminnych wraz z załadunkiem, rozładunkiem i rozgarnięciem na drogach gminnych położonych na terenie gminy Miączyn dostarczane według potrzeb zamawiającego we wskazanym miejscu i terminie przez wykonawcę.

2) Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją zgodnie z SWZ.

§2

**Okres trwania umowy**

Termin obowiązywania niniejszej umowy: od dnia podpisania do 30.08.2024 r.

§3

**Wynagrodzenie**

1. Wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT jest określona na kwotę w wysokości:

1) dostawa 1 tony kruszywa frakcji 0 – 31,5 mm wraz z wbudowaniem - …………………zł brutto (słownie: …………………………………………………………..……)

netto - …………………. zł. (słownie: ……………………………………………………)

w tym należny podatek VAT w wysokości …..% to jest w kwocie ……………… zł.

– zgodnie z ofertą przetargową.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania.

3. Określenie ilości dostaw należy tylko i wyłącznie do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości kruszywa o 20%.

4. Płatności będą dokonywane w terminie ……. dni od daty prawidłowo wykonanych dostaw potwierdzonych bezusterkowymi protokółami odbioru.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury VAT częściowej i faktury VAT końcowej.

1) faktura częściowa do dnia 28 czerwca 2024 r.

2) faktura końcowa po zakończeniu robót.

Rozliczenie częściowe

6. W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego
o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

7. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

8. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 6, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie końcowe

9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.

10. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

11. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 9., wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

§4

**Specyfikacja dostaw**

1. Dostawa powinna być wykonana w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zlecenia
z wyszczególnionym miejscem i wielkością dostawy.

§5

**Zobowiązania Wykonawcy**

1. Wykonawca zobowiązuje się oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

§6

**Podwykonawcy**

1. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części zamówienia: …………………………………………………………………………………………...…..

2. Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą na wykonanie części zamówienia po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego i osób trzecich pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonywać będzie przy pomocy podwykonawców.

5. Zasady postępowania przy zawieraniu umów o podwykonawstwo określają przepisy art. 143b - 143c ustawy pzp.

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§7

**Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 1,0% całkowitej wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia dostawy.

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości:

- 10% całkowitej wartości brutto danego zlecenia w przypadku stwierdzenia przewozu towaru w ilościach ponad 10m3 na jednym samochodzie.

- 1% całkowitej wartości brutto danego zlecenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad określonych w protokole odbioru.

3. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 10% wartości brutto danego zlecenia w przypadku stwierdzenia dokonania wyrównania dostarczonego materiału za pomocą innego sprzętu niż równiarka. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy od dokonania ponownego wyrównania za pomocą równiarki. Odmowa ponownego wyrównania drogi za pomocą równiarki stanowi podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

4. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy zostanie naliczona kara w wysokości 5 tys. zł. Kara za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy naliczona zostanie dodatkowo, niezależnie od innych kar przewidzianych w umowie.

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9.

7. Wysokość kar z tytułu niewywiązywania się wykonawcy z umów z podwykonawcą*:*

1) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy - 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu lub zmiany umowy o podwykonawstwo - 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

§8

**Rękojmia i gwarancja**

Jeżeli zostaną stwierdzone wady dostarczonego materiału lub wykonania wyrównania, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3) Termin usunięcia ewentualnych wad materiału i wyrównania za pomocą równiarki ustala się na 7 dni od dnia ich stwierdzenia. Nie usunięcie wad w tym terminie jest podstawą do odstąpienia od umowy.

4) Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

§9

**Odstąpienie od umowy**

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru prac lub podpisania protokołu odbioru.

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu płatności określonego w § 3 ust 5.

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

§10

**Zmiany umowy**

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe: warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie usług,

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie usługi przez Zamawiającego,

3) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu wykonywanej usługi ,

4) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia usługi,

6) pozostałe zmiany:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę,

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy

c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych.

5. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

**Postanowienia końcowe**

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków nałożonych na administratorów danych.

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5. Załącznikami do umowy są:

1) SWZ wraz z załącznikami,

2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA:

 ................................................. .................................................

 ……………………………………