Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont zadaszenia wejścia do budynku Urzędu Skarbowego w Żaganiu przy ul. Skarbowej 26.

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

* pomiar,
* przygotowanie do montażu,
* wykonanie nad drzwiami wejściowymi zadaszenia ze szkła bezpiecznego na belkach ze stali nierdzewnej,
* montaż zadaszenia wejścia do budynku wraz z obróbką,
* wywóz odpadów i utylizacja,
* sprzątanie po robotach.

1. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Budynek biurowy, obiekt trzykondygnacyjny, w całości podpiwniczony, w zabudowie

wolnostojącej. Schody jednobiegowe ze spocznikiem z balustradą.

Parametry powierzchniowe przedmiotu zamówienia:

* Zadaszenie powinno mieć wymiary odpowiednio:

- długość około 3,5 m, mieszcząca się pomiędzy lampami zewnętrznymi na elewacji nad drzwiami wejściowymi do budynku,

- szerokość około 1,3 m (równa szerokości płyty podestu).

1. Dodatkowe wymagania zamawiającego:
2. Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującym Prawem budowlanym.
3. Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty/certyfikaty/ świadectwa jakościowe potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu i stosowania.
4. Prace montażowe będą prowadzone na obiekcie czynnym. Roboty muszą być prowadzone w godzinach pracy Urzędu, po godzinach pracy należy uzgodnić z Zamawiającym.
5. Dowóz, transport materiałów budowlanych wewnątrz budynku i ich składowanie, jak również wejście i czas przebywania pracowników na terenie obiektu winny być uzgodnione z Zamawiającym.
6. W celu dokładnego skalkulowania ceny oferty oraz uzyskania istotnych informacji, które mogą być przydatne do przygotowania oferty konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie. Zamawiający wymaga telefonicznego ustalenia terminu dokonania przez wykonawcę wizji lokalnej w budynku.
7. Wymiary schodów należy wziąć ”z natury” przed przystąpieniem do wykonania zamówienia.
8. Z uwagi na znajdowanie się budynku w strefie konserwatorskiej Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych zobowiązany jest do przedstawienia wizualizacji, która musi zostać przedstawiona konserwatorowi zabytków.
9. Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont schodów 10 w terminie tygodni od daty zawarcia umowy.
10. Gwarancja – **3 lata** od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
11. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.
12. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.
13. Zamawiający wymaga, aby został wyznaczony z ramienia Wykonawcy koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.
14. Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia:

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Wydział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami, Kancelaryjny oraz Archiwum

Wanio Zuzanna tel. 660 557 200, zuzanna.wanio@mf.gov.pl

MATERIAŁ ZDJĘCIOWY:

