Zamawiający informuje, że w związku z brakiem dotychczas złożonych ofert, mając na celu zwiększenie kręgu potencjalnych wykonawców poprzez odformalizowanie warunków wykonania zamówienia i warunków postępowania, Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

- Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy do wysokości 50 % wynagrodzenia wykonawcy – za zabezpieczeniem zwrotu zaliczki udzielonym przez Wykonawcę w postaci weksla in blanco według wzoru Zamawiającego – termin wypłaty zaliczki wynosi do 14 dni od dnia żądania;

- wykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty zaliczki najpóźniej do dnia 31 maja 2023 r.;

- płatność za wykonane roboty budowlane zostanie rozliczona w następujący sposób – 80% wynagrodzenia zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od odbioru eksploatacyjnego obiektu, tj. po odbiorze wykonanych robót budowlanych i przyjęciu obiektu do używania przez Zamawiającego na czas zawodów – kwota wynagrodzenia do wypłaty zostanie pomniejszona o sumę zaliczek wypłaconych Wykonawcy;

- pozostała do zapłaty kwota wynagrodzenia w wysokości 20% zostanie wypłacona po wykonaniu całości przedmiotu umowy i po odbiorze końcowym, tj. po demontażu elementów i usunięciu obiektu, oraz przywróceniu terenu do stanu poprzedniego;

- Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w walucie obcej – euro – i zapłatę zaliczek, oraz tak ustalonego wynagrodzenia – w kwocie euro określonej w ofercie;

- w przypadku złożenia oferty w euro i przez innego wykonawcę w walucie polski złoty – oferta złożona w euro zostanie przeliczona na polskie złote [jedynie w celu porównywalności cenowej ofert złożonych w różnych walutach] – po kursie sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert, a jeżeli w danym dniu kurs sprzedaży nie został opublikowany, dla porównania ofert zostanie przyjęty pierwszy kurs opublikowany przed dniem poprzedzającym otwarcie ofert;

- do złożenia oferty wystarczająca będzie forma dokumentowa;

- Zamawiający umożliwia powołanie się Wykonawcy na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – tj. dysponowania doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia, które to doświadczenie stanowi warunek udziału w postępowaniu;

- w przypadku powołania się na potencjał podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymagał będzie wykonania przedmiotu zamówienia przez podmiot dysponujący zdolnością techniczną i zawodową w przedmiotowym zakresie – tj. w zakresie dostawy i montażu ścianek wspinaczkowych do konstrukcji nośnej w ramach robót budowlanych;

- Zamawiający zmienia OPZ w ten sposób, że harmonogram określony w pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie [w pozostałym zakresie Harmonogram pozostaje bez zmian]:

|  |  |
| --- | --- |
| Wykonanie ekspertyzy nośności gruntu posadowienia [jeżeli wymagane], wykonanie projektu przez min 2 osoby (projektującą i sprawdzającą) posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe wraz z pozytywną opinią rzeczoznawcy do spraw p.poż wraz z wizualizacją graficzną | **do 12 maja 2023 r.** |

Przedmiotowe zmiany zostaną uwzględnione w projektowanych postanowieniach umowy. Jednocześnie Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia ……………… do godziny ………….