Drezdenko 08.10.2021r.

# Znak sprawy: RI.271.1.23.2021

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

# Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej oraz oprogramowania w Urzędzie Miejskim

Działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

- W związku z sytuacją na rynku IT niemożliwym jest realizacja zamówienia w terminie 30 dni. Obecnie terminy dostaw serwerów to ok. 6-8 tygodni a urządzeń sieciowych 8-10 tygodni. W związku z tym prosimy o modyfikację terminu realizacji zamówienia na 90 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 45 dni.

Z up. Burmistrza

Mateusz Grzymałowski

Zastępca Burmistrza