UMOWA nr: DGR-VI.6332.3.8.2023 Fn………………

zawarta w dniu ........................................ 2023 roku w Poznaniu pomiędzy:

Miastem Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP 2090001440 REGON 631257822, będącym Inwestorem Bezpośrednim  reprezentowanym przez:

Jędrzeja Solarskiego –  Zastępca Prezydenta Miasta Poznania,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

### ………………………………………………………………………………………………………………………..., NIP: ………………………….. REGON: …………………………………..

### reprezentowanym przez:

### ………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi w dalszej części umowy  „Stronami”.

Umowa została zawarta zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, którym jest: „Czyszczenie rowów i stawów Miasta Poznania w latach 2024-2025”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1a(dot. części I ) lub/i załącznik nr 1 b (dot. części II )* do niniejszej umowy oraz zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

*pozostawić właściwe

- Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 1 będzie realizowany zgodnie z załącznikiem nr 1a(dot. części I ) lub/i załącznikiem nr 1 b (dot. części II )* w lokalizacjach i na obiektach w nim wskazanych.

*pozostawić właściwe

- Ponadto w czasie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do czterokrotnego dodatkowego (interwencyjnego) usunięcia roślinności (dwa razy w każdym roku obowiązywania umowy) na wskazanym w pisemnym poleceniu obiekcie (zgodnie z Formularzem ofertowym Wykonawcy).*

*całość ustępu pozostawić albo usunąć w zależności od złożonej oferty wybranego Wykonawcy

- Wysokość trawy i innej roślinności po jej usunięciu nie powinna być większa niż:

- na rowach – 10 cm,

- na stawach – 5 cm.

§ 2

- Terminy realizacji przedmiotu umowy określone zostały w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy czym Strony zgodnie ustalają, że gdy w niniejszej umowie jest mowa o terminie:

  - Maj – czerwiec 2024 r. i 2025 r., termin ten kończy się odpowiednio z dniem 1.07.2024 r. i 1.07.2025 r.,

  - Wrzesień – listopad 2024 r. i 2025 r., termin ten kończy się odpowiednio z dniem 21.11.2024 r. i 21.11.2025 r.

- Zakończenie realizacji całości przedmiotu umowy nie później niż do 21.11.2025 r.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 21 dni kalendarzowych od chwili pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego z uwzględnieniem terminów określonych w załączniku nr 1a (dot. części I ) lub/i załączniku nr 1 b (dot. części II )* oraz w ustępie 1. niniejszego paragrafu.

*pozostawić właściwe

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dwóch interwencyjnych usunięć roślinności, po jednym w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w załączniku nr 1a (dot. części I ) lub/i załączniku nr 1 b (dot. części II )* oraz w ustępie 1. niniejszego paragrafu, w terminie 10 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia Zamawiającego.

*pozostawić właściwe

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt, doświadczenie i dysponuje pracownikami niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy, którymi będzie posługiwał się przy jej realizowaniu.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z należytą starannością, zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami porządkowymi, zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu umowy zapewnić w miejscu wykonywania prac należyty ład i porządek, a w szczególności przestrzegać przepisów BHP.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie przedmiotu umowy oraz jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich w czasie realizacji prac objętych umową.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić je do stanu pierwotnego lub zapłacić stosowne odszkodowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1-3 przy realizacji przedmiotu umowy.

- Strony zobowiązane są do udzielania sobie wzajemnie wszelkich odpowiedzi i wyjaśnień w sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy.

- Wykonawca, zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę, rozumianej według przepisów Kodeksu pracy i prawa pracy.

- Zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby będą wykonywały, w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności:

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia (w tym przycięcie zwisających gałęzi drzew),

- ręczne wykoszenie porostów: ze skarp, dna, obrzeży urządzeń wodno-melioracyjnych i terenu przyległego,

- ręczne wygrabienie porostów ze skarp po ręcznym wykoszeniu ze złożeniem wzdłuż krawędzi skarpy, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, dna urządzeń wodno-melioracyjnych i poboczy o szerokości pow. 2,0m,
- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu,

- ręczne usuwanie kożucha roślin pływających, z powierzchni wody urządzeń wodno-melioracyjnych przy głęb. pow.1,0m,

- usunięcie zatorów z gałęzi, konarów odpadów roślinnych,

- rozbiórka faszynady na ciekach nizinnych,

- hakowanie roślin korzeniących się w dnie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 30% oraz powyżej 60%,

-  załadunek skoszonych porostów oraz innych odpadów zielonych.

Szczegółowy zakres czynności jakie muszą zostać wykonane został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1a (dot. części I) i/lub załącznik nr 1b (dot. części II)* do niniejszej umowy.

*pozostawić właściwe

10. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia, czy Wykonawca 
lub Podwykonawca spełniają wymóg zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, a w szczególności Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymienionych wyżej wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Stosownie do treści ust. 10 na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, jednak nie częściej niż dwa razy w ciągu roku.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 5 ust. 5.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez Zamawiającego oświadczenia w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe według złożonego formularza ofertowego Wykonawcy (załącznik nr 2) wysokości: …………………………….. zł brutto (słownie: …………………………..złote …………… …/100), w tym ………..% podatku VAT w wysokości: …………………………….zł (słownie: ………………………. …./100), w tym za poszczególne obiekty:

CZĘŚĆ I *

- Lokalizacja: MORASKO (cztery obiekty: Ia, Ib1, Ib2, Ic)

Tabela 1

| Obiekt Ia MORASKO | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| trzecie oczyszczenie: |  |
| czwarte oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 2

| Obiekt Ib1 MORASKO | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 3

| Obiekt Ib2 MORASKO | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 4

| Obiekt Ic MORASKO | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

- Lokalizacja: KIEKRZ (jeden obiekt)

Tabela 5

| Obiekt II KIEKRZ | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

- Lokalizacja: BIELNIKI (jeden obiekt)

Tabela 6

| Obiekt III BIELNIKI | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| trzecie oczyszczenie: |  |
| czwarte oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 7

| Interwencyjne usunięcie roślinności | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| 2024 r. |  |
| 2025 r. |  |
| Razem: |  |

CZĘŚĆ II *

- Lokalizacja: GŁUSZYNA (trzy obiekty: IVa, IVb, IVc)

Tabela 8

| Obiekt IVa GŁUSZYNA | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 9

| Obiekt IVb GŁUSZYNA | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 10

| Obiekt IVc GŁUSZYNA | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

- Lokalizacja: SPŁAWIE (pięć obiektów: Va, Vb, Vc, Vd, Ve)

Tabela 11

| Obiekt Va SPŁAWIE | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 12

| Obiekt Vb SPŁAWIE | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 13

| Obiekt Vc SPŁAWIE | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 14

| Obiekt Vd SPŁAWIE | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 15

| Obiekt Ve SPŁAWIE | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| pierwsze oczyszczenie: |  |
| drugie oczyszczenie: |  |
| Razem: |  |

Tabela 16

| Interwencyjne usunięcie roślinności | Cena brutto [zł] |
| --- | --- |
| 2024 r. |  |
| 2025 r. |  |
| Razem: |  |

*pozostawić właściwe

- Rozliczenie prac będzie następować etapami po ukończeniu prac na poszczególnych obiektach na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT lub rachunków. Podstawą wystawienia faktury VAT lub rachunku będzie protokół odbioru, z dopiskiem „bez uwag”, sporządzony przez Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu o gotowości odbioru wykonanych prac.

- Wykonawca z dniem zakończenia prac, dokona ich zgłoszenia do odbioru emailem przedstawicielowi Zamawiającego, wskazanemu w §7 ust. 1 umowy. W terminie nie później niż 3 dni robocze, przedstawiciel Zamawiającego przystąpi do ich odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę. Strony na potwierdzenie dokonania odbioru prac sporządzą protokół odbioru, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- W przypadku obiektów, co do których Wykonawca ma obowiązek wywiezienia powstałych w wyniku prac odpadów, w tym roślinności, na wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia wysypisko, Wykonawca w dniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu informację o ilości oraz rodzaju powstałych odpadów w postaci wypełnionych kart przekazania odpadów.

- Zamawiający  zapłaci wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ……………………………………….. wskazany na fakturze VAT lub rachunku w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo  wystawionej faktury VAT lub rachunku, który należy dostarczyć wraz z kopią protokołu odbioru na adres Zamawiającego: Miasto Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej 
i Rolnictwa, ul. 28 Czerwca 1956r, nr 404, 61-441 Poznań, pok. 108.

- W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia  9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych oraz zawierać następujące dane: NABYWCA: Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP 2090001440, ODBIORCA: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa ul. 28 Czerwca 1956r, nr 404, 61- 441 Poznań, GLN 5907459620290.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie numer rachunku bankowego jest rachunkiem rozliczeniowym, umieszczonym na białej liście podatników VAT.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż zapłata wynagrodzenia będzie następować z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek rozliczeniowy wskazany dla Wykonawcy na białej liście. W przypadku wskazania na fakturach VAT, wystawionych zgodnie z art. 96b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, rachunku rozliczeniowego niewymienionego na białej liście, Zamawiający dokona płatności na inny podany na białej liście rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, a w przypadku braku rachunku rozliczeniowego na białej liście na rachunek podany na fakturach VAT z zastosowaniem art. 117ba § 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnia podatek od towarów i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny. Jeżeli istnieje ustawowe zwolnienie w części lub w całości z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług lub nastąpi zaniechanie jego poboru, wypłacone wynagrodzenie, w odniesieniu do każdej pozycji, zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone bez konieczności zmiany umowy.

- Ewentualna cesja wierzytelności wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku naliczenia kar umownych, będą one potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

§ 5

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wystąpienia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający może:

- jeśli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wpisze je do protokołu i wyznaczy termin na ich usunięcie,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo w terminie 7 dni od stwierdzenia nieusuwalności wad odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- W razie nieusunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 1 lit. a, Zamawiający, według swego wyboru, może:

a) zlecić zastępcze wykonanie prac innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy, albo

b) odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości umowy brutto określonej w § 4 ust. 1.

- W przypadku opisanym w ust. 1 lit. b i w razie wyboru Zamawiającego, aby Wykonawca wykonał przedmiot umowy po raz drugi, jeśli Wykonawca nie zrealizuje prac po raz drugi, Zamawiający odstąpi od umowy i zażąda zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1.

- W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, a jeśli zwłoka przekroczy okres 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1.

- Za każdorazowe niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1.

- W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych – Wykonawca zapłaci karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w § 4 ust. 1 i Zamawiający może od umowy odstąpić;

b) w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w dokonaniu płatności, a jeśli zwłoka przekroczy okres 7 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Łączna wartość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, jak również dochodzenia odszkodowań z innych tytułów niż określone w umowie, na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i przesłane przez stronę odstępującą od  umowy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem objętym planowanymi pracami, z istniejącymi warunkami, z terenami sąsiadującymi i ma pełną wiedzę, co do zakresu prac objętych przedmiotem umowy, co do trudności wynikających z ukształtowania terenu objętego planowanymi pracami i z ich zakresu oraz związanych z sąsiednimi terenami, co do ryzyka związanego z wyżej opisanymi trudnościami oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na realizacje umowy i nie wnosi w tym przedmiocie zastrzeżeń oraz zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z załącznikami nr 1a, 1b, 3a oraz 3b do umowy i oświadcza, że ma świadomość lokalizacji miejsc, w których przedmiot umowy będzie realizowany. Oświadcza także, iż ma świadomość, że przedmiot umowy będzie wykonywany na gruntach będących własnością Miasta Poznania albo Skarbu Państwa we władaniu Miasta Poznania.

- Uwzględniając treść ust. 2, Wykonawca oraz Podwykonawca/y zobowiązuje się nie naruszać spokojnego posiadania właścicieli oraz posiadaczy gruntów sąsiadujących z gruntami, na których przedmiot umowy będzie wykonywany. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ów spokojnego posiadania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wszelkie konsekwencje takiego naruszenia będzie ponosił Wykonawca lub Podwykonawca/y.

- W przypadku, w którym okaże się, iż dla wykonania przedmiotu umowy albo jego części albo dla należytego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wejście na grunty będące własnością albo będące w posiadaniu osób trzecich, Wykonawca lub Podwykonawca/y niezwłocznie poinformuje o takiej sytuacji  przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 7 ust. 1 oraz w sposób określony w § 7 ust. 3.

- W przypadku opisanym w ust. 4, wszelkie negocjacje, ustalenia, umowy będzie prowadził i zawierał wyłącznie Zamawiający.

- W przypadku niezawiadomienia Zamawiającego o konieczności  wejścia na grunty osób trzecich, o czym mowa w ust. 4, i jeśli niemożność wejścia wpłynie na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający uzna, że Wykonawca jest zwłoce oraz zastosuje postanowienie     § 5 ust. 4.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu danych, w tym danych kontaktowych dotyczących tego podwykonawcy.

- Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawcy pod względem kwalifikacji oraz za jakość 
i terminowość prac przez niego wykonanych tak, jak za działania własne.

- Na żądanie Zamawiającego, podwykonawca wraz z Wykonawcą będzie brał udział w odbiorze prac, co potwierdzi swoim podpisem w protokole odbioru po stronie Wykonawcy.

§ 7

- Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za nadzór i odbiór prac:

- P. Marcina Tetzlawa – starszego specjalistę ds. melioracji, tel. 61 878 4502 lub 885 533 202, marcin_tetzlaw@um.poznan.pl;

- P. Wojciecha Czarneckiego – starszego specjalistę ds. melioracji, tel. 61 878 5052, wojciech_czarnecki@um.poznan.pl.

- Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za prowadzenie prac:

…………………………….., tel. ……………………., e-mail:  …………………………………………..

- Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są jednocześnie osobami do kontaktu między stronami umowy i będą się kontaktować między sobą we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy, a za formę wiążącą w zakresie przekazywania informacji związanych z realizacją postanowień umowy, strony uznają korespondencję w formie elektronicznej przy użyciu adresów e-mail wskazanych w ust. 1 i 2.

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymagają aneksu do umowy, wymagają jedynie dla swej ważności pisemnego, niezwłocznego zgłoszenia drugiej Stronie, z możliwością zgłoszenia drogą poczty elektronicznej.

§ 8

- W przypadku gdy ceny materiałów lub inne koszty związane z realizacją Umowy ulegną zmianie o co najmniej 5 % w stosunku do tych cen i kosztów z daty złożenia oferty w odniesieniu do odpowiedniego komunikatu Prezesa GUS o wskaźniku cen i usług, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, czyli nastąpi jego zwiększenie albo zmniejszenie.

- Początkowy termin waloryzacji wynagrodzenia to pierwszy dzień 7 miesiąca realizacji Umowy. Waloryzacja nie działa wstecz, co oznacza, że nie znajduje ona zastosowania do wynagrodzenia wypłaconego przed datą pierwszej waloryzacji. W przypadku umowy zawartej po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.

- Kolejna waloryzacja ma miejsce począwszy od daty pierwszej waloryzacji wskazanej w ust. 2, co 6 miesięcy.

- Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z jego waloryzacją  nie może przekroczyć 3% wartości wynagrodzenia za wykonanie Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strona, która wnosi o waloryzację wynagrodzenia umownego zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:

- które ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty wraz z odniesieniem się do odpowiednich komunikatów Prezesa GUS na temat wskaźników cen i usług,

- z jakich powodów zmiana wpływa na koszt realizacji Umowy (np. wzrost cen niezakupionych jeszcze materiałów),

- kwoty, o które zmienił się koszt wykonania Umowy, w związku ze zmianą cen i kosztów związanych z realizacją Umowy wraz z uzasadnieniem.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmienione w wysokości kwoty, o której mowa w ust. 5 pkt 3, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty zmiany wynagrodzenia określonej w ust. 4 oraz w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania Umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda ze Stron może żądać uzupełnienia, poprawienia informacji przedstawionych przez drugą Stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia wynikającą z jego waloryzacji.

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy albo podwykonawcom, z którymi Wykonawca podpisał umowę na wykonanie części przedmiotowej umowy w zakresie wykonania usług zostanie zmienione w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania części umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez podwykonawcę/ów.

§ 9

- Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia ze względu na:

- zmianę stawki podatku od towarów i usług,

- zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonuje się na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany wynikające z okoliczności, o których mowa w pkt 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty do swojego wniosku, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:

- pisemne zestawienie wynagrodzeń, z podziałem na ich poszczególne składniki, (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub

- pisemne zestawienie wynagrodzeń, z podziałem na ich poszczególne składniki, (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, w tym z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3.

- pisemne przedstawienie procentowego udziału kosztów w poszczególnych wynagrodzeniach, o których mowa odpowiednio w ust. 3, 4 lub 5, w stanie przed wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3.

- W terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. W terminie do przekazania informacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 w terminie 14 dni od otrzymania informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku. Po przeprowadzeniu w tym zakresie kolejnej procedury zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu dalsze wnioski oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej są niedopuszczalne.

- Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7, w tym również dokumentów na żądanie Zamawiającego, w tym zakresie zwalnia Zamawiającego z rozpatrzenia wniosku i zmiany wynagrodzenia.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie usługi za dotychczasowym wynagrodzeniem do czasu sporządzenia i podpisania przez Strony umowy aneksu. W odniesieniu do zmian, o których mowa w ust. 1, aneks będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Jeżeli wnioskującym o przewidziane zmiany umowy jest Zamawiający, Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia aneksu.

- Terminy wykonania prac mogą być zmienione w zależności od panujących warunków atmosferycznych, wyłącznie po spisaniu protokołu dotyczącego konieczności zmiany terminu, sporządzonego nie później niż na siedem dni roboczych przed upływem terminu określonego w ust. 1 pkt 2. Terminy wykonania prac mogą być także zmienione z powodu wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia niedające się przewidzieć, występujące niezależnie od woli stron, w szczególności, takie jak powódź, huragan pożar, susza, wojna, strajk i inne zdarzenia im podobne. Termin wykonania przedmiotu umowy może być też zmieniony ze względu na okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5.

- Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 14 może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, lecz nie później niż 5 dni robocze od zaistnienia tych okoliczności. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 14 Wykonawca powinien złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na kalkulację ceny usługi; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości wpłat i proporcjonalnie do rzeczywistego zakresu wykonywania umowy przez danego pracownika.

§ 10

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:

a) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku długotrwałych opadów atmosferycznych o charakterze nawalnym, które zmuszą Wykonawcę do przerwania robót ze względu na wysokie stany wody w ciekach; oraz wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia niedające się przewidzieć, występujące niezależnie od woli stron, w szczególności, takie jak powódź, huragan pożar, susza, wojna, strajk i inne zdarzenia im podobne. Z uwagi na powyższe przewiduje się przedłużenie umowy o czas przestoju. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem i opisaniem okoliczności powodujących wydłużenie terminu realizacji umowy, przy czym Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zaproponowaną zmianę,

b) ze względu na okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5,
c) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn opisanych w § 9,
d) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z powodu waloryzacji, o czym mowa w § 8.

- Terminy wykonania prac mogą zmieniane w zależności od panujących warunków atmosferycznych, wyłącznie po spisaniu protokołu dotyczącego konieczności zmiany terminu, sporządzonego nie później niż na siedem dni kalendarzowych przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 2.

- Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 lit. a lub b może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku Wykonawcy, przedłożonego do akceptacji Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4, lecz nie później niż 5 dni robocze od zaistnienia tych okoliczności. Zamawiający może zaakceptować taką zmianę w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia wniosku przez Wykonawcę, przy czym stanowi to uprawnienie, nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a lub b Wykonawca powinien złożyć pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na kalkulację ceny usługi; wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości wpłat i proporcjonalnie do rzeczywistego zakresu wykonywania umowy przez danego pracownika.

§ 11

    - Wykonawca oświadcza, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Zamawiającego będzie dysponował odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w rozumieniu art. 2 pkt 12 i 14 ww. ustawy, w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi.

    - Wykonawca oświadcza, iż wykonywanie przedmiotu umowy wymaga/nie wymaga od niego dysponowania pojazdami samochodowymi w rozumieniu wskazanym w ust. 1 powyżej i Wykonawca do realizacji zadania będzie się posługiwać następującą liczbą pojazdów samochodowych ………………, z czego …………….. to pojazdy samochodowe elektryczne lub napędzane gazem ziemnym, w tym ………….. samochód/y elektryczne oraz ………… samochód/y napędzane gazem ziemnym.

    - Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego w drodze pisemnej lub wiadomości elektronicznej w przypadku zmiany stanu faktycznego w tym zakresie.

§ 12

- Wykonawca przed dniem zawarcia umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5 % ceny ofertowej brutto, tj. ………………… zł (słownie: ……………………. …/100), które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że kwota stanowiąca 80% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, bez stwierdzenia usterek, po wykonaniu usługi na ostatnim obiekcie.

- Kwota stanowiąca 20% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie 12 miesięcznego okresu rękojmi za wady.

- Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości zabezpieczenia, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego.

- Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy, nie powoduje wygaśnięcia podstawy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Z dokumentu gwarancji należytego wykonania umowy winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Dokument wniesienia zabezpieczenia nie może zawierać żadnych dodatkowych wymagań od Zamawiającego lub osób trzecich, w tym składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonywania czynności, w szczególności żądania pośrednictwa banku Zamawiającego lub innej tego typu instytucji.

- W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę  zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot wykonania umowy na termin o 60 dni dłuższy niż przewidywany w § 2 ust. 2 termin realizacji całości przedmiotu umowy.

§ 13

Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy i ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru końcowego po wykonaniu usługi na ostatnim obiekcie, okres rękojmi za wady zostaje zabezpieczony na zasadach określonych w § 12.

§ 14

- Dane osobowe reprezentantów Stron będą przetwarzane w celu wykonania umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych osób przeznaczonych do wykonania umowy i zobowiązuje się udostępnić je Stronom umowy, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do jej realizacji, w tym dla zapewniania sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami.

- Dane, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w zależności od rodzaju współpracy, mogą obejmować: imię i nazwisko pracownika, zakład pracy, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) oraz dane zawarte w dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie zawodowe.

- Każda ze Stron zobowiązuje się wypełnić tzw. obowiązek informacyjny administratora wobec ww. osób, których dane udostępnione zostały Stronom w celu wykonania umowy, poprzez zapoznanie ich z informacjami, o których mowa w art. 14 RODO (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego znajdują się pod adresem: https://www.poznan.pl/klauzuladlakontrahenta/

- Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę znajdują się pod adresem: ………………………………………………………….. .

§ 15

- Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwych sądów w Poznaniu.

- W przypadku, gdy umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to akty prawne aktualne 
i obowiązujące na dzień zawarcia umowy, a także wszelkie ich nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, jak również inne akty prawne, które zastąpią akty prawne wskazane 
w umowie

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Zamawiający	Wykonawca

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 a 	- 	Opis Przedmiotu Zamówienia część I

Załącznik nr 1 b 	- 	Opis Przedmiotu Zamówienia część II

Załącznik nr 2  	- 	Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 3a  	- 	Lokalizacje ze wskazaniem obiektów część I

Załącznik nr 3b	-	Lokalizacje ze wskazaniem obiektów część II

Pozycja PZP: 879/2023

Zadanie budżetowe DGR/B/006.02

niepotrzebne skreślić,

Niepotrzebne skreślić.

Właściwe uzupełnić.