**Umowa nr SA.271….. .2022**

Zawarta w dniu ……………….r. w Piórkowie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zaporowo z siedzibą w Piórkowie 8, 14-526 Płoskinia

NIP 582-000-50-22, REGON 170054136

reprezentowanym przez:

Piotr Semkiw – Z-ca Nadleśniczego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„****Remont drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej w leśnictwie Kurowo, oddziały: 511, 512.”** nr SA.270.7.2022 w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu zamówienia na **„Remont drogi leśnej o nawierzchni bitumicznej w leśnictwie Kurowo, oddziały: 511, 512.”**

W zakresie robót przewidzianych do wykonania ujęto:

Remont drogi leśnej - wykonanie nakładki na odcinku A-B od km 0+191,80 do km 0+236,80 i odcinku C-D od km 0+348,80 do km 0+738,77 wraz z remontem nawierzchni na skrzyżowaniu:

- odtworzeniu istniejącej nawierzchni jako nowej z masy mineralno -bitumicznej – warstwa ścieralna z SMA JENA gr. 6 cm na warstwie wyrównawczej z AC 16W w ilości 125 kg/m2,

- remont istniejących poboczy o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 gr. 10 cm

Remont poboczy na odcinku od km 0+000 do km 0+191,80 i od km 0+236,80 do km 0+348,80:

- remont istniejących poboczy o szerokości 0,75 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem c90/3 0/31,5 gr. 10 cm

- remont istniejących poboczy poprzez uzupełnienie kruszywem c90/3 0/31,5 na szerokości od ok. 0,30 do ok. 0,60 na odcinku od km 0+057,79 do km 0+121,80.

Ponadto na części drogi gdzie występują projektuje renowację rowów z odwozem materiału i utylizacją, ścinkę istniejącego pobocza na całej długości odcinka celem przygotowania pod warstwę z kruszywa.

2. Strony dopuszczają redukcję lub zwiększenie zadań do wykonania. W takim przypadku Wykonawca otrzyma odpowiednio niższe lub wyższe wynagrodzenie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe wymienione w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem ilości rzeczywiście wykonanych prac, na podstawie kosztorysów powykonawczych i protokołów odbioru podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego z tym , że zmiany nie mogą dotyczyć większej ilości niż 20% i mniejszej niż 70% wartości umowy określonej w § 7 ust.1 – nie stanowi to zmiany umowy. Wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 ma charakter kosztorysowy.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SWZ . Sposób wykonania, szczegółowe określenie materiałów oraz sposób rozliczenia określa załącznik nr 7 do SWZ. – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

**§ 2**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) Udzielenie wykonawcy bieżących informacji dotyczących przedmiotu robót budowlanych;

2) Stała współpraca z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym od Wykonawcy będzie zależał zakres, w którym takie współdziałanie będzie konieczne;

3) Dokonanie odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy;

4) Regulowanie płatności wynikających z wystawionych, na zasadach określonych w §7 niniejszej umowy;

5) Zapewnienie nadzoru w wymiarze i zakresie zapewniającym prawidłową realizację przedmiotu umowy;

6) W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu robót budowlanych Zamawiający zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty pisemnego powiadomienia zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej – załącznik nr 7;

2) Dostarczenie niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów, maszyn i narzędzi własnym transportem i na własny koszt.

3) Zrealizowania w pełni postanowień niniejszej umowy;

4) Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie realizacji robót budowlanych a w szczególności drogi dojazdowej do miejsca wykonywania robót;

5) Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu robót budowlanych, a także - w razie korzystania – drogi, nieruchomości, urządzeń i obiektów, które Wykonawca naruszył w celu realizacji przedmiotu zamówienia;

6) Przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności ppoż.;

7) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanie przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego;

8) Posiadanie ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy realizacji robót budowlanych, w tym ubezpieczenie własnych pracowników, pracowników Zamawiającego i osób postronnych na kwotę: 100 000,00 zł.

9) Współpraca ze służbami zamawiającego;

10) Zapewnienie realizacji przedmiotu zamówienia przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonania.

11) Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy;

12) Wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach;

13) Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych przedstawicielowi Zamawiającego;

14) Bezzwłocznego powiadomienia na piśmie Zamawiającego o wszystkich możliwych wydarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót budowlanych;

15) Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót budowlanych, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia.

**§ 3**

1. W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca - zamierza powierzyć określony zakres robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, winien on przedłożyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, przedstawić Zamawiającemu pisemny projekt umowy o roboty budowlane, a Zamawiający jest zobowiązany przedstawić swoje pisemne stanowisko: czy wyraża zgodę na zawarcie umowy, czy też nie, albo czy uzależnia wyrażenie zgody od wprowadzenia określonych zmian w przedłożonym projekcie umowy. Zamawiający jest zobowiązany przedstawić swoje pisemne stanowisko w terminie 14 dni, licząc od przedłożenia mu projektu umowy. Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia pisemnej propozycji zmian w projekcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, od wprowadzenia, których to zmian uzależnia wyrażenie zgody na zawarcie umowy. Pisemny projekt umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą uwzględniający propozycje zmian Zamawiającego przedstawione w pisemnym stanowisku, powinien być przedłożony Zamawiającemu i jeżeli nie zgłosi on w terminie 7 dni, licząc od przedłożenia projektu, żadnych pisemnych uwag, oznacza to, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy o roboty budowlane w wersji uwzględniającej propozycje zmian. Wykonawca, Podwykonawca i Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od jej zawarcia poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wersji uwzględniającej propozycje zmian.
2. Na podstawie zapisów art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia tj: operatorów (kierowców) sprzętu wykorzystywanego przy realizacji zamówienia:
3. Operatorów (kierowców) sprzętu wykorzystywanego przy realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

* żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
* żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
* przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

b) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdziale 18 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

* oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
* zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
* poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z RODO oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. r.   
  o ochronie danych osobowych.

1. Niezłożenie przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

d)W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

2. Zmiany umowy o roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą w trybie opisanym z zapisie ust. 1, odnoszą skutek w stosunku do Zamawiającego wyłącznie, gdy zostaną przez niego pisemnie zaakceptowane. Zapis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników. Powierzenie części robót podwykonawcy nie zmienia zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

4. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie w zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

przez podwykonawcę:………………………………………………………………..…………………………………………..

5. Zamawiający jest uprawniony powstrzymać się od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za roboty budowlane w wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, do momentu dostarczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przez niego należnego mu wynagrodzenia. Powstrzymanie się od zapłaty nie powoduje popadnięcia Zamawiającego w opóźnienie.

6. W umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinno być postanowienie, iż Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu jako załącznik do faktury Wykonawcy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcą, określony w tej umowie, powinien być krótszy niż termin określony w zapisie § 7 ust. 3.

7. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

**§ 4**

1. . Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Rozpoczęcie robót budowlanych: - **w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy.**

1.2. Zakończenie robót budowlanych: - **do dnia ………..2022 r.**

2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym.

**§ 5**

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ………………………………………………..

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r, poz. 2351 wraz z późn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:……………………………………………….

**§ 6**

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych po wykonaniu przedmiotu

umowy. Odbiorom częściowym podlegają uzgodnione części robót.

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

3. Odbiór końcowy i odbiory częściowe robót budowlanych zostaną przeprowadzone przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót budowlanych, stwierdzenia wad lub nie wywiązania z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

5. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w ww. protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

**§ 7**

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się

wynagrodzenie w wysokości netto zł

(słownie: ),

które wraz z podatkiem VAT stanowi kwotę brutto: zł.

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót budowlanych przedstawionemu w ofercie. Zawiera ona ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, wszelkie koszty robót budowlanych, koszty dostawy materiałów, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz protokołu końcowego odbioru robót.

3. Wykonawca za wykonane roboty budowlane wystawi Zamawiającemu fakturę VAT płatną jednorazowo po zakończeniu robót (potwierdzonym podpisanym obustronnie protokołem odbioru końcowego) przelewem w terminie do 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe wskazane przez wykonawcę w fakturze.

4. Dopuszcza się wystawianie faktur przejściowych po zakończeniu części robót budowlanych (potwierdzonej podpisanym obustronnie protokołem odbioru częściowego) płatnych przelewem w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto bankowe wskazane przez wykonawcę w fakturze.

5. Płatność będzie realizowana na numer rachunku bankowego wskazany na fakturze. Rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze musi występować na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie.

6. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury VAT, wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten ulega przesunięciu na pierwszy dzień roboczy przypadający po sobocie lub dniu ustawowo wolnym od pracy.

8. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zapłaty stosując mechanizm podzielonej płatności (split payment).

10. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

11. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 10 Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej musi zawierać numer Umowy której dotyczy.

12.Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać Zamawiającemu przy użyciu portalu (strony) PEF.

13. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa w ust. 11 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

14. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Zamawiającego.

15. Strony nie dopuszczają możliwości zmiany stawek jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

16. W przypadku wystąpienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury:

1) protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, w którym będą wyszczególnione elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu wystawiającego fakturę/ rachunek kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu dokonującego przelewu kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców,

4) oświadczenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, że wszystkie zobowiązania wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców zostały uregulowane. Zapłata całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie możliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawcę braku jakichkolwiek zobowiązań względem wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców.

17. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu kopii dokumentów, o których mowa w ust. 11 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

18. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą/ rachunkiem.

19. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

20. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

21. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, co do zasadności żądania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.

22. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia istotnej wątpliwości, co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

23. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

24. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 15 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty,

2) jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadność takiej płatności.

25. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

26. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

27. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności wynikającej z niniejszej Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umową o podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen określonych niniejszą Umową.

28. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego o uznaniu płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

29. Kwota należna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich.

30. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istotnych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.

31. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.

32. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

33. Na wniosek Zamawiającego na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące zakresu prac powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz do daty sporządzenia takiej informacji.

34. Do faktury końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

**§ 8**

1. Na przedstawiciela ogólnego Zamawiającego powołany został:

imię i nazwisko: Piotr Murawski

stanowisko: Sekretarz Nadleśnictwa Zaporowo

2. Na przedstawiciela ogólnego Wykonawcy powołany został:

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………

3.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru robót w osobie: …………………………………………………

,nr uprawnień:…………………………………………..

**§ 9**

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości zamówienia brutto w formie ……………………………………………………………………………. o której mowa w art. 452 ustawy pzp. Zabezpieczenie o którym mowa wyżej winno być wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej zawarciem. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w gwarancjach i poręczeniach nie może zawierać żadnych warunków spełnienia przez Zamawiającego oraz ograniczeń (wykluczeń z odpowiedzialności) oprócz przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, nazewnictwo użyte w powyższych dokumentach ma odpowiadać brzmieniu w ustawie.

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący

sposób:

a) 70% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie obustronnego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

b) 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

**§ 10**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty budowlane stanowiące

przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala się na….. miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – załącznik nr 2 do umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z przedmiotem zamówienia posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i zażądać usunięcia wady w wyznaczonym terminie.

6. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie gwarancji Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, , pod warunkiem uchylania się Wykonawcy od usunięcia wady lub nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie.

7. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym zgodnie z załącznikiem nr 2.

8. Wady w przedmiocie zamówienia, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji dające się usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób ustalony przez Zamawiającego.

9. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

**§ 11**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30dni od powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie:

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót budowlanych bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

b) Wykonawca w sposób rażący nie respektuje poleceń Zamawiającego,

c) Wykonawca wykonuje roboty budowlane złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

W przypadkach określonych powyżej odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem natychmiastowym z winy leżącej po stronie Wykonawcy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy terminie 30dni od powzięcia wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z terminową zapłatą faktur mimo pisemnego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę zatwierdzonych faktur, określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnienia przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

4. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązuje się do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty, których wartość ustalona została na podstawie kosztorysu ofertowego.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Strony będą obciążone następującymi obowiązkami szczegółowymi:

a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót budowlanych według stanu zaawansowania na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,

c) Wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

7. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane i odebrane przez Przedstawiciela Zamawiającego do dnia odstąpienia.

**§ 12**

1. W przypadku przekroczenia terminu robót budowlanych z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości kwoty równej 0,05% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.

2. Za zwłokę w usunięciu wad Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia tych wad, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.

3. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1.

4. Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.  
5. Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.  
6. Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.  
7. Z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z**art. 464**ust. 10 Pzp, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego (brutto) za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1.

8. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający i Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

9.Dopuszcza się kumulację kar umownych. Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości umowy brutto określonej w§ 7 ust. 1.

**§ 13**

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy

a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe, warunki przyrodniczo-leśne,

- nadmierna wilgotność dróg,

b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie robót budowlanych przez Zamawiającego,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy.

c) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

d) Inne okoliczności związane z przedłużającą się procedurą przetargową mające wpływ na termin podpisania umowy i przystąpienia do realizacji prac.

e) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. a-d termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

a) Zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

- konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiana ta będzie wprowadzana wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego tytułu kosztom.

3. Pozostałe zmiany

a) zmiana obowiązującej stawki VAT:

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość tej części przedmiotu umowy z zestawienia kosztów zadania przedstawionego w ofercie Wykonawcy.

c) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności:

- powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujące poprawienie projektów technicznych,

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmian co do opisu przedmiotu zamówienia musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego pod rygorem nieważności.

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami,

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

**§ 14**

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o zawarcie umowy w niniejszym postępowaniu wszelka odpowiedzialność dotycząca właściwego zabezpieczenia danych osobowych osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji umowy należy do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że posiada zgody od osób wskazanych w umowie na przetwarzanie danych osobowych.

2. Powierzone przez strony do przetwarzania dane osobowe będą przez nie przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

**§15**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022r. poz.1710 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

2. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. W szczególności Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelności wynikającej z treści niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - pod rygorem jej nieważności. .

3. Wszystkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1egzemplarz dla Wykonawcy.

**§16**

Załączniki do umowy:

1. Kopia oferty wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

2. Dokument gwarancyjny

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

Załącznik nr 2 do umowy nr …….... .

**DOKUMENT GWARANCYJNY**

Karta gwarancji jakości

sporządzona w dniu .................. ………………………………………………..

1. Zamawiający – PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zaporowo, 14-526 Płoskinia, Piórkowo 8, NIP 582-000-50-22, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo – Barbarę Widerską.

2.Wykonawca –

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

REGON: ;............................................................ NIP……………………………………………..

3. Umowa - Nr..................................................-. z dnia……………………………………..

4. Przedmiot umowy:

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

- kosztorys z dnia ……………………………………………………

Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie elementy Przedmiotu Umowy, w tym ………………………………………..

6. Data odbioru końcowego: dzień .................................................. miesiąc

……………………………….rok……………………………………

§1

Ogólne warunki gwarancji jakości.

1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji

został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-

budowlanymi. |

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wszelkie wady fizyczne

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.

3. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wynosi … miesięcy, licząc

od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

4.W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania

wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

5. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie

przedmiotu gwarancji — niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin;

b) w pozostałych przypadkach, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej

części prac na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania prac lub

usunięcia wad.

8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, W ciągu którego

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie mógł korzystać.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem których strony utrzymują również: stan wojny, stan klęski

żywiołowej i strajk generalny,

b) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania

przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i

użytkowania.

10. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanego w dniu odbioru

protokołu odbioru robót.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował

w czasie prac nad usuwaniem wad.

12. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z

tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

13. Strony zastrzegają sobie możliwość podpisania w okresie gwarancji, dodatkowych

umów serwisowych określających nazwę, adres i czas reakcji serwisu na zgłoszenie

wady ze wskazanymi przez Wykonawcę dostawcami urządzeń objętych przedmiotem

gwarancji.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:

........... ..............................................................................................................................................

Przyjmujący gwarancję jakości przedstawiciel Zamawiającego:

............................................................................................................ ...... ....................... ................