załącznik nr 3

UMOWA  NR  ....../….. r

zawarta w dniu  .......  r.  w Tarnowie pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im.  Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 a,  wpisany do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnych prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego pod nr: 1200346 oraz Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000027124, NIP nr 873-2713-732, numer REGON 850052740 reprezentowanym przez:

- Annę Czech -  Dyrektora   Szpitala

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”

a ........................................................................................................,

reprezentowaną przez :

1.  .....................................................................................................................

2.  .................................................................................................................

Firma jest zarejestrowana w : KRS  nr  ………………………..

REGON ; ………………………..

NIP ;  ……………………………..

zwana w dalszej części umowy “WYKONAWCĄ”

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej próg 221 000,00 EURO – postępowanie nr 69/2024 o następującej treści:

§ 1. Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem niniejszej umowy jest: zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora, przeszkolenie w zakresie obsługi oraz  dostosowanie infrastruktury i pomieszczeń zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………………   stanowiącą załącznik nr 1 i 1A do niniejszej umowy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1B - parametry techniczne, opis prac związanych z dostosowaniem infrastruktury pomieszczeń na potrzeby zainstalowania nowego akceleratora.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

§ 2. Oświadczenia Stron

- Wykonawca oświadcza, że urządzenia oraz wyposażenie będące przedmiotem umowy spełniają, wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, parametry techniczne i użytkowe, a także określone obowiązującymi przepisami prawa wymagania bezpieczeństwa i jakości.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, o parametrach opisanych w ofercie Wykonawcy z dnia ....................................... producent: ..........................................

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (dopuszcza się załączenia w formie elektronicznej na płycie CD-R) oraz kartę gwarancyjną na dostarczony asortyment.

§ 3. Termin realizacji

Wykonawca zobowiązuje się:

#### a) dostarczyć akcelerator w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie 	później niż do dnia 15 listopada 2024 r. oraz podpisać „Protokół zdawczo – odbiorczy z 	dostawy i odbioru sprzętu” i wystawić fakturę VAT – dotyczącą zakupu 	akceleratora,

b) przekazać akcelerator do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi 		pomiarami, atestami i dokumentacją powykonawczą, w tym:

- zdemontować i zutylizować posiadany  akcelerator w miejsce którego zostanie zainstalowany nowy, zdemontować i zutylizować posiadany przez Zamawiającego tomograf komputerowy

- dostosować i zintegrować infrastrukturę informatyczną wraz z  systemami i urządzeniami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii, oraz uruchomić przedmiot zamówienia, które Zamawiający rozumie jako możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „Protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia” - do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy wraz z wystawieniem faktur vat.

- przygotować i przekazać Zamawiającemu wszelkie wymagane dokumenty zapewniające możliwość złożenia wniosku do Państwowej Agencji Atomistyki  i WSSE wykonać testy akceptacyjne.

- Zamontować , zainstalować przedmiot zamówienia,

- zintegrować przedmiot zamówienia wraz z oprogramowaniem obsługującym z systemami będącymi obecnie na wyposażeniu Zakładu Radioterapii: systemy planowania leczenia Eclipse 15.6/ MONACO, system zarządzania Aria 15.6/ Mosaiqe

- przetestować urządzenie

- przeszkolić personel Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania urządzenia i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończone podpisaniem  „Protokołu szkolenia”, szkolenie wybranych osób z personelu Zakładu Radioterapii w zakresie lokalnego wsparcia, diagnostyki i naprawy akceleratora poza miejscem jego instalacji,

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- montażu, instalacji, uruchomienia przedmiotu zamówienia, demontażu i utylizacji posiadanego akceleratora i tomografu komputerowego wskazanego przez Zamawiającego

- na czas robót budowlanych przeniesienie i uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego aparatu HDR do wskazanego bunkra wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych

- współpracy i uzgodnień z Zamawiającym w ramach dostosowania infrastruktury i pomieszczeń Zakładu Radioterapii, w których ma być zainstalowany nowy oferowany przez Wykonawcę akcelerator

- przeszkolenia personelu Zakładu Radioterapii w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu i oprogramowania przeprowadzone w języku polskim w miejscu instalacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „Protokołu szkolenia”. Szkolenie wybranych osób z personelu Zakładu Radioterapii w zakresie lokalnego wsparcia, diagnostyki i naprawy akceleratora poza miejscem instalacji akceleratora

- opracowania wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania zezwolenia Prezesa PAA na uruchomienie pracowni akceleratorowej oraz na stosowanie akceleratora do celów medycznych w uruchomionej pracowni oraz wykonanie pomiarów dozymetrycznych, ponowne uruchomienie aparatu HDR w bunkrze nr 3 wraz z niezbędnymi decyzjami.

§ 4. Dostawa akceleratora

- Do Wykonawcy należy wykonanie testów odbiorowych (akceptacyjnych) testów kontroli parametrów technicznych po instalacji urządzenia w celu wykazania zgodności fizycznych parametrów technicznych ze specyfikacją.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych 
i prawnych w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania stosownych decyzji związanych z dopuszczeniem do użytkowania przedmiotu zamówienia, jeżeli są one prawem wymagane.

- Za nadzór i realizację przedmiotu zamówienia odpowiada po stronie Zamawiającego:

....................................................

4. Przedstawicielem Wykonawcy jest :

....................................................

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogram przeglądów akceleratora.

§ 5. Dostosowanie infrastruktury i pomieszczeń

      - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) wykonania niezbędnych badań i ekspertyz, ocen technicznych koniecznych 
do uruchomienia akceleratora i jego poprawnego funkcjonowania (np. klimatyzacja, osłony stałe)

b) demontażu i utylizacji istniejącego akceleratora i tomografu.  Wykonawca zdemontuje aparat podlegający wymianie na nowy. Odpowiedzialność za utylizację zgodną z przepisami zdemontowanego aparatu przechodzi na Wykonawcę.

c) dostosowania infrastruktury w pomieszczeniach przeznaczonych na zainstalowanie akceleratora

d) sporządzenia dokumentacji powykonawczej na dzień odbioru końcowego i przekazanie jej Zamawiającemu

- Wykonawca  w ramach zaoferowanej ceny dostosuje infrastrukturę pomieszczeń, w których zlokalizowany będzie akcelerator, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, który w szczególności uwzględniać będzie wymogi prawidłowego i niezakłóconego jego funkcjonowania oraz korzystania z niego przez Zamawiającego i jego pacjentów. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenia, 
w których mają być dokonane prace do 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace budowlane zgodnie z: warunkami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego zapisami w SWZ, oraz niniejszą umową. Dodatkowo zadanie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – określającej wymogi w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, z uwzględnieniem co najmniej wymagań minimalnych, o których mowa w art. 6 ustawy, o której mowa powyżej.

- Wykonawca  zobowiązuje się wykonać wszelkie niezbędne czynności, które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji prac.

- Wykonawca zabezpieczy powierzone mu mienie na każdym etapie realizacji umowy przed dewastacją i zapewni właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, BHP i PPOŻ zarówno własnym pracownikom, jak i osobom działającym na jego rzecz (tj. podwykonawcom) oraz osobom przebywającym w bezpośrednim otoczeniu prac.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie i przepisach Kodeksu cywilnego za wykonane prace adaptacyjne zarówno w przypadku wykonawstwa własnego, jak i prowadzonego przez podwykonawców.

§ 6. Instalacja

      - Niezwłocznie po zakończeniu prac związanych z dostosowaniem infrastruktury pomieszczeń Wykonawca przystąpi do zainstalowania akceleratora.

      - Instalację uważa się za zakończoną w chwili, gdy akcelerator jest w pełni gotowy 
do używania, co obydwie strony potwierdzą podpisaniem protokołu końcowego
zadania.

      - Dostarczony akcelerator ……………… zostanie zainstalowany pod nadzorem specjalistów serwisu firmy : ........................................ Tel:  .................................. .

      - Wymaga się podłączenia urządzenia do istniejącego systemu zarządzania Radioterapią  oraz systemami leczenia i planowania leczenia w Zakładzie Radioterapii w Szpitalu.

§ 7. Protokół Odbioru

- Zamawiający przekaże protokołem akcelerator i tomograf do demontażu.

- Po dokonaniu instalacji akceleratora ……………. Strony sporządzają  protokół odbioru po uprzednim wykonaniu czynności odbioru obejmujących sprawdzenie prawidłowego jego funkcjonowania w odniesieniu do wszystkich jego funkcji. Czynności te przeprowadzane są przez osoby wyznaczone do tego przez Zamawiającego: 
lek. Andrzej Radkowski, mgr inż. Danuta Kleszcz, w obecności przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

- Czynności odbioru dostosowania infrastruktury pomieszczeń, w których zainstalowany będzie akcelerator przeprowadzane są przez osoby wyznaczone do tego przez Zamawiającego: 
lek. Andrzej Radkowski, Krzysztof Gieroń – Główny Energetyk, mgr inż. Jan Cholewa w obecności przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, usterek, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dłuższym niż 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu odbioru zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.

- Prace związane z dostosowaniem infrastruktury muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub odpowiednie Unii Europejskiej, lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór prac związanych z dostosowaniem infrastruktury

- odbiór akceleratora (dostawa) …………………….

- odbiór końcowy zadania-przekazanie do użytkowania. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z numerami seryjnymi.

- odbiór pogwarancyjny,

każdy z odbiorów musi być potwierdzony protokołem podpisanym przez obydwie strony.

- W przypadku stwierdzenia przy którymkolwiek z odbiorów,  istotnych wad lub istotnych braków, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad lub braków.

- Odbiór końcowy całego zadania ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania, wraz z kompletną dokumentacją. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także przekaże Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym na piśmie.

§ 8. Szkolenie

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu szkoleń w zakresie obsługi  akceleratora dla wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. Szkolenia winny być kompleksowe i obejmować wszelkie zagadnienia, które są niezbędne do prawidłowej eksploatacji akceleratora zgodnie z załącznikiem nr 2A i 2B. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia uczestnikom szkolenia na swój koszt materiałów związanych z przedmiotem szkolenia.

- Wykonawca zapewnia, że szkolenie będzie przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę oraz przygotowanie merytoryczne do przeprowadzania szkolenia w zakresie obsługi akceleratora.

- Strony potwierdzają, iż szkolenia mogą być prowadzone w terminach uzgodnionych 
z użytkownikami, celem dostosowania się Wykonawcy do możliwości czasowych personelu Zamawiającego, w razie potrzeby także po dokonaniu odbiorów. 
W związku z tym szkolenia nie warunkują podpisania żadnego z przewidzianych umową protokołów i możliwości wystawienia faktury.

4. Wykonawca zobowiązany jest także do:

    - przeszkolenia personelu w zakresie obsługi i oprogramowania: szkolenie  lekarzy i techników, fizyków Zakładu Radioterapii przez minimum 7 godzin dziennie przez 10 dni roboczych;

    - drugie szkolenie po około dwóch miesiącach dla  lekarzy i techników, fizyków Zakładu Radioterapii przez minimum 7 godzin dziennie przez 10 dni roboczych;

    - udzielania telefonicznego i zdalnego wsparcia technicznego dla pracowników Zakładu Radioterapii po uruchomieniu urządzenia przez okres trwania gwarancji 
i rękojmi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy przedmiotowego urządzenia.

§ 9. Gwarancje

  - Wykonawca udziela gwarancji min.:

a) na akcelerator 24 -  miesięcznej gwarancji

b)  na zainstalowane urządzenia i na wyposażenie:  24 – miesięcznej gwarancji.

c) na prace związane z dostosowaniem infrastruktury: 36 miesięcznej gwarancji

  - Okres gwarancji zaczyna swój bieg począwszy od dnia przekazania Zamawiającemu testów akceptacyjnych i przekazania pełnego kompletu dokumentów dopuszczających akcelerator do użytkowania.

  - Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu 
o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli wada została zgłoszona w okresie gwarancji, domniemywa się, że powstała z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu.

Gwarancją nie są objęte w szczególności:

- uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

  - eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

  - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

-uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

-materiały eksploatacyjne.

  - W czasie trwania gwarancji i w ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach ceny przeglądów, napraw i wymiany uszkodzonych elementów akceleratora  w taki sposób, by po naprawie akcelerator prawidłowo funkcjonował.

  - Wykonawca zobowiązuje się dokonywać napraw wyłącznie na miejscu, gdzie zainstalowany jest akcelerator. W przypadku konieczności wysłania elementu akceleratora poza miejsce jego zainstalowania  wymagana jest zgoda Zamawiającego. Koszty transportu oraz wysłania jego elementów poza miejsce jego zainstalowania pokrywa Wykonawca.

  - Zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania akceleratora Zamawiający dokonuje na poprzez wysłanie do Wykonawcy faksu lub droga elektroniczna za pośrednictwem e-maila niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu Akceleratora. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy  akceleratora  w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

  - Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w przypadku napraw skomplikowanych wymagających sprowadzenia części zamiennych do  10 dni roboczych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielania telefonicznych porad dotyczących eksploatacji  akceleratora.

  - Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny do okresowej konserwacji akceleratora
i wykonywania jego badań technicznych w okresie gwarancji. Częstotliwość wymaganych okresowych konserwacji akceleratora wynika z zaleceń producenta.

  - Niniejsza gwarancja stanowi jedyną gwarancję, jaką Wykonawca udziela na   akcelerator zakupiony przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy.

11.Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z zainstalowanego 
w urządzeniu oprogramowania serwisowego koniecznego do diagnozowania, regulowania, kalibracji, serwisowania i napraw urządzenia, z równoczesnym zawarciem odpowiedniej umowy licencji w zakresie określonym przez wytwórcę oprogramowania, przy czym:

1)	licencja jest udzielana na czas nieokreślony, nieodwołalna, bez możliwości jej wypowiedzenia przez Wykonawcę w okresie eksploatacji urządzenia,

2)	licencja jest udzielana bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat, w ramach wynagrodzenia za dostawę urządzenia,

3)	licencja jest przenoszona na osobę trzecią wraz z przeniesieniem prawa własności urządzenia,

4)	prawo do korzystania z oprogramowania serwisowego przysługuje Zamawiającemu oraz osobom trzecim wykonującym zlecone przez Zamawiającego czynności związane z diagnozowaniem, regulowaniem, kalibracją, serwisowaniem lub naprawą urządzenia,

5)	jeżeli do korzystania z oprogramowania serwisowego konieczne jest wprowadzenie kodów lub kluczy serwisowych lub hasła dostępu lub usunięcie blokady dostępu do oprogramowania w inny sposób, takie kody lub klucze serwisowe lub hasła dostępu lub inny sposób usunięcia blokady dostępu do oprogramowania będą nieodpłatnie protokolarnie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę 
w ostatnim dniu trwania gwarancji.

12. Wszystkie dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy materiały 
i urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części składowych.

13. Przez cały okres gwarancji na prace związane z dostosowaniem infrastruktury Wykonawca zobowiązany jest do okresowych przeglądów zamontowanych urządzeń, wymiany filtrów w urządzeniach wentylacji i klimatyzacji, odgrzybiania i czyszczenia instalacji przynajmniej raz w roku. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin planowanych przeglądów z Zamawiającym na 7 dni przed planowanym przeglądem. Uzgodniony termin będzie nieodwołalny w przypadku konieczności przerwy w pracy Sali badań.

14. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, które zleci swoim  podwykonawcom.

15. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany, na własny koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

16. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie)  są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.

17. W przypadku zakończenia naprawy poprzez użycie połączenia zdalnego Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania karty pracy serwisanta (raportu serwisowego) i przesłania go drogą elektroniczną do Zamawiającego. Uznanie terminu zakończenia naprawy, następuje po weryfikacji przez Zamawiającego realizacji zadania z podaniem daty i godziny wykonania tej czynności.

§ 10. Wynagrodzenie

- Zgodnie z ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy

– dot. poz. 1 - z tytułu ceny sprzedaży dostawy akceleratora należy się wynagrodzenie w wysokości:

Cena netto:	………………………………………….. PLN

Słownie: 	……………………………………………………………………………..,

Cena brutto:	…………………………………………..PLN

Słownie	………………………………………………………………………………

- poz. 2 - z tytułu ceny sprzedaży dostawy wyposażenia akceleratora opodatkowanego stawką VAT inną niż 8% należy się wynagrodzenie 
w wysokości:

Cena netto:	…………………………………………. PLN

Słownie: 	…………………………………………………………………………..,

Cena brutto:	…………………………………………PLN

Słownie	……………………………………………………………………………

- poz. 3 - z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy za  dostosowanie infrastruktury pomieszczeń, montaż, instalację uruchomienie, utylizację akceleratora i TK, przeniesienie aparatu HDR należy się wynagrodzenie w wysokości:

Cena netto:	…………………………………………. PLN

Słownie: 	…………………………………………………………………………..,

Cena brutto:	…………………………………………PLN

Słownie	……………………………………………………………………………

- poz. 4 - z tytułu wykonania szkolenia personelu należy się wynagrodzenie w wysokości:

Cena netto:	…………………………………………. PLN

Słownie: 	…………………………………………………………………………..,

Cena brutto:	…………………………………………PLN

Słownie	……………………………………………………………………………

- Łączne wynagrodzenie poz. 1-4 wynosi :

Cena netto:	………………………………………. PLN

Słownie: 	………………………………………………………………………….,

Cena brutto:	………………………………………..PLN

Słownie	…………………………………………………………………………..

Płatność realizowana będzie:

- do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego – dot. §10 ust. 1 i 2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia zostaną przekazane Zamawiającemu  z późnieniem, zapłata Wykonawcy nastąpi z uwzględnieniem zwłoki wynikającego z opisanej powyżej sytuacji. Zapłata w przesuniętym terminie nie będzie stanowiła podstawy do naliczenia odsetek za zwłokę. Zapłata nastąpi w terminie nie dłuższym niż do dnia 27.12.2024 r. Za datę zapłaty należności za dostarczony akcelerator uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- w dwóch równych ratach. Pierwsza do 30 dni, druga do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego – dotyczy dostosowania infrastruktury, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora, pozostałych obowiązków Wykonawcy objętych umową– dot. § 10 ust. 3 i 4.

Za oryginał faktury Strony uznają fakturę sporządzoną w formie tradycyjnej, dostarczonej do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

Zasady wystawiania faktur:

a) za sprzedaż akceleratora wraz z wyposażeniem - podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy  i  odbioru sprzętu”.

b) dostosowanie infrastruktury, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora, pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte umową - podstawą do wystawienia faktur będzie podpisany przez upoważnionych   przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia”.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej Umowy:

  - co do wysokości wynagrodzenia netto lub brutto określonego w § 10 ust. 5 
w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego tj. w przypadku obniżenia wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy także w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość przedmiotu umowy ,

  - w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron, numer rachunku bankowego.

  - co do terminu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w § 3 w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania całości bądź części prac na czas określony; jeżeli wstrzymanie prac nie nastąpiło z winy Wykonawcy, termin wykonania umowy może zostać przesunięty o czas wstrzymania prac, na pisemny wniosek Wykonawcy.

  - w pozostałym zakresie, gdy zmiany umowy będą konieczne na skutek wystąpienia 
w okresie wykonywania robót okoliczności nadzwyczajnych, tj. zdarzeń nagłych, nieprzewidywalnych i niezależnych od woli Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie umowy w całości lub części, którym nie można było zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

  - w przypadku nowelizacji przepisów Prawa mających zastosowanie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego

  - w przypadku zmiany zaoferowanego sprzętu na technologicznie lepszy np. w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego sprzętu – modelu/typu)

  - w przypadku zmiany stawki podatku VAT, a w konsekwencji zmianę wartości umowy brutto.

2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności na rzecz Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności, wraz z odsetkami  bez zgody Zamawiającego.

3.  Dokumenty (faktura) winna być wystawiona w języku polskim, sygnowana nr umowy,  pozycje wymienione na każdą część o ile urządzenie tego wymaga.

§ 11. Kary umowne

      - Strony ustanawiają następujące kary umowne z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania niniejszej Umowy.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 0,1 % kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 5 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji zamówienia.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 5 umowy  w przypadku jakiegokolwiek zwłoki w wykonaniu czynności określonych w  § 9 ust. 6 i ust. 7 Umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 5 za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad i usterek do dnia potwierdzających ich wykonanie,

- w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 10 ust. 5;

- nieprzestrzegania zasad BHP, porządku na terenie budowy - w kwocie 500,00 złotych (pięćset złotych), za każde stwierdzone naruszenie;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 5.

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 5

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w kwocie 1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 5.

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w kwocie 
1 000,00 złotych (tysiąc złotych), za każde stwierdzone naruszenie, nie więcej niż 10% kwoty brutto, o której mowa w § 10 ust. 5.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 3 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 4 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

- Kary umowne są płatne na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do ich zapłaty w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonych umową terminów w trakcie realizacji

- Powyższe postanowienie nie uchybia prawu do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych. W takim wypadku zapłacone kary umowne będą zaliczane na poczet należnego odszkodowania.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 2A i 2B, uniemożliwiającej wykonywanie kompletu procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 10 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania serwisu w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 8 godz. W ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za brak sprawności przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, opisanymi w załączniku nr 2A i 2B, uniemożliwiającej wykonywanie kompletu procedur terapeutycznych z jego użyciem łącznie powyżej 15 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych od daty obowiązywania serwisu w wysokości 0,2 % wartości umowy za każdy rozpoczęty kolejny dzień (brak sprawności powyżej 8 godz. W ciągu dnia uznaje się za dzień niesprawności).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za niedotrzymanie terminów przeglądów okresowych zgodnie z przedstawionym harmonogramem w wysokości 5 000,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, która Zamawiający może naliczyć Wykonawcy nie przekroczy 10% wartości brutto umowy.

§ 12. Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający  jest uprawniony do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

- dostarczony przez Wykonawcę akcelerator nie posiada wszelkich niezbędnych zezwoleń i zgód właściwych organów, co powoduje, że nie może być używany,

- akcelerator został zainstalowany w sposób nieprawidłowy uniemożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie i wada ta nie może zostać usunięta,

- pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy, Wykonawca pozostaje w zwłoce się wykonaniu czynności o których mowa, o których mowa § 3, § 4, §5, §6, § 9 ust. 6, ust. 7  Umowy.

- Wykonawca nie wykonuje obsługi serwisowej gwarancyjnej z uwagi na fakt, że nie może z jakichkolwiek przyczyn dostarczyć elementów zamiennych do akceleratora, które muszą być wymienione a których brak powoduje niemożność korzystania 
z akceleratora w odniesieniu do którejkolwiek z funkcji określonej w instrukcji obsługi.

3. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu Zamawiającego przesyła Wykonawcy wskazując 
w nim podstawę odstąpienia od Umowy oraz uzasadniające je okoliczności faktyczne.

4. Odstąpienie od umowy w każdym przypadku określonym w ust. 1 wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia określonego w wezwaniu naruszenia umowy z zagrożeniem odstąpienia od umowy 
w przypadku bezskutecznego upływu odpowiedniego terminu wskazanego w wezwaniu na usunięcie naruszenia.

§ 13. Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania. Powierzenie Podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie jakichkolwiek obowiązków przewidzianych Umową lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy. Zawierający umowę z Podwykonawcą, Wykonawca oraz Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

- Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą robót budowlanych jest wymagane uzyskanie przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej zgody Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą w wersji elektronicznej, edytowalnej w programie MS Word wraz z częścią dokumentacji obejmującej ten zakres lub opisem zakresu prac. Projekt Umowy o podwykonawstwo powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia Umowy, wpływające na zakres odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy, a w szczególności zawierać wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego zostanie udzielona wyłącznie, w przypadku gdy projekt umowy pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą w sposób odpowiedni uwzględniać będzie postanowienia Umowy, w szczególności dotyczące terminów wykonywania robót, terminów odbiorów, zasad odpowiedzialności, a także warunków i zasad płatności wynagrodzenia – w szczególności zasady, zgodnie z którą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonanych robót, nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą prac adaptacyjnych, następujących klauzul umownych:

- zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych prac nie będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady określonego w Umowie,

- Podwykonawca nie może podzlecić wykonania prac dalszemu podwykonawcy bez odrębnej pisemnej zgody Zamawiającego i Wykonawcy,

- zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego 
o każdej zaległej płatności Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania zaległości,

- zobowiązujących Podwykonawcę do udzielania pisemnych wyjaśnień Zamawiającemu, na każde jego pisemne żądanie, dotyczących prawidłowości wypłacania przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz przedkładania w tym zakresie odpowiednich dokumentów,

- zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczania Zamawiającemu kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy, związanych 
z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

- wymagających zgody Zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy podwykonawstwa,

- zobowiązujących Podwykonawcę do zachowania trybu i warunków opisanych 
w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawcą.

- Podwykonawca jest solidarnie odpowiedzialny wraz z Wykonawcą wobec Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie za prawidłowe i terminowe wykonanie prac objętych umową z Podwykonawcą,

- okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy od okresu ustalonego w niniejszej umowie, a Podwykonawca przyjmie solidarną z Wykonawcą odpowiedzialność wobec Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie z tytułu gwarancji i rękojmi.

- W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (prace adaptacyjne), Wykonawca doręczy Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tej umowy. Zamawiający, w terminie 7 dni od doręczenia Umowy o podwykonawstwo, zgłosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, w przypadku gdy nie spełnia ona wymogów określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Ustalona w niniejszym paragrafie procedura zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą robót budowlanych (prac adaptacyjnych) ma odpowiednie zastosowanie także w przypadku każdorazowej zmiany tej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, jeżeli z Dokumentacji Przetargowej wynika, że określony zakres prac ma być wykonywany bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Procedura dotycząca udzielenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, opisana w niniejszym paragrafie, znajduje zastosowanie również do udzielenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy pomiędzy Podwykonawcą robót budowlanych a dalszym podwykonawcą robót budowlanych.

- Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, Wykonawca dostarczy zestawienie Podwykonawców robót budowlanych wraz z podaniem zakresu prac, stanu ich wykonania, wysokości wymagalnych i niewymagalnych należności oraz innych dokumentów niezbędnych dla oceny stanu rozliczeń Wykonawcy 
z Podwykonawcami robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi – w rozumieniu, odpowiednio: art. 464 ust.8  ustawy Pzp – oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

§ 14. Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy

      - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (prace adaptacyjne), lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Jeżeli Podwykonawca wystąpi do Zamawiającego o dokonanie płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy od Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy o podwykonawstwo, zastosowanie znajdzie następujący tryb postępowania:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy, w celu umożliwienia mu zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

  - w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Wykonawca poinformuje Zamawiającego, czy kwestionuje, czy też uznaje należność Podwykonawcy, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem stanowiska, które zawierać będzie określenie zakresu i charakteru robót wykonanych przez Podwykonawcę, prawidłowość oraz terminowość ich wykonania, a także informację o dopełnieniu przez Podwykonawcę obowiązków umownych, mających wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy, lub zgłosi inne uwagi,

  - w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 2 powyżej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty,

- płatności dokonywane przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców następować będą przelewem bankowym na rachunek Podwykonawcy podany w treści faktury, 
z adnotacją w treści polecenia przelewu „Zapłata dla Podwykonawcy za faktur nr .................”, w terminie ............... dni od uznania zasadności wypłaty przez Zamawiającego,

- brak odpowiedzi Wykonawcy w terminie, o którym mowa w pkt. 2, może być uznany przez Zamawiającego za potwierdzenie zasadności roszczenia Podwykonawcy,

- po dokonaniu przelewu na rzecz Podwykonawcy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając faksem lub e-mailem kopię polecenia przelewu oraz drogą pocztową oświadczenie o dokonanej płatności w celu dokonania stosownych zapisów księgowych.

- Dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy, stosownie do pkt. 3 skutkować będzie umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia, do wysokości kwoty odpowiadającej zapłacie dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy.

§ 15. Zobowiązania

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania we właściwym czasie 
o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla realizacji niniejszej umowy.

2. Każda ze stron wyznaczy swoich przedstawicieli upoważnionych do działania w ich imieniu w zakresie rozwiązywania problemów, mogących zaistnieć przy realizacji niniejszej umowy.

§ 16. Poufność

Strony zobowiązują się wobec siebie, że zarówno podczas obowiązywania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu zachowają w tajemnicy i będą traktowały jako poufne wszelkie informacji techniczne, handlowe i inne informacje, know-how oraz dane, informacje, ujawnione im bezpośrednio lub pośrednio przez drugą stronę dla celów niniejszej umowy oraz że będą wykorzystywały te informacje wyłączenie dla celów niniejszej umowy i zapewnią zachowanie ich w tajemnicy przez swoich pracowników oraz inne osoby, za pomocą, których wykonują zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.

§ 17. Dodatkowe płatności – media

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów w celu realizacji przedmiotu umowy,  w tym kosztów energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych.

2. Wykonawca jest zobligowany zapewnić sobie na własny koszt i ryzyko: wywóz nieczystości stałych, gruzu, odpadów itp. Odpady nie mogą zalegać na terenie budowy dłużej niż 5 dni kalendarzowych, a w przypadku gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia muszą być usuwane bezzwłocznie.

§ 18. Procedury bezpieczeństwa

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego 
i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia prac.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt obowiązywania u Zamawiającego Procedur Zintegrowanego systemu zarządzania tj.: Zasady postępowania Wykonawcy 
w obiektach Szpitala i na jego terenie (QP-034/O) i Postępowania na wypadek pożaru (OI-007/O) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad w tym zakresie. (procedura dostępna: www.lukasz.med.pl zakładka zamówienia publiczne).

§ 19. Bezpieczeństwo danych

- Zamawiający, każdorazowo przed przystąpieniem Wykonawcy do wykonywania jakiejkolwiek usługi gwarancyjnej objętej Umową wykona kopię bezpieczeństwa danych zgromadzonych na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu będącego przedmiotem usługi gwarancyjnej, chyba że rodzaj usterki nie pozwala na wykonanie takiej kopii. Wykonawca nie odpowiada za utratę danych podczas wykonywania usług gwarancyjnych, w tym za koszty odtworzenia utraconych danych, z zastrzeżeniem, że powyższe nie dotyczy sytuacji, w której utrata danych nastąpiła z winy Wykonawcy.

- Mając na uwadze fakt, że na nośnikach informacji stanowiących części składowe lub przynależności Sprzętu, mogą znajdować się dane osobowe pacjentów Zamawiającego, jak również mając na uwadze, że niektóre z wykonywanych 
w ramach Umowy usługi gwarancyjne uwarunkowane są koniecznością zapewnienia dostępu do przedmiotowych nośników i znajdujących się na nich informacji, w tym danych osobowych Zamawiający upoważnia Wykonawcę, w tym osoby świadczące usługi gwarancyjne w imieniu Wykonawcy, do przetwarzania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, ww. danych osobowych, w zakresie i celu niezbędnym do wykonania czynności objętych Umową. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem ww. danych osobowych, w szczególności jest uprawniony do ich udostępniania.

- Wykonawca zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpieczy je przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawy  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pzm.) (zwana dalej Ustawą).

- Wykonawca oraz osoby świadczące usługi w imieniu Wykonawcy zobowiązują się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku                    z wykonywaniem umowy, także po zakończeniu jej realizacji.

§ 20. Adresy do korespondencji

Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli 
i wiedzy):

Po stronie Szpitala Wojewódzkiego:                               	Po stronie Wykonawcy:

ul.Lwowska178A                                                                 ..............................................

33-100Tarnów                                                                  ..............................................

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 21. Rozstrzyganie Sporów

- Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

§ 20. Postanowienia Końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią niniejszej Umowy jest :

załącznik Nr 1 – Formularz Oferty

załącznik Nr 1A - oferta cenowa

załącznik Nr 1B – parametry techniczne/warunki gwarancji / opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – zobowiązanie do zachowania tajemnicy

Załącznik Nr 3 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 4 – harmonogram przeglądów

…........................................			...................................

Wykonawca							Zamawiający

Załącznik nr 3

do Polityki Ochrony Danych Osobowych

w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza

SP ZOZ w Tarnowie

UMOWA

powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia ……..… pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

................................... z siedzibą w ....................., 
ul. ........................, NIP: ..........................., wpisaną do KRS pod numerem ........ (*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”

reprezentowana przez:

……………………………

oraz

Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul. Lwowska 178a, 33-100 Tarnów, wpisanym do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność  Leczniczą  pod nr  000000005908 W-12 oraz  w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000027124, NIP nr  873-27-13-732, REGON nr 850052740   (*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” lub „Administratorem”

reprezentowana przez:

Dyrektor Szpitala – Anna Czech

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

- Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

- Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane (*należy podać rodzaj danych oraz kategorię osób, których dane dotyczą) w postaci w szczególności: imię, nazwisko i PESEL pacjenta.

- Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy …….. z dnia ……… r. obejmującej dostawę, montaż i serwis gwarancyjny akceleratora (*należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający).

- Podmiot przetwarzający powierzy również Administratorowi na jego wyraźne żądanie zbiór danych jego pracowników, którzy będą brać udział przy wykonywaniu prac adaptacyjnych lub robót budowlanych. Zakres tego powierzenia będzie uwarunkowany przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz bieżącą potrzebą.”.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

- Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa/zwraca* Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

- W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

- Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia.

§4

Prawo kontroli

- Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.

- Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3 dniowym (dni robocze) jego uprzedzeniem.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni od stwierdzenia uchybienia.

- Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

- Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.

- Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

- Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.

- Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

- Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

- Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy podstawowej nr ……. z dnia ………… r.

- Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 miesięcznego * okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

- Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:

- pomimo zobowiązania go o usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie,

- przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową,

- powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§9

Zasady zachowania poufności

- Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

- Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania                                    w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.

- Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych.

....................................................................                        ....................................................................

Podmiot przetwarzający                                                         Administrator danych

Załącznik nr 2

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY

Nazwisko ( -ka) :

……………………………....................................................

Imię ( imiona ): 		1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Data urodzenia:……………………………………………………………………………

Ja niżej podpisana/y, potwierdzając zgodność moich danych osobowych ze stanem faktycznym, oświadczam, że:

- Zapoznałem sie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z pzm.) (zwana dalej Ustawą).

- Zostałem uprzedzony, iż dane osobowe i medyczne przetwarzane w ................................................................ podlegają ochronie prawnej zgodnie z RODO oraz Ustawą.

- Zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa.

- Zobowiązuję się do nieujawniania – w ramach wykonywanych prac związanych z realizacją Umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie a Wykonawcą ................................................................... informacji objętych tajemnicą służbową w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z pzm.).

- Zobowiązuje się do nierozpowszechniania nabytych informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym i handlowym, stanowiących tajemnicę Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej.

- Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących wyżej wymienionych danych uzyskanych w związku z realizacją zadań wynikających z przedmiotu Umowy zawartej pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie                                                                    z Wykonawcą ............................................................................. ciąży na mnie nawet po wygaśnięciu Umowy.

- Nie podejmę próby odtworzenia, przetwarzania i przekazywania informacji w tym danych osobowych (wyniki badań z aparatów i komputerów sterujących aparatami/analizatorami) po odbiorze przez Wykonawcę. Zbiory danych zostaną wykasowane, zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie zgodnie z zawartą Umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

…………… dnia ………………	Podpis pracownika : ……………….......................................