UMOWA nr IBD/……………..2021

o prace projektowe i pełnienie nadzoru autorskiego

zawarta w dniu ………………………………………  pomiędzy

Gminą Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Mariusza Nowaka – Zastępcę Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, działającego na podstawie upoważnienia nr OR-I-0052.13.2012 z dnia 20 września 2012r.

a

…………………………  prowadzącym działalność gospodarczą …………………………  z siedzibą ……………………………… NIP ………………….,  REGON …………………,  zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

łącznie zwanymi Stronami.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową dokumentację projektową budowy, rozbudowy i przebudowy boiska sportowego w msc. Bolmin na działce nr 552 w zakresie:

  - Rozbudowy trybuny;

  - Budowy oświetlenia boiska;

  - Budowy piłkochwytów oraz ogrodzenia;

  - Przebudowy schodów terenowych;

  - Wymiany bramek piłkarskich;

  - Budowy wiat stadionowych dla drużyn;

  - Remontu murawy.

  - Wyrównania, umocnienia i obsiania skarp.

- Dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej Umowy będzie zawierać wszystkie składowe wymagane obowiązującymi przepisami w szczególności będzie zawierać następujące elementy:

  - Opracowanie wniosku wraz z załącznikami do uzyskania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020 poz. 293 t.j. z dnia 2020.02.24).

  - Opracowanie dokumentacji geotechnicznej w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami,

  - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  - Opracowanie dokumentów niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w procedurze wyłonienia wykonawcy robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.), w tym:

    - Projektów technicznych (wykonawczych),

    - Specyfikacji technicznych wykonania i obioru robót,

    - Opracowanie przedmiarów robót na podstawie dokumentacji projektowej;

    - Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich  jednokrotna aktualizacja po upływie okresu ich aktualności od opracowania celem przygotowania przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej, jeśli do tego czasu nie zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych;

- Wykonawca przyjmuje także obowiązek uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich dokumentów, opracowań i wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

  - Aktualnej mapy do celów projektowych;

  - Badań geotechnicznych gruntu;

- Wykonawca wykona w ramach przedmiotu niniejszej umowy następujące czynności:

  - Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie wykonawstwa robót budowlanych, który obejmuje:

    - Uzupełnianie oraz zmiany dokumentacji wynikające  z konieczności uzupełnienia wniosku o pozwolenia na budowę.

    - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w procedurze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych wynikających z realizacji przedmiotu umowy;

    - Czynne uczestnictwo w procedurze wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formie udzielenia za pośrednictwem Zamawiającego odpowiedzi oferentom na pytania dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia;

    - Wyjaśnianie wykonawcy/wykonawcom wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych;

    - Uzgadnianie z Zamawiającym i Nadzorem Inwestorskim oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej. Rozwiązania zamienne nie mogą powodować pogorszenia własności technicznych, użytkowych i eksploatacyjnych obiektu;

    - Wyżej wymienione obowiązki dotyczące nadzoru autorskiego będą realizowane w terminie 3 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - Posiada pełną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

  - Właściwie ocenił wszelkie warunki dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz wziął dokładnie i całkowicie pod uwagę ich naturę i ważność.

§ 2

Terminy realizacji Umowy

- Ustala się trzy etapy realizacji przedmiotu umowy:

  - Etap I – przekazanie złożonego wniosku wraz z załącznikami do uzyskania decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy,

  - Etap II –  przekazanie opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z pozostałymi dokumentami wymienionymi w zakresie niniejszej umowy oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę– termin wykonania ustala się na – 30.11.2021r.

  - Etap III – pełnienie nadzoru autorskiego – termin wykonania od dnia rozpoczęcia przez Zamawiającego procedury wyłaniania wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych do dnia dokonania odbioru końcowego. Nadzór jest realizowany w czasie niezbędnym dla jego należytego wykonania.

- Zakłada się realizację robót w okresie od 2022 do 2023; r.,  Zamawiający zaznacza jednak, iż termin ten może ulec zmianom.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Przy przekazaniu pracy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w terminów, za zgodą obu stron, w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na zmiany wytycznych dotyczących zmian w projekcie, niezawinionych przez Wykonawcę.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w  kwocie …………………….. zł brutto (słownie: …………………………………..  00/100).

- Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT

- Przewiduje się płatności częściowe. Należność za wykonany etap prac będzie opłacana przez Zamawiającego w następujący sposób:

  - Pierwsza płatność – 95% wynagrodzenia wskazanego w ust 1 tj. ………………………… brutto – po realizacji i przekazaniu Zamawiającemu zakresu określonego w etapie I, II,

  - Druga  płatność – 5% wynagrodzenia wskazanego w ust 1 tj. …………………. brutto- po realizacji etapu III

- W przypadku nie wykonania nadzoru autorskiego zapłata drugiej płatności nie będzie zrealizowana a wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio pomniejszone.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo – odbiorczy robót podpisany przez Zamawiającego; Faktury należy wystawiać na Gminę Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, NIP 959-16-72-746

- Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury.

- Zapłata należności następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze zgodne z kontem wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 kwietnia, 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1018).

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego szczegółowo omówionych w §11 niniejszej umowy;

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Opracowania objęte przedmiotem umowy należy sporządzić w języku polskim, w sposób kompletny, z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawnymi oraz umową.

- Informacje zawarte w dokumentach, w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, to znaczy bez używania nazw własnych, a jedynie przez określenie istotnych parametrów precyzujących ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opracowań będących przedmiotem umowy w następujących formach i liczbie:

  - Dokumentacji projektowej budowlanej - 5 egzemplarzy w formie wydruku oraz 2 egzemplarze na płycie CD/DVD w formatach „doc", „dwg" oraz „pdf";

  - Dokumentacji projektowej wykonawczej,- 3 egzemplarze w formie wydruku oraz 2 egzemplarze na płycie CD/DVD w formatach „doc", „dwg" oraz „pdf";

  - Przedmiary robót w podziale na poszczególne branże - 1 egzemplarz w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD w formacie możliwym do odczytania przez program kosztorysowy NORMA oraz w formie wydruku do plików „pdf";

  - Kosztorys inwestorski zbiorczy z podziałem na poszczególne branże - 1 egzemplarz w formie wydruku oraz 1 egzemplarz na płycie CD/DVD w formacie możliwym do odczytania przez program kosztorysowy NORMA oraz w formie wydruku do plików „pdf";

  - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze w formie wydruku oraz 2 egzemplarze na płcie CD/DVD- w formatach: „doc" oraz „pdf”;

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich obowiązków wynikających z Umowy w dobrej wierze oraz przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie wszystkich świadczeń stanowiących przedmiot Umowy oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym powierza ich wykonanie.

- Do projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Wykonawca jest obowiązany dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz oświadczenia projektanta i osoby sprawdzającej projekt o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 1 ust. 1 będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszała praw autorskich innych osób lub podmiotów, w tym również będzie wolna od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa, w tym jej poszczególne części wskazane w § 1 ust. 1 nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy nie są ograniczone w zakresie objętym Umową.

- Nadzór autorski realizowany będzie w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo Budowlane oraz w niniejszej umowie.

- Opracowania i pobyty na budowie związane z usuwaniem braków dokumentacji projektowej i poprawianiem jej błędów Wykonawca będzie wykonywał w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust 4 pkt. 1 Umowy.

§ 5

Obowiązki i prawa Zamawiającego

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwo w zakresie niezbędnym Wykonawcy do wykonania przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do roboczego uzgadniania rozwiązań funkcjonalnych i technicznych oraz niezwłocznego przekazywania ewentualnych dodatkowych wytycznych do opracowań wymienionych w § 1, a w szczególności zobligowany jest do zaopiniowania oraz przekazania decyzji dotyczącej zatwierdzenia bądź niezatwierdzenia rozwiązań i wyników przedstawionych w koncepcjach, opracowaniach, projektach w terminie do 15 dni od dnia ich przedłożenia;

- Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli prac projektowych.

§ 6

Odbiór przedmiotu Umowy

- Etapy realizacji przedmiotu Umowy podlegają po ich zakończeniu odbiorowi częściowemu, a po zakończeniu całości procesu projektowego przedmiot Umowy podlega odbiorowi końcowemu.

- Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo - odbiorczy zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Dokumentacja lub jej część stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne
oświadczenie Wykonawcy o jej kompletności z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz powinna posiadać: wszystkie niezbędne uzgodnienia, wykaz opracowań projektowych, pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z przepisami i wymogami techniczno-budowlanymi.

- Dokumentacja lub jej część stanowiąca przedmiot odbioru winna być zaopatrzona w pisemne
oświadczenie Wykonawcy o spójności wersji elektronicznej z wersją papierową.

- Dostarczenie dokumentacji nie jest równoznaczne z jej przyjęciem przez Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia dokumentacji sprawdzi jej kompletność. Jeżeli dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie posiadała wymaganych uzgodnień, Zamawiający dokona jej zwrotu lub wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków.

- Po upływie wyznaczonego terminu uzupełnienia dokumentacji i usunięcia wad i usterek Zamawiający kontynuuje czynności odbioru i w przypadku stwierdzenia usunięcia usterek dokonuje odbioru przedmiotu umowy. Termin przekazania dokumentacji uznaje się wówczas za zachowany. Jeżeli usterki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, to Zamawiający w zależności od rodzaju i znaczenia usterki dla użytkowania przedmiotu umowy według swego wyboru:

  - Odstępuje od odbioru i jest uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

  - Dokonuje warunkowego odbioru robót i wyznacza nowy 14 dniowy termin na ich usunięcie. 
W przypadku nie usunięcia usterek w tym terminie Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu usterek i wad.

§ 7

Przedstawiciele Stron i sposób kontaktu

- Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy jest Krzysztof Zacharz, tel. 41 31 53 119, , e-mail: k.zacharz@checiny.pl

- Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy oraz koordynującym wykonanie przedmiotu Umowy jest: ……………… e-mail:  …………………….

- Zamawiający w każdej chwili trwania Umowy zastrzega sobie prawo zmiany swojego przedstawiciela.

- Strony umowy uzgadniają sposób kontaktu formalnego drogą pocztową na adresy podane w umowie oraz sposób kontaktu bieżącego w ramach koordynacji procesu realizacji Umowy drogą e- mailową lub faksem  na adresy i numery podane w ust. 1 i 2.

- Każda ze stron zobowiązuje się do poinformowania drugiej strony o zmianie którejkolwiek z danych adresowych pisemnie w terminie 48 godzin od nastąpienia takiej zmiany.

§ 8

Wady przedmiotu Umowy, rękojmia za wady

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady dokumentacji projektowej ujawnione w toku odbioru oraz po odbiorze przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej jako samoistnego przedmiotu umowy o prace projektowe oraz  za wady obiektu budowlanego, który powstał w oparciu i na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej

- O stwierdzonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po ich wykryciu.

- Za wadę uważa się;

  - Nieprawidłowość w wykonaniu przedmiotu umowy lub brak części przedmiotu umowy będący rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez Wykonawcę wytycznych udzielonych przez Zamawiającego;

  - Wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z powszechnie obowiązującymi w dniu wydania przedmiotu umowy przepisami prawa;

  - Wykonanie przedmiotu umowy z użyciem niewłaściwych rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałowych oraz z zastosowaniem rozwiązań wewnętrznie sprzecznych i nieskoordynowanych;

  - Braki w dokumentacji projektowej, które uniemożliwiają jej wykorzystanie w całości lub w części na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego;

  - Naruszenie przez wykonawcę praw osób trzecich;

- Po stwierdzeniu wady Zamawiający może:

  - Żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku oraz zleci wykonanie naprawy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

  - Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy wada nie da się usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego oraz zlecić usunięcie wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

  - Odstąpić od umowy lub jej części w przypadku gdy wada uniemożliwia korzystanie z przedmiotu umowy lub jego części zgodnie przeznaczeniem.

- Strony umownie rozszerzają zakres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w ten sposób, że Wykonawca będzie odpowiadał za wady przedmiotu umowy do dnia, na który wykonawca robót budowlanych udzieli gwarancji, jednak nie krócej nic 60 miesięcy od odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego powstałego na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy.

- W przypadku gdy Zamawiający poniesie straty w wyniku wad projektu, Wykonawca jest obowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 9

Kary umowne

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki;

  - Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych oraz prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały zastrzeżone.

- Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonaniem przez siebie zadania, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim z tytułu naruszenia praw autorskich oraz wynikające z nienależytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Jeżeli inwestycja zrealizowana na podstawie wadliwie wykonanego projektu nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia stosownych roszczeń.

§ 10

Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy,

  - Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu realizacji,

  - Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach o których mowa w pkt.3, a Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę:

  - W terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź jej wypowiedzeniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, szczegółową inwentaryzację wykonanych prac projektowych i stanu ich zaawansowania, według stanu na dzień odstąpienia od umowy, bądź jej wypowiedzenia,

  - Wykonawca niezwłocznie przekaże Zamawiającemu uzyskane od niego materiały do projektowania oraz wszystkie materiały wytworzone w związku z realizacją umowy, za które otrzymał wynagrodzenie.

§ 11

Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzania i korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części. Wyznacza się następujące pola eksploatacji przeniesionych autorskich praw majątkowych: realizacji na podstawie dokumentacji projektowej lub jej części robót budowlanych, posługiwania się dokumentacją projektową lub jej częściami przed właściwymi organami administracyjnymi m.in. w celu udzielenia zamówienia publicznego, opracowania dokumentacji wykonawczej, prezentacji dokumentacji projektowej w ramach organizowanych przez Zamawiającego lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, sprawowania nadzoru autorskiego, wprowadzenie zmian i modyfikacji bez pozyskiwania uprzedniej zgody Wykonawcy.

- Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części.

§12

Zmiany postanowień Umowy

Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 13

Zmiany dokumentacji

Wszelkie zmiany dokumentacji powstałe z winy Wykonawcy i ujawnione w okresie ubiegania się o pozwolenie na budowę lub w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, Wykonawca usunie na swój koszt i swoim staraniem. Termin usunięcia wad nie może spowodować powstania zwłoki w uzyskaniu pozwolenia na budowę i terminu zakończenia zadania inwestycyjnego wykonywanego na podstawie dokumentacji technicznej będącej przedmiotem Umowy. Nieistotne zmiany w dokumentacji projektowej, na wniosek Zamawiającego, w trakcie realizacji inwestycji, dokonywane będą w ramach pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego stanowiącego część przedmiotu Umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się załatwiać spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy polubownie w drodze negocjacji. W wypadku, gdy strony nie osiągną porozumienia w powyższy sposób, mogą poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

- Niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy, nie będą prowadziły do utraty mocy obowiązującej pozostałych zapisów Umowy.

- Wszelkie załączniki stanowią integralną część Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Sporządził: Zacharz Krzysztof