S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

roboty budowlane

Przetarg  nieograniczony

o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych                  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017r.  poz. 2479 ze zmianami )

na: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

realizowanego przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych, Osi Priorytetowej 11. Środowisko – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kod  CPV:

45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45247270-3  Budowa zbiorników

45232130-2  Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45332400-7 Instalacja kanalizacji sanitarnej

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

ogłoszony w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Chojnicach

Nazwa Zamawiającego:	Lider Projektu: Gmina Miejska  Chojnice

Adres:			Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Strona internetowa:	www.miastochojnice.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek-piątek w godzinach: 7.00 - 15.00

wtorek w godzinach: 8.00 – 16.00

telefon			052 397-18-00

fax			052 397-21-94

mail			wydz.budowlany@miastochojnice.pl

platforma zakupowa: 	https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

znak postępowania:

BI.271.4.2019

Sporządził/a: 								Zatwierdzam:

Sylwia Jurkowska

Aprobata:

Agnieszka Buchwald

Chojnice luty 2019 r.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział 2.	Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział 3.	Oferty częściowe

Rozdział 4.	Oferty wariantowe

Rozdział 5.	Termin wykonania zamówienia

Rozdział 6.	Informacja o podwykonawcach

Rozdział 7.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Rozdział 8.	Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 9.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Rozdział 10.	Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zart. 24 ust. 5

Rozdział 11.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Rozdział 12.	Wymagania dotyczące wadium

Rozdział 13.	Termin związania ofertą

Rozdział 14.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Rozdział 15.	Opis sposobu przygotowania ofert

Rozdział 16.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział 17.	Opis sposobu obliczania ceny

Rozdział 18.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 19.	Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 21.	Istotne dla stron postanowienia, kóre zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 22.	Inne informacje

Rozdział 23.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział 24.	Załączniki do SIWZ

Załącznik Nr 1	Formularz Oferty

Załącznik Nr 2	Wzór Umowy

Załącznik Nr 3     Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik Nr 4    Oświadczenie o grupie kapitałowej……………………………………………………

Załącznik Nr 5     Wykaz robót budowlanych……………………………………………………………

Załącznik Nr 6     Wykaz osób……………………………………………………………………………

Załącznik Nr 7     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót………………………………….

Załącznik Nr 8     Dokumentacja projektowa…………………………………………………………….

Załącznik Nr 9     Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą…………………………………...

Załącznik Nr 10  Klauzula informacyjna art. 13 RODO…………………………………………………

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało

- zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Zamawiającym są

- Gmina Miejska Chojnice z siedzibą w Chojnicach

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

- Powiat Chojnicki z siedzibą w Chojnicach

Ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

pomiędzy którymi zostało zawarte Porozumienie – Umowa partnerska nr PRiWZ.032.4.2017 z dnia 31.01.2017r., tj.:

w imieniu których występuje Lider Projektu:

Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Usługa realizowana będzie przez: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice.

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

- strona internetowa Zamawiającego – https://www.miastochojnice.pl/zamowienia-publiczne/

- strona internetowa: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice, na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. Czarna Droga w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

- Zakres zamówienia obejmuje niżej wymienione części:

Część I: 		Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, 
Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.

Część II: 		Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

Część III: 	Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka”:

- Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej

- Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach

- Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach

- Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23.

Część IV:	Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - ul. Grunwaldzka.

Część V:	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

Zamówienie obejmuje niżej wymienione branże:

- sanitarna ( sieci kd )

- budowlana (konstrukcje i zbiorniki)

- drogowa

- elektryczna (z elementami automatyki)

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej.

Płatność za wykonane roboty  odbywać się będzie na podstawie dostarczonych faktur (maksymalnie jedna w miesiącu) do końca trwania umowy.

UWAGA: W roku 2019 w części II należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej od Placu Piastowskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową.

Dla pozostałych części nie przewiduje się płatności w roku 2019.

UWAGA: w części II: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni, ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha poniższy zakres rzeczowy realizowany jest ze środków Powiatu Chojnickiego:

Aleja Brzozowa

Zakres budowy wpustów z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu:

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, cięcie nawierzchni asfaltowej, rozebranie nawierzchni asfaltowej (pod wpusty i przykanaliki), rozebranie podbudowy, jednostronna wymiana krawężników z uwagi na ich zły stan techniczny, (wymiana krawężników po drugiej stronie drogi zostanie zrealizowana w trakcie budowy ścieżki rowerowej), wykopy umocnione pod rury (przykanaliki) oraz studnie wpustów, zasypanie rur oraz studni wpustów piaskiem/pospółką (wymiana gruntu), montaż rur osłonowych w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową (podbudowa z rozbiórki), wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej na całej szerokości drogi, wywóz gruzu.

Zamawiający posiada dokumentację projektową z ważnymi  pozwoleniami na budowę:

| Lp. | Dotyczy | Pozwolenie na budowę | Ważność pozwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz niezbędną przebudową drogi w ulicy Grunwaldzkiej w Chojnicach | AB.6740.1.596.2016 | 16.09.2019 r. |
| 2. | Przebudowa Rowu S-J i Rowu Południowego | AB.6740.1.715.2016 z 10.10.2016 r. | 26.10.2019 r. |
| 3. | Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową drogi – ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników i Okrężna | AB.6740.1.722.2016 z 05.10.2016 r. | 20.10.2019 r. |
| 4. | Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi w ulicach: Alei Brzozowej, Prochowej, Hanki Sawickiej, Ducha Świętego, Findera, Okrzei, Kasprzaka, Sobierajczyka i Gottfryda Goedtke w Chojnicach | AB.6740.1.724.2016 z 6.10.2016 r. | 24.10.2019 r. |
| 5. | Budowa zlewni rowu S-J ziemnego zbiornika retencyjnego (tzw. „suchego”) pod nazwą „Sobierajczyk” wraz z budową infrastruktury towarzyszącej tj. budowli wlotowych, przepustowych i wylotowych oraz przebudową koryta rowu S-J i niwelacją terenu | AB.6740.1.716.2016 z 03.10.2016 r. | 17.10.2019 r. |
| 6. | Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach | AB.6740.1.712.2016 z 03.10.2016 r. | 17.10.2019 r. |
| 7. | Budowa separatora nr 21 – układu separacji sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do ziemnego zbiornika wodnego „Sobierajczyka” wraz z instalacją alarmową zasilaną systemem solarnym i utwardzeniem terenu na terenie działek nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach | AB.6740.1.719.2016 z 03.10.2016 r. | 17.10.2019 r. |
| 8. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem oraz niezbędną przebudową drogi, w ulicach Subisława, Sambora i Dąbrowskiego w Chojnicach | AB.6740.1.721.2016 z 03.11.2016 r. | 02.11.2019 r. |

Pozwolenia wodno – prawne:

| Lp | Obiekt | Znak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zbiornik buforowy „Angowicka”, przepompownia | OS.6341.36.2016 z dn. 05.07.2016 |
| 2 | Przebudowa „Rowu S-J”, przebudowa „Rowu Południowego” | OS.6341.40.2016 z dn. 05.07.2016 |
| 3 | Zbiornik „Sobierajczyka” | OS.6431.37.2016 z dn. 05.07.2016 |
| 4 | Zastawki w Parku Tysiąclecia | OS.6341.35.2016 z dn. 06.07.2016 |

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,  wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, których zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty ziemne,

- roboty montażowe – instalacyjne,

- roboty odtworzeniowe,

- obsługa sprzętu budowlanego.

- W trakcie realizacji zamówienia  zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich ocen,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w.w. wymogów,

- przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia  spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia :

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaje umowy o pracę i wymiary etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy ;

- Z tytułu  niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci zapłaty przez wykonawcę kary umownej         w wysokości określonej w § 8 wzoru umowy. Niezłożenie przez wykonawcę                 w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie w punkcie 1) czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Dokumentacja Projektowa

Załącznik Nr 9 do SIWZ - Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą

- Wymagania Zamawiającego

- Wykonawca winien zapoznać się z  dokumentacją, ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu

- Roboty budowlane  należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru autorskiego, inwestorskiego i Zamawiającego.

- Przekazanie placu budowy/remontu nastąpi po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Wykonawcę

- Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym związane.

- Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji zadania Wykonawca uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

- Wykonawca poniesie koszty związane ze zużyciem mediów (woda, energia elektryczna) w związku z wykonywanymi robotami.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powiadomi gestorów sieci o terminie wykonywania prac.

- Wykonawca poniesie koszty związane z badaniami gruntów.

- Wykonawca wykona tymczasową organizację ruchu.

- Należy zapewnić codzienne dojście – dojazd  mieszkańcom oraz klientom podmiotów zlokalizowanych na przyległych posesjach. Jeżeli zajdzie taka potrzeba należy  przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe. O bieżących zamierzeniach i mogących wystąpić utrudnieniach Wykonawca jest zobowiązany poinformować mieszkańców i podmioty gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie placu budowy.

- Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

- Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych  na  teren budowy  i przechowywanych  tam materiałów budowlanych.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Uporządkowanie terenu   po wykonaniu robót.

- Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy/remontu i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia,  itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja uproszczona, opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632  §1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

- Dla materiałów budowlanych, których nie można pozyskać dla realizacji dalszej budowy, należy przy odbiorze przedstawić dokument jego składowania, recyklingu lub utylizacji i ponieść koszty z tym związane.

- Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 3 lata  licząc od dnia bezusterkowego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.

- Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może być dłuższy niż 12 godzin od przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia o awarii do podjęcia usługi serwisowej w miejscu awarii.

- Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco o czynnościach Wykonawcy.

- Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zabezpieczenia pomieszczeń na organizację narad koordynacyjnych wraz z zabezpieczeniem organizacyjnym tych narad.

- Wykonawca Sporządzi instrukcje eksploatacji i konserwacji wybudowanych obiektów i urządzeń.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu oraz na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołu odbioru robót (częściowy/końcowy) i pisemnego potwierdzenia od Podwykonawców, iż dokonano zapłaty wszystkich wymagalnych wobec nich należności za okres, którego dotyczy faktura, z tym, że:

W roku 2019 w części II należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej od Placu Piastowskiego do skrzyżowania z ul. Brzozową.

Dla pozostałych części nie przewiduje się płatności w roku 2019,

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, kartę przekazania odpadu, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami.

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy (robót) ).

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z potwierdzonym wnioskiem o przyjęcie do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Chojnicach (w 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD) wraz z podaniem wartości następujących wskaźników produktu:

- pojemność obiektów małej retencji ( w m3)

- długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej (w km).

- Wykonawca na minimum 3 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu: kosztorys ofertowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy,

    - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu (wynagrodzenia brutto).

- Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego.

- W dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zastosowano zapisy art. 29 ust. 5 Pzp tj. uwzględniono wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

- Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ opis  przedmiotu zamówienia pkt II oraz we wzorze umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności :

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art.29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

- Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część I: 		Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, 
Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.

Część II: 		Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Al. Brzozowa, Prochowa, Hanki Sawickiej, Ducha Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha.

Część III: 	Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka”.

Część IV:	Budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową - ul. Grunwaldzka.

Część V:	Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez jednego wykonawcę na wszystkie części.

- Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia dla części: I, II, III, IV i V - 
30.09.2022 r. od dnia podpisania umowy.

Niniejszy termin uznawany jest za ostateczny termin dokonania zgłoszenia do odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 umowy i będzie uznany za zachowany 
o ile na podstawie tego zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru końcowego.

UWAGA:

Dla części II:

- budowa kd w ul. Prochowej na odcinku od Pl. Piastowskiego do Al. Brzozowej musi zostać zrealizowana do 30.10.2019 r.

- budowa kd w ul. I.G.Goedtke winna zostać zrealizowana maksymalnie do dnia 30.11 2020.

- Informacja o podwykonawcach

- Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców.

- Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcy lub Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie część przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwy podwykonawców. Informacje o podwykonawstwie należy przedstawić w JEDZ.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców – JEDZ

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

  - ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

  - muszą ustanowić Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów;

  - są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa w oryginale podpisanego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym; pełnomocnictwo musi jednocześnie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;

  - przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

- musi być zgodna z postanowieniami SIWZ;

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty wspólnej:

- dokumenty wspólne, takie jak:

  - oferta (Zał. nr 1 do SIWZ)

  - wykaz robót (Zał. Nr 5 do SIWZ)

  - wykaz osób (Zał. Nr 6 do SIWZ )

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

        - oświadczenia i dokumenty, takie jak:

    - JEDZ

    - oświadczenie o grupie kapitałowej (Zał. Nr 4 do SIWZ)

każdy z członków konsorcjum składa indywidualnie.

UWAGA!

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na stronie przedmiotowego postępowania znajdującego się pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

Wszystkie dokumenty winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

      - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w Rozdziale 11 pkt 3 lit. a)-d)  składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), tj.:

- R. 11 pkt 3 lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

- R. 11 pkt 3 lit. b)-d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

      - Dokumenty, o których mowa w R. 11 pkt 4 lit. a) oraz , R. 11 pkt 4 lit. d) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - Dokumenty, o których mowa w R. 11 pkt 4 lit. b) i c)  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

      - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w R. 11 pkt 4 lit. a) – d) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte powyżej stosuje się odpowiednio.

      - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w R. 11 pkt 4 lit a), składa dokument, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit.a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

      - Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

      - Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem strony: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje (należy wybrać aukcję dotyczącą przedmiotowego postępowania) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej [PLN].

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5.

            - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) – 23)

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 8) ustawy pzp tj., zamawiający wykluczy wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności

- spełniają minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej  tj.:

- spełniają minimalne warunki dotyczące doświadczenia - w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali następujące roboty:

Dla Części I:

- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub deszczowych o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto

Dla Części II:

- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub deszczowych o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto oraz

- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/odtworzeniu drogi o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto

Dla Części III:

- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na  budowie/przebudowie/remoncie zbiorników ziemnych o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto oraz

- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/regulacji cieku melioracyjnego o wartości min. 300.000,00 zł brutto.

Dla Części IV:

- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub deszczowych o wartości min. 200.000,00 zł brutto

Dla Części V:

- minimum 1 robotę budowlaną w zakresie sieci i instalacji sanitarnych lub deszczowych o wartości min. 500.000,00 zł brutto oraz

- minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/odtworzeniu drogi o wartości min. 500.000,00 zł brutto

W przypadku  składania ofert na kilka części, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimalnym doświadczeniem spełniającym warunki dla każdej z części.

- spełniają minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w ten sposób, że dysponują co najmniej jedną osobą/mi zdolną/mi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającą/mi  stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)  w następujących specjalnościach:

Dla Części I:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych – kierownik budowy

- inżynieryjnej drogowej – kierownik robót

Dla Części II:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych – kierownik budowy

- inżynieryjnej drogowej – kierownik robót

Dla Części III:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych – kierownik budowy

- inżynieryjnej drogowej – kierownik robót

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych – kierownik robót

Dla Części IV:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych – kierownik budowy

- inżynieryjnej drogowej – kierownik robót

Dla Części V:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych – kierownik budowy

- inżynieryjnej drogowej – kierownik robót

W przypadku  składania ofert na więcej niż jedną część w tym część: I, II, IV i V Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającymi  stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych dla części I.

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część w tym na część III Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadającymi  stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach wskazanych dla części III.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

[W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).]

- spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- dla części I –  	1.000.000,00 PLN

- dla części II – 	2.000.000,00 PLN

- dla części III –  	5.000.000,00 PLN

- dla części IV – 	300.000,00 PLN

- dla części V – 	1.000.000,00 PLN

W przypadku składania ofert na kilka części, Wykonawca musi wykazać ubezpieczenie na sumę gwarancyjną równą sumie kwot wymaganych dla danych części w PLN.

            - Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1ustawy pzp., wymienionych w Rozdziale 11 pkt. 3 i 4.

            - Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

            - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

            - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp.

            - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy w wersji elektronicznej lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

            - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

            - Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

            - Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem strony: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje (należy wybrać aukcję dotyczącą przedmiotowego postępowania) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje - należy wybrać aukcję dotyczącą przedmiotowego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Oferta winna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć:

- Jednolity  Europejski  Dokument Zamówienia – JEDZ - wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ)

- zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy - w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- informację o podwykonawcach (złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ) – jeśli dotyczy

- wypełniony formularz JEDZ  dla każdego z podwykonawców – jeżeli dotyczy

- pełnomocnictwo – jeśli dotyczy - w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA!

Ofertę, JEDZ oraz pozostałe dokumenty należy złożyć w terminie wskazanym w R. 16 pkt. 1 SIWZ wyłącznie w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z uwagi na konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie platformy zakupowej wskazanej przez Zamawiającego lub na stronie:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

Poniższe dokumenty dostarczy tylko wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej w terminie nie krótszym niż 10 dni

- Dokumenty, które należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego  tj:

- dla części I –  		1.000.000,00 PLN

- dla części II – 		2.000.000,00 PLN

- dla części III –  	5.000.000,00 PLN

- dla części IV – 	300.000,00 PLN

- dla części V – 		1.000.000,00 PLN

W przypadku składania ofert na kilka części, Wykonawca musi wykazać ubezpieczenie na sumę gwarancyjną równą sumie kwot wymaganych dla danych części w PLN.

- Dokumenty, które należy złożyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem  środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

Wszystkie dokumenty należy złożyć za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/transakcja/................................ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Dokumenty oraz oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 i 4, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa, należy złożyć przy pomocy formularza Wyślij wiadomość dostępnego na platformie zakupowej.

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 prawa zamówień publicznych w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 – Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, należy złożyć przy pomocy formularza Wyślij wiadomość dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje (należy wybrać aukcję dotyczącą przedmiotowego postępowania)

Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem strony: https://platformazakupowa.pl/transakcja/................................ (należy wybrać aukcję dotyczącą tytułowego zamówienia)  opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

- Wykonawca na formularzu oferty złoży oświadczenie o okresie gwarancji.

- Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – JEDZ (w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (jako podwykonawcy.)

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 6, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale 10.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 a) – g).

Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
w pkt 3 a) – g), dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp.

- Zamawiający informuje, iż na stronie www.uzp.gov.pl znajduje się instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w zakładce „Repozytorium wiedzy”).

- Wymagania dotyczące wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia  wadium w wysokości:

Część I   - 45.000,00 zł, słownie: czterdzieści pięć tysięcy i 00/100 zł

Część II  - 150.000,00 zł  słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 zł

Część III – 300.000,00 zł słownie: trzysta tysięcy i 00/100 zł

Część IV – 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy i 00/100 zł

Część V – 40.000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy i 00/100 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania ofert na kilka części, Wykonawca musi wnieść wadium na kwotę równą sumie kwot wadium wymaganych dla danych części w PLN.

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termon wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego

Urząd Miejski Chojnice Nr 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040

z dopiskiem” Wadium – nazwa Wykonawcy – postępowanie nr BI.271.4.2019”

- Wadium może być wnoszone również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  W przypadku wnoszenia wadium w  formach jak wyżej gwarancja (poręczenie) ma być co najmniej gwarancją (poręczeniem) bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) ponadto musi zawierać zapis, który będzie stanowił, iż Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli zajdą okoliczności przewidziane w Ustawie Pzp (art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5). Gwarancje (poręczenia) powinny zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa:

- Wskazanie jako Beneficjenta – Zamawiającego;

- Określenie przedmiotu postępowania (nazwa zamówienia i numer Postępowania).

Oryginał gwarancji/poręczenia należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego przed upływem terminu składania ofert.

- Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b Ustawy Pzp.

- Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Rozdz. 12             pkt 9 SIWZ.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

- Ponowne wniesienie wadium

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

- Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/chojnice oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: wydz.budowlany@miastochojnice.pl).

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi skorzystać z Platformy Zakupowej Open Nexus, na zasadach określonych w Regulaminie platformazakupowa.pl oraz Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl Tam też zostały opisane wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.

- Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielanych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia

- W sprawach dotyczących procedury : Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Agnieszka Buchwald

- W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia oraz kryteriów kwalifikacji:

Dyrektor Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego Jacek Domozych

Referent Wydziału Budowlano – Inwestycyjnego – Sylwia Jurkowska

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowanie do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania elektronicznej formy postępowania.

- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie przedmiotowego postępowania znajdującego się pod adresem https://platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

Uwaga:

W szczególności formularz ten jest wykorzystywany do wysyłania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym oświadczeń i dokumentów opisanych w Rozdziale 11 pkt 3, 4 i 5 SIWZ.

- W zakresie, o którym jest mowa w ppkt a) powyżej komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu e-mail Zamawiającego: wydz.budowlany@miastochojnice.pl

- We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania BI.271.4.2019.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt. b) powyżej adres e-mail, o ile pozwoli na to przepustowość poczty elektronicznej Zamawiającego (50Mb)

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

- Ofertę należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe wymagania:

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie przedmiotowego postępowania znajdującego się pod adresem: www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc, docx, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl

- Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy Pzp może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty/wniosku w następujący sposób:

- z uwagi na to, że oferta lub wniosek wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować, przez zmianę oferty lub wniosku rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

- złożenie nowej oferty lub wniosku i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej oferty lub wniosku przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej.

Szczegóły dotyczące sposobu zmiany i wycofania oferty opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wzór formularza ofertowego zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym musza być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oświadczenia oraz pozostałe dokumenty, w tym formularz JEDZ, w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się, pod rygorem nieważności, wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

- Oferta i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:

- osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

- w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

- Pełnomocnictwo

- w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zostać dołączone do oferty w formie oryginału tj. podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo musi zostać podpisane przez  osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, zawierać zakres upełnomocnienia oraz zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- Tajemnica przedsiębiorstwa:

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo zastrzec  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503, z późn. zm.). Zastrzeżenie musi zostać dokonane nie później niż w terminie składania ofert.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert:

- Zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane;

- Wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku oraz winien zostać załączony do oferty w osobnym miejscu w kroku 1. Składania ofert przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć wyjaśnienie, w którym wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

- W przypadku braku wykazania (w tym niezłożenia wraz z ofertą wyjaśnienia), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, że zastrzeżenie zostało dokonane nieskutecznie. W takiej sytuacji przedmiotowe informacje będą podlegały ujawnieniu.

- Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

- Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego na stronie przedmiotowego postępowania znajdującego się pod adresem https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje  do dnia 03.06.2019 r. 
do godz. 11:00

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2019 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach, Stary Rynek 1, pokój nr 711, zgodnie z informacją zawartą w formularzu składania oferty na platformazakupowa.pl oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Data ta może ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia terminu na składanie ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny i innych kryteriów, na podstawie których Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oraz terminu wykonania.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach (https://www.miastochojnice.pl/zamowienia-publiczne/ ) informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny i innych kryteriów, na podstawie których Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty oraz terminu wykonania zamówienia.

- Opis sposobu obliczania ceny

  - Podana cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zadania, wynikającą wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak i również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

  - Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

  - Podana przez Wykonawcę cena zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała zmianie. Załączone przedmiary stanowią formę pomocniczą do wyliczenia ceny ryczałtowej.

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria dla wszystkich części

KC- cena – znaczenie 60 %

KGR – okres gwarancji na roboty budowlane – 20 %

KSR - czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyrażony w godzinach – 20%

      - Sposób obliczenia punktów w kategorii cena (KC) wg wzoru :

60                          skala do  60 pkt

Gdzie:

KC  - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kategorii cena

CN   - najniższa zaoferowana cena ( z VAT-em)

COB  - cena zaoferowana w ofercie badanej ( z VAT-em )

Wynik obliczeń jest zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku

      - Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane(KGR)  wg wzoru:

20 punktów – okres gwarancji 5 lat i więcej

10 punktów – okres gwarancji 4 lata

0 punktów – okres gwarancji 3 lata                                      skala do 20 pkt

Uwaga:

Oferty, w których nie wpisano żadnego okresu udzielonej gwarancji oraz oferty, w których wpisano okres gwarancji krótszy niż 3 lata, będą odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ.

- Sposób przyznawania ilości punktów w kategorii czas reakcji serwisu gwarancyjnego (KSR) wyrażonego w godzinach:

- Przy ocenie czasu reakcji na zgłoszenie najwyżej punktowany będzie najkrótszy czas reakcji serwisu. Maksymalna ilość punktów – 20.

- Czas reakcji serwisu należy podać w godzinach, przy czym nie może on być dłuższy niż 12 godzin.

- Czas reakcji serwisowej to czas przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego, faksem bądź mailowego o awarii do momentu podjęcia usługi serwisowej przez Wykonawcę w miejscu awarii.

KSR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kategorii serwis obliczona na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie czasu reakcji serwisu gwarancyjnego wyrażonego w godzinach.

Faktyczna ilość punktów zostanie obliczona następująco:

- czas reakcji <= 12 h		 	0 pkt

- 10 h <= czas reakcji < 12		2 pkt

- 8 h <= czas reakcji < 10 h		4 pkt

- 6 h <= czas reakcji < 8 h		 	8 pkt

- 4 h <= czas reakcji < 6 h			12 pkt

- 2 h < czas reakcji < 4 h			16 pkt

- czas reakcji <= 2 h			20 pkt

- Sposób obliczania punktów :

Zamawiający zsumuje punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach i wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

K= KC + KGR + KSR

gdzie :

K- ogólna ilość punktów przyznanych Wykonawcy

KC - ilość punktów w kategorii cena

KGR – ilość punktów w kategorii okres gwarancji na roboty budowlane

KSR – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kategorii serwis

Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca dla każdej z części wynosi – 100 pkt.

Uwaga:

Oferty, w których nie wpisano żadnego okresu udzielonej gwarancji i/lub czasu reakcji serwisu gwarancyjnego oraz oferty, w których wpisano okres gwarancji krótszy niż 3 lata na montaż i czas reakcji serwisu gwarancyjnego dłuższy niż 12 h, a także oferty w których wpisano gwarancję i czas reakcji serwisu gwarancyjnego w sposób niezgodny  z wymaganiami SIWZ, będą odrzucone jako niezgodne z zapisami SIWZ. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, czas reakcji serwisu gwarancyjnego należy podać w pełnych godzinach.

- Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1 jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

- Wykonawca na minimum 3 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu:

a) kosztorys ofertowy

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy,

- Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą na sumę ubezpieczenia równą co najmniej wartości kontraktu (wynagrodzenia brutto)

- Dla wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie – umowę konsorcjum.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2%  ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy, jednakże nie później niż w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: Bank Spółdzielczy w Chojnicach

Nr rachunku: 35 8146 0003 0000 0304 2000 0040

z podaniem tytułu wpłaty: (zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy

BI. 271.4.2019).

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady (tj. 15 dni po upływie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego).

- W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej z postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do pisemnego zawarcia umowy z Zamawiającym na realizację zamówienia na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi w załączonym  wzorze.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp).

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach..

- Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

- Inne informacje

Nie przewiduje się:

- zawarcia umowy ramowej,

- zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp,

- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej  przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy PZP

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1 | Formularz oferty |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Wzór umowy |
| Załącznik Nr 3 | JEDZ elektroniczny dostępny na stronie: https://www.platformazakupowa.pl/chojnice/aukcje na stronie przedmiotowego postępowania |
| Załącznik Nr 4 | Oświadczenie o grupie kapitałowej |
| Załącznik Nr 5 | Wykaz robót budowlanych |
| Załącznik Nr 6 | Wykaz osób |
| Załącznik Nr 7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót |
| Załącznik Nr 8 | Dokumentacja projektowa |
| Załącznik Nr 9 | Przedmiar robót, który stanowi formę pomocniczą |
| Załącznik nr 10 | Klauzula informacyjna art. 13 RODO |