Umowa nr …/2024/NZ

Dostawa dwóch podnośników kanałowych wraz z montażem

zawarta w dniu …………. 2024 roku w Jeleniej Górze pomiędzy:

Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000338156, NIP 611-267-94-31, kapitał zakładowy 15 013 500,00 zł, którą reprezentuje:

Agata Buśko  – Prezes Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

- ……………………………….

- zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

- Przedmiot umowy

- § 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa montaż i uruchomienie dwóch podnośników kanałowych przeznaczonych do diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych autobusów w warsztacie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z podnośnikami podpór regulowanych do podnoszenia autobusów elektrycznych, po jednej do każdego podnośnika. Podpory stanowią dodatkowe niezbędne wyposażenie podnośników.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczy:

- dwa (2) podnośniki kanałowe ……………………., typ/model ……………….., producent ……………….

- dwie (2) podpory ……………. typ/model …………………, producent

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane urządzenia spełniają parametry techniczne określone 
w zapytaniu ofertowym. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że podnośniki kanałowe są tego samego typu, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, identyczne pod względem konstrukcyjnym, o tej samej funkcjonalności.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- montażu podnośników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- przeprowadzenia konserwacji i pierwszego uruchomienia,

- przeprowadzenia instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie codziennej obsługi 
i konserwacji,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie podnośników przez Zamawiającego, wydanego przez UDT (koszty pozwolenia ponosi Zamawiający),

- udzielenia ……………….. miesięcy gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do każdego urządzenia komplet dokumentów:

- opis techniczny dostarczanych urządzeń,

- DTR,

- deklaracje zgodności CE, certyfikaty zgodne z wymaganiami dyrektywy UE nr 2006/42/WE, normy PN, EN 81-41,

- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń wydaną przez UDT,

- instrukcje obsługi,

- dokument gwarancyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy zgodnie z najwyższymi standardami wynikającymi ze współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań osób wyznaczonych do realizacji zadań objętych umową oraz do sprawowania nadzoru nad tymi działaniami.

- Termin realizacji przedmiotu umowy i zasady odbioru

- § 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, tj. do …………………..  2024 r.

- Termin realizacji zamówienia to maksymalny termin dostarczenia, zamontowania i uruchomienia podnośników wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń i decyzji. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie prace przewidziane w zaproszeniu do złożenia oferty i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

- Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia oraz stwierdzenie prawidłowego jego  funkcjonowania, potwierdzone zostanie pisemnym protokołem odbioru końcowego, sporządzonym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie odbiorem ilościowym, jakościowym i funkcjonalnym.

- Odbiór odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o proponowanym terminie przeprowadzenia odbioru z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Dopuszczalną formą jest również powiadomienie pocztą elektroniczną.

- Protokoły odbioru każdorazowo sporządzane będą w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i podpisane przez przedstawicieli obu Stron.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli zostaną wykryte nieprawidłowości lub wady 
w funkcjonowaniu urządzeń. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorów częściowych błędów, braków, uchybień lub innych zastrzeżeń co do wykonania przedmiotu umowy, Strony spiszą protokół rozbieżności. Wykonawca w terminie nie później niż 7 dni od daty otrzymania protokołu, dokona usunięcia  stwierdzonych  nieprawidłowości, a następnie powiadomi Zamawiającego 
o gotowości do kolejnego odbioru.

- Usunięcie ujawnionych nieprawidłowości lub wad potwierdzone zostanie dodatkowym protokołem stwierdzającym usunięcie nieprawidłowości lub wad.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego uważa się zrealizowanie przedmiotu umowy. Tym samym od dnia następnego rozpoczyna się bieg okresu gwarancji, o której mowa w § 6, 
w tym bieg terminu rękojmi.

- W przypadku odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru, sporządza się protokół podpisany przez obie Strony, w którym wskazuje się przyczynę odmowy odbioru. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca odmówi podpisania protokołu odbioru, okoliczność ta zostanie odnotowana w treści protokołu.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie codziennej obsługi i konserwacji dostarczonych urządzeń. Instruktaż odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie później niż do dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia. Protokół z przeprowadzonego instruktażu wraz z adnotacją o uczestniczących w nim osobach zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i podpisany przez obie Strony.

- Obowiązki Stron

- § 3

- Przy realizacji umowy Wykonawca musi uwzględnić fakt wykonywania prac montażowych na czynnym obiekcie z bieżącym ruchem komunikacyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania miejsc montażu podnośników.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobie bądź w mieniu wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac, robót oraz używaniem sprzętu  związanego  z  realizacją umowy. Również  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  szkód  na osobie lub w mieniu powstałych w następstwie nienależytego, niewłaściwego oraz wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej 
i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej określonej przedmiotem zamówienia, na dowód czego załącza kopię umowy ubezpieczenia poświadczoną za zgodność 
z oryginałem, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- § 4

- Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do konsultacji i uzgodnień w terminach wzajemnie uzgodnionych, co jednak nie może dezorganizować pracy Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest w przyjętym umową terminie oraz procedurze, do dokonywania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia umownego pod warunkiem prawidłowej realizacji przez niego niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie i warunki płatności

- § 5

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona na podstawie przedstawionej oferty, ma charakter ryczałtowy, co oznacza, że żadna ze Stron umowy nie może domagać się jego zmiany. Nadto przedmiotowe wynagrodzenie nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, w tym również koszty usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto ………… zł (słownie: …………………….), co stanowi netto ………………… zł, plus podatek VAT …………… zł.

- Cena netto jednego podnośnika wynosi ……………………………., cena netto jednej podpory wynosi ……………………….

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku odstąpienia od umowy lub jej części przez Zamawiającego,   wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust. 2  zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość prac, od wykonania których odstąpiono.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo na podstawie poprawnie wystawionej faktury.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego, który powinien być załączony do faktury.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Fakturę Wykonawca wystawi zgodnie z poniższymi danymi:

Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Jeleniej Górze

ul. Wolności 145, 58-560 Jelenia Góra

NIP: 611-267-94-31

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wynagrodzenie powyższe wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy oraz jego części składowych.

- Warunki gwarancji

- § 6

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu ………………. miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Karty gwarancyjne dla wszystkich elementów przedmiotu umowy, wystawione przez jego Wykonawcę lub gwaranta, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym. 
W razie zaniedbania tego obowiązku dokumentem gwarancyjnym będzie umowa.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w zakresie określonym w karcie gwarancyjnej.

- W przypadku ujawnienia błędu, usterki lub wystąpienia awarii urządzeń bądź oprogramowania, Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę w sposób określony w niniejszej umowie.

- Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dostarczonych urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczone w ramach niniejszej umowy urządzenia są wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Rękojmia za wady fizyczne i prawne obejmuje w szczególności odpowiedzialność Wykonawcy za wszelkie wady fizyczne przedmiotu umowy, przez które należy rozumieć jakąkolwiek niezgodność dostarczonych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dokumentacji postępowania, ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie.

- Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Zamawiającego, bądź w inny sposób, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca (akt wandalizmu, itp.).

- Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku samowolnych napraw i przeróbek oraz w przypadku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi.

- W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w okresie rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym przez Strony, jednak nie później niż 
w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Jeśli Wykonawca nie usunie usterki albo wady w przedmiocie umowy w okresie gwarancji  lub rękojmi w wyznaczonych terminach, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeśli Zamawiający zawiadomił o nich przed upływem tych okresów.

- Kary umowne

- § 7

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym § 2 ust. 1 w wysokości 100,00 zł,  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca                     w wysokości 1.000,00 zł,

- w przypadku nieterminowego usunięcia wad zgłoszonych w okresie rękojmi, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
W razie nieusunięcia zgłoszonych wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający naliczając kary umowne może zlecić wykonanie prac osobie trzeciej na koszt  i ryzyko Wykonawcy,

- w przypadku nieterminowego przeprowadzenia instruktażu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 50,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych 
w umowie, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę, który naruszył postanowienia umowne na podstawie noty księgowej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub zostanie potrącona z należnego mu wynagrodzenia, na co Wykonawca podpisaniem niniejszej umowy wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający                   w wysokości 1.000,00 zł;

- za opóźnienie w przystąpieniu Zamawiającego do odbioru w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień ponad umowny czas wskazany w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe  za opóźnienie w transakcjach handlowych 
w przypadku wystąpienia opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia.

Odstąpienie od umowy

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części bez prawa żądania przez Wykonawcę odszkodowania w następujących sytuacjach:

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest  prawdopodobne aby zdołał go ukończyć w czasie umówionym,

- Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową, ofertą lub bez akceptacji Zamawiającego i nie przystępuje do właściwego ich wykonania,

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strony zobowiązane są do:

- sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji prac w toku, na dzień odstąpienia,

- zabezpieczenia przerwanych prac na koszt Strony, która odpowiada za odstąpienie od umowy,

- dokonania odbioru prac w toku i prac zabezpieczających oraz zapłaty wynagrodzenia za dotychczas wykonaną część prac.

- Odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia 
o odstąpieniu na piśmie, przy czym odstąpienie musi nastąpić w terminie do 3 dni od wystąpienia przyczyny, na którą powołuje się Strona odstępująca, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1. Strona odstępująca jest zobligowana wskazać uzasadnienie faktyczne i prawne tej czynności.

- Przedstawiciele Stron

- § 9

Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy wyznaczeni zostali, ze strony:

- Zamawiającego: Grzegorz Kapeluk, telefon: 539 963 352, gkapeluk@mzk.jgora.pl

- Wykonawcy: …………………….,. telefon: …………………., ……………………………..

- Klauzula informacyjna

- § 10

Zamawiający wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. 
w Jeleniej Górze z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 145,

- Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Pan Marcin Wylegała, e-mail: iod@mzk.jgora.pl  tel. 502 336 976,

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom,

- podanie danych Wykonawcy jest dobrowolne a także niezbędne do zawarcia umowy, 
w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

- Wykonawcy przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyżej wskazane rozporządzenie RODO i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019, poz. 1781).

- Dane osobowe Wykonawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie archiwizowane przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164).

- Postanowienia końcowe

- § 11

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią umowy są załączniki:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – kopia polisy OC Wykonawcy

- Zamawiający 					Wykonawca

Załącznik nr 1 do umowy nr …/2024/NZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch podnośników kanałowych przeznaczonych do diagnostyki i prac obsługowo-naprawczych autobusów w warsztacie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy podnośniki kanałowe wraz z podporami regulowanymi do podnoszenia autobusów elektrycznych, po jednej do każdego podnośnika. Podpory regulowane służące do podpierania podnoszonych pojazdów w dwóch punktach mają stanowić  dodatkowe niezbędne wyposażenie podnośników.

- Podnośniki będące przedmiotem zamówienia mają zastąpić zamortyzowane podnośniki używane przez Zamawiającego. Demontaż likwidowanych podnośników wykona Zamawiający.

- Zamawiający dopuszcza podnośniki jednego typu: hydrauliczno-pneumatyczne albo hydrauliczno-elektryczne. Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany typ w Formularzu oferty.

- Podnośniki kanałowe muszą być tego samego typu, fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 
i prawnych, identyczne pod względem konstrukcyjnym, o tej samej funkcjonalności. Muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania w Polsce zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Muszą być odpowiednio oznakowane, posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa.

- Każdy z podnośników musi spełniać minimalne parametry:

- udźwig min. 12000 kg, max 16000 kg,

- wysokość podnoszenia: min. 700 mm,

- szybki dobieg,

- max. ciśnienie zasilania sieci: 10 bar.

- Każda z podpór musi spełniać minimalne parametry:

- udźwig: nie mniej niż 12.000 kg,

- szerokość regulowana od 500 mm do 1000 mm,

Informacja dodatkowa: punkty podparcia w autobusie cylindryczne o średnicy wewnętrznej 68 mm i głębokości 10 mm.

- Wykonawca zobowiązany będzie do montażu podnośników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, dlatego zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w celu dokonania pomiaru kanałów. Przygotowując miejsce do montażu Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne prace polegające na podłączeniu źródła zasilania oferowanego podnośnika, np. podłączenie pneumatyczne, energii elektrycznej lub innych koniecznych do prawidłowego działania urządzeń.

- W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- przygotowania niezbędnej dokumentacji, zaświadczeń, pozwoleń związanych z montażem 
i użytkowaniem podnośnika,

- montażu podnośników, przeprowadzenia konserwacji i pierwszego uruchomienia,

- przeprowadzenia instruktażu pracowników Zamawiającego w zakresie codziennej obsługi 
i konserwacji,

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie podnośników wydanego przez UDT (koszty pozwolenia ponosi Zamawiający),

- udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia – …….. miesiące licząc od daty podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych (Termin gwarancji zgodny ze wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty).

- Ponadto Wykonawca do każdego urządzenia dostarczy komplet dokumentów:

- opis techniczny oferowanych urządzeń,

- DTR,

- deklaracje zgodności CE, certyfikaty zgodne z wymaganiami dyrektywy UE nr 2006/42/WE, normy PN, EN 81-41,

- decyzję zezwalającą na eksploatację urządzeń wydaną przez UDT,

- instrukcję obsługi,

- dokument gwarancyjny,

- Wykonawca własnym staraniem, na ryzyko i koszt Wykonawcy, dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, gdzie dokona wszelkich wymaganych czynności, które doprowadzą do spełnienia przez urządzenia oczekiwanej przez Zamawiającego funkcjonalności.

- Koszty związane z uruchomieniem podnośników ponosi Wykonawca.

- Zamawiający 					Wykonawca