**PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 2 DO POSTĘPOWANIA DOT.  
„****Zakup hydraulicznej prasy pionowej w formie leasingu operacyjnego”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytania** | **Odpowiedzi** |
| 1. | Zamawiający zmienił zapis o wykonaniu kanału technologicznego, biorąc to na siebie i termin złożenia ofert na 28.10.2021 a dostawy do 15.01 2021. Wobec zależności : - Wykonawcy od terminu wykonania kanału technologicznego - a Zamawiającego od firmy budowlanej, której przedstawi projekt kanału po rozstrzygnięciu przetargu i jej terminu wykonania - okresu zimowego, mogą być ujemne temperatury ograniczające prace budowlane - okresu świątecznego opóźniającego prace wszystkich firm łącznie z dostawcami podzespołów dla Wykonawcy do wykonania przedmiotu Zamówienia - wysokich kar dla Wykonawcy za opóźnienia PROPONUJĘ dla spokojnej pracy wszystkich uczestników procesu dostawy przesunięcie terminu dostawy i przekazania do 28.02.2022 roku. Pośpiech w dostawie i groźba niedotrzymania terminu nie wpłynie dobrze na realizację a proces zakupu trwający kilka miesięcy i tak wymaga cierpliwości wszystkich jego uczestników. | Zamawiający modyfikuje SWZ.  Zamawiający modyfikuje termin dostawy: Dostawa maszyny do 28.02.2022r., a montaż maszyny i protokolarny odbiór do 11.03.2022r. |