WZÓR – Umowa nr KSL.7021.5.5.2024.KZ

zawarta w dniu **…………. 2024 r.,** w Krośnie pomiędzy:

**Gminą Miasto Krosno**, (adres dla doręczeń: **38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a),** zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna - Grzegorza Rachwała,**

a \_\_\_ NIP, REGON, KRS/CEIDG \_\_\_

reprezentowaną(ym) przez:

zwaną(ym) dalej **Wykonawcą**

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275-296 w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), została zawarta umowa następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: **„Utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej”.**
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacja techniczna, a wynikać on będzie z faktycznych potrzeb dotyczących utrzymanie gminnej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna.

**§ 2**

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

- rozpoczęcie zadania: **od dnia zawarcia umowy,**

- zakończenie zadania: **4 miesiące od dnia zawarcia umowy.**

1. Zgłoszenie robót do wykonania następować będzie pisemnie lub telefonicznie.
2. W zgłoszeniu podany będzie zakres robót, miejsce i termin zakończenia.
3. Wykonawca przystąpi do wykonania zgłoszonych robót najpóźniej w terminie 24 h od chwili zgłoszenia. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.
4. Zgłoszenie telefoniczne potwierdzone będzie notatką służbową zawierająca datę, godzinę   
   i nazwisko osoby powiadamianej.
5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren, na którym wykonywane są roboty w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie zbędne materiały i odpady.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych robót.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe postępowanie z powstałymi w trakcie realizacji umowy odpadami, zgodnie z przepisami prawa, wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób przewidziany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
8. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego.

**§ 3**

1. Ustalone na podstawie złożonej oferty wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty \_\_\_\_\_ **zł brutto**, słownie: \_\_\_\_\_ zł \_\_/100.
2. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie fakturami wystawianymi po wykonaniu każdego zgłoszonego zakresu robót.
3. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zgłoszonych do wykonania robót   
   następować będzie jako iloczyn cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym   
   i wykonanych prac na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót, potwierdzonego przez Zamawiającego, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.
4. Należności będą regulowane przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr \_\_\_\_ w Banku \_\_\_\_ wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 4**

1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi:

Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, **NIP: 684-00-13-798.**

1. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest (wybrać właściwe) podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi \_\_\_ **NIP:**

**§ 5**

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia wykonywanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej, a także do okazania na wezwanie Zamawiającego stosownej polisy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
   1. roboty związane z czyszczeniem kratek ściekowych i przykanalików kanalizacji deszczowej, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio   
      z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzeń losowych,
   2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

**\*§ 6**

(w przypadku sił własnych)

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia kompleksowo siłami własnymi, osobiście, zgodnie z zapisami wskazanymi w § 1 umowy, specyfikacją warunków zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi normami, regulacjami i przepisami a także z zasadami wiedzy technicznej.

**\*§ 6**

(w przypadku wykonania przedsięwzięcia przy udziale podwykonawców)

* 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami wskazanymi w § 1 umowy, specyfikacją warunków zamówienia, warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac, zgodnie z obowiązującymi normami, regulacjami i przepisami przy użyciu sił własnych oraz Podwykonawców.
  2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu umowy korzystał będzie w następujący sposób z podwykonawstwa:

1. ...................................................................................................................

(firma/nazwa, adres/siedziba, NIP/REGON, KRS/CEIDG podwykonawcy)

w zakresie .......................................................................................................

1. ....................................................................................................................

(firma/nazwa, adres/siedziba, NIP/REGON, KRS/CEIDG podwykonawcy)

w zakresie .......................................................................................................

3) ….

* 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za działania wynikające z umów o podwykonawstwo.
  2. Wykonawca oświadcza, że pozostały zakres usług objętych umową wykona osobiście.

**§ 7**

1. Strony ustalają, że przedstawicielem z ramienia Zamawiającego będzie inspektor \_\_\_ , a kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie \_\_\_.
2. Zmiana Inspektora lub Kierownika robót wymaga pisemnego zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego.

**§ 8**

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1. oferta,
2. specyfikacja warunków zamówienia,
3. specyfikacja techniczna,
4. warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.

**§ 9**

1. Zakończenie realizacji robót Wykonawca zgłasza telefonicznie Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
3. Potwierdzeniem realizacji zakończenia robót objętych danym zleceniem jest protokół odbioru robót.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to wówczas Zamawiający określa w protokole sposób i termin ich usunięcia. Koszt usuwania wad ponosi Wykonawca.
5. Po usunięciu wad Wykonawca stosuje ust. 1, a Zamawiający ust. 2.
6. Strony sporządzają protokół z odbioru po usunięciu wad.

**§ 10**

1. W trakcie wykonywanych usług Wykonawca zobowiązuje się do regulowania ruchu drogowego i pieszego w zależności od potrzeb wynikających w trakcie usuwania awarii.
2. Wykonawca musi zapewnić:
3. Płynność komunikacyjną ruchu drogowego i pieszego.
4. Stosować odpowiednie sygnalizatory ostrzegawcze w strefie wykonywanych prac.
5. W godzinach szczytu ruchu drogowego - w trybie sytuacji nadzwyczajnych zapewni dozór bezpośredni co najmniej dwóch osób, mogących prowadzić ruch wahadłowy.
6. Wykonywanie usług zasadniczych o dużym natężeniu ruchu drogowego, będzie realizowane po godzinach szczytu od 16.30 – 23.00 - Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót w terminie 24 godz. od chwili zgłoszenia.
7. Sytuacje awaryjne będą realizowane w godzinach pracy w trybie sytuacji nadzwyczajnych - W przypadku wystąpienia; sytuacji nadzwyczajnej zgłoszonej telefonicznie lub pisemnie drogą elektroniczną wykonawca przystąpi do wykonania zleconych robót najpóźniej w terminie 1 h od chwili zgłoszenia.

**§ 11**

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **15 %** wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,
   2. za niedotrzymanie terminów przystąpienia do wykonania zgłoszonych robót, o których mowa w § 2 ust. 4, w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, liczonej od upływu tych terminów.
   3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
   4. za każdy stwierdzony przypadek wykonania umowy niezgodnie ze specyfikacją techniczną, w wysokości **0,2 %** wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1,
   5. za niezłożenie, na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę w przewidzianym terminie któregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiającego spośród dowodów wymienionych w § 12 ust. 4 – w wysokości 2.000 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wymaganego przez Zamawiającego dowodu),
   6. za skierowanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonywania czynności wskazanych w § 12 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500 zł za każdą osobę (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
   7. braku współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w § 12 ust. 2 lub utrudnianiu przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w § 12 ust. 2, w kwocie 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek braku współdziałania lub utrudniania kontroli,
   8. zwłoki Wykonawcy w przekazaniu Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 1 w terminie określonym w § 5 ust. 1, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,
   9. gdy przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał inny podmiot niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 za każdy podmiot.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego za wyjątkiem wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w wysokości **15 %** wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych   
   w Kodeksie cywilnym.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1
6. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej, nie krótszym niż 14 dni od jej otrzymania.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których jedna strona może dochodzić od drugiej strony, nie może przekroczyć **30%** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 to maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć **45%** wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1.

**§ 12**

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia (tj. osoby skierowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę), których zakres został przez Zamawiającego określony w SWZ i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego a wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
3. oświadczenia zatrudnionego pracownika, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
4. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania,
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 11 (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.
9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
11. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. e – f – g, skierowanie - do wykonywania czynności określonych w ust. 1 - osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 13**

Stronom przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy:

1. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
   1. Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy oraz żądania zapłaty za wykonane już prace zgodnie z Umową w przypadku nierealizowania przez Zamawiającego zobowiązań wynikających z Umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu, o którym mowa w pkt 2.
   2. odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiającego do wykonania obowiązku, który nie jest wykonywany i wyznaczeniem Zamawiającemu dodatkowego terminu do jego wykonania: nie krótszego niż 14 (czternaście) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny -ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu Wykonawca może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
   3. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawca zachowuje wynagrodzenie za wykonane już części przedmiotu zamówienia. Podstawą do określenia wynagrodzenia za wykonane prace, będzie zgodny protokół sporządzony przez strony Umowy stwierdzający procentowy stopień zaawansowania wykonanych prac i odpowiednio proporcjonalnie należne za nie wynagrodzenia.
   4. na podstawie obustronnie podpisanego protokołu, o którym mowa w pkt 3, Wykonawca wystawi fakturę VAT, która będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 4 podany na fakturze VAT, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego:
   1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji prac będących przedmiotem Umowy przez Wykonawcę na okres dłuższy niż 7 (siedem) dni, jak też niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy.
   2. Odstąpienie od Umowy musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania obowiązku, który zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany i wyznaczeniem Wykonawcy dodatkowego terminu do jego wykonania: nie dłuższego niż 7 (siedem) dni. Termin wykonania obowiązku może być inny - ustalony za porozumieniem Stron na piśmie. Dopiero po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od Umowy, z zachowaniem formy pisemnej.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
4. Odstąpienie od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań, jak również innych obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy.

**§ 14**

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

**§ 15**

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony rozstrzygać będą polubownie, a w przypadku jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

**§ 16**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**