II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z  
terenu gminy Pniewy w roku 2024.

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie  
   wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy.
2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje:  
   Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
   tj. odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05\* (materiały budowlane zawierające  
   azbest), powstałych między innymi przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć  
   dachowych z obiektów budowlanych oraz wcześniej zdemontowanych składowanych na  
   nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pniewy.
3. ZADANIE 1 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest  
   obejmujące:
4. demontaż płyt zawierających azbest z elementów obiektów budowlanych (dach, ściana),
5. zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
6. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
7. załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest  
   specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  
   wymaganiami prawnymi,
8. przekazanie odpadów do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.
9. ZADANIE 2 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest obejmujące:
10. zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
11. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
12. załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
13. przekazanie odpadów do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.  
    1. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Pniewy wynosi do 50 Mg, w tym:  
    1) Zadanie 1 – 3,21 Mg,  
    2) Zadanie 2 – 8,38 Mg.

2. Podana ilość wyrobów azbestowych w pkt 2. ust. 1 i 2 ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie  
faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest lecz nie więcej jak 50 Mg.  
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, ustalić z  
właścicielami nieruchomości datę wykonania usługi i przekazania niezwłocznie  
Zamawiającemu informacje o ustalonych terminach w formie harmonogramu prac.  
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku, gdy:  
1) wystąpią niesprzyjające warunki uniemożliwiające realizację zadań nr 1 i/lub nr 2.  
2) wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości  
uniemożliwiające wykonanie zadania nr 1 i/lub nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej  
harmonogramem prac.  
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany - zmniejszenia zakresu prac do wykonania  
lub rezygnacji z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego  
zapotrzebowania. Zmniejszenie zakresu prac i tym samym ilości zebranych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, może nastąpić m.in. z powodu rezygnacji  
właściciela.  
6. Wykonawca dokona demontażu, odbioru, pakowania, ważenia i załadunku odpadów przy  
użyciu własnych urządzeń i maszyn. Posiadających odpowiednie legalizacje.  
7. Wykonawca dokona wywozu odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z  
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.  
8. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie po zakończeniu  
wykonywania usługi na danej nieruchomości w obecności właściciela nieruchomości lub  
jego przedstawiciela. Koszt ważenia wyrobów ponosi Wykonawca. Przy każdym odbiorze  
odpadów zostanie sporządzony protokół odbioru.  
9. Wykonawca przedłoży wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania  
odpadów w systemie BDO wraz z wykazem wykonanych usług (wykazem posesji i ilości  
unieszkodliwionych odpadów, z których przekazano odpady, protokołami odbioru o  
których mowa w pkt wyżej oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i  
oczyszczenia terenu z azbestu). Karty przekazania odpadów muszą być dostarczone gminie Pniewy przed  
przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania.  
10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zbiorcze zestawienie wykonanych usług.  
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w sposób rzetelny,  
bezpieczny dla ludzi i środowiska w sposób minimalizujący emisję pyłu azbestowego do  
środowiska – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.  
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków a także koszty  
ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich,  
których dopuścił się podczas wykonania usługi.  
13. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zaplecze do wykonania prac, o ile takie  
będzie niezbędne oraz organizuje wykonanie usługi przy zachowaniu wszelkich przepisów  
prawa budowlanego, bhp oraz zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.  
14. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy podaną szacunkowo w pkt. 2 ust. 1 i 2,  
Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 ilością wyrobów zawierających azbest przewidzianych do  
usunięcia, a ilością udokumentowaną faktycznie usuniętych wyrobów zawierających  
azbest, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę zgodnie  
z zaoferowaną ceną.  
15. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzenia prac objętych niniejszym zamówieniem.  
16. Wszelkie koszty sporządzenia dokumentacji z przebiegu realizacji zadania ponosi  
Wykonawca.

17. Termin realizacji zadania:  
Termin rozpoczęcia realizacji zadania biegnie od dnia zawarcia umowy. Termin  
wykonania zadania określa się na dzień do 8 listopada 2024 r.  
Zadanie będzie uznane za wykonane po potwierdzeniu protokołem odbioru realizacji wszystkich elementów zadania określonych w pkt. 2 ust. 1 i 2 niniejszego opisu zamówienia.  
18. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca powinien zapoznać się z wykazem nieruchomości, na których zlokalizowane są odpady zawierające azbest. Wykaz tych nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, w zakresie transportu materiałów budowlanych zawierających azbest o kodzie odpadu 17 06 05\* – o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**Uwaga:** Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczy wszystkich części zamówienia: CPV 90650000-8: Usługi usuwania azbestu