II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Pniewy w roku 2024.

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy.
2. Szczegółowy zakres zadania obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
tj. odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 05\* (materiały budowlane zawierające
azbest), powstałych między innymi przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć
dachowych z obiektów budowlanych oraz wcześniej zdemontowanych składowanych na
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Pniewy.
3. ZADANIE 1 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest
obejmujące:
4. demontaż płyt zawierających azbest z elementów obiektów budowlanych (dach, ściana),
5. zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
6. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
7. załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest
specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
wymaganiami prawnymi,
8. przekazanie odpadów do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.
9. ZADANIE 2 – Prace związane z usuwaniem odpadów zawierających azbest obejmujące:
10. zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),
11. uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
12. załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
13. przekazanie odpadów do utylizacji na składowisko odpadów niebezpiecznych.
1. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Pniewy wynosi do 50 Mg, w tym:
1) Zadanie 1 – 3,21 Mg,
2) Zadanie 2 – 8,38 Mg.

2. Podana ilość wyrobów azbestowych w pkt 2. ust. 1 i 2 ma charakter szacunkowy, w związku z tym zakres zamówienia może ulec zmianie i będzie określony na podstawie
faktycznych ilości odebranych wyrobów zawierających azbest lecz nie więcej jak 50 Mg.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, ustalić z
właścicielami nieruchomości datę wykonania usługi i przekazania niezwłocznie
Zamawiającemu informacje o ustalonych terminach w formie harmonogramu prac.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu prac w przypadku, gdy:
1) wystąpią niesprzyjające warunki uniemożliwiające realizację zadań nr 1 i/lub nr 2.
2) wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właścicieli nieruchomości
uniemożliwiające wykonanie zadania nr 1 i/lub nr 2 zgodnie z ustalonym wcześniej
harmonogramem prac.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany - zmniejszenia zakresu prac do wykonania
lub rezygnacji z realizacji poszczególnych zakresów wynikających z faktycznego
zapotrzebowania. Zmniejszenie zakresu prac i tym samym ilości zebranych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, może nastąpić m.in. z powodu rezygnacji
właściciela.
6. Wykonawca dokona demontażu, odbioru, pakowania, ważenia i załadunku odpadów przy
użyciu własnych urządzeń i maszyn. Posiadających odpowiednie legalizacje.
7. Wykonawca dokona wywozu odpadów własnym specjalistycznym pojazdem z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
8. Ważenie odbieranych odpadów zawierających azbest odbywać się będzie po zakończeniu
wykonywania usługi na danej nieruchomości w obecności właściciela nieruchomości lub
jego przedstawiciela. Koszt ważenia wyrobów ponosi Wykonawca. Przy każdym odbiorze
odpadów zostanie sporządzony protokół odbioru.
9. Wykonawca przedłoży wygenerowane potwierdzenia wystawienia kart przekazania
odpadów w systemie BDO wraz z wykazem wykonanych usług (wykazem posesji i ilości
unieszkodliwionych odpadów, z których przekazano odpady, protokołami odbioru o
których mowa w pkt wyżej oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i
oczyszczenia terenu z azbestu). Karty przekazania odpadów muszą być dostarczone gminie Pniewy przed
przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania.
10. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zbiorcze zestawienie wykonanych usług.
11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w sposób rzetelny,
bezpieczny dla ludzi i środowiska w sposób minimalizujący emisję pyłu azbestowego do
środowiska – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków a także koszty
ewentualnych zniszczeń spowodowanych na szkodę Zamawiającego i osób trzecich,
których dopuścił się podczas wykonania usługi.
13. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zaplecze do wykonania prac, o ile takie
będzie niezbędne oraz organizuje wykonanie usługi przy zachowaniu wszelkich przepisów
prawa budowlanego, bhp oraz zasad postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.
14. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy podaną szacunkowo w pkt. 2 ust. 1 i 2,
Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 ilością wyrobów zawierających azbest przewidzianych do
usunięcia, a ilością udokumentowaną faktycznie usuniętych wyrobów zawierających
azbest, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie wykonaną usługę zgodnie
z zaoferowaną ceną.
15. Wykonawca staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów zawierających azbest powstałych w wyniku prowadzenia prac objętych niniejszym zamówieniem.
16. Wszelkie koszty sporządzenia dokumentacji z przebiegu realizacji zadania ponosi
Wykonawca.

17. Termin realizacji zadania:
Termin rozpoczęcia realizacji zadania biegnie od dnia zawarcia umowy. Termin
wykonania zadania określa się na dzień do 8 listopada 2024 r.
Zadanie będzie uznane za wykonane po potwierdzeniu protokołem odbioru realizacji wszystkich elementów zadania określonych w pkt. 2 ust. 1 i 2 niniejszego opisu zamówienia.
18. Dodatkowe informacje:

1. Wykonawca powinien zapoznać się z wykazem nieruchomości, na których zlokalizowane są odpady zawierające azbest. Wykaz tych nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – stanowiącego integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa, w zakresie transportu materiałów budowlanych zawierających azbest o kodzie odpadu 17 06 05\* – o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

**Uwaga:** Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dotyczy wszystkich części zamówienia: CPV 90650000-8: Usługi usuwania azbestu