**PROJEKT**

**Umowa Nr ……………./RI/2019**

RI.7013.3.2019

Zawarta w dniu …………..2019r. pomiędzy Gminą Skoki z siedzibą w Skokach

ul. Ciastowicza 11, reprezentowaną przez :

Burmistrza Miasta i Gminy – Tadeusza Kłosa

jako „Zleceniodawca”

a

……………………………………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………….

 z siedzibą w miejscowości ………………………………….

jako „Zleceniobiorca”.

Ze względu, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro nie zastosowano trybu określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego z dnia 14.02.2019 r. została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz Gminy Skoki, w miarę zaistniałych potrzeb, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na pow. ok. 300m2  w roku 2019.

 Zakres robót obejmie :

1. Wykonanie otworu o regularnych krawędziach poprzez mechaniczne nacięcie lub sfrezowanie,
2. Oczyszczenie i pogłębienie naprawianego miejsca do głębokości min 4 cm,
3. Skropienie emulsją asfaltową całej powierzchni naprawianego miejsca,
4. Ułożenie masy bitumicznej na gorąco grubości nie mniejszej niż 4 cm,
5. Wyrównanie naprawianego miejsca zagęszczarką mechaniczną lub uwałowanie,

2. Wykonawca zobowiązuję się rozpocząć remont określonego odcinka - fragmentu drogi w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia od Zleceniodawcy.

**§ 2**

1. Przewidziana wartość prac remontowych wyniesie ok. 300 m2 x ……………. zł/m2 = …………….. zł brutto i nie przekroczy kwoty ……………………. zł zarezerwowanej na ten cel w budżecie gminy.

2. Wynagrodzenie będzie płatne, przelewem w ciągu 14 dni od daty przedłożenia rachunku przez Zleceniobiorcę oraz potwierdzenia wykonania prac przez Zleceniodawcę.

**§ 3**

Termin realizacji prac: od dnia zawarcia umowy do 15.12.2019r.

**§ 4**

1. Wykonawca zorganizuje zaplecze robót wraz ze sprzętem na własny koszt.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie prowadzonych przez niego prac związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Wykonawca jest obowiązany zapewnić właściwą organizację ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac.
4. Po zakończeniu prac Zleceniobiorca jest zobowiązany do natychmiastowego uporządkowania terenu.

**§ 5**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się na każde żądanie Zleceniodawcy udzielić wyjaśnień, jak również stosować się do wskazówek i wytycznych udzielonych przez przedstawicieli Zleceniodawcy.
2. Zleceniobiorca na bieżąco w trakcie realizacji robót sporządzi wykaz wykonanych robót (m2), który Zleceniodawca zweryfikuje po każdym wykonaniu robót z udziałem Zleceniobiorcy.

**§ 6**

Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie prowadzenia prac, a tym samym oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zlecenia.

**§ 7**

Zleceniobiorca udziela 24 miesięcznej gwarancji na naprawione fragmenty dróg gminnych.

**§ 8**

Zleceniodawca zastrzega prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku gdy jakość wykonanych prac nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego.

**§ 9**

Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy ( z winy Wykonawcy ) kwotę 500 zł (za zlecenie) za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu umownego określonego w § 1 ust. 2 umowy.

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę 3.000,00 zł.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

4. Zleceniodawca dokona potrącenia kar umownych z faktury Zleceniobiorcy.

**§ 10**

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

**§ 11**

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

**§ 12**

Mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową spory, strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu dla siedziby Zamawiającego.

**§ 13**

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

…………………………… ……………………………………

 (Zleceniobiorca) (Zleceniodawca)

Załączniki do umowy :

1. Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2019r.