Poznań, dnia 26 kwietnia 2024 r.

**Centrum Usług Wspólnych**

 **w Poznaniu**

 **al. Niepodległości 27**

 **61-714 Poznań**

CUW-SAZ.4440.25.2024

**Odpowiedzi na pytania- Modyfikacja specyfikacji**

Informuję, że w postępowaniu na remont pomieszczeń w żłobku Stokrotka, placówce Poznańskiego Zespołu Żłobków wprowadza się modyfikację. Poniżej załączam ich wykaz.

* W SWZ w punkcie VI zmienia się termin końca realizacji zamówienia i punkt otrzymuje brzmienie:

**Terminy wykonania zamówienia**

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie od 01.08.2024r. do 29.08.2024r.

Ponadto zastrzega się, że w przypadku gdy, ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy w ww. terminie wówczas przedmiot umowy należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 29.08.2024r.

Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu przystąpienia do realizacji umowy.

Termin zakończenia prac obejmuje również pozytywny odbiór prac.

* SWZ w punkcie XIX zmienia się wagę i punktowanie w kryteriach oceny ofert w punkcie 2) i 3) i punkt otrzymuje brzmienie:

**Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. **Cena: 60 %**

 cena brutto oferty najniższej

 ilość punktów (max 60 pkt) = --------------------------------------x 60

 cena brutto oferty badanej

1. **Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w zakończeniu prac : 30% - 30 pkt**

Sposób oceny: Wykonawca, który zaoferuje karę umową za każdy dzień niedotrzymania terminu zakończenia prac w wysokości:

* 1%- otrzyma 30 punktów
* 0,5% - otrzyma 20 punktów
* 0,25% - otrzyma 10 punktów
* 0,15% - otrzyma 5 punktów

Maksymalna wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w niedotrzymania terminu zakończenia remontu, jaka podlega punktacji wynosi 1%.

Minimalna wysokość kary umownej za każdy dzień niedotrzymania terminu zakończenia remontu, jaka może być zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 0,15%.

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi wysokości kary umownej, Zamawiający uzna, że wysokość kary umownej wynosi 0,10% a w kryterium tym Wykonawca otrzyma 0 punktów.

1. **Czas usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi: 10%- 10 pkt**

Sposób oceny: Wykonawca, który zaoferuje czas (liczba dni kalendarzowych) przewidzianych na usunięcie wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji lub rękojmi za zaoferowanie:

* 2 dni kalendarzowe - otrzyma 10 punktów
* 4 dni kalendarzowych ­- otrzyma 5 punktów ­
* 7 dni kalendarzowych ­- otrzyma 3 punkty
* 10 dni kalendarzowych ­- otrzyma 1 punkt

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie określi ilości dni Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 14 dni kalendarzowych, a w kryterium tym Wykonawca otrzyma 0 punktów.

* *Wady przedmiotu umowy rozumiane jako zwykłe naprawy przedmiotu, korekty montażowe, naprawy usterek estetycznych i malarskich (nie dotyczy usterek dotyczących zwrotu materiałów przez wykonawcę, na które czas oczekiwania jest dłuższy niż wskazane terminy)*

**Końcowa ocena oferty Wykonawcy będzie dokonywana według wzoru:**

W = W1 + W2 + W3

|  |  |
| --- | --- |
|  | gdzie: W – suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryteriach oceny ofertyW1 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 1  |
|  | W2 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 2 |
|  | W3 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę „badanego” w kryterium nr 3 |

* W załączniku nr 1 – w projekcie umowy – paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 1 w terminie od …….. 2024r. do 28 sierpnia 2024 r.

Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu terminu wykonania zamówienia.

 Termin opisany w zdaniu pierwszym obejmuje również pozytywny odbiór prac.

Załącznik zmodyfikowany: ZAŁ 1\_SWZ WZÓR UMOWY\_zmodyfikowany

Informuję, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ww. ustawy modyfikuję treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

* pkt XIII.1. SWZ Termin związania ofertą – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
**06 czerwca 2024 r.,** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

* pkt XV SWZ Sposób oraz termin składania ofert – zdanie trzecie otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia

**08 maja 2024 r., do godz. 09:00.**

* pkt XVI SWZ Termin otwarcia ofert – zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 maja 2024 r., o godzinie 09:15.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Monika Suchorzewska**DyrektorCentrum Usług Wspólnych w Poznaniu*/dokument podpisany elektronicznie/* |