|  | # URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.1.2023 							       Wołów, dn. 18.01.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Remont wiaduktu drogowego zlokalizowanego na działce nr 162/1 AM-4 obręb Mojęcice”

1. Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie długości od obiektu na jakiej należy zaprojektować i wykonać dowiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź nr 1

Dowiązanie do istniejącej nawierzchni należy wykonać na długości ok. 4m przy założeniu wykonania płyty przejściowej o długości 3m

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie karty obiektu

Odpowiedź nr 2

Zamawiający posiada w chwili obecnej jedynie protokół przeglądu, który stanowi załącznik do postępowania. Książka obiektu mostowego została przekazana do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację w jaki sposób obecnie odbywa się odprowadzenie wody z obiektu i czy w projekcie należy zachować ten sposób?

Odpowiedź nr 3

Odprowadzenie wody z obiektu prowadzone jest grawitacyjnie w stronę jezdni.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie i wykonanie kap chodnikowych z wykorzystaniem prefabrykowanej deski gzymsowej?

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści projekt i montaż balustrad aluminiowych na obiekcie?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie oczekiwanej kolorystyki powierzchni betonowych, balustrad i gzymsów na obiekcie.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający oczekuje szarej kolorystyki pow. betonowych, balustrady i gzymsy w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Numer koloru do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że obiekt oraz teren przyległy nie są objęte ochroną konserwatora zabytków.

Odpowiedź nr 7

Obiekt i teren nie są objęte ochroną konserwatorską jednak wymagamy uzyskania opinii konserwatora na etapie opracowania dok. proj.

Pytanie nr 8

Prosimy o wskazanie miejsca lub podanie odległości, na którą należy odwieźć kostkę kamienną, która stanowi nawierzchnię na obiekcie.

Odpowiedź nr 8

Odległość do 15 km na terenie miasta Wołowa.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację, które elementy z rozbiórki (oprócz kostki kamiennej) stanowią własność Zamawiającego i gdzie należy je odwieźć.

Odpowiedź nr 9

Pozostałe materiały do utylizacji wraz z dostarczeniem kart odpadów.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację, czy istniejąca droga rowerowa oraz wiata turystyczna znajdujące się pod obiektem są w okresie gwarancji?

Odpowiedź nr 10

Tak, są w okresie gwarancji.

Pytanie nr 11

W jaki sposób należy zaprojektować i wykonać odprowadzenie wody z sączków poza obiekt?

Odpowiedź nr 11

Odprowadzenie pod obiekt na teren zielony.

Pytanie nr 12

Zgodnie z zapisami projektu umowy §2 pkt 2 e), Wykonawca winien przygotować projekt wycinki i nasadzeń. Prosimy o podanie ilości drzew oraz krzewów przewidzianych do wycinki oraz podanie zakresu nasadzeń kompensacyjnych.

Odpowiedź nr 12

Będzie to wynikało z dokumentacji projektowej i stosownej decyzji.

Pytanie nr 13

Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia ściany za przyczółkiem?

Odpowiedź nr 13

W przypadku ingerencji w strefę zapleczną należy zaprojektować i wykonać jej odwodnienie.

Pytanie nr 14

Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia podpór?

Odpowiedź nr 14

Jeżeli będzie to wynikało z obliczeń statycznych na etapie opracowywania dok. projektowej.

Pytanie nr 15

Czy Wykonawca ma przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie wzmocnienia fundamentów?

Odpowiedź nr 15

Jeżeli będzie to wynikało z obliczeń statycznych na etapie opracowywania dok. projektowej.

Pytanie nr 16

Zgodnie z zapisami PFU pkt 1.1.1 należy wykonać powłoki malarskie na powierzchniach betonowych. Prosimy o informację, czy Wykonawca ma zaprojektować i wykonać wykonanie izolacji elementów znajdujących się pod ziemią? Jeśli tak, to do jakiej głębokości?

Odpowiedź nr 16

Izolacja elementów podziemnych do 1m pod poziom gruntu.

Pytanie nr 17

Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględnić koszt wykonania projektu, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu dla drogi gminnej 102 789 D w czasie prowadzenia prac na obiekcie?

Odpowiedź nr 17

Droga gminna może podlegać zamknięciu w trakcie robót na obiekcie mostowym. Należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić ORZ w tym zakresie oraz utrzymywać ją przez okres robót.

Pytanie nr 18

Czy obiekt jest w ewidencji zabytków czy obszar na którym znajduje się obiekt jest pod ochroną konserwatorską?

Odpowiedź nr 18

Nie, obiekt nie jest wpisany do ewidencji zabytków. Teren, na którym się znajduje nie jest pod ochroną konserwatorską.

Pytanie nr 19

Czy teren pod obiektem należy do jednostek PKP?

Odpowiedź nr 19

Nie. Teren pod obiektem należy do Inwestora.

Pytanie nr 20

Skoro Zamawiający przewidział wzmocnienie płyty pomostowej, jaka jest aktualna nośność normowa bądź użytkowa obiektu. Czy wzmocnienie płyty pomostowej ma na celu wzmocnienie obiektu i dopuszczenie konkretnego obciążenia po obiekcie?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie posiada ekspertyzy określającej aktualną nośność obiektu. Biorąc pod uwagę klasę drogi L, która wynika z zapisów MPZP, należy założyć uzyskanie klasy obciążenia B. Zmniejszenie klasy obciążenia może nastąpić jedynie za zgodą zarządcy drogi tj. Gminy Wołów.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmian w zakresie prac ze względu na technologiczne i ekonomiczne uzasadnienie?

Odpowiedź nr 20

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Jeżeli będą to zmiany korzystne dla Zamawiającego nie wykluczamy takiej możliwości.

Pytanie nr 22

Wykonanie obustronnej opaski oW związku zapisami w SWZ " szerokości około 60cm z osadzeniem krawężników granitowych i wykonaniem kap chodnikowych" ,Wykonawca nie widzimy możliwości wykonania dokumentacji na zgłoszenie a jedynie pozwolenie , którego uzyskanie może trwać nawet 9 miesięcy. Wynika to ze zmiany parametrów obiektu. Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania ?

Odpowiedź nr 22

Konieczność wydzielenia jezdni poprzez montaż krawężników wyniesionych na obiekcie wynika z zapisów kontroli okresowej. Naszym celem nie jest zmiana szerokości obiektu. Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza formę zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę. Zmiana terminu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach ujętych w projekcie umowy. Zmiana terminu jest przewidywana również w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę w zakładanym terminie stosownych decyzji, opinii i uzgodnień.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.01.2023 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia: 25.01.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia 25.01.2023 r., o godz. 9:10.

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia: 30.01.2023 r. do godz. 9:00.

Oferty zostaną otwarte dnia 30.01.2023. r., o godz. 9:10.

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 23.02.2023 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 28.02.2023r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

___________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksander Korcz tel. 71 319 13 34