Opis przedmiotu zamówienia
Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego dla planowanej inwestycji polegającej na adaptacji pomieszczeń obecnej kręgielni oraz baru na potrzeby saunarium w obiekcie Parku Wodnego w Redzikowie. Zakres powierzchni do adaptacji obejmuje ok. 440m2 powierzchni użytkowej.
Zakres prac
1. Opracowanie koncepcji architektonicznej
2. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uwzględniającego wszystkie niezbędne branże, w tym:
- architektura
- konstrukcja
- instalacje sanitarne (wod-kan, wentylacja, CO, klimatyzacja,)
- instalacje elektryczne
- instalacje teletechniczne
- Uzgodnienia z rzeczoznawcami sanitarnym/ppoż
1. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień ( w tym z rzeczoznawcami branżowymi/ppoż), opinii i pozwoleń)
2. Sporządzenie przedmiaru robót, specyfikacji oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z aktualizacją
3. Wykonanie modelu 3d na podstawie ww projektu
4. Wykonanie wizualizacji wnętrz saunarium wraz z projektem wnętrz w tym wyposażenia, oświetlenia, nagłośnienia (wizualizacje mają służyć celom marketingowym)

Wymagania wobec Wykonawcy
1. Doświadczenie w realizacji podobnych projektów w obiektach sportowo-rekreacyjnych w tym SPA (prosimy o załączenie min. 2 referencji)
2. Posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do projektowania poszczególnych branż
3. Posiadanie ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności projektowej

Termin realizacji
Planowany termin rozpoczęcia prac: w dniu podpisania Umowy z wybranym oferentem (termin podpisania do 7 dni od wyboru oferty)
Planowany termin zakończenia prac: do 120 dni od dnia podpisania Umowy

Kryteria Oceny ofert
Cena – 70%
Termin realizacji -20%
Doświadczenie - 10%
1. Sposób składania ofert – prosimy o przesłanie oferty poprzez platformę
2. Inne informacje –
1. w załączeniu rzut z zaznaczoną powierzchnią przeznaczoną do adaptacji (adaptacja obejmuje pomieszczenia część korytarza 1.25 (oznaczono na zielono przestawione drzwi z wewnątrz kręgielni) oraz strefy od 1.33 – 1.40, wejście na nowoprojektowaną strefę saun planowane z hali basenowej korytarzyk 1.41 – oznaczone zieloną kreską funkcjonujące drzwi)
2. Projekt zostanie dostarczony Zamawiającemu drogą elektroniczną w formacie pdf na wcześniej wskazany przez Zamawiającego adres oraz wersja ostateczna projektu zostanie przekazana w formie:
- tradycyjnej papierowej (2 egzemplarzy projektu budowlanego);
- elektronicznej w formacie pdf