Września, dnia 9.08.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,
 62-300 Września,
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Tryb udzielenia zamówienia:
Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na przebudowie schodów wejściowych zewnętrznych oraz przeniesieniu podjazdu dla osoby niepełnosprawnej przy wejściu do mieszkania nr 8 przy budynku komunalnym Września ul. Daszyńskiego 4.
1. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do zapytania ofertowego. Przedmiar ma charakter pomocniczy i zaleca się, aby oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej celem zapoznania się na miejscu z terenem i zakresem robót.
2. Roboty budowlane prowadzone będą przy budynku zamieszkałym przez lokatorów, a Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby zminimalizować ewentualne uciążliwości związane z prowadzeniem prac w czynnym obiekcie.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:

1. Oświadczają, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu umowy.
2. Oświadczają, że dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
3. Zobowiązują się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Przejęcie placu budowy i przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności wyposażenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonania robót.
2. Pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, gaz, ogrzewanie.

Wynagrodzenie:
Wykonawca za wykonania przedmiotu umowy objętej niniejszym zapytaniem ofertowym otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie ze złożoną ofertą na platformie zakupowej.
Oferent na podstawie załączonego przedmiaru robót sporządzi ofertę, wpisując ceny jednostkowe wyszczególnionych pozycji oraz podając końcową cenę netto będącą sumą wszystkich pozycji jednostkowych. Wypełniony kosztorys ofertowy należy załączyć do złożonej oferty na platformie zakupowej.
Zaoferowana kwota jest niezmienna w czasie trwania umowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.