UMOWA NR ZP.272.….

zawarta w dniu ……………………. w Tucholi,

pomiędzy Gminą Tuchola, z siedzibą w Tucholi

plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowana

przez:

Tadeusza Kowalskiego - Burmistrza Tucholi

przy udziale

Wojciecha Grudziny - Skarbnika Gminy

a …………………………………………………………………………………………

mającym swą siedzibę w ………………………………………………………………..

REGON ……………………………………..

NIP …………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) o nr ZP.271.2.24.2024.AS.

„ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY TUCHOLA Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Umowa określa prawa i obowiązki Stron, związane z realizacja usługi pn.: „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:

a) oferta Wykonawcy – stanowiąca Załącznik Nr 1 do umowy;

b) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – stanowiąca Załącznik Nr 2 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji umowy przystępuje zgodnie z warunkami wynikającymi 
z dokumentów, wymienionych w ust. 2 i nie zgłasza do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.

4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego, polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Wykonawca odbierze i zagospodaruje wszystkie odpady komunalne zgromadzone w kontenerach, pojemnikach i workach, przygotowane do odbioru z terenu nieruchomości.

3. Wykaz nieruchomości, z których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne zostanie wykonawcy przekazany w dniu podpisania umowy.

4. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie prawo do zmiany ilości nieruchomości, ilości odpadów, ilości osób zamieszkujących dane nieruchomości oraz do zmiany ilości pojemników, w które wyposażyć należy nieruchomości, na podstawie informacji, składanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

5. Ww. zmiany nie będą powodować zmian niniejszej umowy i nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tuchola, Wykonawca zobowiązany będzie zagospodarować zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne, przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych muszą być zagospodarowane w północnym regionie gospodarki odpadami (Region 1 - Północny). W przypadku pozostałych frakcji odpadów selektywnie zebranych w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do Instalacji Komunalnej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6a. Jako podstawową Instalację Komunalną do zagospodarowania wszystkich odebranych odpadów komunalnych, segregowanych i niesegregowanych od mieszkańców gminy Tuchola wskazuje się Instalację Komunalną w m. Bladowo-Wybudowanie 1E.

7. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy pojazdami, spełniającymi wymagania, o których mowa w Rozdziale X, Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo – transportową, niezbędną do wykonania zakresu usług, objętego niniejszą umową, zgodnie z wymogami, określonymi w Załączniku Nr 1 do SWZ.

9. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować biuro do kontaktu z mieszkańcami na terenie bazy magazynowo – transportowej lub w innym miejscu, dostępnym dla mieszkańców gminy Tuchola.

10. Wykonawca będzie prowadził czynności, wynikające z przedmiotowej umowy w okresie od 01 stycznia 2025 r. do 31 marca 2026 r.

11. Wykonawca pozostawi pojemniki na wszystkich nieruchomościach objętych niniejszą umową do dnia 31.03.2026 r.

§ 3. ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

1. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola odbywać się będzie:

| ODPADY ZMIESZANE | 01.04-31.10 | 01.11-31.03 |
| --- | --- | --- |
| - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych | co 2 tyg. | co 3 tyg. |
| - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych części wiejskiej gminy Tuchola | co 3 tyg. | co 3 tyg. |
| - z budynków wielolokalowych będących pod wspólnym zarządem | 1× w tygodniu | 1× w tygodniu |
| BIOODPADY | 01.04-30.10 | 01.11-31.03 |
| - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych | co 2 tyg. | co 3 tyg. |
| z budynków mieszkalnych jednorodzinnych części wiejskiej gminy Tuchola | co 3 tyg. | co 3 tyg. |
| - z budynków wielolokalowych będących pod wspólnym zarządem | 1× w tygodniu | co 2 tyg. |
| ODPADY SEGREGOWANE (papier, tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem) | 01.04-30.11 | 01.12-31.03 |
| - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych | co 3 tyg. | co 3 tyg. |
| - z budynków wielolokalowych będących pod wspólnym zarządem | nie rzadziej niż 1× w tygodniu | nie rzadziej niż 1× w tygodniu |
| ODPADY SEGREGOWANE (szkło) | 01.04-30.11 | 01.12-31.03 |
| - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych | 1× na 2 miesiące | 1× na 2 miesiące |
| - z budynków wielolokalowych będących pod wspólnym zarządem | 1× na 2 miesiące | 1× na 2 miesiące |

Odbiór popiołu odbywać się będzie z częstotliwością:

a) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – 1 raz na trzy tygodnie

b) w okresie od 1 maja do 30 września – dwa wywozy – 1 w czerwcu i 1 w sierpniu, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu do Wykonawcy.

Informacja o możliwości wywozu popiołu w okresie od 1 maja do 30 września (z podaniem terminu 
w czerwcu i w sierpniu), wraz z numerem kontaktowym musi znaleźć się na harmonogramie wywozu.

2. Do zbierania odpadów zmieszanych służą:

a) pojemniki o pojemności od 120 do 1100 l,

b) kontenery o pojemności 7 m3.

3.  Do zbierania bioodpadów służą:

a) dla budynków jednorodzinnych - brązowe worki

b) dla zabudowy wielorodzinnej będącej pod wspólnym zarządem - pojemniki 
o pojemności 240/1100l

4. Wielkość pojemników, o których mowa w ust. 2 powinna być dostosowana w sposób uwzględniający:

a) liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość;

b) ilość wytwarzanych odpadów;

c) częstotliwość odbioru odpadów.

5. Wykonawca wyposaży nieruchomości, z których odbiera odpady w pojemniki/kontenery do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych), pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych selektywnie zebranych, pojemniki do zbierania popiołu.

6. Minimalna ilość i rodzaj pojemników/kontenerów i worków, jakimi zobowiązuje się dysponować Wykonawca, określone zostały w Specyfikacji Warunków Zamówienia, rozdz. X.

7. Pojemniki/kontenery i worki, którymi dysponuje Wykonawca muszą spełniać wymagania, określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.

8. Wykonawca, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego przekaże mieszkańcom określone rodzaje i ilości pojemników/kontenerów, przy czym pierwsze pojemniki/kontenery Wykonawca przekaże nie później, niż min. na 2 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Podczas przekazania mieszkańcom pierwszych pojemników Wykonawca wyposaży nieruchomości w 5 worków w kolorze żółtym do zbiórki tworzyw sztucznych wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem, 3 worki w kolorze niebieskim do zbiórki papieru, 3 worki 
w kolorze zielonym do zbiórki szkła i 8 worków w kolorze brązowym do zbiórki bioodpadów. Startowy zestaw worków muszą otrzymać wszyscy mieszkańcy, z tymże worki do zbierania bioodpadów otrzymają tylko mieszkańcy budynków jednorodzinnych i na obszarach wiejskich, którzy zadeklarowali brak kompostownika. Worki muszą być dostarczone w terminie od 20.12.2024 r. – 30.12.2024 r.

9. Pojemniki ustawione zostaną przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości lub ich przedstawicielami.

10.Na potwierdzenie dostarczenia pojemników/kontenerów właścicielom nieruchomości, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół przekazania (w formie elektronicznej), którego wzór określony został w Załączniku Nr 3 do niniejszej umowy. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie i udokumentuje ich zaistnienie. Za dowód mogą być uznane wskazania urządzeń kontrolujących czas i przebieg tras pojazdów, takich jak tachograf czy GPS.

11. W przypadku zmiany ilości i rodzaju pojemników, ich zniszczenia, bądź powstania nowych miejsc odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca dostarczy odpowiednie pojemniki, zgodnie ze zgłoszeniem Zamawiającego. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

12. W sytuacji uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika/kontenera z winy użytkownika - Wykonawca we własnym zakresie dochodzi roszczeń z tytułu ewentualnej naprawy lub zakupu nowego urządzenia.

13. W przypadku rozsypania odpadów podczas ich odbioru, Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia z odpadów terenu przyległego do pojemnika/kontenera.

14. Po opróżnieniu pojemników z odpadów Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia opróżnionego pojemnika w miejsce poprzedniej lokalizacji.

15. W przypadku stwierdzenia utrudnienia lub niemożności dojazdu do pojemnika/kontenera 
z powodu np. źle zaparkowanych pojazdów lub innych przeszkód – Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpady w inny sposób lub wskaże Zamawiającemu inny termin nie dłuższy niż 5 dni roboczych, w którym odpady zostaną odebrane.

16. Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia wykonania na własny koszt kolorowych harmonogramów wywozu odpadów oraz przekazania ich mieszkańcom, obejmujących cały okres objęty umową (tj. od 01.01.2025 r. do 31.03.2026 r.).

17. Harmonogram zawierać będzie dokładną informację o terminach i miejscach odbierania odpadów (niesegregowanych, selektywnie zebranych i odpadów wielkogabarytowych). Termin odbioru odpadów Wykonawca powinien tak dostosować, by przypadał on dla danej nieruchomości zawsze w ten sam dzień roboczy tygodnia. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo dniem wolnym od pracy (np. dzień świąteczny), wywóz odpadów nastąpi w pierwszym dniu roboczym, przypadającym po tym dniu wolnym. Wszystkie wymagane informacje muszą znajdować się na jednej kartce formatu A4, jednostronnie. Odbiór odpadów może odbywać się w godzinach 5.00 - 22.00.

18. Wykonawca przekaże pierwszy harmonogram mieszkańcom oraz Zamawiającemu, 
w terminie od 20.12.2024 r. – 30.12.2024 r. Wykonawca niezwłocznie poda też harmonogram do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

19. W przypadku zmiany terminów i miejsc realizacji usługi, Wykonawca zleci wykonanie nowego harmonogramu, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 17. Wykonawca niezwłocznie dostarczy nowy harmonogram mieszkańcom oraz Zamawiającemu.

20. Wykonawca zobowiązuje się do dystrybucji harmonogramu wywozu odpadów wśród mieszkańców oraz dystrybucji innych dokumentów, związanych z systemem gospodarki odpadami – o ile nie wymagają one potwierdzenia odbioru oraz umieści je na swojej stronie internetowej.

21. Ustala się następujący zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) papier,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

d) bioodpady,

e) popiół.

22. Przyjmuje się, że dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, wymienionych w ust. 21 służą:

  - worki (papier; szkło; tworzywa sztuczne i metale; bioodpady) – na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej (np. kamienice),

  - pojemniki typu „dzwon” (lub podobne) – na terenach zabudowy wielorodzinnej będących pod wspólnym zarządem (np. bloki, wspólnoty),

  - pojemniki do popiołu.

23. Określa się następujący rodzaj pojemników i worków do zbierania odpadów, wymienionych w ust. 21:

a) pojemniki typu „dzwon” (lub podobne) lub worki do zbierania papieru – kolor niebieski,

b) pojemniki typu „dzwon” (lub podobne)  lub worki do zbierania szkła – kolor zielony,

c) pojemniki typu „dzwon” (lub podobne)  lub worki do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu – kolor żółty,

d) worki do zbierania bioodpadów – kolor brązowy,

e) do gromadzenia popiołu służą pojemniki o poj. min. 120 l – kolor szary.

24. Wykonawca zapewni systematyczny odbiór odpadów, selektywnie zebranych w pojemnikach i workach, o których mowa w ust. 23.

25.Wykonawca zobowiązuje się do posiadania informatycznego systemu ewidencji umożliwiającego oznakowanie pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) za pomocą elektronicznego chipa pozwalającego na identyfikację i ewidencjonowanie odbioru odpadów z tych pojemników

26. Wykonawca ma obowiązek mycia pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów (typu „dzwon”) przynajmniej raz na kwartał.

27. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do dostarczenia i ustawienia w aptekach na terenie gminy Tuchola pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i opróżniania tych pojemników raz na kwartał.

28. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do dostarczenia jednego pojemnika do selektywnego zbierania przeterminowanych leków, igieł, strzykawek oraz odzieży do PSZOK.

29. Wykonawca zobowiązany będzie w cenie oferty do dostarczenia i ustawienia po jednym

pojemniku (pojemność 1,1 m3) do selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w następujących lokalizacjach:

- w pobliżu biura do kontaktu z mieszkańcami,

- w okolicy jednego dużego osiedla mieszkaniowego,

- w PSZOK.

Pojemniki te muszą być opróżniane każdorazowo w przypadku ich zapełnienia.

30. Ilość wystawionych pojemników ma zapewnić gromadzenie wszystkich wystawionych odpadów w okresie między wywozami.

31. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) zgromadzonych w pojemnikach lub workach, wystawionych obok pojemnika, w przypadku gdy pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) jest przepełniony.

32. Wykonawca zobowiązany będzie na pisemne zgłoszenie Zamawiającego do dostarczenia dodatkowego pojemnika (1 szt.) na odpady niesegregowane (zmieszane), jeżeli  pojemnik, w który wyposażona jest nieruchomość będzie niewystarczającym dla zgromadzenia wszystkich odpadów na terenie danej nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i weryfikacji każdego złożonego zgłoszenia.

33. W przypadku wcześniejszego przepełnienia pojemnika typu „dzwon” (lub podobnego) Zamawiający zastrzega sobie prawo do telefonicznego zlecenia Wykonawcy, przez zarządcę budynku, opróżnienia tego pojemnika.

34. Worki do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca przekaże właścicielom nieruchomości (lub ich przedstawicielom) osobiście lub w przypadku ich nieobecności - pozostawi na terenie posesji w widocznym miejscu. Worki nie mogą być pozostawione przed posesją.

35. Worki zapełnione selektywnie zebranymi odpadami odbierane są od właścicieli nieruchomości, pod warunkiem zapełnienia ich, co najmniej w 70% objętości. Odbierane są wyłącznie worki dostarczone przez Wykonawcę.

36. Podczas odbioru worków – właściciele nieruchomości otrzymują nowe worki, w ilości i asortymencie równoważnym workom odebranym, ale nie większym niż mowa w § 3 ust. 8. Dodatkowe worki wydawane będą w biurze do kontaktu z mieszkańcami, o którym mowa w § 2 ust. 9 lub przez kierowców pojazdów odbierających odpady.

37. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować 2 razy w roku (wiosną i jesienią) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy i miejsca zbiórki będą umieszczone w harmonogramie. Zbiórka będzie odbywać się z poszczególnych nieruchomości.

38. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania regularności i punktualności wynikającej z harmonogramu wywozu odpadów.

39. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia edukacji ekologicznej poprzez wystawienie stanowiska promującego prawidłową segregację odpadów na minimum jednej imprezie organizowanej na terenie gminy (np. Dni Borów Tucholskich).

§ 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu sprawozdań, sporządzanych na podstawie art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.). Sprawozdania powinny być sporządzone i dostarczone zgodnie z przepisami wykonawczymi tej ustawy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych protokołów zawierających informacje wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego - w postaci comiesięcznego wykazu nieruchomości, które nie spełniły wymogów segregacji odpadów zgodnie z art. 6ka. pkt.1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Za niedopełnienie tego obowiązku uznaje się fakt, występowania odpadów surowcowych w pojemniku do zbiorki odpadów niesegregowanych (zmieszanych), a także występowanie w pojemnikach typu „dzwon” (lub podobne) lub workach - odpadów innych, niż dopuszczone do zbierania, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na workach.

3a. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego- w postaci comiesięcznego wykazu nieruchomości, które pomimo zadeklarowanego kompostu oddawały bioodpady.

- Informacje, o której mowa w ust. 3 i 3a powinny zostać przekazane Zamawiającemu 
w formie pisemnego protokołu, do 5-tego dnia następnego miesiąca. Do informacji powinien zostać załączony materiał dowodowy np. w postaci dokumentacji fotograficznej. Ze sporządzonej dokumentacji powinno bezsprzecznie wynikać, jakiej nieruchomości zdarzenie dotyczy oraz w jakim czasie doszło do ustalenia zdarzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania otrzymanego materiału w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu bieżących informacji 
o adresach nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne nie ujętych w bazie danych.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (telefonicznego lub drogą elektroniczną) informowania Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację umowy, sytuacjach konfliktowych oraz mających wpływ na wizerunek Zamawiającego oraz o sposobach i terminach ich rozwiązania.

§ 5. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy:

a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami umowy i dokumentacji przetargowej oraz przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,

b) w trakcie całego okresu trwania przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się do posiadania wszelkich zezwoleń, decyzji, zaświadczeń i innych dokumentów, wymaganych do realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami, określonymi w SWZ,

c) przy realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia odpowiedniego nadzoru oraz pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania usługi,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, z uwzględnieniem zanieczyszczenia gruntu, powietrza, wody oraz postępowania z odpadami – w stopniu zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego,

e) obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dotyczy całego okresu obowiązywania umowy. Wykonawca obowiązany jest do okazania polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek na każde żądanie Zamawiającego. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca,

f) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu kontrole jakości wykonywanych usług w zakresie objętym niniejszą umową m.in. poprzez bieżący dostęp do dokumentacji związanej z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.

- Stosowanie do art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w ramach realizacji usługi czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – kodeks pracy związanej z:

- kierowaniem pojazdami typu śmieciarka,

- porządkowaniem i załadunkiem odpadów na śmieciarkę,

- pracami administracyjnymi związanymi z obsługą zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia w zakresie określonym w pkt. 2 będą zatrudnione na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zatrudnionych pracowników – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie w terminie przez siebie wyznaczonym w szczególności:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku konieczności wystąpienia zmian w wykazie osób, o którym mowa w ust. 4  podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Punkt 5 stosuje się odpowiednio.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego                                 nie dłuższym niż 7 dni Wykonawca zobowiązuje się do złożenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracę poświadczonego podpisem pracodawcy i pracownika wykonującego usługi, o którym mowa w ust. 2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Pozostałe prawa i obowiązki Zamawiającego:

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedmiocie zamówienia w szczególności dotyczących ilości nieruchomości, z których Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady, częstotliwości odbioru odpadów oraz ilości i rodzaju urządzeń do zbierania odpadów, w jakie Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć nieruchomości, przy czym za wprowadzenie zmian Wykonawca nie obciąży dodatkowymi kosztami Zamawiającego; ponadto zmiany takie nie wymagają zmian zawartej umowy,

b) Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności za usługę objętą umową,

c) Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy istotnych informacji dotyczących realizacji przedmiotowej umowy.

§ 6. SYTUACJE NADZWYCZAJNE

1. Wykonawca zobowiązuje się informować na bieżąco Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach i nieprawidłowościach występujących podczas świadczenia usługi stanowiącej przedmiot umowy.

2. W przypadku braku możliwości wykonania usługi pojazdem przeznaczonym do wykonywania umowy, Wykonawca niezwłocznie wykona odbiór odpadów innym pojazdem zastępczym, o parametrach odpowiadających wymogom niniejszej umowy.

3. O wykonaniu usługi pojazdem zastępczym Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.

4. O problemach w realizacji usługi, Wykonawca zobowiązuje się informować zainteresowanych właścicieli nieruchomości. W tym celu Wykonawca rozpowszechni bezpośredni numer telefonu 52 3365732 czynny w dni robocze (na harmonogramach), w godzinach 7.00 – 15.00. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego i mieszkańców o ewentualnej zmianie tego numeru.

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), tj. ………….(słownie: ………………… zł 00/100 gr) w formie: ………………..

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia usług i uznania przez Zamawiającego wykonania zamówienia za należycie wykonane.

4. Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

§ 8. ROZLICZENIA I PŁATNOSCI

- Strony ustalają, że określona przez Wykonawcę w ofercie, wartość wynagrodzenia ofertowego netto oraz brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, została określona jako iloczyn prognozowanej ilości odpadów komunalnych oraz wskazanych przez Wykonawcę w ofercie cen jednostkowych i wynosi:

netto …………… zł

VAT …% ………….. zł,

brutto …………. zł

(słownie: ………………………………….. złotych).

- Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą otrzyma wynagrodzenie za faktycznie odebrane i zagospodarowane w ramach postanowień niniejszej umowy ilości odpadów komunalnych z uwzględnieniem niżej wymienionych cen jednostkowych:

| L.p. | Rodzaj odpadu | Cena jednostkowa brutto za: [zł/Mg] |  | Cena całkowita brutto [zł] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odbiór odpadów | Zagospodarowanie odpadów |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. (kol. 3+4) |  |
| 1. | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |  |  |  |  |
| 2. | Odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  |
| 3. | Odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, opakowania z papieru i tektury |  |  |  |  |
| 4. | Odpady zbierane selektywnie: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali |  |  |  |  |
| 5. | Odpady zbierane selektywnie: szkło, opakowania ze szkła |  |  |  |  |
| 6. | Odpady wielkogabarytowe |  |  |  |  |
| 7. | Zużyte opony |  |  |  |  |
| 8. | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, baterie i akumulatory |  |  |  |  |
| 9. | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |  |  |  |  |
| 10. | Popiół |  |  |  |  |
| 11. | Odpady budowlane |  |  |  |  |
| 12. | Odzież |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |

- Ceny jednostkowe brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów zapisane w ust. 2 uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy, mają charakter stały i niezmienny w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i mogą ulec zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadku zmiany stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych w instalacji przetwarzającej, do której dostarczane są odpady. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).

- Należność za wykonaną usługę będzie płatna na rzecz Wykonawcy za okresy miesięczne, w wysokości stanowiącej iloczyn masy faktycznie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów i stawki jednostkowej za 1Mg określonej w formularzu ofertowym i § 9 ust. 2 umowy, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie ………………….(termin wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty) od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej zgodnie z umową faktury VAT.

- Faktura zostanie wystawiona na następującą jednostkę: Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89 – 500 Tuchola, NIP: 561-14-87-583.

- Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 4 są:

  - Sporządzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru wykonanych prac, o którym mowa w § 4 ust. 2,

  - zbiorcze zestawienie z wagi (raporty wagowe) oraz karty przekazania odpadów potwierdzające ilość odebranych odpadów wskazaną w protokole odbioru,

  - oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie odpady których dotyczy dane rozliczenie odebrane zostały od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tuchola.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisany ze swojej strony protokół odbioru wykonanych prac oraz dokumenty o których mowa powyżej w ust. 6 niniejszego paragrafu w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania i przekaże ewentualne uwagi Wykonawcy oraz wyznaczy termin na ich poprawienie.

- Za datę podpisania protokołu odbioru prac uważa się datę, z jaką zostanie on podpisany przez Zamawiającego. Na protokole Zamawiający zatwierdzi ostateczną kwotę wynagrodzenia należną Wykonawcy za dany miesiąc.

- Faktura wystawiona przed datą podpisania protokołu przez Zamawiającego lub wystawiona na kwotę niezgodną z protokołem, do czasu sporządzenia właściwych korekt, nie będzie stanowiła podstawy do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin płatności faktury o której mowa powyżej wynosił będzie od daty dostarczenia właściwych korekt.

- Brak protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego lub podpisanie go z uwagami stwierdzającymi niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje uznaniem umowy za niewykonaną lub nienależycie wykonaną, co stanowi podstawę naliczenia kar umownych, o których mowa w § 12 niniejszej umowy.

- Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Zamawiający w razie natychmiastowego rozwiązania umowy, z przyczyn określonych w ust. 2 zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia rozwiązania umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia oraz bez prawa do odszkodowania, w następujących przypadkach:

a) w razie wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej,

b) w razie wydania Wykonawcy decyzji o zakazie wykonywania działalności,

c) w razie ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

d) w sytuacji wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie zadań związanych 
z realizacja przedmiotowego zamówienia,

e) gdy Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podmiotom trzecim, bez pisemnej zgody Zamawiającego lub w zakresie niezgodnym z wcześniejszymi uzgodnieniami,

f) gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku posiadania przez cały okres realizacji przedmiotowej usługi odpowiedniej umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków za szkody wyrządzone osobom trzecim lub Zamawiającemu, w związku z realizacja przedmiotu zmówienia – pod rygorem rozwiązania przez Zamawiającego umowy bez wypowiedzenia i żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych, określonych w niniejszej umowie,

g) gdy Wykonawca nie okaże polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek na żądanie Zamawiającego,

h) gdy Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, wynikające 
z przepisów szczególnych,

i) gdy tabor przeznaczony do realizacji usługi przedmiotem niniejszej umowy, nie spełni wymagań określonych w niniejszej umowie (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych),

j) gdy Wykonawca z dniem udzielenia zamówienia, tj: 01.01.2025 r. nie rozpoczął wykonywania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie, objętym niniejszą umową,

k) gdy Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez kolejnych 7 dni kalendarzowych,

l) pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami umowy lub w istotny sposób narusza zobowiązania umowne.

5. W przypadkach, wymienionych w ust. 4 Zamawiający może w terminie 7 dni po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy, powierzyć wykonanie przedmiotowej usługi (lub jej części) innemu podmiotowi, a kosztami jej wykonania obciążyć Wykonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 7

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) gdy Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane usługi w ciągu 30 dni od terminu płatności ustalonego w umowie,

b) gdy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł pokryć zobowiązania.

7. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 6 należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy skuteczne, jeżeli Wykonawca zaznaczył Zamawiającemu stosowny termin (nie krótszy niż 7 dni) do wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiąże umowę.

8. W każdym przypadku rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego rozwiązania oraz powinno zawierać uzasadnienie.

9. W terminie do 30 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia realizacji przedmiotowej umowy Wykonawca usunie z obsługiwanego terenu wszystkie urządzenia do zbierania odpadów.

§ 10. REKLAMACJE

- Zamawiający ma prawo reklamacji wobec zauważonych nieprawidłowości w wykonywaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, przyjmując reklamację, do podania numeru jej przyjęcia 
z prowadzonego przez siebie „Rejestru zgłoszeń”.

- Wykonawca rozpoznaje reklamację w terminie 3 dni roboczych. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. Odmowa uznania reklamacji wymaga pisemnego uzasadniania ze strony Wykonawcy.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego, najpóźniej w 3 dniu roboczym po uznaniu reklamacji, usunięcia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy.

§ 11. PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy Podwykonawcom.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia  lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych prze podwykonawców usług.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację usług powierzonych poszczególnym podwykonawcom.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamierzających zawrzeć umowę o podwykonawstwo, przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany; podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do tego projektu.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie określonym w ust. 6 uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.

- Zapłata na rzecz Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawców nastąpi                           po przedstawieniu przez wykonawcę dowodów zapłaty podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca i podwykonawca nie mogą bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, jak i umów o podwykonawstwo na osoby trzecie.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców  i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi.

- W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach o danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

§ 12. KARY UMOWNE

1. W razie stwierdzenia, że Wykonawca wbrew zobowiązaniom wynikającym z niniejszej umowy nie świadczy usług z należytą starannością lub w innych przypadkach określonych poniżej, Zamawiający nałoży Wykonawcy kary umowne w wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% ceny ofertowej netto, o której mowa w § 8 ust. 1 umowy,

b) za każdy stwierdzony przypadek nieodebrania odpadów z nieruchomości zgodnie 
z harmonogramem – w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenie netto za każdy dzień opóźnienia,

c) za każdy stwierdzony przypadek niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu pojemnika/kontenera do wskazanej nieruchomości – w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenie netto za każdy dzień opóźnienia,

d) za każdy stwierdzony przypadek niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu dokumentów związanych ze sprawozdawczością lub innych wynikających z przepisów prawa – w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenie netto za każdy dzień opóźnienia,

e) za niedostarczenie w terminie harmonogramów zatwierdzonych przez Zamawiającego, do wszystkich mieszkańców gminy – w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w obowiązku złożenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 2-4 w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za każdorazowe nieprzedłożenie Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych                       na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności w wysokości 2 000,00 zł,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 000,00 zł.

3. Wykonawca nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu wykonywania przedmiotowego zamówienia bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 13. ZMIANY UMOWY

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.

- Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Przypadki i warunki takich zmian to:

- zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w takim przypadku strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia brutto - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,

- zmiana aktów prawa miejscowego mających wpływ na zakres wykonywanej usługi a tym samym na wysokość wynagrodzenia,

- dokonania zmiany częstotliwości i miejsca odbioru odpadów komunalnych, określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ,

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez wykonawcę,

- zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- zmiany wysokości stawek wynagrodzenia, określonych w §8 ust 2 w przypadku zmniejszenia się kosztów zagospodarowania odpadów.

- Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony umowy. W tym celu strony sporządzą aneks do umowy.

- W trakcie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy,

- zmianie osób reprezentujących,

- złożeniu wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji,

- zawieszeniu działalności gospodarczej,

- wszczęciu postępowania naprawczego, dotyczącego Wykonawcy.

- Strony umowy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie wynikających z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

6.Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

6.  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 14. Informacja RODO

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

1) administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl,

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tuchola jest możliwy pod nr,                             tel. 52 3363 433 oraz adresem e-mail: iod@tuchola.pl,

2) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę, na potrzeby realizacji niniejszej umowy, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Tuchola z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

3) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, będą osoby lub podmioty, którym udostępnione zostaną oświadczenia dot. pełnienia funkcji związanych z  realizacją niniejszego zamówienia,

4) Dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji zamówienia przedmiotu umowy,

5) w odniesieniu do danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

6) Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

7) nie przysługuje Wykonawcy:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca oświadcza, że będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                          i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamówienia.

3. Każda osoba realizująca Umowę zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności             do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory mogące wyniknąć na tle przedmiotowej umowy strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji. W przypadku ich nieskuteczności poddadzą rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy, w szczególności:

a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610),

b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Integralna częścią umowy są następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami,

- Załącznik nr 3 – Spis wymagań dotyczących pojemników / kontenerów i worków,

- Załącznik nr 4 – wzór protokołu przekazania pojemnika / kontenera.

| ZAMAWIAJACY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |
| …………………..………………….. | ……………………………………….. |

Załącznik nr 3 do umowy

WYMAGANIA

DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ DO ZBIERANIA ODPADÓW

- POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH.

- Określa następujące rodzaje urządzeń do zbierania odpadów zmieszanych:

- pojemniki o pojemności od 120 do 1100 l;

- kontenery o pojemności  7 m3 ;

- Pojemniki powinny:

- posiadać pokrywy wrzutowe;

- posiadać atest higieniczny PZH wykonane według normy EN-840;

- posiadać certyfikat jakości ZAL 951/1 (dokumentacja w języku polskim);

- być zabezpieczone przed zawilgoceniem;

- być wykonane z materiałów trudnopalnych oraz charakteryzujących się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na promienie UV, niskie temperatury, chemikalia, korozję itp.

- POJEMNIKI TYPU „DZWON” (lub podobne) DO ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH.

1.   Określa się następujące rodzaje pojemników do zbiórki odpadów surowcowych:

a)   pojemniki typu „dzwon” (lub podobne) do zbierania szkła – kolor zielony;

b)  pojemniki typu „dzwon” (lub podobne) do zbierania tworzyw sztucznych i metalu wraz 
z opakowaniami wielomateriałowymi – kolor żółty;

c)   pojemniki typu „dzwon” (lub podobne) do zbierania papieru i tektury – kolor niebieski.

d)  pojemniki typu SM 120/240-1100l do zbierania bioodpadów – kolor brązowy

2.   Pojemniki powinny:

a)    posiadać wtopiony lub naklejony napis na czołowej ściance, informujący o rodzaju

zbieranych odpadów tj.:

- SZKŁO

- TWORZYWA SZTUCZNE i METALE

- PAPIER

- BIO

napis ten powinien być umieszczony w sposób trwały (wtopiony, zalaminowany itp.);

b)   być zabezpieczone przed zawilgoceniem;

c)   charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na promienie

UV, niskie temperatury, chemikalia, korozję itp.;

d)   posiadać kolor nie ulegający zmianom pod wpływem działania czynników

atmosferycznych, termicznych, promieniowania UV itp.;

e)    posiadać konstrukcję wygłuszającą hałas powstający podczas wrzucania odpadów,

f)   być łatwe w utrzymaniu czystości;

g)   być jednokomorowe i posiadać jeden otwór wrzutowy dostosowany do rodzaju

gromadzonego surowca (surowców);

h) posiadać pojemność nie mniejszą, niż 1,1 m3;

3. Pojemniki do popiołu o pojemności min. 120 l oznaczone napisem POPIÓŁ, reszta wymagań j.w.

- WORKI DO ZBIERANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH

1.   Określa się następujące rodzaje worków do zbierania odpadów segregowanych

a)   worki do zbierania szkła – kolor zielony

b)   worki do zbierania tworzyw sztucznych i metalu wraz z opakowaniami wielomateriałowymi  – kolor żółty;

c)    worki do zbierania papieru i tektury – kolor niebieski

d)   worki do zbierania bioodpadów – kolor brązowy

2.   Worki powinny:

a)   być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości:

a. co najmniej 60 mikronów w przypadku worków przeznaczonych do zbierania szkła oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych, przy czym worki do zbierania odpadów zielonych muszą być biodegradowalne;

b.  co najmniej 40 mikronów w przypadku worków pozostałych;

b)   posiadać pojemność nie mniejszą niż 80 l ( szkło) oraz 120 l pozostałe;

c)   posiadać możliwość zawiązania;

d)   posiadać jeden otwór wrzutowy;

e)   posiadać dokładnie wykonane zgrzewy;

f)   charakteryzować się dużą wytrzymałością na przetarcia, przekłucia, zerwania itp.;

g)   charakteryzować się odpornością na promienie UV, niskie temperatury, chemikalia, itp.;

h)   posiadać trwały napis informujący o rodzaju zbieranych selektywnie odpadów, tj.:

- SZKŁO

- TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

- PAPIER,

- BIO

Załącznik nr 4 do umowy

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

Właściciel nieruchomości: ………………………………………………………………….

Adres nieruchomości: ……………………………………………………………………….

1. Data przekazania ………………………….

(wpisać datę)

2. Rodzaj przekazywanego urządzenia do zbierania odpadów zmieszanych, popiołu i bioodpadów:

Pojemnik o pojemności 120 l

ilość sztuk ……………………....

Pojemnik o pojemności 240 l

ilość sztuk ……………………....

Pojemnik o pojemności 1100 l

ilość sztuk ……………………....

Kontener o pojemności 7000 l

ilość sztuk ……………………....

…………………………. (inne),

ilość sztuk ……………………....

3. Rodzaj przekazywanego urządzenia do zbierania odpadów segregowanych:

Pojemnik typu „dzwon”(lub podobny) do zbierania szkła

ilość sztuk ………………………

Pojemnik typu „dzwon” (lub podobny) do zbierania tworzyw sztucznych i metalu wraz 
z opakowaniami wielomateriałowymi

ilość sztuk ……………………....

Pojemnik typu „dzwon” (lub podobny) do zbierania papieru

ilość sztuk ……………………....

Pojemnik typu „dzwon” (lub podobny) do zbierania bioodpadów

Ilość sztuk ……………………….

UWAGA!

W terminie odbioru odpadów (określonym w harmonogramie wywozu) użytkownik zobowiązuje się do wystawiania urządzenia w miejscu dostępnym dla firmy wywozowej. W przypadku niezastosowania się do w. wym. obowiązku – odpady mogą zostać nie odebrane przez firmę wywozową. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia pojemnika/kontenera z winy użytkownika (m.in. uszkodzenie z powodu wrzucenia gorącego popiołu) –  użytkownik/właściciel nieruchomości pokrywa koszty ewentualnej naprawy lub zakupu nowego urządzenia.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Przekazał:                                                                                       Przyjął:

………………………………. ……….…                                        ……………………………………

(pieczęć firmy, podpis pracownika                                                                               (czytelny podpis właściciela nieruchomości lub

przekazującego urządzenie)                                                                                    jego przedstawiciela przyjmującego urządzenie)