**UMOWA DT 2411………….2023**

Zawarta, w dniu ………………………….. r. pomiędzy:

**Powiatem Żnińskim, ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin NIP: 562-180-39-91** **działającym przez****Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin**

zwanym dalej **„Zamawiającym”** reprezentowanym przez:

Pana Adriana Kubickiego – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - Pani Kamili Nowak – Gzubickiej,

a

**……………………………………………………………….**

zwanym dalej **„Wykonawcą”**, reprezentowanym przez :

……………………………………………………..

w dalszej części umowy również zwanych łącznie Stronami lub osobno Stroną,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) o następującej treści:

**§1**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne pn. **Usługi związane z zimowym *utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie w sezonie 2023/2024 - nr postępowania DT2410.28.2023* *obejmująca następujące drogi:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr drogi** | **Nazwa** | **Długość** |
| **POJAZD NR 1** | | | |
| 1 | 2326C | Janowiec Wlkp. – Rogowo | 12,459 |
| 2 | 2325C | Janowiec Wlkp. – Posługowo – Kołdrąb | 6,623 |
| 3 | 2315C | Damasławek – Mieleszyn  od skrzyżowania z do 2314C do Laskowa (granica) | 7,864 |
| 4 | 2328C | Janowiec Wlkp. – Rzym | 12,823 |
| 5 | 2329C | Łopienno – Miniszewo | 3,152 |
| 6 | 2330C | Laskowo – Recz | 7,185 |
| 7 | 2331C | Ośno – Mieleszyn | 2,073 |
| 8 | 2332C | Rzym – Kowalewo | 0,933 |
| 9 | 2327C | Skórki – Recz | 5,097 |
| **RAZEM:** | | | **58,209** |
| **POJAZD NR 2** | | | |
| 1 | 2314C | Żnin – Janowiec Wlkp. | 19,398 |
| 2 | 2315 | Damasławek – Mieleszyn skrzyżowania  z 2314C do granicy powiatu | 4,290 |
| 2 | 2317C | Mirkowice – Włoszanowo | 5,577 |
| 3 | 2320C | Wybranowo – Janowiec Wlkp. | 4,635 |
| 4 | 2318C | Janowiec Wlkp. – Brudzyń  (utrzymanie interwencyjne) | 2,175 |
| 5 | 2323C | Wełna – Wiewiórczyn | 11,170 |
| 7 | 2321C | Żerniki – Wiewiórczyn | 6,891 |
|  | 2319C | Świątkowo – Tonowo | 3,838 |
| 8 | 2312C | Bogdarka – Świątkowo | 3,545 |
| 9 | 2313C | Ustaszewo – Uścikowo  (utrzymywane interwencyjnie) | 3,167 |
| 10 | 2322C | Cerekwica – Kaczkowo | 4,025 |
| **RAZEM:** | | | **68,711** |
| **POJAZD NR 3** | | | |
| 1 | 1940C | Dziewierzewo – Brzyskorzystewko  (odcinek od skrzy. na Retkowo do Brzyskorzystewka) | 4,100 |
| 2 | 2302C | Brzyskorzystew – Słabomierz | 3,801 |
| 3 | 2304C | Słabomierz – Żnin | 8,220 |
| 4 | 1939C | Miastowice – Podobowice | 8,302 |
| 5 | 2301C | Srebrna Góra – Nadborowo | 1,835 |
| 6 | 2306C | Piotrkowice – Słębowo | 5,705 |
| 7 | 1941C | Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki | 14,208 |
| 8 | 2311C | Jaroszewo – Bekanówka | 1,979 |
| 9 | 2303C | Sielec – Juncewo | 1,900 |
| 10 | 2305C | Słębowo – Czewujewo od drogi nr 251 do m. Cerekwica skrzyż. z drogą nr 2314C | 3,724 |
| **RAZEM:** | | | **53,774** |

1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usług polegających na:
2. odśnieżaniu – usuwaniu śniegu z nawierzchni jezdni i utrzymaniu przejezdności wyznaczonych odcinków dróg,
3. zapobieganiu i usuwaniu śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg,
4. utrzymaniu w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą.
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przygotowaną mieszankę pisaku z solą w stosunku 4:1 w ilości szacunkowej około 160 Mg z zabezpieczeniem pryzm folią. Zamawiający podczas niesprzyjających warunków pogodowych może zażądać od Wykonawcy dodatkowego przygotowania mieszanki piasku z solą, natomiast w sytuacji gdzie zima będzie łagodna a zmagazynowany materiał nie zostanie wykorzystany nie będzie to żadną podstawą do roszczenia ze strony Wykonawcy.

**§ 2**

1. Strony ustalają termin realizacji umowy: **140 dni od dnia podpisania.**
2. W trakcie trwania sezonu zimowego Wykonawca musi być w stanie gotowości do wykonania zleconych prac 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia.
3. Środki transportowe (nośniki) i sprzęt wraz z obsługą, powinny być przygotowane w taki sposób aby na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca podjął akcję w ciągu maksymalnie 1 godz. od wezwania.

**§ 3**

* + - 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 zgodnie z formularzem oferty wynosi:

netto: **…………………..**

plus podatek VAT 8 %: **………………….. zł**

tj. brutto: **…………………….. zł**

(słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………….).

1. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym pozostają stałe i obowiązują we wszystkie dni tygodnia.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest złożona faktura z zestawieniem wykonanych prac za dany miesiąc rozliczeniowy oraz dowody potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy.
3. Brak dowodów zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o którym mowa w ust. 3 jest podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu uzupełnienia przedmiotowych dowodów zapłaty.
4. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek odpowiedzialności Zamawiającego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy uprawnienia do żądania odsetek z tytułu zaległego wynagrodzenia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 rozliczne będzie na podstawie kart pracy sprzętu, zapisów w dzienniku pracy sprzętu i danychz GPS.
6. Wynagrodzenie za usługi stanowić będzie iloczyn wykonanych usług i cen jednostkowych przedstawionych poniżej zgodnie z formularzem cenowym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment usług** | **Jedn. miary** | **Cena jedn.**  **zł netto** |
| 1 | * Praca nośnika samochodowego z piaskarką\*, * Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim i piaskarką\*, * Praca nośnika samochodowego z cysterną posiadającą urządzenie do polewania solanki\*\*, * Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim i cysterną posiadającą urządzenie do polewania solanki\*\*, * Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim | godz. |  |
| 2 | Praca ładowarki o pojemności łyżki do 3,0 m3 | godz. |  |
| 3 | Praca ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3,0 m3 | godz. |  |
| 4 | Dyżur nośnika samochodowego lub sprzętu | godz. |  |

* w cenie zostało ujęte przygotowanie mieszanki łącznie z zakupem piasku i soli, przygotowaniem i zabezpieczeniem pryzm, kosztem składowania wraz z załadunkiem\*
* solanka zabezpieczona przez Zamawiającego.

1. Kopie kart pracy sprzętu podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego należy dołączyć do wystawionej faktury.
2. Przewidywana kwota na dany sezon zimowy może uleć pomniejszeniu w przypadku braku konieczności usuwania skutków zimy co nie będzie podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy lub zwiększeniu.
3. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową, ceny jednostkowe brutto zostaną aneksowane.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej.
5. Fakturę VAT należy wystawić na: Nabywcę: Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin NIP: 562-180-39-91, Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie **……….. dni** licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
8. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie ani dokonywać cesji związanych z realizacją umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług w danym asortymencie.

**§ 4**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 5**

1. Usługi związane z zimowym utrzymaniem należy wykonywać przez pojazdy posiadające urządzenia GPS. Na polecenie Zamawiającego dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach pracę pojazdów lub sprzętu nie posiadających urządzenia GPS.
2. W przypadku świadczenia usług przez pojazdy nie posiadające urządzenia GPS praca rozliczana będzie na podstawie dziennika pracy sprzętu. Kierowca lub operator zobowiązany jest do zgłoszenia dyżurnemu lub innemu przedstawicielowi Zamawiającego rozpoczęcia i zakończenia prac niezależnie od pory dnia. W przypadku braku stosownego powiadomienia rozpoczęcia i zakończenia prac pojazd lub sprzęt wykonywujący usługi będzie traktowany jakby nie wykonywał usług.
3. W uzasadnionych przypadkach podczas długotrwałych zawiei i zamieci śnieżnych Zamawiający może dopuścić inny nośnik niż samochodowy do pługów lemieszowych średnich i ciężkich po cenach określonych w formularzu cenowym jako dla nośnika samochodowego.
4. Rozlicznie godzinowe prac pojazdów i sprzętu będzie rozliczane z zaokrągleniem do 15 minut.
5. Zamawiający określa, że czas nie podlegający zapłacie to:
6. przerwy w pracy powyżej 15 minut *spowodowane* awarią, wypadkiem, kolizją drogową, tankowaniem pojazdów, załadunkiem solanki i mieszanki piasku z solą, zmianą kierowców i operatorów,
7. przejazd pojazdu inną trasą niż trasa wskazana przez dyżurnego,
8. oddalenie się od miejsca pełnienia dyżuru i wykonywanie innych czynności nie związanych z przedmiotem zamówienia.
9. W przypadku zwalczania śliskości za pomocą solanki czas pracy będzie liczony od zatankowania solanką w m. Przyjma do czasu powrotu na bazę, a w przypadku zatankowanego pojazdu od momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy do czasu powrotu na bazę.
10. W przypadku zwalczania śliskości za pomocą mieszanki lub odśnieżania czas pracy będzie liczony od wyjazdu z bazy Wykonawcy do czasu powrotu na bazę Wykonawcy.
11. W przypadku konieczności zatankowania solanką bezpośrednio po zakończonym zadaniu czas pracy będzie liczony do momentu dojazdu do m. Przyjma. Powrót zatankowanym pojazdem jest kosztem własnym Wykonawcy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania jednostek Wykonawcy w celu zatankowania solanką i osiągnięcia gotowości przed kolejnym wyjazdem związanym ze zwalczaniem śliskości.

Za wyjazd jednego pojazdu po solankę i powrót na bazę Wykonawca otrzyma stałe wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.

**§ 6**

1. Wykonawca będzie dokonywał zakupu paliw, olejów i innych materiałów eksploatacyjnych we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każde wezwanie Zamawiającego sprzęt i nośniki określone w wykazie sprzętowym.
3. W przypadku awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających podstawienie objętych umową pojazdów i sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni nośniki i sprzęt zastępczy w ciągu maksimum 2 godzin od zaistnienia awarii lub innej przyczyny.

**§ 7**

* 1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:

1. wyposażenia kierowców i operatorów sprzętu biorącego udział przy akcji zimowego utrzymania dróg w telefon komórkowy, koszt utrzymania telefonów ponosi Wykonawca;
2. wyposażenia kierowców odbierających solankę w kaski, okulary i obuwie ochronne;
3. przygotowania cysterny odbierającej solankę w zawór do tankowania z końcówką umożliwiającą podłączenie węża strażackiego DN 75 z poziomu nawierzchni;
4. szczelnego zamknięcia cysterny odbierającej solankę i wyposażenia w zawór odpowietrzający;
5. oddelegowania pracowników odpowiedzialnych za odbiór solanki na szkolenie BHP które odbędzie się w Kopali Soli w m. Przyjma;
6. zapewnienia stałej łączności telefonicznej z koordynującym pracownikiem Zamawiającego umożliwiającej wezwanie sprzętu do wykonania usługi;
7. przekazania Zamawiającemu wykazu osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wraz z aktualnymi numerami telefonów w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy;
8. przedstawienia w formie pisemnej w przypadku trudnych warunków atmosferycznych na każdorazowe wezwanie Zamawiającego tygodniowego harmonogramu pracy osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w układzie całodobowym wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za wskazany potencjał kadrowy wraz z numerem telefonu do kontaktu;
9. umożliwienia Zamawiającemu zamontowania i zdemontowania w pojeździe i sprzęcie biorącym udział w akcji zimowego utrzymania urządzeń lokalizacji GPS w terminie ustalonym z Zamawiającym na terenie ZDP w m. Podgórzyn;
10. utrzymania urządzeń GPS w sprawności technicznej, w przypadku uszkodzenia urządzenia GPS koszty naprawy ponosi Wykonawca łącznie z wymianą na nowe w przypadku stwierdzenia przez serwisanta że urządzenia nie da się naprawić;
11. ponoszenia kosztów związanych z przełożeniem urządzenia GPS pomiędzy pojazdami w ramach wykonywanego zadania w przypadku awarii lub zamiany pojazdów;
12. podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w przypadku awarii;
13. przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac przy zimowym utrzymaniu dróg;
14. podstawienia usprzętowionego pojazdu z obsługą, nie później niż 1 godzinę od chwili otrzymania wezwania, wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby,
15. składowania mieszanki piasku z solą na placach składowych Wykonawcy, za które Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego dodatkowej opłaty;
16. utrzymania w całym okresie obowiązywania umowy gotowości technicznej oferowanego sprzętu;
17. naprawy na własny koszt uszkodzonych znaków, barier, nawierzchni, ogrodzeń itp. podczas wykonywanych usług zimowego utrzymania dróg;
18. wyposażenia pojazdów i sprzętu biorącego udział w akcji zimowego utrzymania w światła pulsacyjne koloru pomarańczowego;
19. wyposażenia w światła obrysowe pługu śnieżnego;
20. prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania prac;
21. posiadania przez cały okres trwania umowy, środków technicznych w ilości oraz rodzajach niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. Wykonawca ubezpieczy środki techniczne we własnym zakresie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji niniejszej umowy;
22. koordynowania i realizacji usług związanych z wykonaniem prac w warunkach zimowych;
23. powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu zadeklarowanego do realizacji umowy, zmiana sprzętu może być dokonana jedynie na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.
    1. Zamawiający zobowiązany jest do:
24. wezwania Wykonawcy do podstawienia środków transportu i sprzętu z obsługą ze wskazaniem czasu i miejsca;
25. dokonywania oceny jakości usług poprzez patrolowanie dróg;
26. przekazania urządzeń lokalizacji – GPS oraz zamontowania i zdemontowania,
27. ponoszenia kosztów abonamentowych urządzeń GPS;
28. bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. Wydawania dyspozycji co do miejsca i terminu każdorazowej usługi;
29. zapewnienia solanki do zwalczania śliskości (materiał będzie odbierany w Kopalni Soli Solino w m. Przyjma).
    1. Tankowanie solanki odbywać się będzie z poziomu nawierzchni samodzielnie przez kierowców Wykonawcy przeszkolonych przez Kopalne Soli Solino.
    2. Zabrania się na terenie zakładu Kopalnie Soli Solino wchodzenia przez kierowców na część ładunkową samochodu.
    3. W przypadku złamania zakazu określonego w pkt. 4 i udokumentowania go przez Kopalnię Soli Solino w m. Przyjma Wykonawca zostanie obciążony karą umowną a kierowca otrzyma zakaz wstępu na teren Kopalni Soli Solino w m. Przyjma.

**§ 8**

1. Osobą sprawującą nadzór nad realizacją zamówienia jest Pan Adrian Kubicki Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie.
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do wezwania sprzętu na drogę jest Dyrektor, Koordynator i Kierownicy Obwodów Drogowo Mostowych.
3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy jest **……………………..**, który będzie otrzymywał wezwania od przedstawicieli Zamawiającego.

**§ 9**

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 300 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej , której kserokopię wraz z dowodem zapłaty należy przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na który została zawarta umowa ubezpieczenia, upływa w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia dokonania potwierdzenia zapłaty każdej raty.
3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas wykonywania usługi i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiający skieruje je bezpośrednio do Wykonawcy celem załatwienia.

**§ 10**

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników fizycznych przez cały okres wykonywania tych czynności.
2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1, Zamawiający wymaga udokumentowania przez Wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:
3. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub
4. oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę wraz z wykazem pracowników,
5. Oświadczenia o których mowa w ust. 2 muszą zawierać: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz określenie funkcji – stanowiska. Pracodawcą musi być Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
6. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 1, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa ust. 2 dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:
8. aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2,
9. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa ust. 1,
10. zanonimizowanych kopii umów o pracę wraz z odpowiednimi drukami ZUS.
11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

**§ 11**

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.
2. Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. W przypadku wykonywania usług przy udziale podwykonawców Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgłasza pisemnego sprzeciwu, uważa się, że akceptuje umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami.
5. W umowie zawartej z Podwykonawcą, termin płatności za wykonaną usługę ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności Podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy.
6. Jako jednej z podstaw do uregulowania faktury wystawionej przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał dokumentów, potwierdzających zapłatę podwykonawcy tj. oświadczenie podwykonawcy.
7. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
8. Suma wynagrodzeń podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
9. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuję, iż termin zgłaszania wag wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
11. Po otrzymaniu przez podwykonawcę, dalszego podwykonawcę zapłaty należytego wynagrodzenia zgodnego z zawartą umową o podwykonawstwo, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dot. potwierdzenia otrzymania zapłaty (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SWZ).
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

**§ 12**

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wartości szacunkowej umowy brutto.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości szacunkowej umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach oraz wysokościach:
4. za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usługi powyżej 1 godziny od wezwania, Wykonawca będzie obciążony w wysokości 200 zł za każdą godzinę spóźnienia,
5. w przypadku awarii pojazdu, za nie podstawienie usprzętowionego pojazdu z personelem w ciągu 2 godzin Wykonawca obciążony będzie 200 zł za każdą godzinę opóźnienia,
6. za opóźnienie w podstawieniu pojazdu celem zamontowania przez Zamawiającego urządzeń GPS w wysokości 300 zł, licząc od dnia następnego od wyznaczonej daty przez Zamawiającego,
7. za niedostosowanie cysterny do odbioru solanki 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
8. za niewyposażenie kierowców w kaski, okulary, kamizelkę odblaskową i obuwie ochronne 500 zł za każdy stwierdzony przypadek,
9. za złamanie zakazu wejścia na część ładunkową samochodu na terenie Kopalni Soli Solino w m. Przyjma 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
10. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy i zastosować kary umowne.
11. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
12. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar, jeżeli uzna, że Wykonawca przedstawi wiarygodne i uzasadnione przyczyny uniemożliwiające wywiązanie się z terminów i obowiązków umownych. Prawo to zastrzeżone jest jedynie na rzecz Zamawiającego.
13. Zamawiający w przypadku udokumentowanego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez drugą stronę, może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
15. Strony ustalają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, potrącane będą z wystawionych przez Wykonawcę faktur, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisma określającego wysokość kar.
16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia brutto za całość zadania określonego w § 3 ust. 1 umowy.
17. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody.
19. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania, na rachunek bankowy wskazany w treści wezwania.
20. Strony zgodnie oświadczają, że należności z tytułu kar umownych zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
21. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

**§ 13**

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy w następujących sytuacjach:
2. w związku ze zmianą: adresu, siedziby, osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
3. w związku z poprawieniem oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
4. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający;
5. w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6. w przypadku wprowadzenia zmian przez ustawodawcę w zakresie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności stawek podatku od towarów i usług oraz rozwiązań wprowadzanych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 lub inną epidemią;
7. w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;
8. w przypadku konieczności wykonania usług dodatkowych i zwiększenia wynagrodzenia w związku z niesprzyjającymi warunkami pogodowym czego na etapie przygotowania postępowania Zamawiający nie mógł przewidzieć,
9. w przypadku zmiany terminu przedmiotu umowy.
10. Zmiany do umowy prowadzone postanowieniami niniejszego paragrafu wymagają aneksu.

**§ 14**

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.
2. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.
4. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
5. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
6. Integralną część umowy stanowią:
7. oferta Wykonawcy,
8. SWZ,
9. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | |
| **Imię, nazwisko, funkcja** | **Podpis** |
| Adrian Kubicki  DYREKTOR |  |
| Kamila Nowak - Gzubicka  GŁÓWNY KSIĘGOWY |  |
| **WYKONAWCA** | |
| **Imię, nazwisko,**  **funkcja** | **Podpis** |
|  |  |