Gmina Miejska Jarosław								ZP.271.9.99.2024

ul. Rynek 1

37 – 500 Jarosław

##### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

w postępowaniu na: „Opracowanie projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu”

Rozdział I 	Instrukcja dla wykonawców.

Rozdział II 	Załączniki do oferty.

Rozdział III 	Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych jego wykonania.

Rozdział IV 	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

Informacje ogólne

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej instrukcji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej instrukcji zostaną wypełnione przez oferenta ściśle wg wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.

- Niniejszą instrukcję można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Jarosław, dnia 03.06.2024 r.

ZATWIERDZAM

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

Marcin Nazarewicz

- Rozdział I

- Instrukcja dla wykonawców

Burmistrz Miasta Jarosławia zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) na: „Opracowanie projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu”;

I.  Zakres zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

II.  Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe:

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Załączniki, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

- Załączniki oraz dokumentacja powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

- Oferta składana przez Wykonawcę powinna być przygotowana zgodnie z formularzami zamieszczonymi w Rozdziale II niniejszej instrukcji. Wielkość załączonych do niniejszej instrukcji formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

- Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6  niniejszego rozdziału Instrukcji oraz pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wykonawcę do podpisywania oferty, w przypadku gdy wykonawca nie podpisuje oferty osobiście.

- Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki .

Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną Ofertę, zgodnie z instrukcją oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty:

- Oświadczenia zawarte w załączniku nr 1 do oferty,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien posiadać uprawnienia do wykonywania projektów miejscowego zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

- przedmiotowy dokument potwierdzający spełnienie warunku należy dołączyć do oferty,

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie  wykonania w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 opracowań w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, posiadać wiedzę i doświadczenie, oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

- formularz ofertowy.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów.

W przypadku nie załączenia do oferty w/w dokumentów zamawiający wezwie jednokrotnie wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub nie dosłania kompletnych dokumentów, Zamawiający odrzuci ofertę .

- Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do  22.12.2024r.

- Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

oferowana cena usługi brutto – waga 100%

- Składanie  ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 10.06.2024 r.                 do godz. 11:00.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Platforma Zakupowa szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

- Okres związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 15 dni od terminu składania ofert.

- Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,  poprawki, modyfikacje, uzupełnienia oraz wycofać ofertę.

- Sposób złożenia oferty, dokonania jej zmiany lub wycofania został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

- Otwarcie i ocena ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024 r. o godz. 11:15 za pomocą platformy zakupowej.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Sposób  porozumiewania, udzielania wyjaśnień dotyczących instrukcji dla wykonawców oraz sposób składania ofert.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej instrukcji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_jaroslaw i pod nazwą niniejszego postępowania.

- Za datę przekazania Oferty oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową.

- Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Instrukcji dla Wykonawców i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców. Zamawiający udzieli odpowiedzi do wyjaśnień jeżeli pytania wpłyną najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Instrukcji dla Wykonawców.

- Wszystkie dokumenty stanowiące załącznik do oferty przesłane na platformę zakupową muszą zostać podpisane jednym ze wskazanych sposobów: podpis kwalifikowany, podpis zaufany, certyfikat podpisu osobistego (jest to podpis elektroniczny który można uzyskać podczas składania wniosku o e-dowód) lub podpis odręczny (w tym przypadku dopuszczalny jest skan dokumentu).

- Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej dostępne są na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

III.  Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

- Rozdział II

- Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami

OFERTA

do Burmistrza Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37 – 500 Jarosław

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) pn.:

„Opracowanie projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu”

- ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy:………………………………………….…………………......................................................

(adres, NIP, REGON)

My/Ja niżej podpisani/y oferujemy/oferuję w/w dostawę, za wynagrodzeniem brutto w kwocie zł:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki ), słownie złotych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- …………………………………………………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

....................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy: ..............................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ................................................................. numer telefonu: ...............................

e-mail: ..............................................

............................................. , dnia.................................

miejscowość

.................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 1 do oferty

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....................................................................................................................................................

…..................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na:

„Opracowanie projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu”

(nazwa zamówienia)

oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1* ustawy z  dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

- wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w instrukcji dla wykonawcy.

...................................................
(miejscowość i data)

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

- Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.

## Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu.

  - Podstawa opracowania:

- obowiązująca ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych,

- obowiązujące rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

- obowiązująca ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

- obowiązującą ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- uchwała Nr 947/LXXI/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu,

- inne przepisy prawa obowiązujące przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

  - Granice i obszar opracowania.

Granice obszaru objętego zmianą Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu, wskazano w załączniku graficznym do uchwały Nr 947/LXXI/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany MPZP Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu.

  - Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zmiana Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu.

Opracowanie należy sporządzić zgodnie z procedurą i problematyką określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  - Zakres opracowania.

Celem planowanej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu, będzie korekta obowiązujących zapisów które uniemożliwiają lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym w/w planem. Szczególnie dotyczy to §6, który zakazuje na obszarze objętym planem lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  (na podstawie §3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zmiana zapisów planu ma na celu umożliwienie budowy sieci kanalizacyjnej na tym obszarze.

  - Zakres  zamówienia:

- sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z  niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, w szczególności:

- sporządzenie propozycji rozstrzygnięć wniosków dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- opracowanie koncepcji zmiany planu oraz uzyskanie opinii Burmistrza Miasta Jarosławia dotyczącej rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu,

- opiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu (w  formie  projektu  uchwały i rysunku  planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – jeżeli jest wymagana), w tym prezentacja projektu na posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej,

- udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami,

- analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych w związku z wyłożeniem projektu zmiany planu  i  prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu – jeżeli jest wymagana,

- wprowadzenie zmian do projektu  zmiany planu  wynikających z rozpatrzenia uwag,

- ewentualne ponowienie uzgodnienia/opiniowania projektu zmiany planu, w niezbędnym zakresie,

- ewentualne ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu w zakresie  dokonanych zmian,

- lista nieuwzględnionych uwag,

- przygotowanie projektu zmiany planu do uchwalenia wraz z uzasadnieniem,

- przygotowanie dokumentacji prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi;

- sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko – o ile będzie wymagana;

- sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Prognoza powinna uwzględniać:

- prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy, w tym wpływ z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- prognozę wpływu ustaleń planu na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,

- wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań planu, wynikające z uwzględnienia skutków finansowych;

- sporządzenie załączników do uchwały;

- rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu  zmiany planu;

- rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

  - Forma opracowania:

- sporządzenie kopii planu:

- tekst planu – 1 egzemplarz w wersji drukowanej + płyta CD,

- prognoza oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) –  2 egz. + płyta CD,

- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu –  2 egz. + płyta CD (forma zapisu danych DWG, DXF, TIFF, JPG i PDF),

- dane APP w postaci pliku GML – płyta CD.

Załącznik Nr 2 do umowy Nr  ……/2024

z dnia …….. 2024 r.

## (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

„Harmonogram rzeczowo-finansowy”

Szczegółowy zakres opracowania, terminy wykonania prac projektowych oraz wysokość wynagrodzenia za poszczególne części opracowania. Uwaga: wszystkie etapy należy aktualizować w pliku GML zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ETAP I.

Opracowanie projektu zmiany planu miejscowego i opiniowanie projektu zmiany planu miejscowego oraz uzyskanie opinii Burmistrza Miasta Jarosławia – przedmiot przekazania:

- przygotowanie materiałów i dokumentów koniecznych do wykonania projektu zmiany planu miejscowego;

- przygotowanie treści ogłoszeń i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego z terminem składania wniosków do projektu zmiany planu miejscowego,

- projekt zmiany zapisów planu miejscowego (uchwała z załącznikami) – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej – forma zapisu danych w wersji elektronicznej na nośnik CD;

- pisemna akceptacja (opinia) Zamawiającego do projektu zmiany zapisów planu     miejscowego;

- przedłożenie projektu zmiany miejscowego planu Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej do zaopiniowania – 1 egzemplarz w wersji papierowej i  cyfrowej.

Zakończenie etapu I nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dotyczącej projektu planu.

Termin: do dnia 20.08.2024 r.

ETAP II.

Projekt zmiany planu miejscowego – uzgadnianie i opiniowanie projektu zmiany planu miejscowego:

- projekt zmiany zapisów planu miejscowego – przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania – projekt uchwały – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej – nośnik CD,

- projekt wystąpień o opinie projektu zmiany planu miejscowego wraz z rozdzielnikiem,

- projekt wystąpień o uzgodnienie projektu zmiany planu wraz z rozdzielnikiem,

- ewentualna korekta projektu zmiany planu miejscowego, wynikająca z procedury   opiniowania i uzgadniania,

- ewentualne ponowienie uzgodnień.

Zakończenie etapu II nastąpi po uzyskaniu pozytywnych opinii oraz uzgodnień.

Termin: do dnia 30.10.2024 r.

ETAP III.

Uzgadnianie i wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego:

- wzór ogłoszenia zawiadamiającego o wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu;

- wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu miejscowego (zbieranie uwag, spotkanie otwarte z udziałem przedstawiciela Wykonawcy – dopuszcza się, po uzgodnieniu z Zamawiającym, udział zdalny, spotkanie plenerowe oraz, po uzgodnieniu z Zamawiającym, punkt konsultacyjny lub ankiety);

- opracowanie protokołu z wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;

- propozycja rozpatrzenia wniosków do projektu aktu planowania przestrzennego i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz lista nieuwzględnionych uwag oraz propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych  uwag do projektu zmiany planu miejscowego;

- wprowadzenie zmian do projektu zmiany planu miejscowego wynikających z  rozpatrzenia uwag a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnienia      /opiniowania oraz ewentualne ponowne wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w zakresie dokonanych zmian;

- lista nieuwzględnionych uwag;

- projekt zmiany planu miejscowego, celem skierowania na sesję Rady Miasta do uchwalenia – uchwała z załącznikami oraz uzasadnieniem;

- w terminie 7 dni po uchwaleniu zmiany planu miejscowego, uzupełniona   dokumentacja planistyczna, celem przekazania Wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami prawa) – przekazanie kopii:

- tekst planu – 1 egzemplarz drukowany + wersja elektroniczna w formacie pdf oraz Microsoft Word,

- prognoza oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) – 2 egz. + płyta CD,

- prognoza skutków finansowych uchwalenia planu – 2 egz.+ płyta CD,

- załącznik z danymi APP w formacie pliku GML – płyta CD,

- załączniki zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany planu oraz prognozy winny być sporządzone i zawierać elementy określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach prawa.

- po uzyskaniu pozytywnej oceny Wojewody ogłoszenia zmiany planu miejscowego w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego:

- tekst planu – 1 egzemplarz drukowany + płyta CD,

- ostateczny załącznik z danymi APP w formacie pliku GML – płyta CD.

Zakończenie etapu III nastąpi po ogłoszeniu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu, w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Termin: do dnia 22.12.2024 r.

Obowiązki Wykonawcy obejmują, w szczególności:

- przygotowanie pism wraz z projektami zmiany planu do opiniowania i uzgodnień z właściwymi organami z powielaniem projektu zmiany planu w niezbędnej ilości egzemplarzy,

- przygotowanie treści ogłoszeń i obwieszczeń o terminie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu,

- obsługa wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu (wymagany udział głównego projektanta zmiany planu minimum 1 dzień przez 6 godzin podczas każdorazowego wyłożenia – dopuszcza się udział zdalny po uzgodnieniu z Zamawiającym),

- udział głównego projektanta zmiany planu w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami,

- przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta wraz z listą nieuwzględnionych uwag z propozycją uzasadnień ich rozstrzygnięcia w czasie gwarantującym Burmistrzowi Miasta Jarosławia ich rozpatrzenie z zachowaniem ustawowego terminu,

- przygotowanie ostatecznej wersji projektu uchwały do uchwalenia w niezbędnej ilości egzemplarzy,

- powielenie uchwalonej uchwały wraz z załącznikami w niezbędnej ilości egzemplarzy.

- główny projektant zmiany planu zobowiązany jest do udziału i prezentacji opracowania (w zależności od potrzeb dopuszcza się udział zdalny po uzgodnieniu z Zamawiającym):

- na posiedzeniach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

- na posiedzeniach komisji Rady Miasta Jarosławia,

- na sesji Rady Miasta Jarosławia dotyczącej uchwalenia projektu planu,

- w uzgodnieniach i innych czynnościach procedury planistycznej.

Wykonawca odpowiada za prawidłowość i zgodność z prawem procedury planistycznej.

..................................................

(podpis  Wykonawcy)

Załącznik Nr 3 do umowy Nr  ……/2024

z dnia …….. 2024 r.

## (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYJŚCIOWYCH MATERIAŁÓW PROJEKTOWYCH DOSTARCZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Czynności wstępne, które podejmie Wykonawca, obejmują kompletowanie, porządkowanie i ocenę materiałów wyjściowych. Wykonanie przedmiotu umowy wiąże się z koniecznością dostarczenia przez Zamawiającego niżej wymienionych materiałów  wyjściowych w terminie do 14 dni od terminu rozpoczęcia pracy (dzień podpisania umowy):

- kopia uchwały Nr 947/LXXI/2023 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu, wraz z plikiem GML do uchwały;

- kopia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu, uchwalonego Uchwałą Nr 811/LXX/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 sierpnia 2014 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2014, poz. 2497), w wersji rastrowej.

..................................................

(podpis  Wykonawcy)

- Rozdział IV

Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

Projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.

- Projekt

- UMOWA  nr  …. / 2024

zawarta w dniu  ……………... 2024 r. w Jarosławiu na wykonanie usługi:

- „Opracowanie projektu zmiany Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu”;

pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, ul. Rynek 1, 37 – 500 Jarosław, REGON: 650900520, NIP: 792-203-15-50,

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Jarosławia – ……………

z upoważnienia którego działa  Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia – ……………

przy kontrasygnacie Skarbnik  Miasta – ……………

zwaną w  dalszej części  umowy  „Zamawiającym ”,

a

……………………..

REGON  …………. ,   NIP  ………………..,

reprezentowana przez:

……………

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt zmiany                             Nr 1/1/2023 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/12 obszaru położonego w rejonie ulic Batalionów Chłopskich, Dolnoleżajska i Brodowicze w Jarosławiu, zwany dalej odpowiednio „projektem zmiany planu miejscowego” na zasadach i  w terminach określonych w niniejszej umowie.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu prac oraz działać z najwyższą starannością. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania swej wiedzy fachowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, zaś Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich koniecznych materiałów, przekazania pisemnej akceptacji otrzymanej koncepcji planu miejscowego oraz terminowego odbioru poszczególnych etapów prac.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa „Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres czynności, podział prac, terminy wykonania prac oraz wysokość wynagrodzenia za poszczególne etapy prac określa „Harmonogram rzeczowo-finansowy”, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- przygotowywania projektów wzorów pism oraz projektów innych dokumentów wymaganych procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przewidzianych w „Harmonogramie rzeczowo-terminowym” a także załączników graficznych (w formie papierowej i elektronicznej w odpowiedniej ilości), przy czym koszt wysyłki ponosi Wykonawca;

- do uczestnictwa w terminie uzgodnionym przez strony, w posiedzeniach komisji architektoniczno-urbanistycznej, publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami oraz sesji rady gminy, na której uchwalany będzie projekt zmiany planu miejscowego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia całej procedury legislacyjnej przewidzianej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym w szczególności do:

- zamieszczania w prasie stosownych ogłoszeń i ponoszenia kosztów publikacji prasowych;

- adresowania, wysyłania, czy ponoszenia kosztów korespondencji wysyłanej w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta otrzymanych materiałów w celu innym, niż określono w umowie oraz że nie udostępni ich stronom trzecim.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wpływu na treść zapisów ustaleń projektu zmiany planu miejscowego oraz na projekt rysunku (w zakresie nie naruszającym obowiązujących przepisów) w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy i ułatwienia późniejszego korzystania z planu (jako prawa miejscowego).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany do projektu zmiany  planu, wynikającej z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgadniania/opiniowania oraz ponowne wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu w zakresie dokonanych zmian.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do ……. od dnia podpisania umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: wynagrodzenie netto: …………………………zł (słownie złotych:…………………….) plus należny podatek VAT (23%) w wysokości……………………..zł (słownie złotych……........................................).

Łączne wynagrodzenie brutto wynosi:…………….. zł (słownie złotych ………………………………………….)

- Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy ………………………………..w drodze polecenia przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego  faktury,                           z zachowaniem zasady podzielnej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- Do wystawienia faktury VAT Wykonawca uprawniony będzie po zakończeniu danego etapu prac, potwierdzonym stosownym protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Należne na podstawie umowy wynagrodzenie płatne będzie etapami, po zakończeniu każdego z etapów określonych w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” z tym, że Zamawiający wypłaci Wykonawcy odpowiednio za wykonanie:

- etapu I – 25% kwota  ……0, 00 zł brutto (faktura częściowa),

- etapu II – 25 % kwota  ……0, 00 zł brutto (faktura częściowa),

- etapu III – 50% kwota  ……0, 00 zł brutto (faktura końcowa),

po wcześniejszym odbiorze wykonanych w ramach danego etapu prac.

§ 3

- Strony zgodnie ustalają, że przekazanie każdego z etapów prac odbędzie się w formie protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Wykonawca dostarczy wszelkie opracowania wchodzące w zakres prac poszczególnych etapów do siedziby Zamawiającego, w określonej w załączniku nr 2 do umowy, formie oraz ilości egzemplarzy.

- Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu umowy w formie końcowej lub etapów pośrednich dokona oceny kompletności usługi oraz spełnienia podstawowych oczekiwań Gminy Miejskiej Jarosław.

- Po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości wykonania prac, Zamawiający podpisze protokół odbioru.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego, który stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru w przypadku stwierdzenia wad przekazanych opracowań. W takim przypadku przekaże Wykonawcy pisemną  opinię zawierającą ewentualne uwagi (uzasadniającą powody niedokonania odbioru), która stanowi wezwanie do usunięcia wad, w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.

- W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w trakcie realizacji umowy, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem.

- W przypadku zmian organizacyjnych u Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również związanych z następstwem prawnym podmiotów, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w tym przedmiocie zmierzającą do uzyskania zgodności treści umowy ze stanem faktycznym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w projekcie MPZP.

- Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji i obowiązującymi przepisami

- O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie.

- Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

- żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpi od umowy;

- odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć;

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

- W przypadku uwag organu nadzoru do wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić przedmiot umowy do zgodności z przepisami w terminach ustalonych przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §2 umowy.

- W razie unieważnienia planu miejscowego lub stwierdzenia, iż został wydany z naruszeniem prawa i utraty jego mocy prawnej w całości lub części, albo innej istotnej wady planu, Wykonawca będzie zobowiązany do ponownego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §2 umowy.

§ 4

- Za  termin rozpoczęcia pracy przyjmuje się dzień (data) podpisania umowy.

- Zamawiający będzie podejmował leżące w jego kompetencji niezbędne działania organizacyjne umożliwiające terminowe wykonanie pracy.

- Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy dane i materiały niezbędne do wykonania prac objętych umową w ciągu 14 dni od terminu podpisania umowy.

- Zestawienie materiałów wyjściowych potrzebnych do wykonania umowy, stanowi załącznik nr 3 do umowy.

§ 5

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą naliczane kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów wynikających z harmonogramu prac i płatności w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto danego etapu za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze,  0,1%  wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu  wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od  umowy przez  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 umowy.

- Strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonana bez zgody pisemnej Zamawiającego, jest nieważna.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką dochodzić może strona niniejszej umowy, ustala się na poziomie 30% wynagrodzenia o którym mowa w §2 umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na rzecz Zamawiającego lub na rzecz wskazanego przez niego podmiotu, autorskie prawa majątkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych od opracowań będących przedmiotem umowy, bez ograniczenia czasowego i terytorialnego w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:

- wykorzystania w całości do realizacji celów do jakich służy MPZP,

- utrwalania,

- zwielokrotniania przedmiotu umowy, każdą możliwą techniką dla potrzeb realizacji,

- zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom,

- publikowania w prasie, lub w wydawnictwach książkowych,

- rozpowszechniania na nośnikach magnetycznych, optycznych, płytach, itp.,

- rozpowszechniania, lub udostępniania w sieciach informatycznych w tym w Internecie,

- wprowadzenie zmian do MPZP zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Przeniesienie powyższych praw następuje po podpisaniu protokołu odbioru zgodnie z zapisami umowy. Podpisany protokół zdawczo – odbiorczy jest dokumentem świadczącym o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.                         Do  czasu dokonania przeniesienia majątkowe prawa autorskie do przedmiotowej dokumentacji opracowania, pozostają wyłączną własnością Wykonawcy.

- Zamawiający lub wskazany przez niego podmiot nabywa na własność wszelkie egzemplarze projektów, o których mowa w §1.

- Strony ustalają że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, oraz za przeniesienie na własność wszelkich egzemplarzy sporządzonej dokumentacji, zawarte jest w wynagrodzeniu o którym mowa w §2 umowy.

§ 7

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy – jako generalnego projektanta wyznacza się ………………………., tel. ………………...,                                                        e-mail:……………………….. osoba która jest umocowana do podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych poszczególnych etapów prac.

- Na koordynatora w imieniu Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy wyznacza się …………………………….,                                         tel. …………………………….. e-mail: ……………………………………..

- Do  podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych poszczególnych etapów prac, w imieniu Zamawiającego umocowany jest Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska.

§ 8

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonania lub należytego wykonania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub podpisania protokołu odbioru,

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

- W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, w szczególności mają zastosowanie przepisy ustawy:

- Kodeks Cywilny,

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

- innych aktów prawnych zawierających normy dotyczące planowania przestrzennego.

- Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca udziela 24 – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty jego odbioru.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania korekt dotyczących strony technicznej przedmiotu umowy, a także do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy, niezwłocznie po zgłoszeniu wad przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §2 umowy, do sporządzenia na żądanie Zamawiającego autorskich opinii do planu zagospodarowania przestrzennego, w okresie 24 miesięcy od daty jego wejścia w życie.

§ 12

- Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, nakładających obowiązek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie, Strony zobowiązują się do zapewnienia poufności wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, jej  wykorzystania wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich bez uprzedniej zgody Strony, która jest ich administratorem.

- Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy wiadomości, które są publicznie dostępne bez naruszenia niniejszego zobowiązania lub znane były Stronom przed przyjęciem zobowiązania do zachowania poufności, albo zostały ujawnione drugiej Stronie przez osobę trzecią w późniejszym czasie, w sposób zgodny z prawem oraz wiadomości, które muszą zostać ujawnione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Strony w związku z zawarciem i realizacja Umowy będą przetwarzane w taki sposób i w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do jej realizacji, z zachowaniem zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanej dalej „RODO”.

- Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław. Kontakt z Administratorem za pomocą e-mail: sekretariat@um.jarosław.pl, telefonicznie: 16 624 – 87 – 01 lub  pisemnie na adres siedziby Administratora;

- Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie:16 624 – 87 – 31 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

- podstawy i cele przetwarzania danych:

- dane osobowe wykonawcy, który jest osobą fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z:

- przepisów Zarządzenia nr 228/2022 Burmistrza Miasta Jarosławia z                               dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych przez Gminę Miejską Jarosław, Regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do wartości 130 000,- złotych w związku z realizacją zamówienia,

- przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu rozliczeń,

- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w celu archiwizowania danych,

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z obowiązkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną;

- dane mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

- dane osób działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą; Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, stanowiska służbowego, adresu e-mail, nr telefonu i miejsca pracy będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – dane zostały podane przez Państwa Podmiot w ramach zawieranej umowy/prowadzonego postępowania;

- Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po jej wygaśnięciu, ze względu na przepisy o rachunkowości, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczeń. Dane będą przechowywane w celu archiwalnym nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług np. serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych;

- w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuj Pani/Panu  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/Panu  także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Osobom wskazanym przez Państwa Podmiot, jako osoby do kontaktu, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji;

- w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia  umowy, jej wykonania i rozliczenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

- Przekazanie danych osobowych osób reprezentujących/wskazanych przez (Wykonawcę oraz pracowników Wykonawcy lub też osób z nim współpracujących w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będzie następować za wiedzą i zgodą Wykonawcy, który jest zobowiązany przekazać im niezwłocznie, po przekazaniu Zamawiającemu ich danych osobowych, klauzulę stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego.

§ 13

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca.

- Załączniki:

- załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

- załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy,

- załącznik nr 3 – zestawienie wyjściowych materiałów projektowych dostarczanych przez Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 WYKONAWCA:

..................................                                                                             ...............................

.........................................................						Zał. do instrukcji

….………..........................................

(nazwa, adres, nr telefonu, fax, e-mail Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że w przeciągu 3 lat poprzedzających złożenie oferty, wykonał

co najmniej 3 usługi w zakresie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

| Lp. | Nazwa i opis usługi | Nazwa Zamawiającego | Data zakończenia wykonywania usługi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Dokumenty (referencje) potwierdzające wykonanie powyższej usługi/powyższych usług (kopie dokumentów załączone do niniejszego oświadczenia):

- ……………….

- ……………….

...............................................                                                        …………........................

(miejscowość, data)                                                       (podpis i pieczęć  Wykonawcy)