Tom III – szczegółowe wytyczne techniczne

I. Zamawiający:

Gmina  Kołaczkowo, Plac Reymonta 3 , 62-306  Kołaczkowo

NIP: 789-17-07-330

tel.: (61) 4380338, (61)4380340

II. Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi w miejscowości Sokolniki  ul. Zakole zlokalizowanych na dz. nr 5, 74 obręb Sokolniki  (droga o długości około 1620m).

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego związanego z budową drogi przy ul. Zakole w Sokolnikach zlokalizowanych na dz. nr 5, 74 obręb Sokolniki, zakłada się budowę nawierzchni asfaltowej wraz z poboczem,

- wykonanie mapy do celów projektowych

- pomiary geodezyjne terenu

- wykonanie przedmiaru robót,

- wykonanie kosztorysu ofertowego,

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

- wykonanie STWiORB

- wykonanie kanału technologicznego zgodnie z art. 2 pkt. 1 lit. c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2333 ze zm.) lub wystąpienie do właściwego ministerstwa o zwolnienie z konieczności wykonania kanału technologicznego,

- wykonanie i przedłożenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód deszczowych (jeśli zajdzie taka konieczność),

- opracowanie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,

- wykonanie i przedłożenie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu (na czas budowy),

- złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (o ile zajdzie taka potrzeba) lub złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (o ile zajdzie taka potrzeba) lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- uzyskanie wymaganych przepisami prawa odstępstw od warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych o ile zajdzie taka potrzeba dla budowy drogi w miejscowości Sokolniki, ul. Zakole

- wykonanie innej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

- dokumentację należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF i ATH.