UMOWA

nr .  .  .  .  .  .  .  .

zawarta dnia .  .  .  .  .  .  .  .  .  . r. w .  .  .  .  .  .  .  .

pomiędzy:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu, 86-300 Grudziądz, 
ul. Piłsudskiego 25/27, REGON 000175136, NIP 8761747834, reprezentowaną przez:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”,

a

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

reprezentowanym przez:

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

zwanym w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”,

wspólnie zwane Stronami.

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Nr……………… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

,,Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz 
z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz” w zakresie określonym zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1  wraz z zagospodarowaniem terenu dla zadania: „Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz”

- Zakres zamówienia obejmuje między innymi:

1.Branża budowlana:

1.1 Przygotowanie terenu pod budowę oraz roboty ziemne,

1.2 Fundamenty,

1.3 Roboty izolacyjne fundamentów,

1.4 Konstrukcja stalowa,

1.5 Roboty murarskie i stalowe,

1.6 Elementy ślusarskie (bez dostawy i montażu odboi stalowych),

1.7 Roboty w zakresie okładziny tynkowej,

1.8 Sufity podwieszane,

1.9 Roboty malarskie,

1.10 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

1.11 Podłoża, posadzki, podłogi,

1.12 Elewacja,

2. Instalacje sanitarne:

2.1 Kanalizacja technologiczna,

2.2 Kanalizacja sanitarna podsadzkowa i podstropowa,

2.3 Kanalizacja sanitarna,

2.4 Instalacja wodociągowa,

2.5 Instalacja napełniania wozów,

2.6 Instalacja hydrantowa,

2.7 Instalacja COO i ciepła technologicznego,

2.8 Instalacja gazowa,

2.9 Technologia kotłowni,

2.10 Instalacja klimatyzacji VRV – bez dostawy i montażu jednostki zewnętrznej 
i wewnętrznej oraz bez dostawy systemu klimatyzacji pomieszczenia monitoringu, 
z próbami szczelności,

3. Instalacje elektryczne zewnętrzne:

3.1 Wykopy do kabli, rury osłonowe,

3.2 Zasilanie obiektu za złącza kablowego,

3.3 Zasilanie obiektu z agregatu prądotwórczego,

3.4 Zasilanie bramy zewnętrznej,

3.5 Zasilanie szlabanów,

3.6 Zasilanie rozdzielnicy TM,

3.7 Zasilanie pompowni ścieków,

3.8 Zasilanie budynku wiaty,

3.9 Zasilanie stacji ładowania samochodów elektrycznych,

3.10 Oświetlenie zewnętrzne – bez dostawy i montażu opraw,

4. Instalacje elektryczne wewnętrzne – budynek główny:

4.1 Rozdzielnice, trasy kablowe, wewnętrzne linie zasilające,

4.2 Rury osłonowe w budynku,

4.3 Instalacja oświetleniowa i gniazd 230V

4.4 Instalacja połączeń wyrównawczych,

4.5 Instalacja odgromowa,

4.6 Pomiary i prace uzupełniające,

5. Instalacje teletechniczne:

5.1 Sieci zewnętrzne – kanalizacja kablowa,

5.2 Instalacje wewnętrzne:

5.3 Trasy kablowe (korytka, puszki podłogowe),

5.3 Instalacja strukturalna,

5.4 Elementy pasywne – okablowanie bez montażu urządzeń

5.5 Elementy aktywne – brak,

5.6 Instalacja telewizji Dozorowej CCTV – bez sprzętu i montażu,

5.7 Instalacja nagłośnieniowa – samo okablowanie

5.8 System multimedialny  - okablowanie i gniazda,

5.9 Instalacja systemu wyświetlania alarmów  - okablowanie,

5.10 Kontrola dostępu – okablowanie,

5.11 System przywoławczy – okablowanie,

  - System sygnalizacji włamania i napadu – okablowanie.

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych przez A.DO XXI sp. z o.o., 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 38.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlano-wykonawczym 
a przedmiarem, należy uwzględnić stan wynikający z projektu budowlano-wykonawczego oraz specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót.

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień zawarcia Umowy.

- Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy oraz dostarczy Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy dokumentację projektową w 1 egzemplarzu.

- Zakończenie wykonania robót budowlanych oraz wszelkich prac związanych z wyposażeniem budynku oraz terenu nastąpi do dnia 1 grudnia 2024 r. (wskazane ograniczenie czasowe wynika ze specyfiki finansowania Zamawiającego).

- W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Kosztorys Szczegółowy (dalej: Kosztorys Szczegółowy). Kosztorys Szczegółowy winien zamykać się kwotami zgodnymi z treścią złożonej oferty. Kosztorys Szczegółowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od daty jego przedłożenia przez Wykonawcę. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględnia je w terminie wyżej wskazanym i powtarza procedurę zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysu po zatwierdzeniu kompletnej dokumentacji wykonawczej, jednakże kwoty nie mogą przekraczać kwot określonych w ofercie.

§ 3

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie – 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zwany dalej „Harmonogramem”, określający kolejność́ wykonywania czynności w trakcie realizacji inwestycji, podział robót na etapy wraz ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów z podziałem na okresy 2-tygodniowe, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót budowlanych, technologia ich realizacji, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu wraz z kosztami realizacji (szacowany przerób i płatności) oraz informacja w zakresie specyfikacji i wielkości zasobów osobowych i wykorzystywanego sprzętu. Harmonogram powinien być przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający ma obowiązek w terminie 7 dni zaakceptować przedstawiony Harmonogram albo wprowadzić́ swoje uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca zobowiązany jest współdziałać z Zamawiającym w celu sporządzenia i późniejszej aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego.

- Postęp robót winien odpowiadać́ harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

- Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością̨ Wykonawcy, a mające jego zdaniem wpływ na Harmonogram i zachowanie wynikających z nich terminów muszą być́ zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni od zaistnienia zdarzenia. Zamawiający po konsultacji z inspektorem nadzoru oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

- Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień́ w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie 3 dni nowy, aktualny Harmonogram, zachowujący umowny termin zakończenia robót i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

- W przypadku zmiany terminu końcowego robót dokonanego w oparciu o dopuszczalne zmiany wskazane w SWZ, Wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny Harmonogram, uwzgledniający przedmiotowe zmiany, który wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Nowy Harmonogram zawierał będzie roboty i wartości robót już̇ wykonanych oraz pozostałe do wykonania.

- Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu zakończenia robót, w przypadkach uzasadniających zmianę Harmonogramu, określonych w Umowie, w szczególności w przypadku, gdy poprzednia wersja stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy lub obowiązujących przepisach prawa.

- W przypadku zaistnienia konieczności zmiany Harmonogramu Wykonawca winien z wyprzedzeniem oraz pisemnym uzasadnieniem złożyć jego zaktualizowaną wersję, która wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.

- Każda zmiana harmonogramów wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana harmonogramu nie skutkująca zmianą terminu zakończenia robót budowlanych oraz zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy nie jest zmianą umowy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Strony ustalają̨ wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1, w wysokości ……………… (słownie: ……………………….00/100) złotych netto,  ………………..(słownie:……………… 00/100) złotych brutto.

- Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru częściowego lub końcowego robót podpisane przez Zamawiającego oraz zatwierdzone kosztorysy powykonawcze na wykonane roboty stanowiące przedmiot odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentów rozliczeń kosztów.

- Strony zgodnie oświadczają, iż wskazana w ust. 1 kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przez Wykonawcę w celu wykonania niniejszej umowy, w tym w szczególności, ale nie tylko, koszty wszystkich materiałów, koniecznych dla prawidłowego wykonania prac, jak również wynajmu, wykorzystania niezbędnego sprzętu, urządzeń i narzędzi oraz zasobów ludzkich.

- Kwota określona w ust. 1 winna obejmować: koszty wszystkich następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w szczególności w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji kosztorysu ofertowego nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe, w szczególności koszty związane ze składowaniem i utylizacją materiałów rozbiórkowych, oznakowanie terenu prowadzonych robót, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza i terenu budowy, dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, odpadów, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp. zmian w organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego, obsługę geodezyjną, odwadnianie wykopów, wykonywanie dróg montażowych, wykonywanie montażu i demontażu deskowania, pielęgnowania betonu i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych), koszty tych czynności i robót powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenie określonej dla danej pozycji lub rozrzucone na wszystkie pozycje poprzez ujęcie ich w kosztach ogólnych budowy.

- Podstawą do ustalenia ceny jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i stanowi materiał do wyliczenia ceny dla zakresu zamówienia określonego w § 1 ust. 3 umowy.

- Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

§ 5

Zasady finansowania

- Z uwagi na specyficzne zasady finansowania Zamawiającego maksymalna kwota brutto, która może zostać wypłacona za wykonanie prac objętych niniejszą umową wynosi:

- w 2022 roku 1.428.600,00 zł;

- w 2023 roku 5.000.000,00 zł;

- w 2024 roku pozostała kwota do wypłaty w ramach umowy.

- Zamawiający dopuszcza zwiększenie środków finansowych w latach 2022 i 2023,
w przypadku zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej Grudziądza. Każda zmiana limitów finansowych na poszczególne lata musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Wykonawcę. Zmiana limitów finansowych będzie wprowadzana aneksem do umowy.

- Maksymalne zwiększenie środków finansowych wynosi:

- w 2022 roku do 4.000.000,00 zł;

- w 2023 roku do 6.900.000,00 zł.

- Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie przedmiotu umowy w przypadku zwiększenia limitów finansowych.

§ 6

Zaliczka

- Strony dopuszczają wypłatę zaliczek na następujących zasadach:

      - łączna wysokość zaliczki wynosi nie więcej niż wartość maksymalnie 30 % robót budowlanych i czynności objętych umową;

      - zaliczki mogą być wypłacane nie częściej niż co dwa miesiące, po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zaawansowania prac i robót;

      - pozostała do zapłaty część wynagrodzenia za roboty pozostanie wypłacona po podpisaniu bezusterkowego końcowego (ostatecznego) protokołu odbioru robót, zatwierdzonego przez Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie 
i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki (tj. zabezpieczenia zwrotu zaliczki) w jednej lub kilku następujących formach według wyboru Wykonawcy:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

- Udzielenie zaliczki możliwe jest jedynie po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki w ww. formach. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenia go w siedzibie Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w umowie.

- Zabezpieczenie musi obejmować 100 % wartości zaliczki, która ma być wypłacona 
w danym momencie. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona do kwoty zabezpieczenia. Zabezpieczenie zaliczki wnosi się poprzez złożenie w oryginale dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Oryginał dokumentu zabezpieczenia zostanie zwrócony w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający dopuszcza zmiany formy zabezpieczenia zaliczki na jedną z form wskazanych w literze powyżej. Zaliczka zostanie wpłacona na konto wskazane przez Wykonawcę po uprzednim wniesieniu zabezpieczenia zaliczki, w terminie wskazanym w umowie.

§ 7

Przedstawiciele stron, nadzór techniczny

- W sprawach kontraktowych Zamawiającego reprezentują ………… oraz……………………………

- W sprawach kontraktowych Wykonawcę reprezentuje …………………………………………………..

- Zamawiający powoła Inżyniera Kontraktu do zarządzania, kontroli i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu umowy, końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz do obsługi okresu gwarancyjnego oraz kierownika budowy.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Nadzór autorski pełnić będzie autor dokumentacji projektowej, tj. A.DO XXI sp. z o.o., 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 38.

- Wykonawca ustanawia kierowników robót:

- ………………….  - upr. bud. nr …………………… - Kierownik budowy,

- ………………….  - upr. bud. nr …………………… - Kierownik robót elektrycznych,

- ………………….  - upr. bud. nr …………………… - Kierownik robót sanitarnych,

- ………………….  - upr. bud. nr …………………… - Kierownik robót teletechnicznych,

- W przypadku zmiany kierownika robót Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. W tym celu Wykonawca przedłoży do Zamawiającego pisemny wniosek z uzasadnieniem wraz z:

1)	oświadczeniem o przyjęciu obowiązku kierownika robót,

2)	decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych,

3)	aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,

4)	oświadczeniem potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków i deklarowanych wymaganiach odpowiadających dla osoby pełniącej funkcję kierownika budowy lub kierownika robót wraz z dokumentami umożliwiającymi Zamawiającemu jednoznaczne potwierdzenie tych warunków i wymagań.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty podwykonawcom.

- Wykonawca zrealizuje następujący zakres robót przy pomocy podwykonawców:

- …………………………………………,

- ………………………………………….

- Zmiana zatrudnionych przez Wykonawcę podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, usługi bądź dostawy materiałów, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, winien zawierać co najmniej:

- zakres zamówienia powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- termin realizacji;

- obowiązki generalnego Wykonawcy;

- obowiązki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

- wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- termin i warunki zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w szczególności w przypadku, gdy:

- nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia;

- przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5;

- wysokość wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewyższa wynagrodzenie należne Wykonawcy za tę część zamówienia, którą będzie wykonywał podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 10 dni od daty złożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 18 ust. 1 pkt g) Umowy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy lub podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12.

- Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy do dnia zakończenia wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami, przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Wykonawca.

- Złożenie projektu umowy bądź umowy o podwykonawstwo naruszające postanowienia SWZ będzie stanowiło podstawę do złożenia zastrzeżeń bądź odpowiednio sprzeciwu do projektu umowy/ umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 10 dni od daty ich złożenia Zamawiającemu, uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego.

- Zasady wskazane powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z rozliczeniem całości wymagalnego wynagrodzenia, oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

§ 9

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę

- Zamawiający określa wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), w następujący sposób: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, wykonujących podstawowe prace budowlane w trakcie realizacji zamówienia (tj. prace fizyczne, w szczególności: prace rozbiórkowe, prace ziemne, prace instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, prace montażowe, prace transportowe, prace porządkowe, ochrona terenu budowy), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosownie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1. W tym celu Zamawiający może zażądać przedłożenia informacji zawierającej: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj wykonywanej pracy, czynności), miejsce wykonywanej pracy. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące pracownika w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.). Za wszelkie szkody w przypadku niedokonania anonimizacji dostarczonych dokumentów lub dokonanie wadliwej anonimizacji odpowiada Wykonawca. Informacje, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- przed zawarciem umowy,

- wraz z fakturą,

- na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.

- Poza przypadkami określonymi w ust. 3 powyżej, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.) – tj. w szczególności, adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń społecznych, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1, z późn. zm.).

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 2 lit. t) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdzi, że czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 wykonają osobiście osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i kapitałowych.

§ 10

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wbudowania materiałów, wyrobów 
i urządzeń nowych, nieużywanych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane (Art. 10), tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu  zgodnie z przepisami odrębnymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, 
w granicach przekazanych przez Zamawiającego, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu.

- Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji przedmiotu umowy dostosować swoje zaplecze budowy, dostawę mediów oraz wszelkie sprawy organizacyjne związane 
z funkcjonowaniem budowy do istniejących uwarunkowań.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie urządzenia oraz wyposażenie sanitarne i elektryczne.

§ 11

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo – kontraktowa).

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót przedłużony o  1 miesiąc, obejmującego:

- ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia;

- ubezpieczenie wobec osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych wraz 
z potwierdzeniami ich opłacenia w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże Wykonawcy terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 12

Roboty dodatkowe

  - Zaistniałe przypadki wykonania robót dodatkowych muszą być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Wykonawcy nie przysługuje zapłata za wykonanie tych robót. Za roboty dodatkowe rozumie się roboty, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz 
z przyczyn technicznych lub gospodarczych ich wykonanie stało się niezbędne.

- Zaistniałe przypadki wykonania robót wynikających z wprowadzenia rozwiązań zamiennych mogą być wykonane po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje wyłączenie spod wynagrodzenia ryczałtowego zakresu robót, dla którego konieczne będzie wprowadzenie w dokumentacji zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, które wynikną w trakcie robót i będą konieczne zarówno w celu prawidłowej realizacji robót, jak i prawidłowej realizacji zamówienia. Roboty wynikające z rozwiązań zamiennych rozliczone będą na podstawie kosztorysu ofertowego załączonego do oferty Wykonawcy na zmianę.

- Roboty o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 rozliczone będą na podstawie kosztorysu załączonego do oferty Wykonawcy na zmianę, sporządzonego przy zachowaniu tych samych cen (dla istniejących lub analogicznych pozycji), norm, parametrów, standardów i składników do kosztorysowania, jak w Kosztorysie Wykonawcy. W przypadku braku odpowiedników cen w istniejących pozycjach, nowe ceny zostaną uzgodnione z Zamawiającym w wyniku negocjacji zgodnie  z poniższymi zasadami:

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wycenę robót w oparciu o kalkulację ceny jednostkowej tych robót, wykonaną na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych z uwzględnieniem średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Kujawsko-Pomorskiego;

- jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 4 pkt. 
a, Wykonawca sporządzi wycenę robót w oparciu o kalkulację indywidualną 
z uwzględnieniem średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- wycena robót, o której mowa w pkt. 1 i 2 podlega negocjacjom i zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu,

- Wykonawca wspólnie z Inżynierem Kontraktu spiszą protokół konieczności,

- Protokół konieczności podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 13

Roboty podlegające zakryciu

- Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inżynierowi Kontraktu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1., tj. ……………………… zł, (słownie brutto: ………………………………………..).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad oraz roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować ustawę Prawo zamówień publicznych i zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Strony ustalają, że:

    - 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł brutto, wniesione 
w dacie zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

• W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

• W przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi zawierać oświadczenie gwarantujące, że jest bezwarunkowe 
i płatne na pierwsze pisemne żądanie oraz posiadać termin obowiązywania o jeden miesiąc dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.

    - 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ……………..zł brutto, wniesione 
w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

• W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

• W przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych musi zawierać oświadczenie gwarantujące, że jest bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie oraz posiadać termin obowiązywania o dwa miesiące dłuższy niż termin upływu okresu rękojmi za wady, 
z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Zamawiający wyrażą zgodę na zamianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 451 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą wskazano, że zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 6. pkt. 1) i 2), jest zatrzymanie części wynagrodzenia z faktur VAT jako kaucji gwarancyjnej zwrot zabezpieczenia nastąpi po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia o zwrocie przez wykonawcę zabezpieczenia albo złożenia przez wykonawcę oświadczenia o braku podstaw do zwrotu części lub całości kaucji gwarancyjnej wraz z dokumentami uzasadniającymi te okoliczności.

§ 15

Gwarancja

- Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji.

- Okres gwarancji wynosi ...... miesięcy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia,

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. Zmiana terminu usunięcia wad wymaga zgody Zamawiającego.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji.

- Niniejsza umowa stanowi dokument jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Wykonawca ponosić będzie koszty wszelkich przeglądów w okresie gwarancyjnym.

§ 16

Rozliczenie

- Rozliczenie robót będzie następowało na podstawie faktur częściowych wystawianych 
w okresach miesięcznych za wykonane elementy robót do osiągnięcia wysokości 90% wynagrodzenia umownego zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz postanowieniami § 5 niniejszej umowy.

- Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur częściowych będą częściowe protokoły odbioru robót wraz z podaniem procentowego zaawansowania robót, podpisane przez kierownika budowy i potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu.

- Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Końcowe rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi po potwierdzeniu przez Podwykonawcę rozliczenia z Wykonawcą, z zachowaniem warunków określonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

- Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty wpływu wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego oraz potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 w przypadku faktury końcowej.

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy określone na fakturze. Faktury winny być wystawione na:

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

86-300 Grudziądz, ul. Piłsudskiego 25/27  NIP 8761747834

- Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:

  - pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 13-18;

  - pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, 
z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 13-18;

  - potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 13-18.

- Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje 
i podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego.

- Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 17

Odbiory częściowe i odbiór końcowy

- Z chwilą ukończenia robót danego etapu, których termin realizacji określa Harmonogram, Wykonawca dokona w dzienniku budowy wpisu o gotowości do odbioru oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty wymienione w ust. 4. Powiadomienie będzie dokonane w formie pisemnej i traktowane będzie jak wniosek Wykonawcy o przystąpienie do procedury odbioru etapu.

- W terminie 7 dni od dnia dokonania powiadomienia, o którym mowa powyżej komisja powołana przez Zamawiającego dokona oceny realizacji danego etapu. Odbiór uważa się za dokonany z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru danego etapu.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone braki, wady lub usterki, 
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, może dokonać odbioru etapu wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad lub usterek;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy (zrealizowanego w ramach danego etapu podlegającego odbiorowi) zgodnie z przeznaczeniem - żądać od Wykonawcy poprawnego wykonania etapu po raz drugi z wyznaczeniem terminu, zachowując przy tym prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania lub kary umownej wnikającej ze zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru danego etapu, poza ostatnim etapem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- dowód przekazania (Karta przekazania odpadów), w miejsce dozwolone prawem, odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotowego etapu (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),

- dokumenty określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

- Warunkiem zgłoszenia do odbioru ostatniego etapu, który kończy się podpisaniem Końcowego Protokołu Odbioru przedmiotu umowy jest:

  - zakończenie wszystkich robót, prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy;

  - realizacja dostaw;

  - podpisanie wszystkich protokołów odbiorów etapów;

  - przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami o zakończeniu budowy zgodnie z wymaganiami artykułu 54 ustawy Prawo budowlane.

- Do odbioru ostatniego etapu Wykonawca przedłoży:

    - zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń z zestawieniem przynależnych faktur, potwierdzone przez Inspektora nadzoru danej branży,

    - komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w zapisie DWG i PDF.

Wyżej wymienione dokumenty należy wykonać w porozumieniu z Inspektorami nadzoru danych branż;

    - protokoły rozruchowe sieci, instalacji i urządzeń;

    - karty gwarancyjne producentów na wszystkie zamontowane urządzenia;

    - instrukcję obsługi wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej w zapisie PDF i DWG, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z serwisami, przeglądami i konserwacją w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca;

    - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;

    - świadectwo energetyczne;

    - mapy powykonawcze zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 3 egz. sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052);

    - geodezyjną inwentaryzację sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Prawa geodezyjnego i kartograficznego;

    - harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych;

    - dokumenty określone w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

- Końcowego odbioru przedmiotu umowy, który jest jednocześnie odbioru ostatniego etapu wynikającego z Harmonogramu, dokona komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w terminie do 14 dni licząc od dnia zgłoszenia do obioru ostatniego etapu i uzyskania przez Zamawiającego, wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 6. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

- Niezależnie od wyznaczonych terminów przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie eksploatacji obiektu 
w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 18

Kary umowne

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego wykonania,

- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy,

- braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wysokość kary wyniesie 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- nieprzedłożenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wysokość kary wyniesie 1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od dnia wskazanego w informacji, o której mowa w § 8. ust. 11.,

- 50% minimalnego wynagrodzenia brutto za każdą osobę, która wykonuje czynności określone w § 9 ust. 1, a nie jest zatrudniona na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

- 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu przez Wykonawcę lub podwykonawców Zamawiającemu na żądanie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4,

- 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu oświadczenia, o którym mowa 
w  § 7. ust. 2 pkt 3).

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 
za niezrealizowaną część robót z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację inwestycji oraz w przypadku określonym w § 19 ust. 1 i 2.

  - Określa się łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony 
w wysokości 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.

  - W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia lub z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości na zasadach ogólnych.

§ 19

Odstąpienie od umowy

- Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy lub jej niezrealizowanej części 
w następujących przypadkach:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

W takim przypadku Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wykonanie roboty oraz kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, o której mowa w § 18 ust. 2 za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej niezrealizowanej części 
w następujących przypadkach:

1)	w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

2)	jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,

b)wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

c)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3)	Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 20 dni od daty przekazania terenu budowy lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 7 dni,

4)	Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

3.	W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy.

4.	W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 3) i 4), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa w § 18. ust. 1. pkt c.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej niezrealizowanej części w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku niezachowania przez Wykonawcę właściwej jakości prac lub w sposób naruszający postanowienia § 10, bądź prowadzenia prac w sposób niestaranny, naruszający zasady sztuki budowlanej. W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę w formie pisemnej do zachowania właściwej jakości prac, bądź prowadzenia prac w sposób staranny. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych, do uwag Zamawiającego, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.	W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o której mowa 
w § 18. ust. 1. pkt c.

7.	Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.	Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

9.  W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót.

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć.

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty urządzenia zaplecza budowy oraz materiał i konstrukcje stanowiące jego własność.

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót.

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór.

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny odstąpienia.

10.	Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej Umowy.

§ 20

Zmiana umowy

- Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian umowy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

    - zmiany terminu umownego wykonania zamówienia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego lub wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy z powodu:

- zmiany zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, uzgodnień itp.,

- konieczności wykonania robót wynikających z rozwiązań zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie konieczne dla zrealizowania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

- konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych, 
np. nadzoru budowlanego itp.

- nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np. przeszkód atmosferycznych o charakterze katastrof) - nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

2)	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej:

- termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpienia,

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota bez VAT i kwota podatku VAT, określone w § 4 ust. 1 , o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 12 ust. 4.

  - Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto określona w § 4 ust. 1 umowy;

- zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia;

- do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług;

- zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług;

4)	zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

- W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

- Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

- Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

3. 	Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się 
o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 21

Zmiany wysokości wynagrodzenia

  - Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) Ustawy przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

      - stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego,

      - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

      - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

      - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  - W przypadku określonym w ust. 1, wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

  - Niezależnie od treści ust. 2, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1 litera a) do d), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1 wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.

  - W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.

  - Niezależnie od ust. 1-4, na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

  - Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 5, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się o co najmniej 10 %, Strona uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.

  - Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, ustalana będzie na podstawie poziomu cen zawartych w biuletynie SEKOCENBUD. Strony porównają ceny zawarte w biuletynie SEKOCENBUD obowiązujące w kwartale, w którym była składana oferta, z cenami zawartymi w SEKOCENBUD na kwartał poprzedzający złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 6. Strony będą brały pod uwagę dane zawarte w biuletynie SEKOCENBUD ceny minimalna- roboty budowlane- inwestycyjne- region kujawsko- pomorski. Do porównania będą brane tylko i wyłącznie ceny materiałów lub kosztów, które Strona wskaże we wniosku, o którym mowa w ust. 6. Wzrost wynagrodzenia może być dokonany o różnicę wynikająca z wyżej określonego porównania cen zwartych w SEKKOCENBUDZIE.

  - Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, o którym mowa w ust. 6, w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 5-8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 Umowy.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 5-9, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o której mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

      - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

      - okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

  - Wykonawca, w sytuacji o której mów ust. 10, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.

§ 22

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień́ publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w sposób polubowny, jednakże, gdy okaże się to niemożliwe poddadzą ewentualny spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają̨ dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem przepisu art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Umowę̨ sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

§ 23

Umowa została sporządzona na podstawie:

- Specyfikacji Warunków Zamówienia

- Zawiadomienia o wyborze oferty przez Zamawiającego.

- Oferty Wykonawcy.

WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY: