GK.6641.7.2024                                                                                                                 Załącznik nr 6 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR  IZ .273. 1.  ...... . 20…

zawarta w dniu …............................................. 2024 r. pomiędzy Powiatem Łaskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Łasku, w imieniu którego działają:

- Piotr Wołosz   -  Starosta Łaski

- Mateusz Barwaśny  -  Wicestarosta

przy kontrasygnacie ………………………….. - Skarbnika Powiatu Łaskiego,

zwanym dalej „ Zamawiającym”

a

....................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „ Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Orchów gmina Łask, zgodnie z ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

§ 1

- Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania polegającego na Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Orchów gmina Łask zgodnie z specyfikacją warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż spełnia wszystkie przewidziane przepisami prawa wymogi w zakresie kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca wyznacza jako osobę do kontaktu ………………………………………………………..,

tel. …………………………………………….., e-mail: ……………………………………………………., będącą Kierownikiem prac.

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w następujący sposób:

  - w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego za potwierdzeniem odbioru,

  - faksem,

  - drogą elektroniczną,

  - telefonicznie

  - osobiście, w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 z należytą starannością, bez wad pomniejszających wartość prac lub uniemożliwiających korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, z obowiązującymi przepisami i standardami technicznymi oraz zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego  i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,

- przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem, który podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

- prowadzenia dziennika prac, w którym na bieżąco Wykonawca będzie wpisywał wykonywane czynności  i sposób realizacji prac,

- zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom przez niego upoważnionym dostępu do dziennika prac,

- prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji,

- wyposażenia wszystkich osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy w imienne identyfikatory z upoważnieniem podpisanym przez Starostę,

- uczestniczenia w czasie trwania umowy we wszelkich spotkaniach i uzgodnieniach organizowanych przez Zamawiającego,

- wykonania przedmiotu umowy w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz  z użyciem przyrządów, maszyn i urządzeń Wykonawcy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią opisu przedmiotu zamówienia, warunków technicznych wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz że nie wnosi do nich żadnych uwag oraz uznaje za wystraczającą podstawę do realizacji usługi, będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 2

Zobowiązania stron

- Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego przedmiotu umowy, opartej na wzajemnym zaufaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, oraz do składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu na jego wezwanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wyznaczenie osoby zgodnie z § 1 ust. 3, która będzie wykonywała funkcję Kierownika prac. Kierownik prac będzie upoważniony przez Wykonawcę do jego reprezentowania w sprawach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu umowy. Do obowiązków kierownika będzie należało w szczególności:

  - reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym,

  - prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym,

  - prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia,

  - organizacja pracy Zespołu Wykonawcy,

  - pozyskiwanie niezbędnych danych do realizacji przedmiotu umowy, składanie raportów, wraz
z dokumentacją elektroniczną potwierdzającą wykonanie raportowanych czynności, będących sprawozdaniem z postępu realizowanego przedmiotu umowy,

  - nadzór nad postępem realizacji przedmiotu umowy i jego jakością,

  - prowadzenie kontroli opracowania, kontrola wewnętrzna i merytoryczny nadzór.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich danych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przekazane na dzień zawarcia niniejszej umowy warunki zamówienia oraz dane Zamawiającego są kompletne, aktualne i stanowią podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot umowy zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonywanie niżej wymienionych czynności będzie polegało na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2023 r. poz. 1465), osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- Prace terenowe dotyczące przedmiotu zamówienia;

- Prace kameralne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca obowiązany jest przedstawić wraz z harmonogramem o którym mowa w § 1 ust 5 pkt 2 niniejszej umowy wykaz osób które zostaną lub są zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności wyszczególnionych w § 2 ust. 6 pkt. 1-2. W wykazie tym należy wskazać imię
i nazwisko pracownika, zakres czynności o których mowa w § 2 ust. 6 pkt. 1-2. oraz okres zatrudnienia niezbędny dla prawidłowej realizacji tych czynności.

- Wykonawca obowiązany jest na bieżąco dokumentować zatrudnienie w/w osób.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. niniejszego par. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i  dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 6 pkt. 1-2 w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana    w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1781 ze zm.) (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Zatrudnienie, o którym mowa w § 2 ust. 6 do realizacji przedmiotu umowy będzie trwać w okresie wykonywania przedmiotu umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca obowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą.

- W przypadku realizacji zamówienia przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł za każdą osobę realizującą zamówienie
w zakresie opisanym w § 2 ust. 6 przez taką osobę.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3

Termin wykonania umowy i odbiór przedmiotu umowy

- Strony ustalają,  iż Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 10 miesięcy, od dnia zawarcia niniejszej umowy, przy czym:

Etap I obejmujący wykonanie czynności związanych z analizą istniejących materiałów zasobu i oceną ich przydatności w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych i z wykonaniem pomiaru kontrolnego istniejących punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie całości czynności technicznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzeniem projektu operatu opisowo – kartograficznego i przedłożenie Zamawiającemu do kontroli zostanie wykonany
 w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy.

Etap II obejmujący po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli prac I etapu, podanie do wiadomości informacji o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu, wyłożenie projektu operatu opisowo –kartograficznego na okres 15 dni roboczych, sporządzenie protokołu wyłożenia projektu operatu, wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do wyłożonego projektu, rozpatrzenie uwag oraz sporządzenie dokumentacji technicznej z modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie wykonany w terminie do 10 miesięcy od podpisania umowy.

- W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowa powołana do odbioru przedmiotowych prac geodezyjnych w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku. Datą zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest data sporządzenia protokołu odbioru końcowego.

- W celu dokonania przez Zamawiającego kontroli, o której mowa w ust. 4 i dalej, oraz odbioru przedmiotu umowy przed zasileniem Baz Danych, Wykonawca przedłoży kompletną dokumentację po zrealizowaniu
I i II etapu, najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem końcowym. Opracowanie wskazane powyżej należy złożyć w Wydziale Geodezji i Kartografii  Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Narutowicza 17.

- Komisja przeprowadzi kontrolę wykonanych opracowań geodezyjnych w ciągu 15 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, o której mowa w ust. 3.

- Z czynności odbioru etapu I i II przedmiotu umowy, Strony umowy sporządzą protokół, w którym oznaczą czy przedmiot umowy wykonany został zgodnie z niniejszą umową, przepisami prawa oraz zasadami sztuki i wiedzy zawodowej, obowiązującymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy tego rodzaju.

- Zamawiający może skorzystać z powołanych przez siebie i na swój koszt rzeczoznawców. Jeżeli okaże się że prace zostały wykonane wadliwie Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty rzeczoznawcy.

- W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w ust. 4, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i usterek zaistniałych w materiałach przedłożonych do kontroli. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do ponownej kontroli poprawione opracowanie geodezyjne, w ciągu 7 dni od daty kontroli (negatywnego protokołu kontroli).

- Komisja przeprowadzi kontrolę poprawionego opracowania geodezyjnego, o którym mowa w ust. 7 w ciągu 5 dni od dnia przedłożenia go Zamawiającemu.

- W przypadku negatywnego wyniku kontroli, o której mowa w ust. 7, postanowienia ust. 5-7 stosuje się. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie nie wydłuża terminu na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Pozytywne wyniki kontroli, o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8, stanowią podstawę do dokonania odbioru dokumentacji o której mowa w ust. 3, potwierdzonego Protokołem odbioru i wszczęcia procedury zasilenia Baz Danych.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się termin podpisania protokołu odbioru końcowego  bez zastrzeżeń, który  będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i wypłaty określonego w § 4 ust. 2 pkt 2 wynagrodzenia. Natomiast protokół odbioru bez zastrzeżeń I etapu przedmiotu umowy (częściowy) przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury i wypłaty określonego w § 4 ust. 2 pkt 1 wynagrodzenia.

- Z datą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich certyfikatów, atestów, zaświadczeń i zezwoleń, jeśli tego typu dokumenty zostały przez niego uzyskane przy realizacji przedmiotu umowy i są z nim związane.

- Strony postanawiają, że podstawą odbioru przedmiotu niniejszej umowy będzie protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie całości przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z umową oraz Warunkami Technicznymi wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

- W przypadku gdy brak jest podstaw do sporządzenia protokołu odbioru I etapu do dnia 09 grudnia 2024 r. umowa niniejsza ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie umowy

- Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe                           w wysokości  ……………………………netto  zł + …… %  podatku VAT tj. ……………………zł                             =    razem ………………………………brutto

słownie: ………………………………………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w niżej określony sposób:

1) etap I – 40 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie czynności objętych etapem I,., tj. kwota …………  zł brutto.

2) etap II – 60 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie czynności objętych etapem II, tj. kwota ……… zł brutto.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wszystkie inne koszty wynikające
z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, w tym także ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Stosownie do treści art. 439 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia brutto w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy następujących założeniach:

- zmiana wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) nastąpi o kwartalny wskaźnik wzrostu (spadku) cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej „wskaźnik GUS”) za kwartał poprzedzający kwartał, w którym nastąpi zmiana wynagrodzenia;

- datą odniesienia jest początek kwartału, w którym zawarto niniejszą umowę;

- minimalny poziom zmiany cen materiałów lub usług uprawniający do zmiany wynagrodzenia 
wynosi  5 %;

- pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie pełnych 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy i będzie dotyczyć niewykonanego i niewypłaconego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, tj. usług wykonanych od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym upłynął okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy;

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia wynosi łącznie 3% (trzy procent) wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;

- wskaźniki GUS publikowane są pod linkiem: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/# .

- Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, dokonana na podstawie postanowień § 4 ust. 4 umowy, nie wymaga każdorazowo  zmiany umowy.

- W przypadku, gdy zmieniona kwota wynagrodzenia dotyczy usług realizowanych przez podwykonawcę (na podstawie umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy), to Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy (art. 439 ust. 5 Ustawy Pzp).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, za prawidłowo wykonany przedmiot umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części prac Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie wypłaty wynagrodzenia należytego Podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. W takim przypadku Wykonawca wraz z fakturą dostarczy oświadczenie Podwykonawcy, że wszystkie jego roszczenia związane z wykonaniem umowy zostały zaspokojone.

- Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek będzie jego firmowym rachunkiem rozliczeniowym, który winien znajdować się na białej liście.

- Za datę zapłaty Strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Dane do faktury:	Powiat Łaski

98 – 100 Łask, ul. Południowa 1

NIP 831 14 60 357

§ 5

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 3 ust.1  umowy do dnia zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy Zamawiającemu,

  - za zwłokę w usuwaniu wad i usterek stwierdzonych  w okresie rękojmi i gwarancji za wady, w wysokości 0,3 % łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;

  - za częściowe lub całkowite uszkodzenie lub zniszczenie każdego operatu wypożyczonego poza siedzibę Zamawiającego, a także w przypadku niedoprowadzenia do stanu pierwotnego operatu – karę umowną
w wysokości faktycznej wartości odtworzeniowej operatu za całkowite zniszczenie lub utracenie operatu, a w pozostałych przypadkach w kwocie 3000,00 zł;

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię lub jej zmiany.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od niniejszej umowy
z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 30 % wartości całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku, gdyby ustalona kara umowna nie rekompensowała Zamawiającemu poniesionej szkody może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Kary umowne, o których mowa w ust. 1, są naliczane niezależnie i podlegają sumowaniu.

- Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkody z tego tytułu, to będą one pokrywane przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w § 5 ust. 1 umowy, w szczególności w przypadku zwłoki terminu zakończenia prac z winy Wykonawcy, skutkującego nieotrzymaniem środków zewnętrznych, w tym względzie wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość nieotrzymanych środków. W przypadku, gdy wysokość tych środków przewyższa kwotę pozostałą do zapłaty, w związku z zapłatą części wynagrodzenia, Zamawiający będzie domagał się od Wykonawcy zwrotu utraconego dofinansowania.

- Łączna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy, nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto, o który mowa w § 4 ust. 1.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  umownego.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy :

  - Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy o więcej niż 1 miesiąc  od  umownego  terminu jego wykonania,

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy oraz nie kontynuuje jego wykonania, pomimo wezwania przez Zamawiającego w terminie określonym w wezwaniu,

  - podczas czynności odbioru przedmiotu zamówienia zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

  - naruszone zostaną przez Wykonawcę zasady prowadzenia prac zgodnie z umową, warunkami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami dokonywanymi w trakcie  realizacji umowy oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,

  - zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonania  niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, zaś oświadczenie o odstąpieniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

- W sytuacji rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji geodezyjnej powstałej przed rozwiązaniem tej umowy do Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w zakresie wykonanego przedmiotu umowy. Okres gwarancji ustala się na okres …………….. licząc od dnia odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, że okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady. W razie ujawnienia się wady odebranego uprzednio przedmiotu umowy, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością Wykonawcy                  z tytułu rękojmi lub udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo,  w odniesieniu do każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi bądź  gwarancji.

- Strony Umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady odebranego przedmiotu umowy, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości lub rękojmi . Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Po upływie tego terminu Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli wady nie można usunąć w miejscu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z transportem i usunięciem wad w innym miejscu. Jeżeli wad nie można usunąć, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia.

- W przypadku niespełnienia zobowiązań określonych w ust. 3 Zamawiający może zlecić wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez upoważnienia Sądu (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych. Wykonanie zastępcze nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest możliwe także po upływie terminów gwarancji
i rękojmi, w przypadku ujawnienia wady przed upływem terminów gwarancji i rękojmi.

- Roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi oraz gwarancji nie wyczerpują jego praw do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.

§ 8

Ochrona danych osobowych

- Wykonawca zapewnia, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO  i chronić prawa osób, których dane dotyczą.

- Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorach danych i poza nimi znajdujących się w operatach ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Łaskiego oraz zasobie geodezyjnym i kartograficznym Powiatu Łaskiego w dokumentacji papierowej, a także danych osobowych w systemie informatycznym.

- Wykonawca powierzone do przetwarzania dane osobowe będzie przetwarzać wyłącznie  w celu realizacji przedmiotu Umowy.

- Wszelkie prawa do danych osobowych powierzonych Wykonawcy do przetwarzania należą do Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania określone w art. 28 i 32 RODO.

- Do przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające wystawione przez Wykonawcę imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca nie może dalej powierzać przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 innemu podmiotowi.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy.

- Wykonawca oraz osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do wykonywania wyłącznie takich operacji na danych osobowych, które są niezbędne do wywiązania się z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku jej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest dokonać trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z nośników innych niż nośnik przeznaczony dla Zamawiającego, o którym mowa w warunkach technicznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, jeśli w trakcie realizacji przedmiotu były one wykorzystywane. Oświadczenie o trwałym i nieodwracalnym usunięciu danych będzie stanowić jedne z elementów końcowego protokołu odbioru realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oraz osoby przez niego upoważnione są zobowiązani do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej zakończeniu, tajemnicy co do wszystkich danych, które przetwarzali w związku z jej realizacją a także sposobów zabezpieczenia danych jak również innych informacji mogących mieć charakter poufny a dotyczących przedmiotu umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń i przedstawienia propozycji lub żądania wprowadzenia zmian w stosunku do operacji wykonywanych przez Wykonawcę na danych osobowych związanych z realizacją umowy, a dotyczących w szczególności bezpieczeństwa tych danych.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych a także w przypadku niezdolności do wypełnienia postanowień umowy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

- W przypadku szkody spowodowanej działaniem Wykonawcy, wynikającej z niezgodnego z ustawą lub umową przetwarzania danych osobowych, Wykonawca odpowiada na zasadzie winy za szkody rzeczywiste jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich.

- W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do podjęcia natychmiastowych działań w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania powierzonych mu danych osobowych oraz zwrotu i usunięcia zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 10.

- Dokonywanie wszelkich wymienionych wyżej czynności musi odbywać się zgodnie z zasadami RODO.

- W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO  w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn leżących z wyłącznej winy Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania, grzywny lub innej kary pieniężnej, które poniesie Zamawiający.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do  wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto w kwocie ……………………… zł brutto (słownie: ………………….…) w formie …………., które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.

      - Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy w przypadku wpłaty gotówki. Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 10

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom.

- Za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób wykonujących przedmiot umowy, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji przedmiotu umowy wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w zakresie umożliwiającym przeniesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z  niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z Podwykonawcą zgodnie z zakresem zamówienia określonym w ofercie przyjętej przez Zamawiającego. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinna zawierać w szczególności, następujące zapisy dotyczące:

- nazwy i adresu Podwykonawcy oraz imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania,

- przedmiotu umowy z szczegółowym zakresem prac,

- wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy (wycena usług Podwykonawcy nie może być wyższa niż cena ofertowa Wykonawcy),

- terminu wykonania prac (nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawartej
z Wykonawcą zadania),

- warunków płatności - termin zapłaty Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni,

- zakazu dokonywania cesji wierzytelności przez Podwykonawcę.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku powierzenia wykonania części zakresu przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do podejmowania czynności w zakresie bieżącego koordynowania podwykonawców.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie tej części przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z  oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na realizację przedmiotu umowy przez dalszych Podwykonawców.

§ 11

Postanowienia końcowe

- Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy, na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie oświadczenia dla drugiej Strony w wykonaniu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

- Wprowadzenie zmian do niniejszej umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

- Ewentualne spory stron w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy  miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze (Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych) dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca:

Kontrasygnata