Żnin, ………………… 2022 r.

……………………

…………………..

…………………

ŚR.616.7.2022.PK

Dotyczy: Pielęgnacji upraw wybranych powierzchni lasów gminnych Gminy Żnin.

I. Przedmiot zlecenia:

Zadanie polega na wykonaniu pielęgnacji upraw pododdziału 3c obrębu Dochanowo oraz pododdziału 7a obrębu Słabomierz na łącznej powierzchni 2,3 ha (pododdział 3c, obrębu Dochanowo -1,15 ha,  pododdział 7a obrębu Słabomierz – 1,15 ha).

Szczegółowy zakres zadania:

- Mechaniczne lub ręczne usunięcie czeremchy amerykańskiej oraz chwastów, w tym trzcinnika leśnego ze wskazanych powierzchni leśnych.

- Wykonie zabiegu oprysków z użyciem środków ochrony roślin, w okresie ponownego wschodzenia chwastów i wschodzenia młodych pędów czeremchy amerykańskiej, tzn. od 14 dni do 60 dni 
od mechanicznego lub ręcznego usunięcia czeremchy amerykańskiej oraz trzcinnika leśnego. Ostateczny termin oprysku zależny jest od czasu wschodzenia nowych pędów i odbędzie się 
po uzgodnieniu z Zamawiającym.

II. Cena za wykonanie przedmiotu zlecenia:

Strony ustalają wartość zlecenia na kwotę  ………………………..zł brutto.

Słownie: ………………………………………………………….

Środki na wykonanie niniejszego zlecenia znajdują się w klasyfikacji budżetowej:

……………………………………………………………..

Wydziału Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żninie.

III. Termin wykonania zlecenia:

Część zamówienia wskazana w pkt 2, ppkt. 1 wykonana zostanie w terminie do 20 lipca 2022 r.

Całość prac stanowiących przedmiot zamówienia, wraz z wystawieniem faktury VAT  należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 września 2022 r. Poprawność wykonania prac zostanie potwierdzona protokołem odbioru podpisanym przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. . W przypadku niewykonania zlecenia we wskazanym terminie obowiązują kary umowne tj. potrącenie jednego procenta wartości całkowitej zlecenia za każdy dzień opóźnienia.

IV. Warunki płatności:

Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie zlecenia bez wad w określonym terminie. Forma płatności: przelew na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Nabywca usługi: 			 	Gmina Żnin

ul. 700-lecia 39

NIP: 562 179 09 69

REGON: 092351222

Zleceniobiorca:                                                              		 	Zleceniodawca:

...........................................................             		            		 	 ....................................................................

Kontrasygnata

Skarbnika Gminy

…………………………………………………………………

Sprawę prowadzi; Piotr Kowalczyk – starszy specjalista ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Wydział Środowiska, Obszarów Wiejskich i Rozwoju

kontakt: 503 949 266 lub (+48) 52 30 31 301, e-mail: p.kowalczyk@gminaznin.pl