UMOWA Nr IBD …../2018 – wzór *)

na usługę nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu ……………… 2018 r. pomiędzy

Gminą Chęciny z siedzibą w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Mariusz Nowak – Za-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny działający na podstawie upoważnienia Nr Or-I-0052.13.2012 z dnia 2012-09-20.

a

……… prowadząca działalność gospodarczą  pod nazwą …….. z siedzibą …….. wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający NIP ……., Regon ………., zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny - budynek Szkoły Podstawowej w Polichnie” – adres: 26-060 Chęciny, Polichno 52; w ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja placówek publicznych na terenie Gminy Chęciny” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 6. „Rozwój miast”, Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Przedmiot umowy Wykonawca ma nadzorować zgodnie z

  - Dokumentacją projektową autorstwa SOLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej;

  - Pozwoleniem na budowę nr 448/2017 z dnia 16.03.2017  r. znak: B-II.6740.11.13.2017 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach;

  - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

  - Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;

  - Wytycznymi Inwestora;

które stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca podejmuje się kompleksowego wykonania nadzoru inwestorskiego zadania określonego w § 1 ust. 1 umowy

- Jeżeli w celu prawidłowej realizacji nadzoru inwestorskiego okaże się niezbędna wiedza, opinia lub ekspertyza specjalisty lub rzeczoznawcy w odpowiedniej dziedzinie związanej z należytym wykonaniem nadzoru, wykonawca w ramach wynagrodzenia pozyska je.

§ 2

Inspektorzy nadzoru.

- Wykonawca będzie wykonywał nadzór inwestorski przez ustanowionych inspektorów nadzoru - osoby fizyczne posiadające właściwe uprawnienia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami, które posiadają kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania praw i obowiązków nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich specjalności dla zadania inwestycyjnego tj. uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktualne wpisy na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca do sprawowania nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach ustanawia:

  - Inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie –

………. posiadający uprawnienia budowlane Nr …………..i wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - nr ewid. ………………….

  - Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w osobie – ……………….posiadający uprawnienia budowlane Nr……………i wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - nr ewid. ………………

  - Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w osobie – ………………. posiadający uprawnienia budowlane Nr ………….. i wpis na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - nr ewid. ………………..

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 jest dopuszczalna w przypadkach:

  - Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,

  - Na żądanie Zamawiającego w razie nie wykonywania w sposób należyty obowiązków,

  - Jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od stron (np. rezygnacji, itp.)

  - Porozumienia Wykonawcy i Zamawiającego.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu konieczność zmian, o których mowa w ust.4 w terminie umożliwiającym sporządzenie aneksu do umowy z zachowaniem ciągłości świadczonych usług.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

- Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje obowiązki określone w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z późn. Zm.) oraz inne obowiązki zlecone niniejszą umową;

- Do innych obowiązków wchodzących w zakres nadzoru inwestorskiego należy:

  - Uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym również jego aktualizacji;

  - Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych,

  - Zaznajomienie się z terenem budowy;

  - Inspektorzy powinni pracować na budowie w czasie właściwym do należytego wykonania swoich obowiązków, jednak nie mniej niż 2 godziny każdego dnia prowadzenia robót budowlanych;

  - Bieżące monitorowanie tempa realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowalnych zgodnie z umową o wykonanie robót budowalnych zawartej między wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym,

  - Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym poprzez udostępnienie numeru (telefonu komórkowego) umożliwiającego bezpośredni kontakt przedstawicieli Zamawiającego z inspektorami nadzoru w każdym czasie;

  - Kontrola zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych,

  - Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (zakresu, jakości, w szczególności potwierdzenie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji oraz gotowości zadania inwestycyjnego do odbioru,

  - Obowiązek przeglądu dziennika budowy podczas każdego pobytu.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest monitorować, sprawdzać przed odbiorem częściowym rozliczenie Wykonawcy Robót Budowlanych ze zgłoszonymi podwykonawcami.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić obecność i czynne uczestniczenie inspektorów wszystkich branż w cotygodniowych naradach koordynacyjnych z udziałem kierownika budowy i kierowników robót oraz ewentualnie przedstawicieli Zamawiającego.

  - Informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość i poprawność wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych;

  - Przyjazd na plac budowy w terminie do 2 godzin od zawiadomienia przez Zamawiającego w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach,

  - W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót, przeprowadzenie postepowania wyjaśniającego z kierownikiem budowy i dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy,

  - Sprawdzanie, czy planowane do wbudowania przez Wykonawcę materiały i urządzenia posiadają niezbędne atesty, deklaracje zgodności itp i ich zatwierdzanie w formie adnotacji naniesionej tych dokumentach. W przypadku braku takich dokumentów sporządzenie odrębnego protokołu. Niedopuszczalne jest użycie przez wykonawcę robót budowlanych materiałów, które nie będą posiadały zatwierdzenia Nadzoru Inwestorskiego.

  - Sprawdzanie, jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw, jakości, wyników badań), dotyczących dostarczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny, jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

  - Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń oraz badań, niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

  - Sprawdzanie, potwierdzanie prawidłowości i kompletności dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej przez Wykonawcę robót budowlanych.

  - Uczestniczenie w odbiorach częściowych, stanowiących podstawę rozliczenia
wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych oraz udział w czynnościach odbioru końcowego,

  - Raportowanie Zamawiającemu: analizy zaawansowania prac wykonawcy robót budowlanych (w formie pisemnej i graficznej opartej na harmonogramie rzeczowo - finansowym) oraz przedkładanie propozycji wniosków i zaleceń w tym zakresie. Analizy należy przedkładać nie rzadziej, niż raz na miesiąc.

  - Potwierdzanie w formie oświadczeń w odniesieniu do faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych (przedstawianych Zamawiającemu do zapłaty), że należność wynikająca z tych faktur obejmuje roboty, które wykonano zgodnie z umową o roboty budowlane, a materiały zostały wbudowane;

  - Uczestnictwo w odbiorze końcowym inwestycji oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

  - Sprawdzenie i potwierdzenie kompletności i poprawności sporządzonej przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej,

  - Po zgłoszeniu do użytkowania - udział w obowiązkowej kontroli przeprowadzanej przez właściwe organy.

  - Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek.

§ 4.

Wytyczne dla Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania umowy z należytą starannością z uwzględnieniem poniższych zasad:

  - Łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy jest niedopuszczalne.

  - Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt transport w celu dotarcia na budowę lub na miejsce narad.

- Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót wykonawcy robót budowlanych, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu uniknięcia szkód związanych z zagrożeniem życia lub mienia.

- Pobyty inspektorów na budowie będą ewidencjonowane poprzez podpis w rejestrze;

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz kopii pozwolenia na budowę.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy, niezwłocznie po podpisaniu, kopię umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.

§ 6

Terminy realizacji

- Przedmiot umowy należy wykonać w okresie realizacji budowy i w okresie gwarancji.

- Za termin początkowy uznaje się dzień, w którym nastąpi zawarcie umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Za termin końcowy realizacji budowy uznaje się dzień, w którym Zamawiający uzyska prawomocne pozwolenie na użytkowanie.

- Okres gwarancji przyjmuje się równy okresowi gwarancji wykonawcy robót budowlanych (maksymalnie 7 lat);

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy:

- Wysokość wynagrodzenie ryczałtowego Wykonawcy z tytułu czynności określonych w niniejszej umowie, ustala się w wysokości: ……………….. zł brutto (słownie: ………………. ………złotych i …… groszy).

- Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT i obowiązuje do końca realizacji przedmiotu umowy.

- Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi całkowitą zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8

Fakturowanie i rozliczenie

- Rozliczenie wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1 nastąpi:

  - Fakturami częściowymi,

  - Fakturą końcową.

- Fakturowanie częściowe następuje z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych.

- Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktury częściowej po złożeniu przez wykonawcę robót budowlanych faktury za wykonanie elementów podlegających częściowemu fakturowaniu zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych zawartej z Zamawiającym.

- Faktura częściowa wystawiona zgodnie z ust. 3 winna odpowiadać kwocie nie wyższej niż iloczyn procentowego wskaźnika zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego i wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w par. 7 ust.1. z zastrzeżeniem ust. 6.

- Procentowy wskaźnik zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego oblicza się, jako: stosunek wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych podlegający częściowemu fakturowaniu do całkowitego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych zgodnie z umową o wykonanie robót budowlanych zawartą z Zamawiającym. Procentowy wskaźnik zaawansowania wyraża się w [%] z dokładnością do 1%.

- Faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę nie mogą przekroczyć łącznie kwoty 70 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1.

- Wykonawca po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych między Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych jest uprawniony do wystawienia faktury końcowej stanowiącej pozostałą część wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust.1. z uwzględnieniem wystawionych wcześniej faktur częściowych.

- Płatność faktur nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnej faktury.

- Zapłata należności wynikających z faktur następować będzie przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 9

Kary umowne, odstąpienie od umowy

- W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do wykonania obowiązków w wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy mu dodatkowy termin do ich podjęcia nie dłuższy niż 3 dni, a w przypadku, gdy Wykonawca po upływie dodatkowego terminu do wykonania obowiązków nie przystąpi, Zamawiający w terminie 3 dni od upływu tego dodatkowego terminu jest uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- W razie zaniechania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający wezwie do ich wykonania lub należytego wykonania i wyznaczy dodatkowy termin do ich należytego wykonywania nie dłuższy niż 3 dni. W przypadku nie dostosowania się przez Wykonawcę do tego wezwania Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin na usunięcie stwierdzonych naruszeń i naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z innych niż wskazane w pkt.1 i 2 przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % wartości brutto, o której mowa w § 7 ust. 1.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający składa Wykonawcy na piśmie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wymagalnych należności Wykonawcy.

- Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach:

  - Za jednorazową nieusprawiedliwioną nieobecność inspektora na budowie w wysokości 500 zł;

  - Za nieuzasadnione dokonanie odbioru robót w wysokości 1000 zł za jednorazowe zdarzenie;

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 7 ust.1 umowy.

  - Za niedopełnienie pozostałych obowiązków wymienionych w § 3 ust. 2 umowy 500 zł za każde zdarzenie;

§ 10

Odpowiedzialność

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność także za działania osób trzecich, którym powierzył wykonywanie obowiązków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za błędy i naruszenia zasad praktyki zawodowej przez osoby wykonujące nadzór.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13

Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§14

Niniejsza umowa wchodzi w życie pod warunkiem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego.

§15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Nr 3. Kopia umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA:

*) - W przypadku, gdy Wykonawcą będzie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w ramach wpisu do CEIDG i nie posługującego się w świadczeniu usług innymi osobami, umowa będzie podlegać odpowiednim korektom.