	JD INSTAL PROJEKT JAKUB SZAJEWSKI / UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 180/13 / 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI / NIP 7712484475 REGON 101093443 / TEL. 506 617 938 / e-mail: jdinstalprojekt@gmail.com
INWESTOR		TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. / AL. 3 MAJA 31 / 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES INWESTYCJI		UL. ADAMA MICKIEWICZA 5 LOKAL NR 1 i 2 / 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
FAZA PROJEKTU		SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BRANŻA		SANITARNA
OPRACOWAŁ		JAKUB SZAJEWSKI
DATA		KWIECIEŃ 2021
TYTUŁ		WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE
		INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
		KOTŁOWNIA NA PALIWO GAZOWE
DOKUMENTY ODNIESIENIA		KOSZTORYS INWESTORSKI / PRZEDMIAR ROBÓT
		DOKUKEMENTY ZWIĄZANE

Spis treści
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST	3
  1.2. Zakres stosowania ST	3
  1.3. Określenia podstawowe	3
  1.4. Zakres robót objętych ST 3
  1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania 3
  1.4.4.	Kotłownia na paliwo stałe	3
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót	3-4
2. Materiały i wyroby gotowe	4
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów	4
2.2. Zestawienie materiałów	4
2.3. Odbiór materiałów na budowie	4-5
2.4. Składowanie materiałów	5
3. Sprzęt	5
4. Transport materiałów i elementów	5-6
5. Wykonanie robót	6
5.1. Wymagania ogólne	6
5.2. Rozpoczęcie robót	6
5.4. Roboty montażowe	6
6. Kontrola jakości robót	6-7
6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji	7
6.2. Badania i pomiary	7
7. Odbiór robót	7-8
8. Podstawa płatności	8
9. Przepisy związane	8-9

1. Wstęp
1. 1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 i 2 przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach prac remontowych lokali mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zleceniu oraz wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1.

  1.3. Określenia podstawowe
Użyte w niniejszej ST określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz wytycznymi technicznymi i odbioru instalacji sanitarnych.

1.4. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności do wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych:
- instalacji centralnego ogrzewania;
- kotłowni z kotłem na paliwo gazowe.
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania
- montaż grzejników stalowych płytowych z kompletem zawieszeń,
- montaż grzejnika łazienkowego z kompletem zawieszeń (lokal nr 1),
- montaż głowic termostatycznych,
- montaż bloków zaworowych do grzejników,
- montaż zaworu termostatycznego przy grzejniku łazienkowym (lokal nr 1),
- montaż zaworu powrotnego przy grzejniku łazienkowym (lokal nr 1),
- montaż instalacji c.o. z rur zespolonych polipropylenowych zgrzewanych SDR 7,4 Stabi,
- montaż podejścia rurociągów c.o. pod kocioł z rur Cu;
- montaż kulowych zaworów odcinających,
- montaż tulei osłonowych przy przejściach przez ściany,
- próby i odbiory.
1.4.2. Kotłownia na paliwo stałe
- dostawa i montaż kotła na paliwo gazowe,
- montaż kanału powietrzno-spalinowego,
- montaż kulowych zaworów odcinających,
- montaż zaworu zwrotnego,
- montaż rurociągów odprowadzających skropliny;
- próby i odbiory;
- rozruch kotła wraz z instalacją c.o.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od kosztorysu inwestorskiego mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaproponowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w kosztorysie na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji.

2. Materiały i wyroby gotowe
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Materiały do budowy instalacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez jego zgody. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonanie pracy.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub ST nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Projektantem i Inwestorem oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców.
2.2. Zestawienie materiałów
Zestawienie materiałów wg przedmiaru robót.
  2.3. Odbiór materiałów na budowie
Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego i innymi wymaganymi dokumentami. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności oraz zgodności z danymi producenta.
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Składowanie materiałów
Składowanie materiałów powinno odbywać się w obrębie remontowanego lokalu. Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

3. Sprzęt
Sprzęt i maszyny niezbędne lub zalecane do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne technicznie, nie powodujące zagrożenia dla życia lub zdrowia obsługujących, dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku.
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt:
- samochód dostawczy;
- środek transportowy;
- sprzęt do kucia (młoty wyburzeniowe, młotowiertarki);
- piły elektryczne do cięcia rur, szlifierki kątowe i obcinarki;
- zgrzewarka do rur PE;
- sprężarka powietrza;
- pompa do prób szczelności;
- narzędzia podstawowe.
  4. Transport materiałów
Przewiduje się przewóz materiałów na teren budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunku i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Przy transporcie rur i przewodów należy zachowywać następujące wymagania:
- przewóz rur i przewodów może być dokonywany tylko na samochodach skrzyniowych dostosowanych do rozmiarów rur i przewodów wyłącznie w położeniu poziomym w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem;
- ułożenie rur na podkładach drewnianych;
- podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia;
- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze 0°C i niższej.
              Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych.
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z zachowaniem obowiązujących przepisów transportowych.
Armatura transportowana luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem.
Armatura drobna transportowana luzem (zawory itp.) musi być pakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki. Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. Kształtki, złączki, armatura, urządzenia i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany (w kartonach, koszach, workach, skrzyniach).
Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

5. Wykonanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z:
- umową;
- poleceniami i ustaleniami inspektora nadzoru;
- ST;
- obowiązującymi przepisami prawa i normami.
5.2. Rozpoczęcie robót
Przed rozpoczęciem robót Kierownik Robót powinien stwierdzić, że:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia	robót instalacyjnych;
- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji	odpowiadającym założeniom projektowym.

Wykonywane instalacje powinny zapewnić obiektowi spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
- bezpieczeństwa konstrukcji;
- bezpieczeństwa pożarowego;
- bezpieczeństwa użytkownika;
- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony	środowiska;
- ochrony przed hałasem i drganiami;
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
5.3. Roboty montażowe
Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem obiektu przy wzięciu pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, oraz we właściwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych.
Roboty winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje oraz uprawnienia.

6. Kontrola jakości robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm i Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji
Kontrolę wykonuje się przez:
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji,
- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania armatury;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór oraz odległości między podporami;
- sprawdzenie szczelności instalacji i jej rozruch,
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,
- sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych z ich regulacją,
- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami norm w zakresie odpowiednich instalacji. W przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Z pomiarów i badań należy sporządzić protokoły oraz odnotować ich fakt zapisem w dzienniku budowy.

7. Odbiór robót
Inwestor przewiduje odbiór końcowy. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Z czynności odbiorowych powinien zostać sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji.

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły z prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową, z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączeń,
- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych,
- badania szczelności instalacji,
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instrukcje obsługi urządzeń, atesty, certyfikaty, itp.)

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy (jeżeli takowy istnieje dla przedmiotowej inwestycji) i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić ich wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z dokumentami odniesienia i przedstawić je ponownie do odbioru.

8. Podstawa płatności
Płatność za wykonane instalacje zostanie określona w wysokości ryczałtowej zgodnie z umową.

Na cenę wykonanych i odebranych instalacji powinny się składać następujące elementy:
- dostawa materiałów;
- roboty przygotowawcze;
- montaż przewodów instalacji c.o.;
- montaż armatury dla instalacji c.o. i kotłowni;
- montaż urządzeń i elementów sterujących instalacji;
- próby i badania szczelności;
- rozruch instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.

9. Przepisy związane
1. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury;
2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
  Terminologia,
3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w
  budynkach,
4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,
5. PN-B-03406: 1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło
  pomieszczeń o kubaturze do 600 m3,
6. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów - Definicja i dobór DN (wymiaru	nominalnego);
7. PN-H-04419:1977 Próba szczelności rur metalowych;
8. PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania	dotyczące jakości wody;
9. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki	techniczne;
10. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody	badań;
11. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.
  Wymagania;
12. PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji
  ogrzewań wodnych systemu. Wymagania;
13. PN-90/M-34451 Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50kW. Ogólne
  wymagania i badania techniczne,
14. PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego urządzeń grzewczych;
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie	warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich	usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr	92 poz.881);
17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie	sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu	znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041);
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997	r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.	2003 nr 169 poz. 1650);
19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie	bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych	(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);
20. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych	cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”;
21. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw	Sztucznych” - wydawnictwo PKTSGGiK.
22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333).