#### UMOWA NR  …/2024

zawarta w Kielcach w dniu ………………………… r. pomiędzy:

Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
z siedzibą w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Kielce pod Nr 0000004015, NIP 959-12-94-907, Regon 001263233, w imieniu którego działa:

-  …………………. - …………………………………………….

-  …………………. - ……………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………… , ul. ……………………, ………………… , NIP: …………………………, REGON: …………………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………………………………, w imieniu którego działa:

- …………………………  – …………………………,

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W związku z faktem, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych,  tj. 130 tys. złotych netto, umowa została spisana z wyłączeniem przepisów ustawy.

Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie Studium Wykonalności i analizy kosztów i korzyści oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla województwa świętokrzyskiego”.

- Opracowane dokumenty  winny być zgodne z Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05.03.2023 r., dostępnymi

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-hybrydowych-na-lata-2021-2027/

- Zakres rzeczowy inwestycji – podstawa opracowania Studium Wykonalności i analizy kosztów i korzyści oraz dokumentacji aplikacyjnej:

- Zakres rzeczowy inwestycji przedstawia koncepcja architektoniczno-budowlana „Rozbudowa obiektów Świętokrzyskiego Centrum Onkologii o kompleksową ambulatoryjną opiekę specjalistyczną z profilaktyką onkologiczną dla województwa świętokrzyskiego” opracowana przez: EDAN usługi projektowe i konsulting,  Al. Kasprowicza 56/1, 51-137 Wrocław.

- Zgodnie z opisaną w punkcie a) koncepcją, zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego kompleksu szpitalnego o budowę nowego budynku szpitalnego służącego leczeniu pacjentów onkologicznych skonfigurowanego dla obszarów: zespół poradni z gabinetami badań, gabinetami diagnostyczno-zabiegowymi, salami zabiegowymi wraz z pomieszczeniami sanitarnymi, socjalnymi i magazynowymi; zespół profilaktyki onkologicznej; oddział dzienny hematologiczny; oddział chemioterapii dziennej; zespół kompleksowej opieki koordynowanej; rehabilitacja ambulatoryjna z hydroterapią i kinezyterapią strefa niemedyczna potrzebna do obsługi strefy medycznej.

- Nowy budynek szpitalny, służący leczeniu pacjentów onkologicznych, będzie połączony nadziemnym łącznikiem prowadzonym częściowo nad istniejącym budynkiem radioterapii wraz z wymaganą w tym zakresie przebudową związaną z doprojektowaniem windy, obejmie komórki organizacyjne medyczne:

- Punkty pobrań - lokalizacja (poziom -1)

- Poradnia Interwencyjna - lokalizacja (poziom -1)

- Poradnia Ginekologiczna - (poziom 0)

- Poradnia Genetyczna - (poziom 0)

- Poradnia Kardiologiczna - (poziom 0)

- Poradnia Radioterapii (Gabinet pierwszorazowy) - (poziom 0)

- Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej - (poziom 0)

- Poradnia Urologiczna - (poziom 0)

- Poradnia Internistyczna - (poziom 0)

- Poradnia Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi - (poziom 1)

- Poradnia Dermatologiczna - (poziom 1)

- Poradnia Endokrynologiczna - (poziom 1)

- Poradnia Brachyterapii - (poziom 1)

- Poradnia Diabetologiczna - (poziom 1)

- Poradnia Anestezjologiczna - (poziom 1)

- Poradnia Chirurgii Onkologicznej - (poziom 1)

- Poradnie Ogólne (konsultacje psychologa, konsultacje dietetyczki) - (poziom 0, 3)

- Poradnia Hepatologiczna - (poziom 1)

Lokalizacja poradni - (poziom -1, 0, +1)

- Zespół profilaktyki onkologicznej - lokalizacja (poziom -1, +2) - (pracownia

mammograficzna, pracownia usg, pracownia TK, MR, biopsji)

- Oddział Dzienny Hematologii – 44 stanowiska - lokalizacja (poziom +2)

- Oddział Dzienny Chemioterapii - 80 stanowisk - lokalizacja (poziom +3)

- Zespół kompleksowej opieki koordynowanej - lokalizacja (poziom +3)

- Rehabilitacja ambulatoryjna z hydroterapią i kinezyterapią - lokalizacja (poziom +4) oraz komórki organizacyjne niemedyczne: strefa szatniowa personelu, pacjentów, magazyn dokumentacji medycznej, rejestracja, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, poczekalnie, kancelaria, pomieszczenia przygotowania akt, pokój koordynatora i kierownika poradni, pomieszczenia porządkowe, magazyny oraz pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne dla personelu i dla pacjentów.

- Powierzchnie nowego obiektu:

- szacunkowa powierzchnia netto 14 548 m2

- szacunkowa powierzchnia użytkowej na poziomie 10 442 m2

- pozostałe powierzchnie - powierzchnia ruchu i powierzchnia usług.

- Projekt przewidziany jest w Kontrakcie Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego.

- Szacowany całkowity koszt inwestycji wyniesie 220.454.308,01 zł, w podziale na etapy:

- I etap inwestycji – 189.674.308,01 zł, w tym:

koszty robót budowlanych: 165.238.329,23 zł

koszty podstawowego sprzętu med. i niemed. niezbędnego do uruchomienia – 24.435.978,78 zł.

- II etap inwestycji – 30.780.000,00 zł (wyroby medyczne o szczególnym znaczeniu)

- Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia muszą być wykonane w języku polskim i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wytycznymi określonymi regulaminem konkursu, jak również w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD .

§ 2

Termin realizacji

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi dokumentami w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia …………………………. r.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do:

- monitorowania ogłaszanych zmian w naborze konkursowym; o ogłoszeniu konkursu i dostępie do warunków konkursu Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i bez zbędnej zwłoki.

- zapewnienia zgodności opracowanego przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami prawa     krajowego i wspólnotowego i innymi obowiązującymi dokumentami i politykami w tym zakresie,

- przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych, bez żadnych ograniczeń, w  tym czasowych i terytorialnych do przedmiotu zamówienia,

- udostępniania na żądanie Zamawiającego wszelkich materiałów w trakcie ich sporządzania,

- uwzględniania uwag przedłożonych przez Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia,

- stałego kontaktu z Zamawiającym za pośrednictwem bezpośrednich spotkań, rozmów telefonicznych,     poczty elektronicznej w tym do uczestnictwa w co najmniej dwóch spotkaniach w siedzibie Zamawiającego z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy wskazaną w § 5,

- pozyskiwania danych niezbędnych do realizacji usługi wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,

- bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji całej dokumentacji aplikacyjnej w wymaganym zakresie od momentu uzyskania pozytywnej opinii z Instytucji Oceniającej oraz aktualizacji danych w trakcie realizacji zadania, gdy będzie to niezbędne i zalecane przez Instytucję Oceniającą ze wskazanym przez Zamawiającego terminie od otrzymania powiadomienia o konieczności uzupełnienia, poprawienia lub aktualizacji, opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- stałego kontaktu z Wykonawcą za pośrednictwem bezpośrednich spotkań, rozmów     telefonicznych, poczty elektronicznej w tym do uczestnictwa w co najmniej dwóch spotkaniach w siedzibie Zamawiającego z osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za nadzór nad realizacją niniejszej  umowy wskazaną w § 5,

- udostępniania danych Wykonawcy niezbędnych do realizacji usługi wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,

- odbioru prawidłowo wykonanej dokumentacji aplikacyjnej w terminie określonym w     niniejszej    umowie.

§ 5

Nadzór nad realizacją umowy

Strony postanawiają, iż osobami odpowiedzialnymi za nadzór w zakresie realizacji umowy będą:

- ze strony Zamawiającego: …………………………………,  tel. ……………………………….

- ze strony Wykonawcy: ………………………,  tel. …………………………………….

§ 6

Odbiór

- Dokumenty składające się na przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w siedzibie Zamawiającego.

- Forma oraz ilość egzemplarzy zostały określone w § 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy będzie protokół odbioru , którego wzór stanowi zał. Nr 1 do niniejszej umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron,

- Prawidłowość wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona przez podpisanie bez zastrzeżeń przez Strony protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad i braków w przedmiocie umowy Zamawiający złoży Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu umowy wskazując datę ich usunięcia (zakres ewentualnych wad i zastrzeżeń oraz warunki ich wprowadzenia określone zostaną w protokole odbioru).

- W przypadku nie usunięcia wad i zastrzeżeń w pełnym zakresie we wskazanym przez Zamawiającego  terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar, o których mowa w § 10.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona cały zakres umowy we własnym zakresie.

- Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania prac innym podmiotom.

§ 8

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………………………… zł brutto (słownie: ……………………………… złotych) w tym podatek VAT, zgodnie z ofertą cenową z dnia …………………………… r.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego §, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178.), uwzględnia podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega w/w podatkom.

§ 9

Płatności

- Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w trzech transzach:

- 40%  wynagrodzenia  umownego – w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, po protokolarnym odbiorze przygotowanego studium wykonalności i analizy kosztów i korzyści.

- 30% wynagrodzenia umownego w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury,  wystawionej po  złożeniu  pisemnego oświadczenia o gotowości dokumentacji aplikacyjnej do wysłania we właściwym Systemie Informatycznym, przeznaczonym do obsługi wniosków o dofinansowanie, po ogłoszeniu konkursu na dofinansowanie i dostarczeniu przez Wykonawcę pozostałych opracowań. Warunkiem dokonania tej wypłaty jest przyjęcie dokumentacji aplikacyjnej przez system.

- 30%  wynagrodzenia umownego - w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej po pozytywnej ocenie formalnej dokumentacji aplikacyjnej; wynagrodzenie to nie będzie przysługiwać Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentacja aplikacyjna zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.

- Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu faktury w formie papierowej lub elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: finanse@onkol.kielce.pl

- Strony postanawiają, iż podstawą do fakturowania każdej transzy płatności będzie podpisany przez strony protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego.

§ 10

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

  - Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1

  - Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie   Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,

- za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy – 200,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki     ponad termin określony w umowie,

- za opóźnienia w usunięciu wad i braków w pełnym zakresie w przedmiocie umowy, w     wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po dniu  wyznaczonym przez  Zamawiającego jako termin usunięcia wad i zastrzeżeń,

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania  uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- O nałożeniu kary umownej Strona nakładająca karę zawiadomi drugą Stronę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 11

Prawa autorskie

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy, przenosi na Zamawiającego ogół praw autorskich do wykonanej dokumentacji z chwilą jej przyjęcia przez Zamawiającego, na zasadzie wyłączności i bez ograniczeń czasowych i terytorialnych tj. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Zamawiający nabywa prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego (rozporządzania i korzystania z opracowania dokumentacji, opisanej powyżej) oraz prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentacji, opisanej powyżej, w zakresie wymienionym w ust. 1 niniejszego §.

- Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników egzemplarzy dokumentacji, opisanej powyżej, bez odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich w postaci prawa do nienaruszalności treści i formy oraz jego rzetelnego wykorzystania (zrzeka się wykonywania tych praw na rzecz Zamawiającego) – pod rygorem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary pieniężnej w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy i 00/100), płatnej w terminie 14 dni od dnia wezwania Zamawiającego.

- Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji. Wykonawca będzie miał prawo zamieścić materiały ilustrujące projekt inwestycji w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych. Publikowane materiały nie mogą zawierać poufnych lub prawem zastrzeżonych danych Zamawiającego, jeżeli Zamawiający wcześniej pisemnie uprzedził Wykonawcę, że dane te są poufne lub prawnie zastrzeżone

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w ustawie Kodeks Cywilny przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opisanych poniżej okolicznościach:

a) przyczyna wynika z zapisów, ogłoszenia i wytycznych regulaminu konkursu na dofinansowanie i jest niezależna od stron niniejszej Umowy,

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie   leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,

c) Wykonawca rozwiązał firmę lub utracił uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w    zakresie objętym zamówieniem,

d) Wykonawca jest w zwłoce w dostawie dokumentacji powyżej 2 dni ponad termin  określony w § 2  niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać  uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia nie pozbawia prawa do naliczenia kar umownych przewidzianych umową.

- Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 4 dni kalendarzowe od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 13

Zmiany umowy

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

- zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją umowy wskazanych w § 5,

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń (zmiany     przepisów bądź wymogów szczególnych dotyczących przedmiotu zamówienia).

- Zmiany wysokości należnego wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT  w odniesieniu do asortymentu objętego umową, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy i Wykonawca w sposób obiektywny udowodni ich wielkość.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej (tj. przed ich dokonaniem) pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 4), dla których skuteczności wystarczające jest jednostronne pisemne oświadczenie strony.

§ 14

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

- Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W  razie braku porozumienia sprawy sporne rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny w Kielcach.

- Jeżeli w wyniku zawarcia umowy w ramach prowadzonego postępowania, będzie mieć miejsce przetwarzanie danych osobowych, strony zgodnie zobowiązują się zawrzeć umowę o przetwarzanie danych osobowych, która spełniać będzie wszystkie wymogi RODO i obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych, na cały okres obowiązywania umowy podstawowej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1))

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 					WYKONAWCA