RO.271.18.2021 Zblewo, 07.04.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Budowa przedszkola w Zblewie wraz z miejscami parkingowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą – etap II”,** prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026866/01 z dnia 2021-04-01)

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Prosimy o informacje, które elementy wyposażenia wnętrz i aranżacji (w tym zabudowy meblowe, meble ruchome, elementy ozdobne) oprócz wyposażenia kuchni należy ująć w wycenie. Prosimy o uszczegółowienie.

Ad. 1. Na wyposażenie pomieszczeń tj. zabudowy meblowe, meble ruchome, elementy ozdobne oprócz wyposażenia kuchni, która objęta jest obecnym postepowaniem, zostanie ogłoszony odrębny przetarg. W ramach bieżącego przetargu do wyceny należy ująć:

- okładziny ścienne, podłogowe,

- biały montaż w tym blaty pod umywalki na stalowych wspornikach, zestawy kabin WC, zestawy WC, elementy wyposażenia łazienek (dozowniki do mydła w płynie, dozowniki do ręczników, dozowniki do papieru toaletowego, kosze na śmieci, lustra, szczotki do WC

- drzwi wewnętrzne

- gniazda zasilające, łączniki, oprawy oświetleniowe

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania (przeprojektowanie) stropodachu z zachowaniem pokrycia, spadków i warunków p.poż.

Ad. 2. Istnieje możliwość zmiany konstrukcji stropodachu. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz rysunki wykonawcze zaproponowanego rozwiązania przedstawi Wykonawca.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za prawidłowość wykonanych w I etapie robót i będą one wyłączone z gwarancji (fundamenty, podkłady piaskowe i betonowe, izolacje).

Ad. 3. Wykonawca robót w etapie II nie odpowiada za prawidłowość wykonanych robót

w I etapie.

4. Prosimy o potwierdzenie, że pomieszczenia o numerach 11, 12, 13 i 14 mają być wykonane w 100% do dnia 30.11.2021 r., nie wymaga natomiast, aby dla tych pomieszczeń uzyskać w tym terminie pozwolenia na użytkowanie.

.

Ad. 4. Zamawiający potwierdza, że pomieszczenia o numerach 11, 12, 13 i 14 mają być wykonane w 100% do dnia 30.11.2021 r., natomiast nie wymaga się, aby dla tych pomieszczeń uzyskać w tym terminie pozwolenia na użytkowanie

5. Czy w wycenie należy uwzględnić posadzenie drzewa wewnątrz budynku?

Ad. 5. W wycenie nie należy uwzględniać posadzenia drzewa wewnątrz budynku.

**Otrzymują:**

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
2. a/a AT