Nr sprawy MZD.266.23.2024.I3/IK         									                                                                                                                     Załącznik nr 8

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I.  Część opisowa

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Opis przedsięwzięcia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, opinii, uzgodnień i pozwoleń w zakresie obejmującym rewitalizację/zagospodarowanie przestrzeni publicznych – terenów zieleni 
ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, w ramach  zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury w gminie Miasto Ostrów Wielkopolski”.

Zakres usługi obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania z projektem architektoniczno-budowlanym, projektów technicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do uzyskania zgody na prowadzenie i wykonanie robót.

Zamierzenie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Wrocławskiej na odcinku od przejścia dla pieszych w rejonie ul. Klonowicza do ronda Miast Partnerskich (odc. dł. ok. 900m)
w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie działek nr: 7, 4/3, 6/2, 19, 20/2 obręb Ostrów Wielkopolski 0081; 3/2, 5/2, 6/2, 12/6, 13/2, 16/8, 16/6, 16/4, 18/1, 51, 20/3, 50/3, 19/3, 46/3 obręb Ostrów Wielkopolski 0096; 11, 18/2, 18/3, 19/5, 20/1, 21/1, 23/1, 51, 70/1, 71/3, 72/2, 73/2, 74/1, 125, 129/1, 133/2, 134/1, 150 obręb Ostrów Wielkopolski 0097; powierzchnia objęta opracowaniem ok. 25 000 m2

Planuje się przebudowę drogi do przekroju 1x2, likwidację pasa rozdziału na rzecz utworzenia pasów zieleni w przestrzeni pomiędzy jezdnią a chodnikami, wymianę istniejących nawierzchni na nawierzchnie z kamiennych płyt granitowych oraz z kostki betonowej (lub płytek betonowych), wymianę krawężników drogowych, uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej,  zagospodarowanie zielenią poprzez wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, wprowadzenie automatycznego systemu nawadniania, montaż elementów małej architektury.

### Celem inwestycji jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie intensywnie zurbanizowanego centrum miasta, poprzez zwiększenie obszarów zieleni, zapewnienie bioróżnorodności, stosowanie rozwiązań naturalnych lub bazujących na naturalnych, retencjonowanie i zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej w miejscu jej opadu (renaturalizacja, stosowanie nawierzchni przepuszczalnych).

Opis stanu istniejącego

Ogólna charakterystyka terenu inwestycji

Ul. Wrocławska – posiada przekrój 1x2 z pasem rozdziału. Teren, na którym planowana jest inwestycja znajduje się w południowej części miasta Ostrowa Wielkopolskiego; nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania.

W obrębie inwestycji zlokalizowano następujące urządzenia uzbrojenia podziemnego:

- 	kanał deszczowy, sanitarny

- 	sieć wodociągowa

-	sieć ciepłownicza

- 	sieć gazowa

- 	linie teletechniczne

- 	linie energetyczne nn 0,4 kV i SN 15 kV

II. Zakres opracowania 1. W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia : - Inwentaryzację stanu istniejącego (w tym inwentaryzację dendrologiczną) - Projekt koncepcyjny architektoniczny (z architekturą krajobrazu) - Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek wynika z przepisów odrębnych - Decyzję o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Projekt techniczny: - branża drogowa - branża architektury/architektury krajobrazu (zieleni) - branża sanitarna (przyłącze wody + system automatycznego nawadniania) - kolizje energetyczne - kolizje gazowe - kolizje teletechniczne - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Kosztorysy, przedmiary

2. Zakres rzeczowy usługi obejmuje: - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej (mapa do celów projektowych, mapa ewidencyjna, wypisy i wyrysy - Sporządzenie inwentaryzacji i projektu wycinki drzew (jeżeli będzie wymagane) - Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do infrastruktury technicznej od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami, podpisanych przez Zamawiającego), - Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji administracyjnych i uzgodnień i opinii (m.in. wymagane uzgodnienia ZUDP, uzgodnienia branżowe, pozwolenie wodnoprawne, konserwatorskie czy inne wynikające z lokalizacji przedmiotu umowy i jego zakresu) - Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlanego - Wykonanie projektów technicznych poszczególnych branż - Opracowanie części przetargowej obejmującej dokumentację projektową w wersji elektronicznej, szczegółowe specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, przedmiar robót (w wersji papierowej i elektronicznej) 3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Na podstawie wykonanych opracowań projektowych Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie na realizację inwestycji z funduszy europejskich na lata 2021-2027. Przedmiot umowy musi zapewniać możliwość wydatkowania środków przeznaczonych na realizację i późniejszą eksploatację obiektu w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady DHNS (https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/dla-instytucji/dnsh-zasada-nieczynienia-powaznej-szkody-srodowisku-do-no-significant-harm.

III.  Płatności

Dopuszcza się płatności częściowe po wykonaniu danego elementu dokumentacji projektowej.

IV. Wymagania:

Projekt budowlany winien posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia oraz być   sporządzony zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

  - Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

  - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz.1839),

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120 poz. 1126),

  - ustaleniami z zamawiającym,

  - Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi.

Dokumentacja winna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia  i zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów, określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
(w tym z aktualnymi rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy  technicznej.

Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 
i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów - kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia  założonych celów.

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i lokalne (w tym MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Dodatkowo

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętów, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę, pokryje Wykonawca.