# PROJEKT UMOWY NR ……………………..

# W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

# Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Nowy Duninów”,

zawarta w dniu …………………………….. 2023 roku pomiędzy:

Gminą Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów, reprezentowaną  przez:

Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy Nowy Duninów

przy kontrasygnacie

Aliny Szymkowiak – Skarbnika Gminy

zwaną w dalszej  części umowy Zamawiającym,

a  firmą

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reprezentowaną przez:

- ……………………………………….  – ……………………………………….

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści:

## §1.

## Przedmiot Umowy

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach stanowiących własność Gminy Nowy Duninów oraz jej dostawę wraz z montażem, zgodnie z Programem Funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonawca zrealizuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej,

- uzyska wszelkie wymagane, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do przeprowadzenia prac budowlanych objętych przedmiotem umowy,

- wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym oraz ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa,

- wykona dokumentację powykonawczą,

- wykona wszelkie niezbędne badania i próby,

- ponadto, Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do zrealizowania Inwestycji, w tym usunie ewentualne szkody powstałe przy realizacji przedmiotu umowy oraz uporządkuje i odtworzy teren po zakończeniu robót

- inne obowiązki wskazane w SWZ.

- Zamówienie należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz SWZ, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

## § 2.

## Dostarczanie dokumentów i informacji oraz zastrzeżenia stron

- Wykonawca jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu rysunki lub inne dokumenty związane z umową z odpowiednim wyprzedzeniem, a także zgodnie z jakimkolwiek harmonogramem wydawania informacji uzgodnionym z Zamawiającym lub w inny uzasadniony sposób określony na piśmie przez Zamawiającego albo w uzasadnionym czasie poprzedzającym prowadzenie robót wskazanych i opisanych w nich tak, aby umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego  wystarczającą ilość czasu na należyte sprawdzenie rysunków i innych dokumentów. Wykonawca ponosi koszty dostarczenia takich dokumentów.

- Wykonawca jest zobowiązany również do dostarczenia rysunków oraz innej dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej.

- Zastrzeżenia stron:

- Materiał i urządzenia na koszt i w zakresie własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach podanych przez Zamawiającego lub równoważnych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za przestrzeganie przepisów BHP oraz ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji robót prowadzonych na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości i porządku wokół placu budowy, w przypadku nie zachowania tego warunku Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami oczyszczania.

- Wykonawca na własny koszt przygotowuje plac budowy, zabezpiecza go i uporządkuje teren po robotach w tym szczególnie przywraca drogi i ciągi piesze do stanu pierwotnego.

- W przypadku powstania odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych w toku realizacji niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokona utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawi Zamawiającemu stosowne zaświadczenie lub inne wymagane dokumenty.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona niezbędne badania oraz ponosi wszelkie koszty i uzgodnienia związane z realizacją i odbiorem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aprobaty techniczne, lub atesty, lub dokumenty równoważne na zabudowany materiał, który dostarczył Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z warunkami umowy, programem funkcjonalno-użytkowym, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i normami, Prawem Budowlanym, własną wiedzą i doświadczeniem, a także w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz bez wad.

- Strony potwierdzają wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę .................  zł, co stanowi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, z czego część wynosząca 70% zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zaś część zabezpieczenia wynosząca 30% zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………..

## § 3.

## Termin wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia ……………………….

- Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie wykonanie prac zgodnie z niniejszą umową, przedłożenie dokumentacji oraz skuteczne zgłoszenie gotowości do odbioru, potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem odbioru końcowego.

## § 4

## Wartość umowy

- Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości:

Cena brutto ( wraz z podatkiem VAT wg stawki …%) w wysokości: ……………….  złotych

( słownie: ………………………………………………………………… 00/100)

w tym:

- opracowanie dokumentacji: ….......................................... zł brutto,

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej :...................................zł brutto.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót  potwierdzający wykonany przedmiot zamówienia.

- Fakturę  należy wystawić z podziałem na poszczególne obiekty z podaniem cen.

Termin płatności: faktury końcowej – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dane do faktury:

Nabywca:						Odbiorca:

Gmina Nowy Duninów				Urząd Gminy w Nowym Duninowie

ul. Osiedlowa 1					ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninów				09-505 Nowy Duninów

NIP: 7743211324

- Należność wykonawcy wynikająca ze złożonych faktur płatna będzie przelewem na konto ……………………………………………………………………………………………….. – Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy podany przez wykonawcę jest rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT – Biała Lista Podatników.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony niniejszej umowy postanawiają, iż zapłata  wynagrodzenia Wykonawcy za kompletnie i prawidłowo wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej i dostarczonych do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę faktury VAT, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

- Podstawą uruchomienia należnego wynagrodzenia za odebrane roboty jest przedstawienie dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4, wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane – w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia faktur VAT do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie za przedmiot umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach VAT.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Z każdej należności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę niezapłaconych podatków wraz z odsetkami wg stanu na dzień zapłaty oraz każdego innego zobowiązania wobec Zamawiającego ciążącym na Wykonawcy.

- Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której mowa w w/w ustawie.

## § 5.

## Odbiory

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi komisyjnie poprzez sporządzenie protokołu  końcowego odbioru w obecności przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, po uprzednim przedstawieniu dokumentów rozliczeniowych i skutecznym zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całości zamówienia.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy w terminie 14 dni po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 1.

- Protokół odbioru końcowego musi zawierać wyszczególnienie nowo powstałych, dobudowanych lub modernizowanych środków trwałych z określeniem ich parametrów technicznych oraz wartości (brutto łącznie z podatkiem VAT).

## § 6.

## Rękojmia i gwarancja jakości

- Przedmiot umowy objęty jest rękojmią za wady i gwarancją jakości. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi:

- na panele fotowoltaiczne ............ lat zgodnie z ofertą Wykonawcy,

- na pozostałe urządzenia i elementy oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - 5 lat,

i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego. Z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługują uprawnienia opisane w przepisach kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. W razie braku osiągnięcia porozumienia co do sposobu i terminu usunięcia wady w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia Wykonawcy – Zamawiający wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposób i termin usunięcia wady lub usunie taką wadę na jego koszt. Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za Wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Jeżeli, w wyniku kontroli czy innych okoliczności, Zamawiający zdecyduje, że jakiekolwiek urządzenia, materiały lub wykonanie są nieodpowiedniej jakości lub są niezgodne z Umową, Zamawiający może odmówić zatwierdzenia takich urządzeń, materiałów lub wykonania i natychmiast powiadomi o tym fakcie Wykonawcę z podaniem powodu takiej odmowy. Wykonawca zobowiązany jest w takim wypadku przedstawić do akceptacji urządzenia, materiały lub wykonanie, które są zgodne z umową i posiadają odpowiednią jakość.

## § 7.

## Cesja i podwykonawcy

- Wykonawca nie dokona cesji Umowy lub jakiejkolwiek jej części.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, lub kopię zawartej umowy terminowej o współpracę z podwykonawcą.  Z informacją ze dana umowa będzie obejmowała realizację zadania objętego w/w postępowaniem.

## § 8.

## Odpowiedzialność

- Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie szkody i straty powstałe z jakiejkolwiek przyczyny dotyczące przedmiotu umowy lub przedmiotów przeznaczonych do wbudowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy i pomimo takich szkód i strat będzie dalej prowadzić realizację oraz wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Koszty wyrównania takich szkód i strat w całości poniesie Wykonawca, z wyjątkiem przypadku, gdy szkody czy straty zostały w całości wywołane z wyłącznej winy Zamawiającego.

## § 9.

## Kary umowne, odszkodowanie

Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Zamawiający może żądać od Wykonawca kary umownej:

- za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,05 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4ust. 1 niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wartości umowy z VAT (określonej w § 4ust. 1 niniejszej umowy), za każdy dzień zwłoki,

- W przypadku rozwiązania od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający  zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

- W przypadku rozwiązania od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy).

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych z tytułów, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 30 % wartości umowy z VAT (określonej w § 4ust. 1 niniejszej umowy).

- Jeżeli zdaniem Zamawiającego tempo wykonywania przez Wykonawcę Robót lub jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z Umowy jest zbyt wolne, aby zagwarantować zakończenie Robót lub jakiejkolwiek ich części w terminach określonych w Umowie, wówczas Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy lub jej odpowiedniej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o takich opóźnieniach Wykonawcy. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy ma on nadal prawo żądać od Wykonawcy kar umownych oraz odszkodowań określonych w Umowie.

## § 10.

## Zmiana

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wskazanych poniżej:

- zmiana terminu przewidzianego na ukończenie robót w tym:

- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności warunki atmosferyczne uniemożliwiające dochowanie wymogów technicznych i technologicznych właściwych dla przedmiotu umowy, które nie pozwoliły na wykonanie przedmiotu umowy, trwających powyżej 5 dni roboczych – o ile Wykonawca zgłosił fakt wystąpienia przedmiotowej przesłanki Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia jej zaistnienia,

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie lub przerwanie robót przez Zamawiającego,

- przestój i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- nieterminowe przekazanie Terenu Budowy przez Zamawiającego;

- wykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu Umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych dla wykonania tych robót lub dostaw;

- w przypadku wystąpienia siły wyższej;

- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych;

- protesty mieszkańców;

- przedłużenie się terminów dostawy materiałów budowlanych spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy;

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu;

- zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, a w szczególności przekroczenie terminów wydawania lub odmowa wydania wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że wartość dokonanych zmniejszeń nie przekroczy łącznie 40% wartości pierwotnej Umowy. W takim przypadku kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy zostanie pomniejszona, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi świadczeniami;

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ kodeksu cywilnego;

- Zmiany osobowe:

- zmiana osób, będących personelem Wykonawcy posiadających uprawnienia budowlane wskazane w SWZ, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, na zasadach określonych w niniejszej Umowie;

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1), termin przewidziany na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia jej wykonywania w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i pod warunkiem, że okoliczności te wpływają na niemożność dochowania pierwotnego terminu.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3), zmiana umowy może zostać dokonana, jeżeli zmiana ta jest zgodna z interesem publicznym i nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

## § 11.

## Rozwiązanie Umowy

- W razie zaistnienia jakiegokolwiek z wymienionych poniżej przypadków Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomości o ich zaistnieniu, ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą.

- Powyższe dotyczy sytuacji gdy:

- w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze porozumienie ze swoimi wierzycielami, albo dokona przeniesienia uprawnień na rzecz swoich wierzycieli, albo zostanie postawiony 
w stan likwidacji albo jeżeli zarządca przymusowy, zarządca masy upadłości, syndyk masy upadłości, likwidator czy podobna osoba zostanie ustanowiona dla jakiejkolwiek istotnej części jego majątku zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi jego zadłużenia lub rozwiązania, zarządu przymusowego czy likwidacji przedsiębiorstw,

- Wykonawca dokona przeniesienia Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego czy też jego towary zostaną zajęte w toku egzekucji,

- Wykonawca bez uzasadnionego wytłumaczenia nie rozpoczął Robót zgodnie z § 3 Umowy,

- Wykonawca wstrzymał postęp Robót na więcej niż 30 dni od otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do kontynuacji Robót,

- Wykonawca nie przestrzegał wskazówek Zamawiającego dotyczących usunięcia niezadowalających robót lub materiałów,

- Wykonawca pomimo uprzednich ostrzeżeń kierowanych przez Zamawiającego na piśmie, nie kontynuuje Robót z najwyższą starannością lub uporczywie narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające z Umowy,

- Wykonawca podzlecił bez zgody Zamawiającego całość lub część robót,

- Wykonawca dopuścił się jakiegokolwiek innego rażącego naruszenia postanowień umowy,

- Rozwiązanie umowy stosownie do postanowień niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni od daty takiego rozwiązania nieodpłatnie dokona przeniesienia na Zamawiającego uprawnień wynikających z wszelkich umów dostawy materiałów czy towarów i/lub z umów o wykonanie jakichkolwiek robót do celów Umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie dopełnia zobowiązań wynikających z umowy jedynie w stosunku do części robót, Zamawiający może odstąpić tylko od odpowiedniej części umowy.

## § 12.

## Postępowanie dotyczące rozstrzygania sporów

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwy do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## § 13.

## Prawa autorskie

- Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować Zamawiającemu, że do utworów, które powstaną w wyniku realizacji niniejszej Umowy będą mu przysługiwały wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie majątkowe.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby utwory, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie były obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

- Z chwilą zapłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów Wykonawcy powstałych w wyniku realizacji postanowień niniejszej umowy przejdą na Zamawiającego. Wartość umowy obejmuje również wszelkie należności za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie ich utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania dowolną techniką ich egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone - wprowadzania do obrotu odpłatnego i nieodpłatnego, użyczenia lub najmu oryginału albo kopii;

- w zakresie rozpowszechniania ich w sposób inny niż określony powyżej - publicznego wystawiania, wyświetlenia, odtworzenia, rozpowszechniania, a także ich publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzania do pamięci komputerów oraz dowolnego przetwarzania w ich pamięci.

## § 14.

## Standardy i regulacje techniczne

- Wykonawca zobowiązuje się, że rysunki wykonawcze i powykonawcze wykonane przez Wykonawcę i wykonanie robót będzie odpowiadać:

- projektowi, wszelkim właściwym specyfikacjom i standardom technicznym, regulacjom dotyczącym budynków, budowy i środowiska oraz innym znajdującym zastosowanie do produktu będącego efektem robót,

- Polskim normom i standardom określonym w dokumentacji umowy. Jeśli po podpisaniu niniejszej umowy wejdą w życie zasadniczo zmienione lub nowe właściwe specyfikacje, standardy techniczne lub regulacje, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje dostosowawcze. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że takie propozycje stanowią zmianę, wówczas będzie wprowadzał zmianę zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- W przypadku gdy wymogi uwzględnione w specyfikacji lub umowie są sprzeczne lub różnią się od polskich norm, stosuje się wymogi bardziej rygorystyczne jeśli są dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 15.

## Błędy

- W razie wykrycia błędów w rysunkach wykonawczych lub powykonawczych wykonanych przez Wykonawcę, błędy te i roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego weryfikowania poprawności i zgodności projektu 
z obowiązującymi przepisami, umową i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. W razie wykrycia błędów Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego i poinformuje o możliwych poprawkach w projekcie. W razie jakichkolwiek błędów w projekcie, których Wykonawca nie wykrył lub o których nie poinformował Zamawiającego, wszelkie takie błędy i związane z nimi roboty zostaną poprawione na koszt Wykonawcy.

## § 19.

## Ryzyko Wykonawcy

Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność w zakresie robót znanych mu w chwili podpisywanie umowy oraz w zakresie, w jaki doświadczony Wykonawca może je przewidzieć.

## § 20.

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo budowlane.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

## § 21.

## Postanowienia końcowe

Integralną część umowy stanowią:

- Program Funkcjonalno - Użytkowy,

- Oferta Wykonawcy,

- SWZ.

Wykonawca:	Zamawiający: