Załącznik nr 5 do SWZ

Umowa  nr ……/TP/21

zawarta w dniu         .2021 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lęborku, adres: ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora ds. Finansowych Adama Hoffmanna, a ……………, z siedzibą w ………………….wpisaną do ………………… Regon …………….., NIP …………………, zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  …..........................................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP/40/21 przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego – realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w jednostkach Powiatu Lęborskiego”

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiektach SPS ZOZ w Lęborku, zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, będącym załącznikiem do niniejszej umowy.

- Zakres robót budowlanych objęty kontraktem, realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

| L.p. | Opis zadań | Szacowany koszt inwestycji (*) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podział budynku głównego na strefy pożarowe | 600 000,00 zł |
| 2 | Wydzielenie pożarowe łącznika/klaki schodowej pomiędzy budynkiem bakteriologii i histopatologii a budynkiem głównym | 170 000,00 zł |
| 3 | Dostosowanie do wymagań p/poż budynku bakteriologii i histopatologii | 500 000,00 zł |
| 4 | Dostosowanie do wymagań p/poż budynku administracyjnego | 500 000,00 zł |
| 5 | Dostosowanie do wymagań p/poż budynku działu fizjoterapii | 300 000,00 zł |
| 6 | Przebudowa sieci/instalacji wodociągowej zasilającej hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru przy lądowisku helikopterów | 200 000,00 zł |
| suma: |  | 2 270 000,00 zł |

(*) w tym koszty związane z usługą Inżyniera Kontraktu

- Zakres czynności Inżyniera Kontraktu:

- Powołanie grupy roboczej, w skład której wejdzie Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, Inspektorzy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalności: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej elektrycznej /telekomunikacyjnej.

- Sporządzenie przez grupę roboczą Audytów w zakresie ochrony ppoż dla poszczególnych obiektów. Audyty będą dotyczyć całości zagadnień ppoż dla poszczególnych obiektów. Audyty mają na celu, w odniesieniu do zadań opisanych w pkt. 2, przyjęcie w Programie funkcjonalno - użytkowym, rozwiązań optymalnych pod kątem technicznym i kosztorysowym, w tym uzyskaniu niezbędnych odstępstw od warunków technicznych, w taki sposób aby nie przekroczyć wartości robót budowlanych opisanych w tabeli.

- Inżynier Kontraktu przy czynnym udziale grupy roboczej, tworzy Programy funkcjonalno-użytkowe wraz z szacunkowymi kosztorysami inwestorskimi – dla każdego zadania opisanego w tabeli oddzielnie. Programy funkcjonalno-użytkowe wymagają akceptacji Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu, będzie „osobą merytoryczną” wyznaczoną do odpowiadania na pytania Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane opisane w tabeli.

- Inżynier Kontraktu wraz z grupą roboczą pełni nadzór nad sporządzeniem przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, w tym uzgodnienie projektu np. pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Inżynier Kontraktu wraz z grupą roboczą pełni nadzór nad robotami budowlanymi oraz uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowych oraz w uzyskaniu decyzji odbiorowych (w przypadku ich konieczności).

§ 2

- Końcowy termin realizacji robót budowlanych i czynności Inżyniera Kontraktu: 23 grudzień 2022r.

- Harmonogram robót budowlanych i czynności Inżyniera Kontraktu:

- w terminie do 4 miesięcy od podpisania umowy, ale nie później niż do 31 stycznia 2022 r. Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu ostateczny, uzgodniony z Zamawiającym Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Podział budynku głównego na strefy pożarowe” (lp 1 w tabeli z pkt. III.2 SWZ) – zamknięcie Etapu 1

- w terminie do 7 miesięcy od podpisania umowy, ale nie później niż do 30 kwietnia 2022 r. Inżynier Kontraktu przedstawi Zamawiającemu ostateczne, uzgodnione z Zamawiającym Programy Funkcjonalno – Użytkowe dla pozostałych zadań (lp 2, 3, 4, 5, 6 w tabeli z pkt. III.2 SWZ) – zamknięcie Etapu 2

- Wykonawca oświadcza, że w pełni akceptuje terminy określone w Umowie oraz, że nie kwestionuje pod żadnym względem, w tym organizacyjnym, technicznym ani budowlanym, możliwości wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z tymi terminami.

- Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór nad realizacją umowy: Kierownik Działu Technicznego lub inna osoba upoważniona.

§ 3

- Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonywanych usług i oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług będących przedmiotem umowy oraz odpowiednio wykwalifikowany personel.

- Dodatkowe obowiązki Inżyniera Kontraktu:

- Inżynier Kontraktu w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram czynności związanych z jego bezpośrednim zobowiązaniem.

- Inżynier Kontraktu przewodniczy grupie roboczej oraz ją reprezentuje przed Zamawiającym.

- Inżynier Kontraktu wraz z grupą roboczą reprezentuje Inwestora (Zamawiającego) przed Organami Publicznymi, w zakresie opisanym ustawą Prawo budowlane.

- Inżynier Kontraktu raportuje Z-cy Dyrektora ds. Finansowych SPS ZOZ w Lęborku, postęp prac do 30 dnia każdego miesiąca, w zakresie własnego zobowiązania do czasu wyłonienia Wykonawcy, a po wyłonieniu Wykonawcy sprawozdaje postęp robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania Inżynierowi Kontraktu podkładów .dwg budynków objętych robotami budowlanymi, z zastrzeżeniem konieczności sprawdzenia ich aktualności w niezbędnym zakresie dla poszczególnych zadań.

- Przekazania Inżynierowi Kontraktu kserokopii wszystkich decyzji administracyjnych w zakresie ochrony ppoż, wraz z posiadanymi archiwalnymi dokumentacjami technicznymi.

- Sporządzenia upoważnień do sprawowania czynności w imieniu Zamawiającego (Inwestora), we wnioskowanym przez Inżyniera Kontraktu zakresie, zgodnym z przepisami obowiązującego prawa.

§ 4

- Za realizację przedmiotu umowy określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą.

- Ogólną wartość zamówienia ustala się na: ……… zł netto, ……… zł brutto. W wartości brutto zawarty jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.

- Cena oferty stanowi wartość umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia w całym zakresie.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 może zostać wypłacone w następujących częściach:

- 40% wartości umowy, tj. ……………….. zł brutto, po zakończeniu Etapu 1;

- 25% wartości umowy, tj. ……………….. zł brutto, po zakończeniu Etapu 2;

- 35% wartości umowy, tj. ……………….. zł brutto, po zakończeniu realizacji  umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany przez strony protokół odbioru danej części zamówienia zgodnie z harmonogramem albo protokół końcowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w ciągu 60 dni liczonych od daty otrzymania faktury VAT.

- Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu na rzecz Wykonawcy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej (art. 481 k.c.) od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania usług na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Strony ustalają, że nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego za wykonaną usługę nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku realizacji dalszych usług, chyba że opóźnienie płatności przekroczyło 60 dni.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.c.) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ma zastosowanie.

§ 5

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy lub wskazaniami Zamawiającego,

- likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy lub zaspokojenie roszczeń Zamawiającego,

- co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń co do poprawności, terminowości świadczonych usług, wniesionych przez Zamawiającego na piśmie,

- braku terminowego usuwania błędów lub zaniedbań po uprzednim wezwaniu do tego Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad,

- jeśli Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizowania umowy i wyznaczeniu mu terminu na podjęcie zaniechanych czynności.

- Poza okolicznościami określonymi w ust. Error: Reference source not found niniejszego paragrafu, Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga Strona narusza postanowienia umowy powodując utratę istotnych korzyści wynikających dla niej z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 456 ustawy pzp.

§ 6

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

- Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy z co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą).

- Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny. * niepotrzebne skreślić

§ 7

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki powyżej terminów określonych w § 2,

- za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3, w wysokości 25 zł za każde naruszenie oraz dodatkowo w przypadku zwłoki – w wysokości 10 zł za każdy rozpoczęty dzień;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, albo przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- w przypadku stwierdzenia, że osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, nie są zatrudnione przez Wykonawcę 
na podstawie umowy o pracę, w wysokości 2.000,00 PLN za każdy stwierdzony przez Zamawiającego przypadek wykonywania pracy bez umowy o pracę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, z zastrzeżeniem § 5.

- Łączna wysokość naliczonych kar umownych należnych Zamawiającemu lub Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości brutto umowy.

- Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wartość kar umownych nie pokryje w pełni powstałej szkody.

- Zapłata kar umownych zostanie dokonana w terminie 14 dni liczonych od dnia wystąpienia z żądaniem jej zapłaty.

- Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary umownej przez Wykonawcę będzie mógł potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 8

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zmiana postanowień zawartej Umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w stosunku 
do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa 
w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany 
te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ oraz Strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.

- Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej Umowy, zmiana postanowień zawartej Umowy 
w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia którejkolwiek 
z niżej wskazanych okoliczności i na niżej określonych zasadach:

- Zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w § 2 w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, 
na które Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, 
a w szczególności: klęski żywiołowe, wojny, zamknięcie granic uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia siły wyższej, przez Stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy, termin zostanie przedłużony o czas jej trwania;

- przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą;

- napotkania warunków fizycznych nieprzewidywalnych, mających wpływ na wydłużenie procesu inwestycyjnego, zmian robót budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi, lub które uzyskały walor ostateczności po dniu rozstrzygnięcia postępowania skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robót budowlanych lub innych okoliczności mających związek z przedmiotem umowy;

- zmiany terminu wykorzystania środków finansowych określonego w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Lęborskim a Zamawiającym;

- zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w pkt 2)

- pod warunkiem podpisania przez Strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.

- Zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

- rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

- Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku określonym w ust. 3 pkt 3), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Niezależnie od treści ust. 3 pkt 3) lit. b), w przypadku zaistnienia przesłanek określonych 
w ust. 3 pkt 3) lit. a), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku 
do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 3 pkt 3), lit. a) wpłynęły 
na zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.

- W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) lit. c), Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni 
go w całości albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.

- Zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, wymienionych w Załączniku nr 3 do SWZ, w przypadkach dopuszczonych przez ustawę Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w SWZ.

- Zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).

§ 9

Jeżeli normalne używanie przedmiotu umowy wymagać będzie korzystania z należących do osób trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw 
w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§ 10

W związku z nałożonymi zadaniami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, Szpital jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Szpitala podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

§ 11

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy Strony zobowiązują się do zastosowania w pierwszej kolejności mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, przed wniesieniem sprawy do sądu.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez Strony, każda ze Stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1) nr 1 – Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ

2) nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – Załącznik nr 3 do SWZ

3) Pełnomicnictwo/-a

Zamawiający								                   Wykonawca