# Załącznik nr 2

# Wzór umowy

W dniu .................... 2019 r., na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy:

109 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią  SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9 – 11; 70 – 965 Szczecin,

NIP 851-25-43-558, REGON 810200960

zwanym w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM", a reprezentowanym przez :

KOMENDANTA – płk mgr Krzysztof Pietraszko

a

………………………………………………….

………………………………………………….

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

reprezentowanym przez:

…………………………………………..

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej dla zadania pn.: Przebudowa budynku nr 7 zlokalizowanego w kompleksie 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9-11 w celu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących przepisów

wraz z uzyskaniem zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Architekt Studio ILP.

Przedmiot zamówienia musi zawierać wszystkie dane i wymagania niezbędne do wykonania robót budowlanych w sposób określony w przepisach, w  tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) oraz  wymagań wynikających z potrzeb użytkownika. Przedmiot zamówienia będzie ponadto spełniał wymogi opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  określone w art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019.1986 t.j.).

2.    Przedmiot zamówienia będzie wykonany  w oparciu między innymi o:

- Dane zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  do Umowy

- Dokumentacji projektowej opracowanej przez biurowe projektowe Architekt Studio ILP

- Uzgodnienia z Zamawiającym dokonane w formie pisemnej

- Obowiązujące przepisy.

3.   Zamówienie obejmuje  wykonanie dokumentacji w zakresie i ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.

§2

- Opracowania objęte niniejszym zamówieniem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie papierowej, w podanej w załączniku nr 1 liczbie egzemplarzy, oraz w formie elektronicznej na płytach CD w formacie PDF oraz edytowalnej (odpowiednio w formatach .dwg – część graficzna, ATH – kosztorysy i przedmiary robót,  .doc – część opisowa dokumentacji, .xls – zestawienie kosztów zadania, harmonogram finansowo - rzeczowy).

- Oprawa dokumentacji projektowej musi spełniać wymagania określone w załączniku  nr 2 do  umowy: „Wymogi formalne do dokumentacji projektowej”.

- Wykonawca uzgodni wykonane dokumentacje projektowe (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt technologii apteki) – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz pod względem higieniczno-sanitarnym z Wojskowym Ośrodkiem Medycyny Prewencyjnej w Gdyni.

- Wykonawca uzyska inne uzgodnienia i opinie niezbędne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/ wykonanie robót.

- Ponadto wykonawca uzyska opinie dotyczące projektu budowlanego, wykonawczego 
i technologii apteki Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie oraz Szefa Regionu Wsparcia  Teleinformatycznego w Bydgoszczy (dokumentację do zaopiniowania  do RWT Bydgoszcz należy przekazać poprzez Szefa Rejonu Obsługi Abonentów w Szczecinie, dokumentację do zaopiniowania przez Szefa RZI należy przekazać przez Komendanta 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią).

§3

- Umowa będzie realizowana następującymi osobami wskazanymi w ofercie:

- ………………, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

- ………………., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

- ………………, legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- …………….., legitymujący się uprawnieniami budowlanymi  do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wykonawca zapewni udział w pracach projektowych także osób innych niż wymienione wyżej, jeśli jest to konieczne ze względu na przedmiot i charakter  wykonywanych opracowań .

- Funkcję projektanta – koordynatora będzie pełnił ……………………, tel. ………………./ email……….

- Zmiany osób wymienionych w ust. 1 mogą nastąpić tylko z uzasadnionych przyczyn, za pisemną zgodą Zamawiającego, poprzez wprowadzenie aneksem do umowy.

- Zmiany osób w inny sposób niż określono w ust. 2 będą traktowane jako naruszenie postanowień umowy i będą skutkowały wypowiedzeniem umowy z winy Wykonawcy.

- Do bieżących kontaktów w trakcie wykonywania umowy oraz do odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający wyznacza Pana Konrada Szymanowskiego, Tel. 91 810 59 46, email: inwestycje@109szpital.pl.

§4

- Odbiór dokumentacji projektowej będzie się odbywał na zasadach określonych w § 28 Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu w terminie:

-  opracowanie i przedłożenie do KOPI kompletnego projektu zamiennego budowlanego i wykonawczego – nie później niż do dnia 29.11.2019r.

- złożenie kompletnego wniosku o zmianę decyzji pozwolenia na budowę – nie później niż do dnia 29.11.2019 r;

- W terminie do 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego opinii dotyczącej przekazanej dokumentacji projektowej wydanej przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej w Gdyni , Zamawiający zwoła posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych. Z posiedzenia Komisji zostanie sporządzony protokół. W przypadku negatywnej oceny dostarczonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie usunąć stwierdzone wady dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Komisję, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty posiedzenia. Na potrzeby niniejszej umowy zakłada się, że uzgodnienie z WOMP trwać będzie nie dłużej niż 30 dni od momentu złożenia kompletu dokumentacji projektowej do uzgodnienia. Uzgodnienie trwające dłużej niż 30 dni nie będzie stanowiło opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy po stronie projektanta.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej poprawionej zgodnie z uwagami KOPI, Zamawiający ponownie zwoła posiedzenie Komisji, w celu powtórnej jej oceny. Zatwierdzony przez Inwestora protokół z posiedzenia Komisji, w którym dokonana zostanie  pozytywna ocena dokumentacji projektowej  będzie  podstawą do jej odbioru. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji projektowej obarczonej wadami, czas niezbędny do ich usunięcia będzie traktowany jako opóźnienie w realizacji zamówienia. Egzemplarze dokumentacji projektowej dostarczone do KOPI i wymagające poprawy, co do zasady, nie podlegają zwrotowi Wykonawcy.

- Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Zamawiającego.

- Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę (wykonanie robót) po pozytywnym zaopiniowaniu przez KOPI wykonanego projektu budowlanego.

- Wykonawca zobowiązany jest monitorować proces opiniowania dokumentacji projektowej przez Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjny w Gdyni.

- Wykonawca zobowiązany jest monitorować procesy wydawania pozostałych, koniecznych do uzyskania,  decyzji administracyjnych  i uzgodnień.

- W przypadku stwierdzenia w toku prac projektowych braku możliwości spełnienia  określonych przepisów techniczno – budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego zgodę na odstępstwo, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- W trakcie realizacji usługi, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego ma obowiązek uczestniczenia w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego, mających na celu dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz śledzenie postępu prac projektowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

11. Spotkania robocze w trakcie realizacji usługi mogą być także zwoływane na wniosek Wykonawcy.

12. Przy przejmowaniu Przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jego części.

13. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Przedmiotu umowy jest protokół przekazania, przygotowany przez Wykonawcę.

14. Zamawiający dokona odbioru Przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt. 12.

15. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, sporządzony zgodnie z przekazanym wzorem, stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany Przedmiot umowy.

16.  Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

§ 5

- W ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania przez Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faxem, udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w trakcie postępowania przetargowego na roboty budowlane objęte wykonaną dokumentacją projektową;

- pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót  budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w ramach niniejszego zamówienia w zakresie wynikającym w szczególności z art. 20 ust. 1 pkt. 3) i 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Pełnienie nadzoru autorskiego będzie obejmowało:

- potwierdzanie zgodności realizowanych  robót budowlano – instalacyjnych z dokumentacją projektową lub stwierdzenie odstępstw wraz z określeniem ich skutków,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie;

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, wykonanie projektu zamiennego oraz uzyskanie decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę;

- udział w technicznych radach budowy oraz pracach komisji, w tym odbiorowych  organizowanych i powoływanych przez Zamawiającego,

- pobyt na budowie przez czas niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego,

- odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego wraz z przygotowaniem i dostarczeniem niezbędnych materiałów, dokonaniem odpowiednich wpisów i potwierdzeń,

- dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy.

- Wykonane w ramach nadzoru autorskiego czynności Wykonawca będzie dokumentował na bieżąco w karcie nadzoru autorskiego, której wzór zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym w trakcie prowadzenia prac projektowych.

§ 6

1. Strony ustalają wynagrodzenie za Przedmiot umowy w formie zryczałtowanej, na ogólną kwotę brutto ………………. zł (słownie: …………………………………………………)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania Przedmiotu umowy.

4. Zapłata należności za przedmiot zamówienia nastąpi wg niżej określonych zasad w terminie 60 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo sporządzonych faktur częściowych Wykonawcy wg

- 30 %  ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowej,  po zatwierdzeniu przez KOPI i bezusterkowym odbiorze projektu budowlanego, po dostarczeniu faktury wystawionej na podstawie protokołu potwierdzającego bezusterkowy odbiór,

- 15 % ceny ofertowej  brutto za wykonanie dokumentacji, po  uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę, po dostarczeniu faktury wystawionej po dostarczeniu zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę,

- 40 %  ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowej,  po zatwierdzeniu przez KOPI i bezusterkowym odbiorze projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami  i harmonogramami robót oraz Zestawieniem Kosztów Zadania , po dostarczeniu faktury wystawionej na podstawie protokołu potwierdzającego bezusterkowy odbiór,

- za pełnienie nadzoru autorskiego  - 15 % ceny ofertowej  brutto za wykonanie dokumentacji, płatne w dwóch ratach: 50 % przewidzianego wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, po wykonaniu robót budowlanych o wartości przekraczającej 50 % ceny umownej za roboty budowlane oraz 50 % po odbiorze końcowym robót wykonanych w oparciu o dokumentację projektową wykonaną w ramach niniejszego zamówienia; po dostarczeniu Zamawiającemu faktury wystawionej na podstawie potwierdzonej przez Zamawiającego karty pełnienia nadzoru autorskiego.

§ 7

      - Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

      - Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe od niezapłaconej kwoty.

§ 8

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu
 odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
 w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1    umowy;

- Za nienależyte wykonanie i/lub opóźnienie w przedłożeniu należycie wykonanej dokumentacji projektowej  od daty upływu umownego terminu na dostarczenie dokumentacji do Zamawiającego do dnia dostarczenia poprawionej dokumentacji w wysokości 0,5% ceny za wykonanie dokumentacji projektowej licząc za każdy dzień opóźnienia od terminu umownego określonego w § 4 ust. 2, przy czym za nienależyte wykonanie zostanie uznane:

- niekompletność dokumentacji, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a także przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.Dz.U.2018.1935) ( w odniesieniu do projektu budowlanego)  oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j.Dz.U.2013.1129) ( w odniesieniu do projektu wykonawczego) ;

- niezgodność z udzielonym  zamówieniem oraz uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w formie pisemnej,

- niezgodność z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019. 1186) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019.1065);

- inne oczywiste wady, nie pozwalające na wykorzystanie dokumentacji projektowej zgodnie z jej przeznaczeniem;

- brak wymaganych uzgodnień dokumentacji projektowej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku, gdy opóźnienie w realizacji zamówienia przekroczy 20 dni.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy.

- Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, w następstwie, których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. W szczególności Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie ma prawa zawierać umów poręczenia, umów gwarancji bądź dokonywać na podstawie art. 921¹- art. 9215 kc przekazu świadczenia Zamawiającego należnego na podstawie niniejszej umowy.

- Zgoda, o której mowa w ust. 6  winna być wyrażona  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

1.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, który mija wraz z podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego  robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad, jednak nie dłużej niż ………. miesięcy od daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i bezusterkowego odbioru projektu wykonawczego.

2. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji wad dokumentacji, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi 
 za wady fizyczne i prawne Przedmiotu umowy.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Projektanta o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).

§ 10

- Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane  kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji Przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:

    - używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót,

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

    - Wprowadzania zmian przez Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.

6.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków.

7.	Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do Przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 15

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.

- Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od wad prawnych.

§ 11

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

- Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych.

§ 12

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w innych sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie umowy z celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

- Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Ww. zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.

- Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 np. z powodu wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.

- Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze  szczegółowym opisem,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,

- zmiana danych teleadresowych,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

- zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

- Zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych, koniecznych do wykonania zadania usług poprzez udzielenie zamówień dodatkowych.

8.    Pozostałe zmiany określone w umowie.

9. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust.1 ÷ 8 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

10. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 13

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacje wykonuje się poprzez skierowania konkretnego roszczenia do Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 3 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Brak pisemnej odpowiedzi w tym terminie uważa się za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.

§ 15

Integralną częścią umowy są załączniki:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Wymogi formalne do dokumentacji projektowej

- Wzór protokołu odbioru

§ 16

Umowę spisano w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							ZAMAWIAJĄCY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych ujawnionych w trakcie realizacji  umowy jest  109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Piotra Skargi 9-11,  70-965 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod telefonem nr 261 455 573 lub adresem email: iodo@109szpital.pl. Podane dane przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r. (RODO) w celu realizacji przedmiotowej umowy, w związku z właściwymi przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. Administrator przekazuje dane osobowe odbiorcom w ramach świadczenia usług na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi, obsługę poczty oraz zainteresowanym odbiorcom na podstawie art.139 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w Ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dane przechowywane będą przez 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od realizacji celu.  Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, w tym otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych, w zakresie wynikającym z wymienionych przepisów prawa,  jest niezbędne do  realizacji celu. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.