Nowy Dwór Mazowiecki, 07.05.2019 r.

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100, informuje o wszczęciu przetargu nieograniczonego na podstawie art. 701 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm) oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pt. „Budowa sieci wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim”.

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane opisane szczegółowo w SIWZ rozdział III.

- Oferty należy składać wraz z załącznikami w formie elektronicznej na platformie zakupowej Open Nexus, dostępnej między innymi na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zwikndm.pl/ w zakładce „przetargi – platforma zakupowa”, do dnia 23.05.2019 r. do godz. 12:00

- Wadium w wysokości 20 000,00 zł należy wnieść do dnia 23.05.2019 r. do godz. 12:00

- Termin realizacji Zamówienia:

- zakończenie robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem do dnia 30.12.2019 r.

- opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie od podpisania umowy do 30.03.2020 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu opisuje szczegółowo SIWZ rozdział I.

- Otwarcie ofert (elektronicznie na platformie zakupowej Open Nexus) nastąpi w dniu 23.05.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Rtm. Witolda Pileckiego 100 Nowy Dwór Mazowiecki, sala konferencyjna I piętro

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – cena 90 %, okres rękojmi i gwarancji – 10 %

- Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Warunki zamówienia do sporządzenia oferty, tj. SIWZ oraz Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nowym Dworze Mazowieckim” można uzyskać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. lub pobrać ze strony internetowej: www.zwikndm.pl.