**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:

**„Rozbudowa ul. Polnej” w Krośnie – etap II**

1. Zamówienie obejmuje w szczególności realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu m.in.:

**a) branża drogowo - mostowa**

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* podbudowy,
* nawierzchnie,
* roboty wykończeniowe,
* oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
* elementy ulic,

**b) branża sanitarna: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i wodociągowa, gazociągi**

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* roboty montażowe,

**d) branża elektryczna**

* kabel zasilający szafę SOU-1,
* kabel zasilający szafę SOU-2,
* budowa oświetlenia - szafa SOU-1,
* budowa oświetlenia - szafa SOU-2,
* demontaż oświetlenia ulicznego (WO),
* przebudowa i zabezpieczanie kabli SN 30kV,
* przebudowa linii energetycznej nN (st. Transf. „Sóchodół-5”),
* przebudowa linii energetycznej nN (st. Transf. „Łężany-4”),
* przebudowa i zabezpieczanie kabli energetycznych nN,

**g) branża teletechniczna**

* przebudowa sieci teletechnicznej ORANGE POLSKA,
* przebudowa sieci teletechnicznej COMP-SERWIS,
* budowa kanału technologicznego ul. Polna,

Zamawiający informuje, iż w innym postępowaniu wykona roboty budowlane na przepuście P4 w km 1 + 379,95. W związku z powyższym, Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu w cenie ofertowej uwzględni całość robót związanych z budową drogi wraz z całą infrastrukturą oraz wykona roboty budowlane dla ww. zadania z wyłączeniem przepustu P4 w km 1 + 379,95.

Wykonawca na koniec realizacji zadania umieści dwie tablice informacyjne, na początku   
i na końcu realizowanego odcinka. Koszt umieszczenia tablic powinien być wkalkulowany w cenę ofertową.

W ramach zadania Wykonawca dokona przebudowy zjazdów wybudowanych już po uzyskaniu decyzji ZRID. Przebudowywane zjazdy mają nawiązywać do zjazdów typowych przyjętych w dokumentacji projektowej na przedmiotowym zadaniu. Wykaz zjazdów przeznaczonych do przebudowy znajduje się w załącznikach do przetargu.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni przebudowę przedmiotowych zjazdów, a kwotę wynikającą z ich przebudowy umieści w ofercie, w tabeli „Koszty na roboty niekwalifikowane” w poz. Nr 1 – Branża drogowa.

Ponadto zamawiający informuję, iż w załącznikach do przetargu umieścił spis tabelaryczny zjazdów, na które została wydana decyzja lokalizacyjna wraz z projektem budowy zjazdu a które nie zostały wybudowane.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga:

Zakończenie robót - do dnia: 30.04.2022r.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Powiązanie inwestycji z drogami publicznymi.

Roboty będą realizowane w całości na odcinku przebiegającym w granicach administracyjnych miasta Krosna. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go   
w Urzędzie Miasta Krosna uwzględniając bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie częściowo zdemontowanych oraz instalowanych na czas remontu/budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.   
Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Miasta Krosna Projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane przy uwzględnieniu minimalizacji utrudnień w ruchu drogowym.

7. Wymagania przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien posiadać stosowny sprzęt do prowadzenia robót oraz:

a. Zapewnić oszczędne korzystanie z terenu tj. ograniczyć do terenu zajęcia obszaru  
 niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia,

b. Utrzymać porządek na terenie zaplecza i budowy,

c. Do budowy stosować sprzęt sprawny technicznie,

d. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia wykonywać w porze dziennej   
tj. od 6.00 do 22.00.

8. Integralnymi składnikami Umowy są dokumenty, które do celów interpretacji mają pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

b) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),

c) wyjaśnienia udzielane w trybie art. 26, 87 i 90 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

d) dokumentacja projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiORB,

e) umowa na roboty budowlane,

f) oferta Wykonawcy wraz formularzami,

g) umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

9. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia, Przedmiarach robót i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.