|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer sprawy: WAD.272.1.3.2022.AM**WYLICZENIE WARTOŚCI CENY OFERTOWEJ - Załącznik przekazywany Zamawiającemu wraz z ofertą Załącznik nr 1 do oferty** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie zadań** | **Ilość** | **Realizacja robót w roku** |  |  |  |  |  |  |
| jednostki | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |
| **ETAP I** | **ETAP II** | **ETAP III** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Termomodernizacja budynku biurowego WIORiN w Koszalinie Oddział w Szczecinie przy ul. Matejki 6B:** |   |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Modernizacja systemu grzewczego **(ETAP III – 2024 rok)** | 1 kpl. |  |  | ………………….………… zł brutto |  |   |  |  |  |  |
| 2 | Ocieplenie ściany wewnętrznej [SW1] Ocieplenie ścian klatki schodowej (ETAP II – 2023 rok) | 57,27 m2 |  | ……………………..……… zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
| 3 | Ocieplenie ściany zewnętrznej [SZ4] (ETAP II – 2023 rok) | 34,8 m2 |  | ………………………………zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
| 4 | Ocieplenie połaci dachowej [STZ2] - dach stromy (ETAP I – 2022 rok) | 110 m2 | ………………………… zł brutto |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 5 | Wymiana okien [OK1] (ETAP I – 2022 rok) | 17,73 m2 | ……..………………… zł brutto |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 6 | Ocieplenie ściany zewnętrznej [SZ3] Docieplenie ścian tylnych i szczytowej wraz z obróbką blacharską, rynnami i rurami spustowymi (ETAP II – 2023 rok) | 821,67 m2 |   | ……………………………… zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
| 7 | Ocieplenie połaci dachowej [STZ1] - dach pulpitowy (ETAP I – 2022 rok) | 649 m2 | …………………………. zł brutto |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 8 | Ocieplenie ściany zewnętrznej [SZ2] Izolacja ściany zewnętrznej powyżej poziomu terenu (ETAP II – 2023 rok) | 177,2 m2 |   | ..…………………………..… zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
| 9 | Ocieplenie ściany zewnętrznej [SZ1] Izolacja ścian piwnic poniżej poziomu terenu (ETAP II – 2023 rok) | 164,06 m2 |   | ……………………………… zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
| 10 | Roboty towarzyszące (dział 11 przedmiaru branża architektoniczna) (ETAP II – 2023 rok) | 1 kpl. |   | ………………………........... zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
| 11 | Naprawy spękań murów oraz płyt balkonowych (ETAP I – 2022 rok) | 1 kpl. |  ………………………... zł brutto |  |   |  |   |  |  |  |  |
| 12 | Elewacja frontowa - Tynk renowacyjny (ETAP I – 2022 rok) | 1312 m2 | ……………….………... zł brutto |   |   |  |   |  |  |  |  |
| 13 | Wymiana układu stateczników z elektromagnetycznych na elektroniczne (ETAP II – 2023 rok) | 1 kpl. |   | ……………………………... zł brutto |   |  |   |  |  |  |  |
|  **Razem brutto poszczególne Etapy** | ………………………... zł brutto | ………………………... zł brutto | ………………………... zł brutto |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: Etap I + ETAP II +ETAP III – WARTOŚĆ BRUTTO NALEŻY PRZENIEŚĆ DO FORMULARZA OFERTOWEGO WYKONAWCY** | ………………………………………………. ZŁ BRUTTO |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Uwaga!!!*** 1. *Należy wypełnić tabelę ryczałtową w zakresie poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia:*

*- Etap I – realizacja 2022 rok,**- Etap II – realizacja 2023 rok,* *- Etap III – realizacja 2024 rok,* *i wskazać i łączną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. Podpisany* ***elektronicznie*** *załącznik nr 1 do oferty „Wyliczenie wartości ceny ofertowej” Wykonawca przekazuje* ***wraz z ofertą****. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekaże wraz z ofertą powyższego załącznika bądź przekaże niewypełniony lub niepodpisany elektronicznie załącznik, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.**2. Ceny ryczałtowe poszczególnych elementów tabeli Wykonawca wpisuje jako ceny* ***brutto.****3. Zaleca się* ***dokładne sprawdzenie*** *poprawności wszystkich kwot wpisanych przez Wykonawcę do tabeli elementów ryczałtowych oraz sprawdzenie poprawności wykonanych działań arytmetycznych.**Ceny ryczałtowe brutto poszczególnych elementów są wiążące dla Wykonawcy.* *W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych Zamawiający samodzielnie dokona poprawek, zaś konsekwencje poprawy tych omyłek, w tym np. poprawa kwoty ceny ofertowej brutto obciążą Wykonawcę.**4. Po wypełnieniu oraz dokładnym sprawdzeniu załącznika „Wyliczenie ceny ofertowej” zaleca się* ***przekonwertowanie pliku do formatu .pdf.****5.* ***Plik należy podpisać elektronicznie*** *za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego (poprzez e-dowód).* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |