# UMOWA nr ………..

zawarta w dniu ……………….. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

GMINĄ USTRZYKI DOLNE, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne,                                        REGON 370440070, NIP 6891190300

reprezentowaną przez:

Burmistrza - Bartosza Romowicza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ewy Kaczmaryk-Elmerych

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony, a

………………………………………………

………………………………………………

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

W postępowaniu prowadzonym w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień dla inwestycji pn.: „Camperpark Ustrzyki Dolne”

- Projekt Koncepcyjny – wstępny projekt budowlany

- Analizy uwarunkowań formalno-prawnych

- Koncepcja projektu zagospodarowania terenu. Inwestor wstępnie zakłada następujące obiekty (budynki mogą w sobie łączyć funkcje) :

- Budynki o następujących funkcjach:

-recepcja,

-zaplecze sanitarne dla pola namiotowego i kamperów,

-wypożyczalnia rowerów

-wypożyczalnia nart skiturowych.

- Pole namiotowe o min. ilości 10 miejsc wraz z przyłączem elektrycznym

- Pole kamperów  o min. ilości 4 miejsc z możliwością zrzutu ścieków oraz poboru wody

- Plac zabaw dla dorosłych

- Mała architektura

- Parking

- Drogi wewnętrzne

- Ciągi pieszo rowerowe

- Ogrodzenie terenu

- Koncepcje funkcjonalno-architektoniczne budynków. Inwestor zakłada  Infrastrukturę zgodną z zasobami ładu przestrzennego oraz elementów nowoczesnej architektury z połączenia drewna betonu i szkła

- Pozytywną opinię rozwiązań architektonicznych rzeczoznawcy branży: sanitarnej, elektrycznej oraz  ds. zabezpieczeń pożarowych

- Inwentaryzacja zieleni i projekt wycinek

- Bilans zapotrzebowania na media

- Opis przyjętych rozwiązań

- Widoki 3D- wizualizacje

- WKI- wskaźnikowe koszty inwestycji

- Wystąpienie do gestorów sieci o warunki przyłączenia

- Reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej

- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

- Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Procedowanie wniosku i reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Opracowanie wniosku o warunki zabudowy dla przedmiotom inwestycji

- Procedowanie wniosku i reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej

- Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego.

- Zagospodarowania terenu

- Branży drogowej układ wewnętrzny

- Branży architektonicznej budynków

- Branży instalacji sanitarnych zewnętrznych, w zakresie działek inwestora i przyłączy

- Branży instalacji sanitarnych wewnętrznych dla budynków (inst. wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowa, co)

- Branży instalacji elektrycznych zewnętrznych, w zakresie działek inwestora i przyłączy

- Branży oświetleniowej, w zakresie działek inwestor

- Branży instalacji elektrycznych wewnętrznych -  instalacji elektrycznych dla budynków

- Branży konstrukcyjnej dla budynku

- Opracowanie operatu wodnoprawnego (w przypadku nałożenia przez właściwy organ obowiązku sporządzenia operatu),

- Badania geotechniczne podłoża

- Analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii

- uzyskanie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wypisów z rejestru gruntów (szczegółowych na działki przeznaczone pod inwestycję) oraz kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 i 1:2000 i formacie max. A3 obejmujących obszar planowanej inwestycji oraz poniesienie związanych z tym opłat,

- przygotowanie dokumentów do wniosku i złożenie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- opracowanie badań geotechnicznych

- Zakres dokumentacji wymieniony w ust. 1 należy również wykonać na nośniku CD                   w formie elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej, formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych z MS Excel (do płyty CD należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest identyczna z wersją papierową).

- Opisów w dokumentacji Wykonawca nie może dokonywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Wspólny słownik zamówień (CPV):

71200000-0 Usługi architektoniczne

- Dodatkowe prace, nie objęte niniejszą umową, których konieczność wyniknie w trakcie realizacji zamówienia i których nie można było przewidzieć przy sporządzaniu umowy, traktowane będą przez Strony jako prace dodatkowe i mogą być zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie umowy na prace dodatkowe.

§ 2.

Obowiązki stron

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- umową

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej

- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- ofertą Wykonawcy

- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z: Zamawiającym, Zakładem Energetycznym Miejskie oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw 
i obowiązków wynikających z umowy w całości lub w części innym wykonawcom.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, 
a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji zadania.

§ 3.

## Terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie do dnia 01.05. 2022 r.

§ 4.

## Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru programu funkcjonalno-użytkowego.

- Podpisany przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury za wykonany przedmiot umowy.

- Do opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego załączyć pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu opracowanie w całości lub w części bądź jego roboczą wersję w celu akceptacji lub sformułowania uwag.

- Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający dokonuje w terminie siedmiu dni roboczych od dnia przekazania opracowania.

- Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione istotne wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy Zamawiający może w kolejności:

- żądać poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- po upływie powyższego terminu, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli przedmiot umowy w dalszym ciągu nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od umowy lub powierzyć poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji projektowej innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, których istnienie zostało ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania czynności sprawdzających.

- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10, mają zastosowanie procedury opisane w ust. 9 lit. b) i c).

- W przypadku  wystąpienia wad nienadających się do usunięcia, w tym powodujących konieczność ponownego sporządzenia dokumentacji w całości lub w znacznej części, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość prac wykonanych wadliwie, albo

- odstąpić od umowy w całości lub w części.

- Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnień stron przysługujących w związku 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań oraz uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi.

§ 5.

# Zmiany w umowie

- Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów 
w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku:

- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp., pod warunkiem, że Wykonawca dochował należytej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji, postanowień czy uzgodnień,

- niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek,

- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek,

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek,

- przedłużających się branżowych uzgodnień projektu,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego.

- zmiana w zakresie przedmiotu umowy dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta stała się konieczna ze względu na interes Zamawiającego, 
w szczególności z uwagi na zmniejszenie zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach umowy, bez odszkodowania dla Wykonawcy oraz z odpowiednio pomniejszonym wynagrodzeniem, przy zachowaniu tych samych cen jednostkowych i wskaźników,

- W sytuacjach opisanych w ust. 2 pkt a) zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego, oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6.

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane 
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy, całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy jak i udziela Zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub prawa zależne do przedmiotu umowy lub jego części przysługiwały osobom trzecim, 
w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego 
w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznych
i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem 
i nazwiskiem autora.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i eksploatacji inwestycji:

- używać i wykorzystywać przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych,

- sporządzać kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- wykorzystywać przedmiot umowy do celu innego niż wyżej wymienione powyżej, niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych,

- rozpowszechniać dokumentację projektową poprzez publiczne jej udostępnianie, 
w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie 
w mediach, w książkach, albumach, broszurach, a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i reemitować dokumentację projektową w każdej możliwej formie urzeczywistniania,

- przekazać dokumentację projektową innej jednostce finansującej inwestycję.

§ 7.

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto …………………… zł

słownie: …………………………………………………………………………………………

wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………… zł

i  podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę: …………………. zł

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wykonawca nie może wystawiać faktur częściowych.

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura                        z podanym numerem konta, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane prace zostanie zapłacona po uprzednim jej potwierdzeniu przez Inspektora Wydziału Inwestycji w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 17 i ust. 18 niniejszej umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w PLN na rachunek bankowy wykonawcy: Nr …………………………………………………

- Zamawiający jest podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP …………………….

§ 8.

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela trzyletniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 2. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji opracowanej przez siebie dokumentacji, o ile zajdzie potrzeba podyktowana wymaganiami aktów prawnych

- Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób wynikającej z postanowień kodeksu cywilnego odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt niezwłocznie wszystkie wady wykonanego przedmiotu umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi, 
w terminie określonym przez Zamawiającego, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pisemnym i nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny Stron co do przyczyn wad przedmiotu umowy rozstrzygająca będzie opinia rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca.

§ 9.

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

  - za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

- W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy, po udokumentowaniu ich wykonania przez Wykonawcę i ich odebraniu przez Zamawiającego.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego, z wynagrodzenia Wykonawcy należności powstałej poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa 
w ust. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.

## Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od przysługujących stronom powodów odstąpienia od umowy, 
a wynikających z przepisów prawa lub innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w sytuacji gdy:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem sporządzania dokumentacji projektowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć 
w ustalonym terminie,

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestał jego wykonywania oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- nastąpi upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym przypadku przewidzianym w umowie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych dokona komisja odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. Komisja odbioru, na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac, określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy. Do odebranej części przedmiotu umowy mają zastosowanie postanowienia niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące rękojmi, gwarancji i kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 lit. f):

- żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu,

- na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

## Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa                      w ust. 1,  może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 
w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w dokumentach postępowania,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o  podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku:

- niespełnienia wymagań zawartych w dokumentach postępowania,

- gdy określa termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy                               o podwykonawstwo w terminie 7 dni uważa się to za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu prac przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa                 w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 11, biorącym udział w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 17, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w wysokości kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 12.

Osoby uprawnione do kontaktów

Przedstawicielem do kontaktów w sprawie niniejszej Umowy ze strony:

1) Wykonawcy jest: …………………………..., tel. ………...……………….,

2) Zamawiającego jest: ………………………., tel. …………………………,

§ 13.

## Postanowienia końcowe

- Cesja wierzytelności pieniężnej należnej Wykonawcy z tytułu wykonania umowy lub jej części wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach 
o dostępie do informacji publicznej.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

### Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem realizacji zadania,

### - oferta wykonawcy

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA