Wzór umowy

Wersja po zmianie

UMOWA

NR SE……...2024

zawarta w dniu …………… 2024 r. w Olkuszu, pomiędzy:

Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP: 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

zwaną dalej „Zamawiającym”

reprezentowaną przez: Pana Romana Piaśnika – Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

a

……………………………………………………………………………………………………………...

zwanym dalej ,,Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

W rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Części I*

Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusz w okresie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2024 r. do 31 marca 2026 roku, przy czym:

A.  Okres letni obejmuje okres od 1 sierpnia do 31 października 2024 r. oraz od 1 kwietnia do 31 października 2025 r., a okres zimowy od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. oraz od 1 listopada 2025 do 31 marca 2026 r.

      - Wykonawca jest zobowiązany do:

- mechanicznego oczyszczania ulic (usuwanie odpadów, liści, gałęzi, piasku, żwiru, kruszywa, butelek, puszek i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności wyrastającej w rejonie skrajni jezdni) na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem  A do umowy;

- zmechanizowanego lub ręcznego oczyszczania chodników (usuwanie odpadów, liści, piasku, żwiru, szkła, butelek, puszek, odchodów zwierzęcych i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności - traw i chwastów z opasek przykrawężnikowych, przejść dla pieszych oraz wysepek dla pieszych w pasach rozdzielających jezdnie, wyrastających w rejonie chodników na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem B do umowy. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- zmechanizowanego lub ręcznego oczyszczania parkingów (usuwanie odpadów, liści, gałęzi, piasku, żwiru, szkła, butelek, puszek i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności - traw i chwastów  wyrastających w rejonie parkingów) na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem C do umowy. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- zmechanizowanego lub ręcznego oczyszczania przystanków (usuwanie odpadów, liści, gałęzi, piasku, żwiru, szkła i innych zanieczyszczeń oraz usuwanie roślinności - traw i chwastów, wyrastających w rejonie przystanków) na całej powierzchni zgodnie z załącznikiem D do umowy. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie letnim, przystąpić do prac porządkowych od godziny 600 na Osiedlu Śródmieście w kolejności, tj. od płyty rynku wraz z chodnikami i parkingami, następnie ulice, chodniki i parkingi  przyległe do rynku zgodnie z Załącznikiem B do Umowy 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek).

- przystanki komunikacji miejskiej (wiaty i słupki, których Gmina jest właścicielem) powinny być sprzątane w sposób gwarantujący ich czystość;

- przy każdorazowym oczyszczaniu przystanków usuwania ogłoszeń, powieszonych
w miejscach niedozwolonych;

- usuwania odpadów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników (np. potłuczonych butelek, elementów metalowych czy zniszczonych elementów koszy itp.) niezwłocznie od momentu przekazanego zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym również Straży Miejskiej i Policji). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 6:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań w wyżej określonym czasie;

- utrzymania w czystości 2m2 terenu wokół urządzeń służących do poboru opłat parkingowych  tj. (parkometrów) na ulicy Rynek 2 szt., Górniczej 3 szt., Szpitalnej 1szt., Nullo 2 szt.;

- kontroli w każdy poniedziałek i piątek w zakresie zbierania odpadów z ulic, chodników, parkingów i przystanków, ujętych w załącznikach A, B, C i D do umowy;

- bieżące utrzymanie obiektów małej architektury wraz z zamiataniem chodnika na terenie cmentarza przy ul. Nullo w Olkuszu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada przez okres trwania umowy;

- w razie takiej konieczności  ręczne oczyszczanie całych powierzchni płyty rynku, jezdni i chodników z odpadów komunalnych, bytowych, odchodów zwierzęcych, usuwanie zanieczyszczeń z ptasich odchodów z obiektów małej architektury tj. ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

- w trakcie oczyszczania w strefie ścisłego śródmieścia tj. płyty i chodników w rynku, chodników ulic przyległych oraz chodników przy ulicach Mickiewicza, Szpitalnej, Kościuszki, Górniczej i Parku Miejskiego z drobnych odpadów np. niedopałków papierosów, kapsli, puszek, butelek plastikowych, odchodów zwierzęcych oraz odpadów organicznych Zamawiający wyklucza możliwość korzystania/użycia dmuchaw spalinowych i akumulatorowych służących do sprzątania m.in. liści, drobnych odpadów komunalnych z płyty rynku, chodników czy parkingów;

- Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania/użycia dmuchaw spalinowych i akumulatorowych służących do sprzątania drobnych odpadów komunalnych tj. liści, niedopałków papierosów, kapsli, puszek, butelek plastikowych, odchodów zwierzęcych oraz odpadów organicznych itp. z ulic, chodników, parkingów, placów, schodów i  przystanków na terenie Miasta Olkusz po wcześniejszym uzgodnieniu;

- w razie konieczności mechanicznego oczyszczania nawierzchni płyty rynku, obowiązkowe jest zraszanie powierzchni zamiatanej. Ilość wody użytej do zraszania musi gwarantować, że podczas oczyszczania nie nastąpi wzniecanie pyłów;

- jednokrotne w ciągu roku wyczyszczenie/umycie za pomocą specjalistycznych środków chemicznych tłustych plam i innych zabrudzeń znajdujących się na powierzchni płyty rynku i chodnikach. Termin wykonanych prac oraz rodzaj stosowanych środków będzie ustalany z Zamawiającym;

- zamiatania ulic w technologii „na mokro” we wszystkich kategoriach, w razie potrzeby Zamawiający może zmienić zamiatanie na polewanie;

- zbierania liści nagromadzonych przez właścicieli prywatnych posesji z oczyszczonych, ulic, chodników, parkingów i przystanków, ujętych w załącznikach A, B, C i D do umowy, (nie dotyczy odpadów biodegradowalnych odbieranych od mieszkańców 
w ramach odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych);

- niezwłocznego podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia oczyszczania dróg, chodników, parkingów bądź przystanków (na terenach wskazanych w załącznikach A, B, C, D),
w tym usuwania skutków zjawisk atmosferycznych (np. powalonych przez wiatr drzew, namuleń uniemożliwiających poruszanie po drodze czy chodniku), następstw kolizji i wypadków drogowych np. kawałki karoserii, szkła, plastiku, wycieki paliw, płynów roboczych, substancji chemicznych typu kwasy, zasady itp., pozostałych np. po prowadzonej akcji ratowniczej, jednak w czasie nie dłuższym niż do …. godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym Straż Miejską). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 6:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań w określonym czasie;

- zebrania i przekazania zebranych odpadów uprawnionemu podmiotowi zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku;

- zabezpieczenia sprzętu i środków niezbędnych do wykonania prac.

      - Zasady wykonywania przedmiotu umowy.

- Prace winny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się po terenie objętym zamówieniem.

- W ramach oczyszczania należy zwrócić szczególną uwagę na rozjazdy ulic, ich łuki oraz zatoczki, przejścia dla pieszych i studzienki kanalizacyjne w zakresie usuwania zanieczyszczeń w postaci: liści, trawy, zachwaszczeń i innych nieczystości stałych.

- W przypadku braku możliwości oczyszczania mechanicznego ulic należy je oczyszczać ręcznie.

- Odbiór i transport odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o odpadach i Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram sprzątania (w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy w 2024 roku w formie elektronicznej, lub papierowej.  Harmonogram musi być zaakceptowany przez Zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia jego przedłożenia (brak uwag w ciągu 10 dni uznaje się za akceptację harmonogramu). Obowiązkiem Wykonawcy jest aktualizowanie harmonogramów w miarę zaistniałych potrzeb po wcześniejszej aprobacie przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do bieżącego zgłaszania uwag i zastrzeżeń do Harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian w Harmonogramie najpóźniej w ciągu 5 dni od otrzymania uwag i zastrzeżeń.

- W zakres prac wchodzą również kontrole (w terminach ustalonych przez Zamawiającego) terenów ujętych w zamówieniu, mające na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac. Objazdy z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będą na koszt Wykonawcy.

- Usługa oczyszczania ulic, chodników, parkingów i przystanków, będzie trwała od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 sierpnia do 31 października 2024 oraz od 01 kwietnia do 31 października 2025 roku, a w razie konieczności wynikającej z warunków atmosferycznych również w innych terminach na przestrzeni trwania umowy.

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na tereny zieleni.

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na chodniki.

- Każda jednostka sprzętowo-transportowa Wykonawcy, a także jego pracownicy  wykonujący czynności w ramach przedmiotu zamówienia, powinni być oznakowani emblematem (nadrukiem) zawierającym logo Wykonawcy.

- W przypadku, gdy sprzątanie ulic, chodników, parkingów lub przystanków w dniu   przewidzianym w wykazie jest niemożliwe bądź przypada na dzień świąteczny,  sprzątanie przenosi się na dzień wcześniejszy lub inny po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym.

- Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.

      - Wykonawca jest zobowiązany do:

- ręcznego oczyszczania chodników (usuwania odpadów, suchych liści, gałęzi, piasku, szkła opakowań z tworzyw sztucznych i innych zanieczyszczeń oraz usuwania roślinności traw i chwastów) na całej powierzchni chodników znajdujących się na terenie cmentarza przy ulicy Nullo w Olkuszu. Prace te należy prowadzić systematycznie nie dopuszczając do porastania traw i chwastów;

- ręcznego mycia elementów małej architektury znajdującej się na terenie cmentarza tj. ławki 13 szt. (elementy drewniane i metalowe), kosze 5 szt. na odpady komunalne oraz zadaszenie muru cmentarnego (dachówkę) od strony ulicy Króla Kazimierza Wielkiego;

- prace winny być wykonywane w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się po terenie objętym zamówieniem;

- prace porządkowe na terenie cmentarza znajdującego się przy ulicy Nullo w Olkuszu  odbywać się będą 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada przez okres trwania umowy;

- zebrania i przekazania zebranych odpadów uprawnionemu podmiotowi zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku;

- zabezpieczenia sprzętu i środków niezbędnych do wykonania prac.

B.	Okres zimowy w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. oraz od 1 listopada 2025 do 31 marca 2026 r. na przestrzeni trwania umowy (dyspozycyjność/gotowość od 15 października 2024 r. i 15 października 2025 r.) lub w pozostałym okresie trwania umowy w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń atmosferycznych.

            - Wykonawca jest zobowiązany do:

- zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Miasta Olkusz, w podziale na rejony ulic wraz z parkingami i placami zgodnie z załącznikiem A1 do umowy,

- zimowego utrzymania chodników i przystanków na terenie Miasta Olkusz, w podziale na rejony zgodnie z załącznikiem B1 do umowy,

- Usługa zimowego oczyszczania ulic, chodników, parkingów i przystanków, będzie trwała od 1 listopada 2024 do 31 marca 2025 oraz od 1 listopada 2025 do 31.03.2026 (dyspozycyjność od 15 października do 30 kwietnia) na przestrzeni trwania umowy.

- zimowego utrzymania ulic, chodników, parkingów i przystanków,

- doba zimowego utrzymania dróg, alejek, chodników, dróg rowerowych i rolkowych i parkingów trwa od godz. 600  do godz. 6 00 dnia następnego.

- profilaktycznego zabezpieczenia utrzymywanych odcinków jezdni (wraz z zatokami), chodników, parkingów i przystanków przed śliskością zimową,

- usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych
i uszorstniających,

- odśnieżanie jezdni (wraz z zatokami), parkingów i przystanków przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych i ciągnikach rolniczych,

- uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej  
w miejscach niedostępnych dla pługów zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych,

- odśnieżanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przy krawężnikach jezdni
w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych i przystanków komunikacyjnych, łącznie 
z częścią chodnika co najmniej 1m od krawędzi jezdni.

- odśnieżanie ręczne terenu 2m2 wokół urządzeń służących do poboru opłat parkingowych  tj. (parkometrów) na ulicy Rynek 2 szt., Górniczej 3 szt., Szpitalnej 1szt., Nullo 2 szt.

- usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych (kratek kanalizacji burzowej)  w celu swobodnego spływu wody z jezdni,

- posypanie materiałem szorstkim nawierzchni, bezpośrednio po odgarnięciu śniegu, błota pośniegowego i lodu,

- pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej,

- stałe patrolowanie dróg objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowanie tras przejazdu pługosolanek i pługopiaskarek oraz podjęcie niezwłocznej reakcji na wystąpienie zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową,

- zapewnienia stałej przejezdności dróg oraz pełnienia całodobowych dyżurów, utrzymywania stałej łączności telefonicznej, obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW w sposób gwarantujący zdolność podjęcia reakcji w przypadku wystąpienia takiej konieczności,

- odgarnianie śniegu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi musi być sukcesywnie ponawiane z częstotliwością taką, ażeby nie tworzyła się śliskość zimowa,

- w przypadku nagłych lub intensywnych opadów śniegu, czy też powstania gołoledzi bądź utworzenia się lodowicy w wyniku opadu marznącego deszczu, Wykonawca musi niezwłocznie przystąpić do likwidowania śliskości na ulicach, chodnikach, schodach, kładkach i parkingach zgodnie z załącznikami A, B, C, D przy użyciu odpowiedniej ilości ludzi i sprzętu poprzez posypanie piaskiem i niezbędną ilością środków chemicznych, jednak w czasie nie dłuższym niż do 1 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego lub innych służb tj. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub Biura Zarządzania Kryzysowego,

- oczyszczanie jezdni (wraz z zatokami), chodników, parkingów i placów miejskich
z piasku i innych zanieczyszczeń – w trakcie i po zakończonej akcji zimowej,

- usługi sprzętowe polegające na załadunku i usuwaniu (wywozie) śniegu z obrębu pasa drogowego oraz z miejsc wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego,

- ustawiania i uzupełniania piasku w pojemnikach na piasek zakupionych przez Zamawiającego,

- przechowywanie pojemników na piasek, będących własnością Zamawiającego (w ilości do 17 szt.). Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości przechowywanych pojemników maksymalnie do 2 sztuk.

- usuwania nadmiaru śniegu, w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu zalegającego w miejscach utrudniających ruch pieszych, zarówno według uznania Wykonawcy, jak również na każde zgłoszenie Zamawiającego. Miejsce wywozu i składowania nadmiaru śniegu wskaże Zamawiający. Wykonawca podejmie reakcję tzn. rozpocznie prace polegające na usuwaniu nadmiaru śniegu, w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od chwili wskazania przez Zamawiającego miejsca składowania śniegu,

- niezwłocznego podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia oczyszczania dróg, chodników, parkingów bądź przystanków (na terenach wskazanych w załącznikach A, B, C, D), 
w tym usuwania skutków zjawisk atmosferycznych (np. powalonych przez wiatr drzew, namuleń uniemożliwiających poruszanie po drodze czy chodniku), następstw kolizji 
i wypadków drogowych np. kawałki karoserii, szkła, plastiku, wycieki paliw, płynów roboczych, substancji chemicznych typu kwasy, zasady itp., pozostałych np. po prowadzonej akcji ratowniczej, jednak w czasie nie dłuższym niż do …. godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym Straż Miejską). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 6:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań w określonym czasie,

- zebrania i przekazania zebranych odpadów uprawnionemu podmiotowi zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku,

- w zakres prac wchodzi również kontrola (w terminie ustalonym przez Zamawiającego) terenów ujętych w zamówieniu, mająca na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac. Objazd z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

            - Zasady wykonywania przedmiotu umowy.

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na tereny zieleni.

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na chodniki.

- Każda jednostka sprzętowo-transportowa Wykonawcy, a także jego pracownicy wykonujący czynności w ramach przedmiotu zamówienia, powinni być oznakowani emblematem (nadrukiem) zawierającym logo Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby.

- W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy do 
1 godzin od wystąpienia awarii.

- Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za zabezpieczenie sprzętu w ilości odpowiadającej panującym warunkom atmosferycznym, niezbędnej do uzyskania prawidłowej jakości robót.

- Zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym oraz innymi organami uprawnionymi do przekazywania interwencji takimi jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna.

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć reakcje nie później niż w ciągu …. godz. od otrzymania zlecenia/zgłoszenia. Za otrzymanie zlecenia/zgłoszenie uważa się również ustne polecenie przekazane drogą telefoniczną przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 31 marca 2025 r. oraz 31 marca 2026 r. roku na przestrzeni trwania umowy do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich ulic, chodników, parkingów i przystanków objętych przedmiotem zamówienia, a w szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na ulicach, chodnikach, parkingach i przystankach ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Do momentu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego wszystkich ulic, chodników, alejek i parkingów, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (stałego) ich utrzymywania. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości soli, piasku i innych materiałów szorstkich zapewniających prawidłową realizację zadań w okresie zimowym.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych.

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 15 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowej informacji z zakresu stanu przygotowań do sezonu zimowego.

- Śnieg zalegający na jezdni winien być spychany na krawędź jezdni i chodnika.
W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem zgarnianym
z jezdni całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp.

- Przy wykonywaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem należy uwzględnić następujące ograniczenia:

- Zadania wykonywane będą częściowo na jezdniach lub parkingach, gdzie z powodu niewystarczającej szerokości i dużej ilości parkujących samochodów – przejazd maszyn samobieżnych jest utrudniony bądź niemożliwy; należy przewidzieć wykonywanie wielu prac i czynności w zakresie odśnieżenia pokrywy śnieżnej z jezdni czy parkingów lub zabezpieczenie/posypanie materiałem uszorstniającym ręcznie;

- Zadania dotyczą częściowo ulic i parkingów o zwartej zabudowie – prace należy prowadzić w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców;

- Śnieg należy pryzmować w sposób umożliwiający przejazd samochodów jezdnią oraz wyjazd z bram i posesji;

- Środki chemiczne można stosować w niezbędnej ilości wyłącznie aby zlikwidować śliskość zimową, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

- Zabrania się używania ciężkiego sprzętu jeśli mogłoby to spowodować uszkodzenie nawierzchni;

- zabrania się zgarniania śniegu w pobliżu drzew, krzewów, ławek i koszy na śmieci oraz innych obiektów małej architektury.

- Jeżeli warunki pogodowe i dodatnia temperatura w ciągu dnia pozwolą na użycie zamiatarek, należy przystąpić do oczyszczania ulic w szczególności w rejonie.

- Krawężnika z materiałów uszorstniających (piachu), jeszcze przed zakończeniem okresu zimowego.

- W przypadku nie wystąpienia warunków zimowych w okresie przewidzianym w umowie, będą wykonywane prace letniego utrzymania oczyszczania miasta zgodnie 
z harmonogramem.

- Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego.

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrolę jakości wykonanych prac, zwaną dalej koordynatorem wykonywania usług. O zmianie koordynatora Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego 
o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i sposób wykonywanych usług.

- Zasady stosowania środków chemicznych i uszorstniających reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

- Dopuszcza stosowanie środków chemicznych w Rejonie 1 tylko za zgodą Zamawiającego, każdorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.

- Zamawiający może znacznie ograniczyć ilość usług w przypadku lekkiej lub bezśnieżnej zimy.

- Okresy, w których nie będzie zachodziła konieczność odśnieżania lub usuwania gołoledzi zostaną wyłączone z obsługi jako rzeczywiście niewykonane. Zamawiający regulować będzie należności wyłącznie za zakres prac rzeczywiście wykonanych.

- Wykonawca powinien przeprowadzić pełne rozpoznanie warunków realizacji zamówienia w terenie.

- Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu i ludzi, która będzie niezbędna do prawidłowej realizacji zadań objętych umową, uwzględniając wymagania dot. wykonawstwa i wymogi czasowe. Prace mogą być wykonywane mechanicznie jak 
i ręcznym doczyszczaniem.

- Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, ażeby sprzęt zadeklarowany do likwidowania skutków zimy w ramach zadań określonych niniejszą umową był – w czasie występowania warunków zimowych przed zakończeniem wszelkich niezbędnych prac – wykorzystywany przez Wykonawcę do innych celów.

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt zadeklarowany do zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie objętym umową stacjonował na terenie bazy, której lokalizacja pozwoli na natychmiastowe podjęcie i wykonanie działań zmierzających do zapobiegania lub wyeliminowania wszelkich zagrożeń związanych z akcją zima, jednak nie dłużej niż do 1 godz. od otrzymanego zgłoszenia przez Zamawiającego. Należy zapewnić również stanowisko dyspozytorskie, w którym utrzymywany będzie całodobowy dyżur. Będzie ono wyposażone w łączność telefoniczną, z minimum jednym numerem stacjonarnym i telefonem komórkowym, dyspozycyjne w dni wolne od pracy, niedziele i święta w sytuacjach wymagających pilnego działania.

- Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia siatek przeciwśnieżnych na odcinkach ulic najbardziej narażonych na zawiewanie.

- W sytuacji intensywnych i długotrwałych opadów śniegu lub likwidowania gołoledzi na ulicach, Zamawiający wymaga stałej obecność co najmniej jednej pługopiaskarki na terenie Miasta Olkusza, a w razie takiej potrzeby każda zmiana pługopiaskarek odbędzie się na terenie Gminy Olkusz.

- Jezdnie i powierzchnie z kostki należy oczyszczać w sposób nie powodujący niszczenia nawierzchni i ich spoin.

- W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie wykonać prac zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić – pisemnie mailem, faksem o tym fakcie Zamawiającego.

- W ramach umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy, dostęp do systemu monitorowania pracy (system GPS) pojazdów Wykonawcy oraz podwykonawców przeznaczonych do letniego i zimowego oczyszczania ulic i chodników na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Zamawiający wymaga stałego dostępu do bieżącej obserwacji lokalizacji pojazdów w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz możliwość uzyskania tych danych w okresie ostatnich 30 dni wraz z możliwością wydruku tych raportów zawierające te dane. Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu przynajmniej na 2 stanowiskach komputerowych. Wyposażenie przedmiotowych stanowisk komputerowych nie jest przedmiotem umowy.

- Wprowadza się dwie kategorie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, placów i przystanków:

3.  Zimowe oczyszczanie ulic wg poszczególnych standardów.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg będą odbywały się na terenie Miasta Gminy Olkusz wg. zestawienia dróg objętym zimowym utrzymaniem z uwzględnieniem standardów poszczególnych dróg.

- Ulice do oczyszczania zimowego wg standardu I.

  - Ulice, chodniki, parkingi i przystanki w REJONIE nr 1 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

- Standard przyjmuje: do 3 godzin po ustaniu opadów na całej szerokości przy pełnej dostępności - drogi, chodników, parkingów, placów i przystanków, odśnieżanie na całej długości i szerokości oraz posypanie na całej długości i szerokości materiałem uszorstniającym.

- do prac należy przystąpić bezzwłocznie po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opad śniegu, marznący deszcz, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość zimowa itd.) poprzez odśnieżanie i posypanie.

- dopuszcza się gromadzenie śniegu przy krawędzi jezdni, chodników i poboczy pod warunkiem zachowania przejezdności dla pojazdów i swobodnego poruszania się pieszych.

- Od ustania opadów na całej szerokości i długości muszą być spełnione następujące warunki.

- jezdnia odśnieżona do 3 godzin od ustania opadów;

- posypana materiałem uszorstniającym do 3 godzin od ustania opadów;

- brak kolein i błota pośniegowego (na odcinkach posypanych) do 3 godzin od ustania opadów;

- na drodze nie może zalegać warstwa zajeżdzonego śniegu do 3 godzin od ustania opadów;

- ulice, chodniki, parkingi, place i przystanki odpłużone, odśnieżone i posypane materiałem uszortsniającym, całkowicie pozbawione śliskości do 3 godzin od ustania opadów;

- lodowica, śliskość pośniegowa oraz gołoledź musi być zlikwidowana w ciągu 3 godzin od ustania opadów;

- chodniki, schody, kładki prowadzące bezpośrednio do szkół, przedszkoli, przychodni oraz budynków użyteczności publicznej w rejonie 1 powinny być odśnieżone oraz całkowicie pozbawione od śliskości do godz. 7.00.

- Ulice do oczyszczania zimowego wg standardu II.

  - Ulice, chodniki, parkingi i przystanki w REJONIE nr 2 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

- Standard przyjmuje: do 5 godzin po ustaniu opadów na całej szerokości przy pełnej    dostępności - drogi, chodniki, parkingi, place i przystanki, odśnieżanie na całej długości i szerokości oraz posypanie na całej długości i szerokości  materiałem uszorstniającym.

- do prac należy przystąpić bezzwłocznie po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opad śniegu, marznący deszcz, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość zimowa itd.)poprzez odśnieżanie i posypywanie.

- dopuszcza się gromadzenie śniegu przy krawędzi jezdni, chodników i poboczy pod warunkiem zachowania przejezdności dla pojazdów i swobodnego poruszania się pieszych.

- Od ustania opadów na całej szerokości i długości muszą być spełnione następujące warunki.

- jezdnia odśnieżona do 5 godzin od ustania opadów;

- posypana materiałem uszorstniającym do 5 godzin od ustania opadów;

- brak kolein i błota pośniegowego (na odcinkach posypanych) do 5 godzin od ustania opadów;

- dopuszcza się warstwę zajeżdżonego, udeptanego, ubitego śniegu, jednak niedopuszczalnym jest występowanie gołoledzi, szronu, szadzi oraz lodowicy, czy śliskości zimowej na drogach, chodnikach, placach i parkingach w tych rejonach.

- ulice, chodniki, parkingi, place i przystanki odpłużone, odśnieżone i posypane materiałem uszorstniającym, całkowicie pozbawione śliskości do 5 godzin od ustania opadów;

- lodowica, śliskość pośniegowa oraz gołoledź musi być zlikwidowana w ciągu 5 godzin od ustania opadów;

Część II*

Zimowe oczyszczanie dróg na terenie sołectw Gminy Olkusz od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2026 r. (w sezonie 2024/2025 i 2025/2026).

Okres zimowy w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2025 r. oraz od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. na przestrzeni trwania umowy (dyspozycyjność/gotowość od 15 października 2024 r. oraz od 15 października 2025 r.) lub w pozostałym okresie trwania umowy w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń atmosferycznych.

      - Wykonawca jest zobowiązany do:

- zimowego utrzymania na terenie Gminy (Sołectw).

- profilaktycznego zabezpieczenia utrzymywanych odcinków jezdni i przystanków (wraz z zatokami) przed śliskością zimową zgodnie z Załącznikiem C1;

- usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych
i uszorstniających;

- odśnieżanie jezdni wraz z zatokami przystanków przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych zamontowanych na solarkach, piaskarkach, samochodach ciężarowych 
i ciągnikach rolniczych;

- uzupełnienie odśnieżania mechanicznego ręcznym odgarnięciem pokrywy śnieżnej  
w miejscach niedostępnych dla pługów zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych;

- odśnieżanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny przy krawężnikach jezdni
w strefie wyznaczonych przejść dla pieszych i przystanków komunikacyjnych, łącznie 
z częścią chodnika co najmniej 1m od krawędzi jezdni;

- usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych (kratek kanalizacji burzowej)  w celu swobodnego spływu wody z jezdni;

- posypanie materiałem szorstkim nawierzchni, bezpośrednio po odgarnięciu śniegu; błota pośniegowego i lodu;

- stałe patrolowanie dróg objętych umową w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowanie tras przejazdu pługosolanek i pługopiaskarek oraz podjęcie niezwłocznej reakcji na wystąpienie zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową;

- zapewnienia stałej przejezdności dróg oraz pełnienia całodobowych dyżurów, utrzymywania stałej łączności telefonicznej, obserwacja stanu pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW w sposób gwarantujący zdolność podjęcia reakcji w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

- odgarnianie śniegu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi musi być sukcesywnie ponawiane z częstotliwością taką, ażeby nie tworzyła się śliskość zimowa;

- w przypadku nagłych lub intensywnych opadów śniegu, czy też powstania gołoledzi bądź utworzenia się lodowicy w wyniku opadu marznącego deszczu, Wykonawca musi niezwłocznie przystąpić do likwidowania śliskości na ulicach, chodnikach, schodach, kładkach i parkingach przy użyciu odpowiedniej ilości ludzi i sprzętu poprzez posypanie piaskiem i niezbędną ilością środków chemicznych, jednak  w czasie nie dłuższym niż do 1 godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego lub innych służb tj. Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub Biura Zarządzania Kryzysowego;

- oczyszczanie jezdni wraz z zatokami przystanków z piasku i innych zanieczyszczeń – w trakcie i po zakończonej akcji zimowej;

- usługi sprzętowe polegające na załadunku i usuwaniu (wywozie) śniegu z obrębu pasa drogowego oraz z miejsc wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego;

- usuwania nadmiaru śniegu, w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu zalegającego  w miejscach utrudniających ruch pieszych (w szczególności w rejonach przystanków autobusowych), zarówno według uznania Wykonawcy, jak również na każde zgłoszenie Zamawiającego. Miejsce wywozu i składowania nadmiaru śniegu wskaże Zamawiający. Wykonawca podejmie reakcję tzn. rozpocznie prace polegające na usuwaniu nadmiaru śniegu, w czasie nie dłuższym niż 6 godz. od chwili wskazania przez Zamawiającego miejsca składowania śniegu;

- niezwłocznego podjęcia reakcji tj. rozpoczęcia oczyszczania dróg bądź zatok przystankowych na terenach wskazanych w załącznikach C, następstw kolizji i wypadków drogowych np. kawałki karoserii, szkła, plastiku, wycieki paliw, płynów roboczych, substancji chemicznych typu kwasy, zasady itp., pozostałych np. po prowadzonej akcji ratowniczej, namuleń piachu, ziemi itp. po intensywnych opadach lub nawałnicach, jednak w czasie nie dłuższym niż do …… godz. od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego (w tym Straż Miejską). Wykonawca winien zapewnić możliwość dokonania zgłoszenia w godzinach od 6:00 do 22:00, 7 dni w tygodniu oraz możliwość podjęcia działań w określonym czasie;

- zebrania, załadowania i transportu odpadów pochodzących z wykonanych prac do miejsca unieszkodliwiania lub odzysku;

- przekazania odpadów do unieszkodliwiania lub odzysku podmiotowi posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.

- Wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania stanowi załącznik C1 do umowy, dróg na terenie sołectw: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kosmolów, Kogutek, Niesułowice, Osiek, Olewin, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Witeradów, Zadole Kosmolowskie, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada;

- W zakres prac wchodzi również kontrola (w terminie ustalonym przez Zamawiającego) terenów ujętych w zamówieniu, mająca na celu sprawdzenie wykonywania w/w prac. Objazd z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy;

- Usługa zimowego oczyszczania dróg i zatok przystankowych, będzie trwała od 1 listopada do 31 marca (dyspozycyjność od 15 października do 30 kwietnia) każdego roku na przestrzeni trwania umowy;

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na tereny zieleni;

- Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t na chodniki;

- Każda jednostka sprzętowo-transportowa Wykonawcy, a także jego pracownicy wykonujący czynności w ramach przedmiotu zamówienia, powinni być oznakowani emblematem (nadrukiem) zawierającym logo Wykonawcy;

- Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby;

- W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy do 
1 godziny od wystąpienia awarii;

- Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za zabezpieczenie sprzętu w ilości odpowiadającej panującym warunkom atmosferycznym, niezbędnej do uzyskania prawidłowej jakości robót;

- Zapewnienia całodobowej łączności telefonicznej z Zamawiającym oraz innymi organami uprawnionymi do przekazywania interwencji takimi jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna;

- Wykonawca zobowiązany jest podjąć reakcje nie później niż w ciągu …. godz. od otrzymania zlecenia. Za otrzymanie zlecenia uważa się również ustne polecenie przekazane drogą telefoniczną przez upoważnione osoby ze strony Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 kwietnia każdego roku na przestrzeni trwania umowy do uporządkowania po okresie zimowym wszystkich dróg wraz 
z zatokami przystankowymi, objętych przedmiotem zamówienia, a w szczególności do ich oczyszczenia z materiałów szorstkich użytych do posypywania nawierzchni, zebrania wszystkich zanieczyszczeń zalegających na drogach ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczenia w rejonie krawężnika. Do momentu ostatecznego odbioru przez Zamawiającego wszystkich dróg Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (stałego) ich utrzymywania. Termin odbioru w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych może ulec zmianie wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Ostatecznym terminem odbioru przez Zamawiającego pozimowego sprzątania dróg na terenie Gminy Olkusz zgodnie z Załącznikiem nr C1 uznaje się termin do 5-go dnia maja każdego roku trwania umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zakupu odpowiedniej ilości soli, piasku i innych materiałów szorstkich zapewniających prawidłową realizację zadań w okresie zimowym;

- Obowiązkiem Wykonawcy jest przystąpienie do realizacji zadania w takim zakresie, by nie spowodować sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu na drogach oraz ruchu pieszego. W przypadku zaniedbań Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną w stosunku do poszkodowanych;

- Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 15 października każdego roku na przestrzeni trwania umowy do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowej informacji z zakresu stanu przygotowań do sezonu zimowego;

- Śnieg zalegający na jezdni winien być spychany na krawędź jezdni i chodnika.
W terenie zabudowanym niedopuszczalne jest zasypanie śniegiem, zgarnianym
z jezdni,  całego przekroju chodników. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp.;

- Przy wykonywaniu prac związanych z zimowym utrzymaniem należy uwzględnić następujące ograniczenia:

- zadania wykonywane będą częściowo na jezdniach, gdzie z powodu niewystarczającej szerokości i dużej ilości parkujących samochodów – przejazd maszyn samobieżnych jest utrudniony bądź niemożliwy; należy przewidzieć wykonywanie wielu czynności ręcznie;

- zadania dotyczą częściowo ulic o zwartej zabudowie – prace należy prowadzić
w sposób nie uciążliwy dla mieszkańców;

- śnieg należy pryzmować w sposób umożliwiający przejazd samochodów jezdnią oraz wyjazd z bram i posesji;

- środki chemiczne można stosować w niezbędnej ilości wyłącznie aby zlikwidować śliskość zimową, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zabrania się używania ciężkiego sprzętu jeśli mogłoby to spowodować uszkodzenie nawierzchni;

- zabrania się zgarniania śniegu w pobliżu drzew, krzewów, ławek i koszy na śmieci oraz innych obiektów małej architektury.

- Jeżeli warunki pogodowe i dodatnia temperatura w ciągu dnia pozwolą na użycie             zamiatarek, należy przystąpić do oczyszczania ulic w szczególności w rejonie krawężnika z materiałów uszorstniających (piachu), jeszcze przed zakończeniem okresu zimowego;

- Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za organizowanie, kierowanie, koordynowanie i kontrolę jakości wykonanych prac, zwaną dalej koordynatorem wykonywania usług. O zmianie koordynatora Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami, w tym także ruchem pojazdów;

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie informować przedstawiciela Zamawiającego  o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość i sposób wykonywanych usług;

- Zasady stosowania środków chemicznych i uszorstniających reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach
i placach.

- Zamawiający może znacznie ograniczyć ilość usług w przypadku lekkiej lub bezśnieżnej zimy;

- Okresy, w których nie będzie zachodziła konieczność odśnieżania lub usuwania gołoledzi zostaną wyłączone z obsługi jako rzeczywiście niewykonane. Zamawiający regulować będzie należności wyłącznie za zakres prac rzeczywiście wykonanych;

- Wykonawca powinien przeprowadzić pełne rozpoznanie warunków realizacji zamówienia w terenie;

- Wykonawca powinien dysponować taką ilością sprzętu i ludzi, która będzie niezbędna do prawidłowej realizacji zadań objętych umową, uwzględniając wymagania dot. wykonawstwa i wymogi czasowe. Prace mogą być wykonywane mechanicznie jak 
i ręcznym doczyszczaniem;

- Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, ażeby sprzęt zadeklarowany do likwidowania skutków zimy w ramach zadań określonych niniejszą umową był – w czasie występowania warunków zimowych przed zakończeniem wszelkich niezbędnych prac – wykorzystywany przez Wykonawcę do innych celów;

- Zamawiający wymaga, aby sprzęt zadeklarowany do zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie objętym umową stacjonował na terenie bazy, której lokalizacja pozwoli na natychmiastowe podjęcie i wykonanie działań zmierzających do zapobiegania lub wyeliminowania wszelkich zagrożeń związanych z akcją zima, jednak nie dłużej niż do 1 godz. od otrzymanego zgłoszenia przez Zamawiającego. Należy zapewnić również stanowisko dyspozytorskie, w którym utrzymywany będzie całodobowy dyżur. Będzie ono wyposażone w łączność telefoniczną, z minimum jednym numerem stacjonarnym i telefonem komórkowym, dyspozycyjne w dni wolne od pracy, niedziele i święta w sytuacjach wymagających pilnego działania;

- Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia siatek przeciwśnieżnych na odcinkach dróg najbardziej narażonych na zawiewanie śniegu z pól i poboczy;

- Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia umownego;

- W przypadku gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie wykonać prac zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić  pisemnie mailem, faksem o tym fakcie Zamawiającego.

- Wprowadza się dwie kategorie zimowego utrzymania dróg:

Kategoria 1 – drogi wraz z zatokami przystankowymi odśnieżone na całej długości 
i szerokości, posypane na całej długości i szerokości mieszaniną materiału chemicznego
i uszarstniającego niechemicznego.

Do prac należy przystąpić bezzwłocznie po wystąpieniu zjawiska atmosferycznego (opad śniegu, marznącego deszczu, gołoledź, szron, szadź, lodowica, śliskość zimowa itd.) poprzez odśnieżanie i posypywanie.

Od ustania opadów na całej szerokości i długości muszą być spełnione następujące warunki:

- jezdnia odśnieżona do 4 godzin,

- posypana mieszanka materiałów chemicznych i niechemicznych do 4 godzin,

- brak kolein śnieżnych (na odcinkach posypywanych) do 4 godzin,

- zaspy śnieżne lokalnie zlikwidowane do 4 godzin,

- dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 6 godzin po posypaniu

- chodniki, parkingi, place i przystanki odpłużone i posypane do 6 godzin,

Kategoria 2 - interwencyjne odśnieżanie odcinków dróg wraz z zatokami przystankowymi nie objętych stałym utrzymaniem.

Do prac należy przystąpić bezzwłocznie po odebraniu zlecenia (telefonicznie lub mailem).

Drogi wraz z zatokami przystankowymi odśnieżone na całej długości i szerokości, posypane na całej długości i szerokości mieszaniną materiału chemicznego i uszorstniającego niechemicznego od odebrania zlecenia na całej szerokości i długości muszą być spełnione następujące warunki:

- jezdnia odśnieżona do 6 godzin,

- posypana mieszanka materiałów chemicznych i niechemicznych,

- brak kolein śnieżnych (na odcinkach posypywanych) jezdnia odśnieżona do 6 godzin,

- zaspy śnieżne lokalnie zlikwidowane do 6 godz.

- dopuszcza się błoto pośniegowe na jezdni do 8 godzin po posypaniu,

- zadania (w kategorii 2) wykonywane będą na podstawie zleceń sporządzanych
i przekazywanych telefonicznie bądź za pomocą maila przez Zamawiającego. Zlecenia uzupełniające muszą określać szczegółowo zakres rzeczowy (lokalizację, wyszczególnienie odcinków jezdni, chodników itd.).

*pozostawić właściwe

§ 2

Warunki realizacji umowy

    - Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykonania umowy z zachowaniem należytej staranności wymaganej od profesjonalisty oraz w sposób zgodny z obowiązującymi 
w czasie realizacji przedmiotu umowy przepisami prawa, BHP, PPOŻ oraz pod nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

    - Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania wszelkich informacji dotyczących realizacji zlecenia, na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu następnym po przedstawieniu żądania;

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnej wiedzy, uprawnień, potencjału technicznego oraz osób i sprzętu specjalistycznego niezbędnego do należytego, terminowego i niezawodnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy w ramach wynagrodzenia, zgodnego z przepisami prawa;

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.

    - Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiednich uprawnień i zezwoleń
w zakresie prowadzenia zadań wynikających z umowy, jak również zadań powierzonych podwykonawcom.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe powstałe
w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy.

    - Stosownie do treści art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy o prace, osób wykonujących w ramach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- kierownika prowadzonych prac;

- osób do obsługi sprzętu i urządzeń, w tym kierowców;

- osób do prowadzenia prac ręcznych;

- osoby pełniące całodobowe dyżury w okresie zimowym (dyspozytorzy).

    - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania przedłożenia oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  i dokonywania ich oceny,

- żądania złożenia wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania świadczenia.

9.  Na czas realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonania przedmiotu umowy zatrudni oraz będzie świadczyć usługę na terenie Miasta Olkusz, w ilości  co najmniej:

Część I*

- kierownik prowadzonych prac;

- osoby pełniące całodobowe dyżury w okresie zimowym;

- osoby do obsługi sprzętu i urządzeń, w tym kierowcy;

- osoby do prowadzenia prac ręcznych w okresie letnim i zimowym;

Część II*

- kierownik prowadzonych prac;

- osoby pełniące całodobowe dyżury w okresie zimowym;

- osoby do obsługi sprzętu i urządzeń, w tym kierowcy;

- osoby do prowadzenia prac ręcznych w okresie letnim i zimowym;

10. W przypadku wystąpienia intensywnych i ciągłych opadów śniegu, Wykonawca ma obowiązek zapewnić ciągłość wykonywanych prac w zakresie odśnieżania i zabezpieczenia przed wystąpieniem śliskości  ulic, chodników i parkingów, korzystając pełnej obsady pracowników ręcznych w ilości 20 osób, 4 traktorów i 2 pługopiaskarek.

*pozostawić właściwe

11. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w trakcie trwania umowy niezbędnych urządzeń technicznych i sprzętu specjalistycznego do wykonania prac określonych w niniejszej umowie oraz gwarantuje możliwość i niezawodność ich wykonywania, w tym:

a) powinien co najmniej dysponować/posiadać:

-   dwie pługopiaskarki;

- pięcioma ciągnikami wyposażonymi w narzędzia do odśnieżania, a także do posypywania mieszanką piaskowo solną.

-  dwoma pojazdami o ładowności 3,5 tony przystosowanymi do przewozu ludzi oraz   narzędzi.

- dwoma zamiatarkami ulicznymi.

Wszystkie w/w pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, winny spełniać normę emisji spalin nie niższą niż EURO 6 i być dostosowane do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.)

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnianiu na umowie o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to będzie zawierać w szczególności:

- określenie podmiotu składającego oświadczenie;

- datę jego złożenia;

- wskazanie, że czynności objęte wezwaniem wykonują osoby zatrudnione na umowie o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, daty zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę oraz zakresu ich obowiązków;

- podpis osoby uprawnionej do złożenia tego oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

- poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, kopię umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 (wraz z dokumentem regulującym zakres ich obowiązków - jeżeli został sporządzony). Kopia ta musi zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej: RODO), tj. w szczególności nie zawierać adresów czy numerów PESEL tychże pracowników. Informacje takie jak imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być jednak możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę – za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń przez pracodawcę, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami RODO.

13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek nie przedłożenia stosownych dokumentów.

14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 9 czynności.

15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

16. Wykonawcy nie obowiązują wymagania o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca oświadczy, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą przedmiot zamówienia będzie realizował samodzielnie (jednoosobowo).

17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zagwarantował na czas realizacji umowy  posiadanie bazy do stacjonowania sprzętu na terenie, który pozwoli na niezwłoczne podjęcie działań do 1 godz. mając na uwadze eliminowanie skutków zjawisk atmosferycznych (w okresie letnim i zimowym), następstw kolizji i wypadków drogowych oraz że sprzęt zadeklarowany do oczyszczania miasta w okresie objętym umową stacjonował będzie na terenie bazy.

18. Zamawiający upoważnia Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki  Odpadami Komunalnymi i jego zastępcę do ustalania ilości usług, terminu ich wykonania oraz zlecania usług na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

19. Wykonawca składać będzie Zamawiającemu - pisemnie lub w formie elektronicznej miesięczne raporty z wykonywanych usług (nazwy ulic, ilość w km/m2).

20. Zatwierdzenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie przedstawionych raportów o których mowa w ust. 19 w formie protokołu odbioru podpisanego przez osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy i Zamawiającego.

21. Zamówienie objęte niniejszą umową Wykonawca wykona osobiście. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonanie usług podwykonawcy obowiązują warunki określone w § 3.

22. Powyższe wymogi dotyczą również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej   prace (art. 95 ustawy Pzp).

23.  Wszystkie w/w zobowiązania Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

§ 3

Warunki powierzenia usług podwykonawcom

      - Zamówienie objętą umową Wykonawca wykona osobiście. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania usług podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, Zamawiający uznaje podwykonawcę, jego przedstawicieli lub pracowników za osoby nieupoważnione do realizacji przedmiotu umowy.

      - W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

      - Umowa z podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, iż:

- terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych;

- w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przez  podwykonawcę usług, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonej przez Zamawiającego usługi wykonanej przez podwykonawcę z zastosowaniem zestawienia cen jednostkowych, stanowiącego załącznik nr A1 do umowy.

      - Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy
od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę;

  - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

      - W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

      - Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

      - Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia mu projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie uwag, uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy.

      - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do treści umowy 
z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia ich w zakresie wskazanym w § 3 ust. 3 i 4.

      - Nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z podwykonawcą.

      - Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy z podwykonawcą.

      - Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.

      - Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Wykonawca może dołączyć oświadczenia podwykonawców należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy. Dowody lub oświadczenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymaganych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

      - Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, to podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

      - Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni
od daty doręczenia żądania podwykonawcy dowodu, że roszczenia podwykonawcy zostały  zaspokojone, albo nie powstały albo wygasły, w formie pisemnych uwag Wykonawcy.

      - W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, o których mowa w ust. 14, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - Równowartość kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bądź skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona w złotych polskich (PLN), a bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.

      - Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenia, że sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

      - Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia przez Wykonawcę podwykonawcy w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.

      - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy w przypadku powierzenia części realizacji zadań podwykonawcy) będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

      - Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

- Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowią wysokości cen jednostkowych brutto za wykonanie usługi wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia …………………. określone w załączniku:

Załączniku nr 1 dla Części I*

Załączniku nr 1 dla Części II*

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie:

Część I*

Letnie i Zimowe oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Miasta Olkusz w okresie od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2024 r. do 31 marca 2026 r.

w okresie objętym umową nie przekroczy kwoty ………………………………. zł. brutto (słownie: ………………………00/100), w tym stawka podatku VAT 8 %, (wartość podatku …………zł.), wyliczonych wg załącznika nr 1 do oferty i umowy w którym zawarto wartości usług netto, brutto oraz stawki i wartości podatku VAT z czego:

Część II*

Zimowe oczyszczanie dróg na terenie sołectw Gminy Olkusz od 1 listopada 2024 r. do 31 marca 2026 r. (w sezonie 2024/2025 i sezonie 2025/2026).

w okresie objętym umową nie przekroczy kwoty ………………………………. zł. brutto (słownie: ………………………00/100), w tym stawka podatku VAT 8 %, (wartość podatku …………zł.), wyliczonych wg załącznika nr 2 do oferty i umowy w którym zawarto wartości usług netto, brutto oraz stawki i wartości podatku VAT z czego:

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy w roku 2024:

dział 900, rozdział 90003, § 4300 - ,,Oczyszczanie miasta” – nie przekroczy kwoty …………………….. zł. brutto;

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy w roku 2025:

dział 900, rozdział 90003, § 4300 - ,,Oczyszczanie miasta” – nie przekroczy kwoty        …………………….. zł. brutto;

- Należność płatna ze środków budżetu Gminy w roku 2026:

dział 900, rozdział 90003, § 4300 - ,,Oczyszczanie miasta” – nie przekroczy kwoty        …………………….. zł. brutto;

- Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo podpisany przez Strony protokół odbioru, zawierający potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania usługi w zakresie oczyszczania miasta w danym okresie m.in. na podstawie zatwierdzonego raportu 
o którym mowa w § 2 ust. 19.

- Faktura wystawiona bez uprzedniego podpisania protokołu odbioru przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego zostanie zwrócona Wykonawcy jako przedwcześnie wystawiona.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonane  i odebrane usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji wykonanych i odebranych usług o których mowa w § 3 ust. 12 nin. umowy. W/w dowody Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do protokołu.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 3, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Rozliczenie wykonywanych usług odbywać się będzie w okresach miesięcznych, przy czym Wykonawca, za zgodą Zamawiającego może przedłożyć fakturę Vat stanowiącą rozliczenie wykonanych usług za okres krótszy niż miesiąc kalendarzowy przy zachowaniu warunków określonych w ust. 3 - 5.

*pozostawić właściwe

- Wobec obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności zapłata części wynagrodzenia, stosowanego VAT, a odrębny rachunek VAT, powoduje wygaśnięcie długu po stronie Zamawiającego.

- Zapłata za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia odbywać się będzie w formie przelewu bankowego z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy  przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 30 dni od daty poprawnie wystawionej faktury, przy czym dokument ten należy niezwłocznie dostarczyć do Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

- Do 30.06.2024

Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042,

Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

- Od dnia 1 lipca 2024 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT, z wyłączeniem stosujących zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

„Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w części Podmiot 2 faktury dane nabywcy)

z uzupełnieniem następujących danych:

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia powyższych danych odbiorcy poprzez wskazanie w części Podmiot 3 faktury ustrukturyzowanej Roli 8 tj. JST-Odbiorca).”

Faktury wystawiane od 01.07.2024r. dla wszystkich czynnych podatników VAT w sposób opisany jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.

W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (niniejszy pkt 10 lit. b), stosuje się zasady określone w pkt 10 lit. a) do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku stosowania KSEF.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.

- Należność za przedmiot zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

13. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy fizyczne lub prawne.

14. Faktura wystawiona bez podpisanych protokołów odbioru o których mowa w ust. 3 zostanie zwrócona Wykonawcy jako przedwcześnie wystawiona.

§ 5

Zabezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % (tj. ………………….. zł.) całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy brutto w formie ubezpieczeniowej Gwarancji należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 6

Termin realizacji

  - Umowa będzie realizowana w okresie:

- od dnia zawarcia umowy w 2024 r. jednak nie wcześniej niż od 01.08.2024 r. do 31.03.2026 roku

  - Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o rozpoczęciu realizacji oraz postępie zleconych do wykonania usług.

  - Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w związku z realizacją zadań zleconych niniejszą umową. Zebrane odpady winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7

Ubezpieczenie od roszczeń cywilnoprawnych

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną przez cały okres trwania umowy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej za szkody powstałe wyłącznie w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych). 
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamych lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia;

2.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za  prawidłową  realizację  zadań  oraz  za ewentualne  straty  i  szkody  na  rzecz  osób trzecich jak i Zamawiającego wynikłe
w związku z wykonywanymi usługami przez podwykonawców.

§ 8

Odstąpienie od umowy

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w przypadku utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym wykreślenia Wykonawcy z rejestru działalności regulowanej,

- jeżeli Wykonawca naruszy postanowienia niniejszej umowy, w następujący sposób:

- nie rozpocznie wykonywania przedmiotu umowy niezwłocznie bez uzasadnionej przyczyny, licząc od dnia zawarcia umowy, przy uwzględnieniu ust. 3,

- zaprzestanie wykonywania przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni, przy uwzględnieniu ust. 3,

- nie wykonuje usługi zgodnie z umową  lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, w formie pisemnej, przy uwzględnieniu ust. 3,

- nie przedłoży Zamawiającemu kopii umowy ubezpieczenia lub polisy, o których mowa w § 4 niniejszej umowy w terminie wskazanym w wezwaniu, przy uwzględnieniu ust. 3,

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- jeżeli wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy uwzględnieniu ust. 3.

- W przypadkach opisanych ust. 1 lit. a, b, d i e Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o opisanych w ust. 1 okolicznościach.

- Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 1 lit. b i lit. e jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 2 dniowego terminu.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł w okresie letniego utrzymania oraz 5 000,00 zł w zimowym okresie utrzymania, za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 umowy, przy zachowaniu ust. 2-4 i ust 10.

- Zamawiający będzie kontrolował wyrywkowo: jakość i dokładność wykonywanych prac, przestrzeganie harmonogramu i godzin przewidzianych na wykonanie zadań, użyty sprzęt w zakresie zgodności z umową.

- Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji przedmiotu umowy będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie, drogą elektroniczną lub pisemnie. Każda z wymienionych form zawiadomienia stanowi podstawę do ustalenia terminu naprawy wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości.

- Podstawę do naliczenia kar umownych stanowi protokół, który powinien zawierać:

    - datę sporządzenia i nazwiska przedstawicieli stron,

    - czas, miejsce i zakres nieterminowego lub nienależytego wykonania usług,

    - wyjaśnienia przedstawiciela Wykonawcy co do przyczyn nieterminowego lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, lub adnotacji o braku wyjaśnień,

    - podpisy przedstawicieli stron uczestniczących w odbiorze lub adnotacji
o odmowie podpisania protokołu.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy (za Część I i Część II) *.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego
w § 4 ust. 2 umowy.

- Kwoty należne Zamawiającemu z tytułu kar umownych, Zamawiający może potrącić
z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy, w oparciu o notę księgową wystawioną przez Zamawiającego, a Wykonawca wyraża na to zgodę, podpisem pod niniejszą umową.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobowe powstałe
w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę niniejszej umowy.

- Łączna wartość kar umownych nie przekroczy 20 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 2 umowy (za Część I i Część II) *

dla każdej ze stron, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określony § 1 umowy.

*pozostawić właściwe

§ 10

Zasady wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa

w art. 436 pkt 4 lit. b i art. 439  ustawy Pzp.

1.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust 2 Umowy w następujących przypadkach:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych, jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. a) – b) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

2.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt a) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt b) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

4.	W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt c) lub d) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt c) lub d) powyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt c) lub d) powyżej.

5.	Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt      a) - d) powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6.	Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy (dla każdej Części), ciąży na Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

7. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust 2 Umowy (dla każdej Części) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia  o co najmniej 10% w stosunku do tych cen i kosztów, aktualnych na czas złożenia oferty Wykonawcy w odniesieniu do odpowiedniego komunikatu Prezesa GUS o wskaźniku cen i usług, przy czym:

a)   pierwsza zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 7 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, a kolejna po upływie 12 m-cy od ostatniej zmiany.  Zmiana nie działa wstecz, co oznacza, że nie znajduje ona zastosowania w stosunku do   wypłaconego już wynagrodzenia.

b)     maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 10 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy (dla każdej Części);

c)    Strona, która wnosi o zmianę wynagrodzenia, zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:

-  jakie ceny i koszty związane z realizacją Umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty wraz z odniesieniem się do odpowiednich wskaźników ogłaszanych w komunikatach Prezesa GUS dot. wskaźników cen i usług;

-   kwoty, o jaką zmienił się koszt wykonania Umowy;

-  dlaczego ww. zmiana wpływa na wysokość kosztów realizacji Umowy.

8. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust 7, może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

9. Zmiany Wynagrodzenia wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

10. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień zawartych w ust. 7 wyniesie nie więcej niż 15% wynagrodzenia, określonego w §4 ust.2  umowy, dla każdej Części (I i II) Zamówienia.

§ 11

Zmiana umowy

            - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

            - Umowa może ulec zmianie w zakresie:

  - zmiany wynagrodzenia w przypadkach wskazanych w § 10

  - zmiany instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub zbierajacego odpady komunalne,

  - zmiany danych osób określonych w § 12 ust. 1 i ust. 2 umowy.

            - Wynagrodzenie miesięczne zostanie zmienione na podstawie oszacowanych kosztów wynikających ze złożonego i zaakceptowanego wniosku, o którym mowa w  § 10 ust. 2 i obowiązywać będzie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaakceptowano zmianę wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za miesiące wcześniejsze nie będzie refundowane.

            - Wszelkie zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy mogą ulec zmianie wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta i Gminy Olkusz.

            - Zmiany umowy dokonywane są na pisemny uzasadniony wniosek jednej ze stron umowy.

§ 12

Przedstawiciele stron

- Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Zamawiającego:

- Pani Izabela Komaniecka – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu,

- Pan Bartłomiej Mędrek – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UMiG w Olkuszu,

- Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za realizację umowy ze strony Wykonawcy:

- Pan ………………………………………………

- Pan ………………………………………………

3.   Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanych prac, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych uwag w zakresie wykonywanych prac.

4.  Osoby wskazane w ust.1, niezależnie od posiadanych umocowań są upoważnione do podpisywania i składania wyjaśnień do protokołów o których mowa w § 4 ust. 3 umowy, przyjmowania oraz przekazania wszelkich zgłoszeń, o których mowa w niniejszej umowie.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory wynikające z umowy rozpatrywane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Klauzula RODO dostępna na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu pod adresem: www.umig.olkusz.pl

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz Zamawiający.

Wykonawca: 			                                	            	Zamawiający:

Wykaz załączników do umowy dla Części I

- Załącznik nr 1 do Umowy – Zestawienie cen jednostkowych,

- Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy

- Załącznik nr A do Umowy – Wykaz ulic do oczyszczania,

- Załącznik nr B do Umowy – Wykaz chodników do oczyszczania,

- Załącznik nr C do Umowy – Wykaz parkingów do oczyszczania,

- Załącznik nr D do Umowy – Wykaz przystanków do oczyszczania,

- Załącznik nr A1 do Umowy – Wykaz ulic, parkingów i placów objętych zimowym utrzymaniem,

- Załącznik nr B1 do Umowy – Wykaz chodników i przystanków objętych zimowym utrzymaniem,

Wykaz załączników do umowy dla Części II

  - Załącznik nr 1 do Umowy – Zestawienie cen jednostkowych,

  - Załącznik nr 2 do umowy – Oświadczenie Wykonawcy

  - Załącznik nr C1 do Umowy – Wykaz dróg do oczyszczania na terenie Sołectw,

- Załącznik nr 2 do umowy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczenie wykonawcy odnośnie liczby osób zatrudnionych /które zostaną zatrudnione/ na podstawie umowy o pracę, do wykonywania czynności, o których mowa w § 2 ust. 12 umowy w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Wykonawca, ………………………………………, wskazuje, że w zgodzie z wymogami ujętymi w treści SWZ wskazuje, że liczna osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia wynosi: ………..…. (słownie: ……………………..………………………).

…………………………………………

(podpis Wykonawcy)