UMOWA (WZÓR)

zawarta w dniu …………. 2021 roku w Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38 - 700 Ustrzyki Dolne, NIP: 6891190300, REGON: 370440070

reprezentowaną przez Pana Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, w imieniu którego działa Pan Michał Wnuk - Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Ewy Kaczmaryk – Elmerych

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………..……………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi w zakresie odnowienia i pielęgnacji lasu w lasach stanowiących własność Zamawiającego położonych 
w miejscowościach Wojtkowa i Nowosielce Kozickie.

- W ramach usługi, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do:

- Oczyszczenia powierzchni 0,8 ha przewidzianej do odnowienia na dz. nr 25 oddz. 1a w miejscowości Wojtkowa.

- Posadzenia w jamkę buka pospolitego na powierzchni 0,8 ha na dz. nr 25 oddz. 1a w miejscowości Wojtkowa.

- Pielęgnacji czterech upraw (dwukrotnie): na dz. nr 440 oddz. 1b na powierzchni 0,5 ha i na dz. nr 25 oddz. 1a na powierzchni 0,4 ha i 0,8 ha w miejscowości Wojtkowa oraz na dz. nr 3 oddz. 2a na powierzchni 0,5 ha w miejscowości Nowosielce Kozickie.

- Zabezpieczenia czterech upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentu: na dz. 
nr 440 oddz. 1b na powierzchni 0,5 ha i na dz. nr 25 oddz. 1a na powierzchni 0,4 ha i 0,8 ha w miejscowości Wojtkowa oraz na dz. nr 3 oddz. 2a na powierzchni 0,5 ha w miejscowości Nowosielce Kozickie.

- Opis wykonania czynności:

- Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do odnowienia

- Miejsce: dz. nr 25 oddz. 1a w miejscowości Wojtkowa.

- Powierzchnia zabiegu: 0,8 ha.

- Zakres prac obejmuje oczyszczenie powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej roślinności oraz pozostałości pozrębowych 
i układanie ich w stosy niewymiarowe lub wynoszenie poza powierzchnię zabiegu w sposób niepowodujący utrudnień w realizacji czynności gospodarczych, przejezdności i drożności szlaków komunikacyjnych, cieków wodnych oraz niestwarzający innych zagrożeń.

- Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania 
z opisem czynności i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu.

- Sadzenie w jamkę

- Miejsce: dz. nr 25 oddz. 1a w miejscowości Wojtkowa.

- Powierzchnia zabiegu: 0,8 ha.

- Gatunek: buk pospolity.

- Ilość sadzonek: 6400 szt. (8000 szt./1 ha).

- Więźba sadzenia: 1,25 : 1.

- Termin wykonania: do 17.05.2021 r.

- Zakres prac obejmuje:

- zakup sadzonek gatunku buk pospolity, symbol produkcyjny BK 3/0, 
w szkółce leśnej Nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.

- dowóz sadzonek ze szkółki leśnej do miejsc czasowego przechowywania. Dół do czasowego przechowywania sadzonek 
z odkrytym systemem korzeniowym powinien zapewniać dobre warunki ich przechowywania, sadzonki muszą być zabezpieczone przed przesychaniem systemu korzeniowego i aparatu asymilacyjnego.

- transport sadzonek na powierzchnię odnowienia (sukcesywnie, proporcjonalnie do tempa wysadzania). Transportowane 
i przechowywane sadzonki muszą być zabezpieczone przed przesychaniem systemu korzeniowego i aparatu asymilacyjnego.

- przygotowanie talerzy:

- ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 40 x 40 cm przy pomocy motyki lub szpadla,

- ręczne usunięcie chwastów,

- powierzchnia talerza musi być pozioma nawet w terenie nachylonym,

- jeśli talerze wykonuje się na glebach okresowo podmokłych czy zabagnionych, to dno każdego z nich musi być wywyższone przez wysypanie gleby mineralnej,

- każdy talerz stanowi jedno sadzenie.

- sadzenie w jamkę:

- wykonanie jamki przy pomocy szpadla lub świdra (wielkość jamki należy dostosować do wielkości systemu korzeniowego sadzonki),

- umieszczenie sadzonki w jamce. Sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, nieco niżej od jej położenia przed wyjęciem ze szkółki. Korzenie muszą być starannie rozprostowane 
i ułożone w glebie tak, aby nie był hamowany ich wzrost. Należy zwracać uwagę, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy,

- ubicie gleby wokół sadzonki (korzenie należy stopniowo zasypywać, glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień).

- Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem czynności oraz pomiaru powierzchni, na której wprowadzono sadzonki. Ilość sadzonek zostanie określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono sadzonki, i więźby ich wprowadzenia. Pomiar więźby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach próbnych. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych, np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.)

- Pielęgnacja upraw (dwukrotna)

- Miejsce: dz. nr 440 oddz. 1b (0,5 ha) i dz. nr 25 oddz. 1a (0,4 ha i 0,8 ha) 
w miejscowości Wojtkowa oraz dz. nr 3 oddz. 2a (0,5 ha) w miejscowości Nowosielce Kozickie.

- Powierzchnia zabiegu: 2,2 ha.

- Pielęgnację upraw należy wykonać dwukrotnie, w okresie czerwiec – wrzesień 2021 r. (dokładny termin obu pielęgnacji zostanie wskazany przez Zamawiającego w zależności od wzrostu roślinności na uprawach).

- Zakres prac obejmuje ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roślinności:

- usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli 
i nalotów drzew,

- zabieg powinien być wykonywany poprzez wykaszanie spomiędzy sadzonek chwastów (np. kosą, wykaszarką mechaniczną) lub motyczenie (za pomocą motyki leśnej) na całej powierzchni uprawy,

- wprowadzone na uprawę drzewka w trakcie zabiegu muszą zostać odsłonięte, a zbędna roślinność odsunięta na odległość wykluczającą przykrycie sadzonek.

- Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania 
z opisem czynności oraz pomiar powierzchni zabiegu.

- Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentu

- Miejsce: dz. nr 440 oddz. 1b (0,5 ha) i dz. nr 25 oddz. 1a (0,4 ha i 0,8 ha) 
w miejscowości Wojtkowa oraz dz. nr 3 oddz. 2a (0,5 ha) w miejscowości Nowosielce Kozickie

- Powierzchnia zabiegu: 2,2 ha.

- Nanoszenie repelentu należy wykonać w miesiącach październik – listopad, po opadnięciu liści, przed spadnięciem śniegu, możliwie jak najpóźniej, aby maksymalnie wydłużyć okres jego skutecznej ochrony.

- Zakres prac obejmuje:

- zakup repelentu CERWACOL EXTRA PA w formie pasty gotowej do smarowania.

- transport repelentu na powierzchnie robocze.

- przygotowanie repelentu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie, niedopuszczalne jest rozcieńczanie preparatu).

- posmarowanie repelentem sadzonek na uprawie:

- repelent należy nanosić na suche drzewka w czasie bezdeszczowych dni, po wyschnięciu porannej rosy i szronu, w temperaturze nie niższej niż 0ºC,

- repelent należy nanosić rękawicą lub szczotką na cały pęd szczytowy 
i pączek szczytowy,

- wymagane jest zabezpieczenie minimum 95 % sztuk sadzonek.

- utylizacja opakowań po repelencie.

- Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym.

- Zamawiający w każdym czasie może zmniejszyć zakres zamówienia, o czym obowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę w formie pisemnej.

II. Termin wykonania

§ 2

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30 listopada
2021 roku.

III. Przedstawiciele stron

§ 3

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontroli jakości wykonywanego zamówienia jest Pan Paweł Wnęk.

§ 4

Przedstawicielem Wykonawcy nadzorującym jakość wykonywania zamówienia jest ………………………………...

IV. Obowiązki Zamawiającego

§ 5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wskazanie i oznaczenie powierzchni wykonania zabiegów.

- ustalanie terminów realizacji poszczególnych usług, o których mowa w § 1 ust. 2, w czasie umożliwiającym terminowe ich wykonanie przez Wykonawcę,

- terminowa zapłata wynagrodzenia za świadczone na rzecz Zamawiającego usługi.

V. Obowiązki Wykonawcy

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,

- stosowanie się do poleceń i wskazówek Zamawiającego,

§ 7

- Jeżeli kontrola jakości wykonywanego zamówienia wykaże niezgodność 
z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym lub z poleceniami i wskazówkami Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia na własny koszt 
i na własne ryzyko, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, tej części zamówienia, która wykazywać będzie przedmiotową niezgodność.

- W przypadku niepoprawienia przez Wykonawcę w terminie ustalonym przez Zamawiającego części zamówienia, która wykazywać będzie niezgodność 
z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym lub z poleceniami i wskazówkami Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć usunięcie przedmiotowych niezgodności osobom trzecim na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

VI. Wynagrodzenie

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane w czterech transzach.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyniesie łącznie: …………zł brutto (słownie: ………………), w tym cena netto ………. zł plus ……% podatek VAT wynoszący ……….. zł.

I transza: oczyszczenie powierzchni przewidzianej do odnowienia i sadzenie 
w jamkę: …………… zł brutto,

II transza: pielęgnacja upraw 1: ………. zł brutto,

III transza: pielęgnacja upraw 2: ………… zł brutto,

IV transza: zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentu: …………. zł brutto.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wyszczególniona w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz podatki i opłaty.

- Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia na podstawie § 1 ust. 5 niniejszej umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone.

§ 9

Strony ustalają, że zapłata za wykonanie poszczególnych usług składających się na przedmiot umowy następować będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po stwierdzeniu przez Zamawiającego właściwej jakości wykonanych usług.

VII. Sposób płatności

§ 10

- Podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur będzie stwierdzenie przez Zamawiającego właściwej jakości wykonanych usług.

- Wykonawca wystawiać będzie faktury z datą nie późniejszą niż 7 dni licząc od stwierdzenia przez Zamawiającego właściwej jakości wykonanych usług.

- Zapłata na rzecz Wykonawcy następować będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy, po doręczeniu prawidłowo wystawionych faktur.

- Zapłata na rzecz Wykonawcy należności stwierdzonych fakturami następować będzie w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty należności stwierdzonych fakturami uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Błędne wystawienie faktury przez Wykonawcę lub brak któregokolwiek 
z wymaganych dokumentów spowoduje ponowny bieg terminu 14-dniowego liczonego od daty doręczenia poprawionych i brakujących dokumentów.

VIII. Kary umowne/odsetki

§ 11

W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu usługi lub jej poszczególnych części - w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.

- Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 80% wartości przedmiotu umowy.

- Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według wyboru Zamawiającego.

- Kary umowne za opóźnienie, określone w ust. 1 pkt a), będą naliczane od dnia następnego po dniu ustalonym jako termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 13

Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody jeżeli poniesie ją na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia określonego warunkami niniejszej umowy.

IX. Odstąpienie od umowy

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie części umowy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie i/lub niezgodnie 
z warunkami umowy oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące wykonywania przedmiotu umowy,

- jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 15

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem banku kredytującego Wykonawcę w zakresie niniejszej umowy.

X. Postanowienia końcowe

§ 16

Jakakolwiek zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić, pod rygorem nieważności, za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

§ 20

Integralną część niniejszej umowy stanowi  oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA