- w standardzie dot. dojścia dopisano kwestia modernizacji terenu przy szkole, mogącego służyć jako parking szkolny (położenie kostki, wyznaczenie miejsca, itp.).

- w standardzie wejścia – w zaleceniach dodano potrzebę dostosowania wejścia również w drugim budynku (zgodnie z ustaleniami podczas spotkania).

- w komunikacji pionowej dopisano możliwość zastosowania platformy schodowej lub krzesła schodowego.

- w standardzie biblioteki (arch.), dodano opis biblioteki oraz zaleceń. W technicznym w zakresie bibliotek dodano zalecenie (zapewnić lektury szkolne oraz wybrane książki także w formacie e-booka lub audiobooka), umożliwiające zakup pomocy.

- w standardzie ewakuacji ze względu na zmiany w trakcie audytu (lampy ewakuacyjne) – wskazano bez uwag.

Zamiana standardów z tych deklarowanych na etapie wniosku wstępnego, na te, które będą realizowane w trakcie projektu:

Standard nr 3: zmiana na TAK (jest pomieszczenie szatniowe, które wymaga drobnego remontu (szerokości wejścia nie ruszamy) – dodatkowo na korytarzu mogą być wstawione szafki (kilka), które będą pełnić funkcję dla uczniów z niepełnospr. ruchową.

Standard nr 4: zmiana na NIE

Standard nr 6: zmiana na TAK

Standard nr 7: zmiana na NIE (nie ma Sali sportowej)

Standard nr 9: zmiana na TAK (ocena wskazuje we wniosku wstępnym 3 pkt i przez to jest realizowany)

Standard nr 11: zmiana na NIE (aktualne pomieszczenie jest za małe i nie spełnia wymogów na poziomie podstawowym).

Powyższe zmiany nie zmieniają liczby deklarowanych standardów.