Poznań, dnia 29 maja 2024 r.

**Centrum Usług Wspólnych**

 **w Poznaniu**

 **al. Niepodległości 27**

 **61-714 Poznań**

CUW-SAZ.4440.26.2024.AS

**Modyfikacja specyfikacji**

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy PZP modyfikuję zapisy SWZ, w postępowaniu na remont pomieszczeń w żłobku Jacek i Agatka, placówce Poznańskiego Zespołu Żłobków w następujący sposób:

* W SWZ w punkcie VI zmienia się termin końca realizacji zamówienia w sytuacji,
 gdy ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy przed 01.07.2024r.
i punkt specyfikacji otrzymuje brzmienie:

**Terminy wykonania zamówienia**

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie od 01.07.2024r. do 29.07.2024r.

Zastrzega się, że w przypadku gdy, ze względów proceduralnych nie będzie możliwe zawarcie umowy przed 01.07.2024r. wówczas przedmiot umowy należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 10.08.2024r.

Przekazanie placu budowy nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu przystąpienia do realizacji umowy.

Termin zakończenia prac obejmuje również pozytywny odbiór prac.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Monika Suchorzewska**DyrektorCentrum Usług Wspólnych w Poznaniu*/dokument podpisany elektronicznie/* |