Załącznik nr 4 do SWZ

Umowa nr ………………………..

zwana dalej „Umową”, zawarta w Nowym Targu dnia ……………. r. pomiędzy Powiatem Nowotarskim mającym swą siedzibę w Nowym Targu  przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ,  reprezentowanym przez:

Krzysztofa Fabera  – Starostę Powiatu Nowotarskiego,

Bogusława Waksmundzkiego – Wicestarostę Powiatu Nowotarskiego

NIP:  735-217-50-44

REGON:   491893138

zwanego dalej „Zamawiającym”,

a: ………………………………………………………………………………….

NIP: …………………………….. …

REGON:……………………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720)- Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Jednostka projektowa przyjmuje do wykonania dokumentację projektową, której zakres określony został w ust. 2.

- Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Sokoła (dawna siedziba Zespołu Szkół nr 1) w miejscowości Nowy Targ zlokalizowanego przy pl. Słowackiego 13 (działka ewid. o nr 11106)  w celu utworzenia w budynku:

- na kondygnacji parteru i piwnicy: Powiatowego Centrum Kultury,

- na kondygnacji I piętra: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i pomieszczeń biurowych,

- na kondygnacji II piętra: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

- Opracowanie powinno obejmować m.in.:

- Opracowanie mapy do celów projektowych (jeśli jest wymagana)

- Inwentaryzacji architektonicznej;

- Ekspertyzy konstrukcyjnej potwierdzającą możliwość wprowadzenia zmian;

- Ekspertyzy technicznej dotyczącą bezpieczeństwa pożarowego oraz Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i scenariusza rozwoju zdarzeń podczas pożaru.

- Projekt budowlany/techniczny i wykonawczy branży:

- architektonicznej;

- konstrukcyjnej;

- instalacyjnej:

(w zakresie niezbędnym do realizacji prac)

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

- Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót.

- Uzyskania pozwolenia/zgodny konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych – jeśli będzie konieczne

- Niezbędne uzgodnienia i opinie

- Kompletny wniosek o wydanie decyzji na budowę oraz reprezentowanie inwestora przed właściwymi instytucjami celem uzyskania decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji będącej przedmiotem projektu.

- Całość opracowania powinna zawierać:

  - Wydruk kompletnej dokumentacji w 5 egz (jedynie przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mogą być przekazane w 3 egz.)

  - Wersję elektroniczną w plikach PDF i edytowalnej .zuz na płycie CD/DVD lub przenośnym dysku USB.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i jest integralną częścią niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa winna zostać wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa. Jednostka projektowa oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonania dokumentacji.

§ 2.

- Jednostka projektowa zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową określoną w § 1 wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę/zmianę pozwolenia na budowę należy wykonać do dnia: 17.05.2024r.

§ 3.

- Strony postanawiają, że miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego.

- Gotowość do odbioru końcowego dokumentacji projektowej Jednostka projektowa zgłosi Zamawiającemu przed upływem terminu określonego w § 2 umowy.

- Zamawiający przyjmie dokumentację projektową do sprawdzenia. W ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia dokumentacji projektowej Zamawiający spisze - przy udziale Jednostki projektowej bezwarunkowy i pozbawiony zastrzeżeń protokół zdawczo – odbiorczy.

§ 4.

1.	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji.

2.	Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, z przepisami, 
w tym techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami.

4. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

§ 5.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego dokumentacji projektowej stwierdzone zostaną wady, Zamawiający od odbioru odstąpi, zawiadomi Jednostkę projektową o wystąpieniu wad, wyznaczając termin na ich usunięcie.

- Zamawiający zachowa roszczenie o zapłatę kar umownych za ewentualne przekroczenie terminu opisanego w § 2, oraz ewentualnie nieterminowe usunięcie wad w dokumentacji projektowej.

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym w § 5  ust 1.

§ 6.

1.	Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

a)	żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy i odpowiedni termin 
z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy,

b)	odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć,

c)	obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie mają charakteru istotnego.

d)	w przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.

2.	Jeżeli dokumentacja projektowa zawierać będzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robót i skutkujące zwiększeniem ceny za wykonanie robót, to koszty te  pokryje Wykonawca.

§ 7.

- Za wykonanie dokumentacji projektowej a także przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia, strony ustalają łączne wynagrodzenie należne Jednostce projektowej w kwocie ryczałtowej ………………. zł brutto/słownie: ………………………………… …………/100)/.

- Podstawą wystawienia odpowiednio faktury końcowej jest protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do tej faktury.

- Należności wynikające z faktury końcowej, będą płatne w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki projektowej przedstawiony na fakturze, w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i doręczenia wystawionej przez Jednostkę projektową faktury. Faktura powinna być wystawiona na nabywcę: Powiat Nowotarski ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44, 
ze wskazaniem odbiorcy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

- Jednostka projektowa może doręczyć fakturę wyłącznie po nie zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji zgodnie z § 5. Za doręczoną uważa się fakturę, która zostanie doręczona na adres Odbiorcy: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający do chwili odbioru dokumentacji, może listem poleconym podać do wiadomości Wykonawcy nowy adres obowiązujący dla doręczeń faktur.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu Umowy, włącznie z własnymi kosztami Jednostki projektowej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

- Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku na rachunek Jednostki projektowej.

- Odsetki za opóźnienie w spełnieniu zapłaty wynagrodzenia zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na zalegające świadczenie główne, a następnie na związane z długiem zaległe należności uboczne.

§ 8.

- Jednostka projektowa z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego przenosi na niego autorskie prawa majątkowe do tych dokumentów.

- Jednostka projektowa przenosi autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono – poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż określony 
w pkt b – poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Jednostka projektowa przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia 
z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

§ 9.

Jednostka projektowa nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego podzielić części prac związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej objętej przedmiotem Umowy i zlecić ich wykonanie innej jednostce projektowej.

§ 10.

- Ze strony Jednostki projektowej wykonaniem przedmiotu umowy kierować będzie 
…………………..

- Ze strony Zamawiającego koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy będzie ………………..

§ 11.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Jednostka projektowa zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Jednostka projektowa,

- 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub usunięciu wad licząc od dnia, w którym obowiązek powinien być dopełniony,

- Jednostka projektowa wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych 
z wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Jednostce projektowej karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, jeżeli Jednostka projektowa odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne:

- za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu,

- za odstąpienie od umowy z winy drugiej strony- w dniu dotarcia do drugiej strony oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 12.

Jeżeli zwłoka w wykonaniu dokumentacji projektowej wyniesie 14 dni, Zamawiający ma prawo od Umowy odstąpić w tej części, której zwłoka dotyczy, nie rezygnując z kary umownej 
i odszkodowania.

§ 13.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)	W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

b)	Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c)	Wykonawca nie przystąpił do wykonania dokumentacji bez uzasadnionych przyczyn 
w terminie 14 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14.

W sprawach  nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 15.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Jednostka projektowa nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dokonywać cesji wierzytelności

§ 16.

Spory wynikłe na tle wykonania Umowy strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody, 
a w przypadku nie osiągnięcia jej, poddać rozstrzygnięciu właściwego dla Zamawiającego Sądu Powszechnego.

§ 17.

- Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Jednostki projektowej.

- Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.

Zamawiający:					     Jednostka Projektowa: